**Перечень мероприятий по строительству новых иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (в ценах соответствующих лет)**

Важнейшим условием развития территорий населенных пунктов является обеспечение возможности подключения новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения. Однако, в настоящее время выделение земельных участков под застройку не всегда происходит на территориях обеспеченных инженерной инфраструктурой, в связи с чем, новые объекты капитального строительства не имеют возможности подключения к ближайшим централизованным системам водоотведения. С целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства необходимо строительство новых канализационных сетей и объектов на них.

В этом разделе приведен перечень мероприятий по строительству новых объектов водоотведения, которые необходимы для подъема сточных вод из заглубленных коллекторов и дальнейшего их транспортирования в существующие канализационные коллекторы. Финансирование данных мероприятий предусматривается за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, установлен с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. Для перевода стоимости мероприятий в сложившихся ценах 2016 года в прогнозные цены соответствующих лет использовались следующие индексы дефляторы: 2017 г./2016 г. – 1,042, 2018 г./2017 г. – 1,055, 2019 г./2018 г. – 1,053. Затраты на проектирование приняты в размере 10% от сметной стоимости всего мероприятия.

График выполнения мероприятий составлен в соответствии с планируемыми сроками подключения объектов капитального строительства (Таблица 1.1.), ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществлять в последний год финансирования мероприятия. Пояснительные записки с обоснованием необходимости выполнения мероприятий, сметные расчеты, схемы расположения проектируемых объектов изложены в отдельном приложении к таблице ВО -1.3.

**Таблица ВО – 1.3**

| № п/п | Идентификационный номер мероприятия | | | Наименование мероприятия | График выполнения мероприятий и их стоимость с НДС, рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел / таблица | Код территории | № п/п | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| **Минераловодский городской округ** | | | | | **0,00** | **0,00** | **1 227 692,53** | **663 840,55** | **0,00** | **1 891 533,08** |
| **175** | **ВО-1.3** | **07 721 000** | **1** | Проектирование и строительство канализационной насосной станции (производительностью 50 м3/час) в г. Минеральные Воды на ул. Дачная для сбора и перекачки сточных вод в канализационный коллектор по ул.Прикумская |  |  | 1 227 692,53 | 663 840,55 |  | 1 891 533,08 |
| Проектирование |  |  | 185 692,53 |  |  | 185 692,53 |
| Строительство |  |  | 1 042 000,00 | 663 840,55 |  | 1 705 840,55 |
| **Петровский муниципальный район** | | | | | **0,00** | **0,00** | **2 139 131,18** | **0,00** | **0,00** | **2 139 131,18** |
| **город Светлоград** | | | | | **0,00** | **0,00** | **2 139 131,18** | **0,00** | **0,00** | **2 139 131,18** |
| **176** | **ВО - 1.3** | **07 646 101** | **1** | Проектирование и строительство погружной насосной станции (глубиной -12,0 м) для сбора и перекачки сточных вод в г.Светлограде Петровского района |  |  | 2 139 131,18 |  |  | 2 139 131,18 |
| Проектирование |  |  | 213 913,12 |  |  | 213 913,12 |
| Строительство |  |  | 1 925 218,06 |  |  | 1 925 218,06 |
| **Итого, в том числе** | | | | | **0,00** | **0,00** | **3 366 823,71** | **663 840,55** | **0,00** | **4 030 664,26** |
| проектирование | | | | | 0,00 | 0,00 | 399 605,65 | 0,00 | 0,00 | 399 605,65 |
| строительство | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 967 218,06 | 663 840,55 | 0,00 | 3 631 058,61 |
| **в общем порядке** | | | | | **0,00** | **0,00** | **3 366 823,71** | **663 840,55** | **0,00** | **4 030 664,26** |
| проектирование | | | | | 0,00 | 0,00 | 399 605,65 | 0,00 | 0,00 | 399 605,65 |
| строительство | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 967 218,06 | 663 840,55 | 0,00 | 3 631 058,61 |

**Сводная таблица стоимости мероприятий по строительству новых иных объектов водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, с указанием предварительных источников финансирования.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования с учетом НДС и без учета налога на прибыль (рублей).  (Объем финансирования по утвержденным в индивидуальном порядке с учетом НДС и налога на прибыль) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| **Мероприятия по строительству новых иных объектов водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства, всего** | **0,00** | **0,00** | **3 366 823,71** | **663 840,55** | **0,00** | **4 030 664,26** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 3 366 823,71 | 663 840,55 | 0,00 | 4 030 664,26 |
| за счет платы за подключение (технологическое присоединение) предварительно в индивидуальном порядке |  |  |  |  |  |  |
| за счет платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке (утверждено) |  |  |  |  |  |  |