

ИНВЕСТИЦИОННая ПРОГРАММа ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ» ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД 2015-2019 ГОДЫ

**Инвестиционная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на 2015-2019 годы (с корректировкой 2016 года) разработана с учетом следующих нормативных правовых актов**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| 2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 3 | Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 4 | Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», |
| 5 | Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" |
| 6 | Постановление администрации Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 73 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" |
| 7 | Постановление администрации муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 23 "Об утверждении технического задания ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения на 2015-2019 годы" |
| 8 | Постановление администрации муниципального образования Круглолесского сельсовета Александровского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 25 "Об утверждении технического задания ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения на 2015-2019 годы" |
| 9 | Постановление администрации муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края от 26 февраля 2016 года № 21 "Об утверждении технического задания ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения на 2015-2019 годы" |
| 10 | Постановление администрации муниципального образования Саблинского сельсовета Александровского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 22 "Об утверждении технического задания ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения на 2015-2019 годы" |
| 11 | Постановление администрации муниципального образования села Северного Александровского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 49 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" Александровский "Межрайводоканал" на 2015-2019 годы" |
| 12 | Постановление администрации муниципального образования Средненского сельсовета Александровского района Ставропольского края от 18 февраля 2016 года № 9 "Об утверждении технического задания ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения на 2015-2019 годы" |
| 13 | Постановление администрации муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 28 марта 2016 года № 125 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы модернизации, проектирования и строительства инженерно-технических сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на период 2015-2019 г.г." |
| 14 | Постановление администрации муниципального образования села Дивного Апанасенковского района Ставропольского края от 03 марта 2016 года № 41-п "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального села Дивного Апанасенковского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы" |
| 15 | Постановление администрации муниципального образования Арзгирского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края от 11 февраля 2016 года № 43-п "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Арзгирского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы"" |
| 16 | Постановление администрации муниципального образования Новоромановского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края от 24 февраля 2016 года № 21 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Новоромановского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы"" |
| 17 | Постановление администрации муниципального образования с.Петропавловского Арзгирского района Ставропольского края от 24 февраля 2016 года № 29 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования с.Петропавловского Арзгирского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы"" |
| 18 | Постановление администрации муниципального образования села Серафимовского Арзгирского района Ставропольского края от 31 марта 2016 года № 56 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования села серафимовского Арзгирского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы" |
| 19 | Постановление администрации муниципального образования Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края от 24 февраля 2016 года № 24 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и строительству новых объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы" |
| 20 | Постановление администрации муниципального образования города Благодарного Благодарненского района Ставропольского края от 02 марта 2016 года № 77 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы"" |
| 21 | Постановление администрации Александрийского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края от 12 февраля 2016 года № 19а "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения Александрийского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы"" |
| 22 | Постановление администрации муниципального образования хутора Большевик Благодарненского района Ставропольского края от 12 февраля 2016 года № 08 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования хутора Большевик Благодарненского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы"" |
| 23 | Постановление администрации села Бурлацкое Благодарненского района Ставропольского края от 24 февраля 2016 года № 20/1 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования село Бурлацкое Благодарненского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы"" |
| 24 | Постановление администрации Красноключевского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края от 11 февраля 2016 года № 6а "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Красноключевского сельсовета на период 2017-2019 годы"" |
| 25 | Постановление администрации села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края от 04 марта 2016 года № 37 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы"" |
| 26 | Постановление администрации села Спасское Благодарненского района Ставропольского края от 09 марта 2016 года № 19 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования села Спасское Благодарненского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы"" |
| 27 | Постановление администрации Ставропольского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края от 14 марта 2016 года № 23 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения Ставропольского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы"" |
| 28 | Постановление Шишкинской сельской администрации Благодарненского района Ставропольского края от 12 февраля 2016 года № 13 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования село Шишкино Благодарненского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы"" |
| 29 | Постановление администрации города Буденновска от 31 марта 2016 года № 124-п "О внесении изменений в постановление администрации города Буденновска Ставропольского края от 28 марта 2013 г. № 84-п "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения и утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы водоотведения города Буденновска Ставропольского края на 2015-2019 годы ФГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - Буденновский "Межрайводоканал" |
| 30 | Постановление администрации муниципального образования села Архангельского Буденновского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 12 "Об утверждении "Технического задания" на корректировку "Инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и канализации на перид 2015-2016 г.г. на территории муниципального образования села Архангельского" |
| 31 | Постановление администрации муниципального образования Архиповского сельсовета Буденновского района Ставропольского края от 12 февраля 2016 года № 6 "Об утверждении "Технического задания" на корректировку "Инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и канализации на перид 2015-2019 г.г. на территории муниципального образования Архиповского сельсовета |
| 32 | Постановление администрации муниципального образования Искровского сельсовета Буденновского района Ставропольского края от 24 февраля 2016 года № 22 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Искровского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы" |
| 33 | Постановление администрации муниципального образования Новожизненского сельсовета Буденновского района Ставропольского края от 09 марта 2016 года № 37 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" |
| 34 | Постановление администрации муниципального образования Покойненского сельсовета Буденновского района Ставропольского края от 16 февраля 2016 года № 38/1 "Об утверждении "Технического задания" на корректировку "Инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и канализации на перид 2015-2019 г.г. на территории муниципального образования Покойненского сельсовета Буденновского района Ставропольского края" |
| 35 | Постановление администрации муниципального образования села Прасковея Буденновского района Ставропольского края от 21 января 2016 года № 11 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" |
| 36 | Постановление администрации муниципального образования села Толстово-Васюковское Буденновского района Ставропольского края от 18 января 2016 года № 6 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования села Толстово-Васюковского от 05.03.2014 г. № 29 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы ФГУП СК "Ставрополькрайводлканал" - Буденновский "Межрайводоканал" по муниципальному образованию села Толстово-Васюковского Буденновского района Ставропольского края |
| 37 | Постановление администрации муниципального образования Томузловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края от 20 февраля 2016 года № 15 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" |
| 38 | Постановление администрации города Георгиевска Ставропольского края от 06 мая 2016 года № 592 "О внесении измененя в приложение к постановлению администрации города Георгиевска от 14 февраля 2014 года № 176-1 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Георгиевска на период 2015-2019 годы для филиала Государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" - Георгиевский "Межрайводоканал" |
| 39 | Постановление администрации муниципального образования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края от 22 апреля 2016 года № 116 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" |
| 40 | Постановление администрации муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 02 февраля 2016 года № 46 "Об утверждении Технического задания на разработку Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" на 2015-2019 годы" |
| 41 | Постановление администрации муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 08 февраля 2016 года № 8 "Об утверждении технического задания на разработку Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения территории муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы" |
| 42 | Постановление администрации муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 14 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" Александровский "Межрайводоканал" на 2015-2019 годы" |
| 43 | Постановление администрации муниципального образования Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 03 февраля 2016 года № 19 "Об утверждении технического задания на разработку Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" на 2015-2019 годы" |
| 44 | Постановление администрации поселка Рыздвяного Изобильненского района Ставропольского края от 20 февраля 2016 года № 35/1 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения поселка Рыздвынного Изобильненского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы" |
| 45 | Постановление администрации муниципального образования Московского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края от 04 февраля 2016 года № 16 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Московского сельсовета на 2015-2019 годы" |
| 46 | Постановление администрации муниципального образования г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края от 10 марта 2016 года № 118 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы" |
| 47 | Постановление администрации муниципального образования Тахтинского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края от 04 марта 2016 года № 31 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Тахтинского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы" |
| 48 | Постановление администрации муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 22 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2019 годы" |
| 49 | Постановление администрации Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 21 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2019 годы" |
| 50 | Постановление администрации муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 6 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2019 годы" |
| 51 | Постановление администрации муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края от 11 февраля 2016 года № 13 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2019 годы" |
| 52 | Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 13 января 2016 года № 5 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2019 годы" |
| 53 | Постановление администрации муниципального образования село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края от 01 марта 2016 года № 57 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на территории муниципального образования село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края" |
| 54 | Постановление администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 28 января 2016 года № 17 "Об утверждении "Технического задания" на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2016-2019 годы" |
| 55 | Постановление администрации муниципального образования Васильевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 марта 2016 года № 19 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" |
| 56 | Постановление администрации Коммунаровского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края от 15 февраля 2016 года № 9 "Об утверждении технического задания на внесение изменений в "Инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения территории муниципального образования Коммунаровского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на период 2016-2019 годы" |
| 57 | Постановление администрации села Красногвардейского Красногвардейского района Ставропольского края от 25 февраля 2016 года № 44 "Об утверждении технического задания на внесение изменений в "Инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения территории муниципального образования села Красногвардейского Красногвардейского района Ставропольского края на период 2016-2019 годы" |
| 58 | Постановление администрации муниципального образования села Ладовская Балка Красногвардейского района Ставропольского края от 26 февраля 2016 года № 18 "Об утверждении технического задания на внесение изменений в "Инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения территории муниципального образования села Ладовская Балка Красногвардейского района Ставропольского края на период 2016-2019 годы" |
| 59 | Решение Совета депутатов Медвеженского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края от 24 февраля 2016 года № 58.2 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Медвеженского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края от 28.02.2014 г. № 16.1 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Медвеженского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на период 2014-2019 годы" |
| 60 | Постановление администрации села Новомихайловского Красногвардейского района Ставропольского края от 15 февраля 2016 года № 14 "Об утверждении технического задания на коррекктировку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения села Новомихайловского Красногвардейского района Ставропольского края на период 2016-2019 годы" |
| 61 | Постановление администрации муниципального образования села Покровского Красногвардейского района Ставропольского края от 09 февраля 2016 года № 17 "Об утверждении технического задания на корректировку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования села Покровского Красногвардейского района Ставропольского края на период 2016-2019 годы" |
| 62 | Постановление администрации муниципального образования села Преградного Красногвардейского района Ставропольского края от 24 февраля 2016 года № 19 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения села Преградного Красногвардейского района Ставропольского края на период 2016-2019 годы" |
| 63 | Постановление администрации муниципального образования Привольненского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края от 25 февраля 2016 года № 15-п "Об утверждении технического задания на внесение изменений в "Инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения на территории муниципального образования Привольненского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на период 2016-2019 годы" |
| 64 | Постановление администрации муниципального образования Родыковского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края от 19 февраля 2016 года № 23 "Об утверждении технического задания на внесение изменений в "Инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения территории муниципального образования Родыковского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на период 2016-2019 годы" |
| 65 | Постановление администрации Штурмовского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края от 18 февраля 2016 года № 14 "Об утверждении технического задания на внесение изменений в "Инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения Штурмовского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на период 2016-2019 годы" |
| 66 | Постановление администрации Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края от 19 февраля 2016 года № 25 "Об утверждении Технического задания на разработку Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по развитию систем водоснабжения на территории Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2015-2019 годы" |
| 67 | Постановление администрации муниципального образрования Русского сельсовета Курского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 31 "Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Русского сельсовета Курского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы" |
| 68 | Постановление администрации муниципального образования Величаевского сельсовета Левокумского района Ставропольского края от 15 марта 2016 года № 45 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Величаевского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на период 2015-2019 г.г." |
| 69 | Постановление администрации муниципального образования Владимировского сельсовета Левокумского района Ставропольского края от 11 марта 2016 года № 21 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Владимировского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на период 2016-2019 годы" |
| 70 | Постановление администрации села Левокумского Левокумского района Ставропольского края от 21 апреля 2016 года № 124 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования села Левокумского Левокумского района Ставропольского края" |
| 71 | Постановление администрации муниципального образования Заринского сельсовета Левокумского района Ставропольского края от 01 марта 2016 года № 36 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Заринского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на 2016-2019 годы" |
| 72 | Постановление администрации муниципального образования поселка Новокумского Левокумского района Ставропольского края от 24 марта 2016 года № 27-п "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселка Новокумского Левокумского района Ставропольского края на период 2016-2019 годов" |
| 73 | Постановление администрации муниципального образования села Правокумского Левокумского района Ставропольского края от 25 февраля 2016 года № 28 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Правокумского Левокумского района Ставропольского края на период 2016-2019 г.г." |
| 74 | Постановление администрации муниципального образования села Приозерского Левокумского района Ставропольского края от 25 февраля 2016 года № 19/1 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Приозерского Левокумского района Ставропольского края на период 2016-2019 г.г." |
| 75 | Постановление администрации Турксадского сельсовета Левокумского района Ставропольского края от 16 марта 2016 года № 11 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения Турксадского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на период 2016-2019 годы" |
| 76 | Постановление администрации муниципального образования села Урожайное Левокумского района Ставропольского края от 16 марта 2016 года № 61 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Урожайного Левокумского района Ставропольского края на период 2016-2019 г.г." |
| 77 | Постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 24 февраля 2016 года № 298 "Об утверждении технического задания на разработку (корректировку) инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Минеральные Воды на 2015-2019 годы" |
| 78 | Постановление администрации муниципального образования города Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 59/1 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования города Нефтекумска от 28 февраля 2014 года № 45/1 "Об утверждении приложений на разработку инвестиционных проектов "Инвестиционной программы по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Нефтекумска на 2014-2019 годы" |
| 79 | Письмо администрации муниципального образования поселка Затеречный Нефтекумского района Ставропольского края от 11 марта 2016 года № 311 "Об исключении из Инвестиционной программы п.3 "Модернизация артезианских скважин № 19, № 21, № 20, № 3130, № 16 п.Затеречный" и переносе п.130 "Модернизация ОСК п.Затеречный" из блока 1 в блок 4 |
| 80 | Постановление администрации муниципального образования Зимнеставочного сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края от 24 февраля 2016 года № 31 "Об утверждении Приложений № 10 и № 13 к Техническому заданию на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2014-2019 годы", утвержденному постановлением администрации муниципального образования Зимнеставочного сельсовета от 03 марта 2014 года № 7/1" |
| 81 | Постановление администрации муниципального образования город Новоалександровск Новоалександровского района Ставропольского края от 09 февраля 2016 года № 70 а "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации муниципального образования город Новоалександровск Новоалександровского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы" |
| 82 | Постановление администрации муниципального образования Григорополисского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края от 02 февраля 2016 года № 16 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Григорополисского сельсовета на период 2017-2019 годы" |
| 83 | Постановление администрации муниципального образования станицы Кармалиновской Новоалександровского района Ставропольского края от 08 февраля 2016 года № 12-п "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации муниципального образования станицы Кармалиновской Новоалександровского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы" |
| 84 | Постановление администрации Краснозоринского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края от 15 февраля 2016 года № 17 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Краснозоринского сельсовета на период 2017-2019 годы" |
| 85 | Постановление администрации муниципального образования Присадового сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края от 05 февраля 2016 года № 17 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Присадового сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы" |
| 86 | Постановление администрации муниципального образования Раздольненского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края от 10 февраля 2016 года № 28 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Раздольненского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края на период 2017-2019 годов" |
| 87 | Постановление администрации муниципального образования Светлинского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края от 15 февраля 2016 года № 4 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Светлинского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края на период 2017-2019 годы" |
| 88 | Постановление администрации муниципального образования Темижбекского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края от 05 февраля 2016 года № 19.1 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Темижбекского сельсовета на период 2017-2019 годы" |
| 89 | Постановление главы муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края от 16 февраля 2016 года № 16 "Об утверждении Технического задания государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и канализации на территории муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края на 2015-2019 годы" |
| 90 | Постановление администрации муниципального образования Новомаякского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 24 "Об утверждении Технического задания Государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения на территории муниципального образования Новомаякского сельсовета Новоселицкого района на 2015-2019 годы" |
| 91 | Постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 15 февраля 2016 года № 19 "Об утверждении технического задания государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и канализации на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края на 2015-2019 годы" |
| 92 | Постановление администрации муниципального образования села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края от 18 февраля 2016 года № 14 "Об утверждении Технического задания государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и канализации на территории муниципального образования села Чернолесского на 2015-2019 годы" |
| 93 | Постановление администрации города Светлограда Петровского района Ставропольского края от 10 февраля 2016 года № 73 "О внесении изменений в постановление администрации города Светлограда Петровского района Ставропольского края № 69 "Об утверждении технического задания на разработку Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканл" по строительству и модернизации систем водоснабжения и канализации в городе Светлограде на период 2015-2019 годя для филиала ГУП Ск "Ставрополькрайводоканал" - Светлоградский "Межрайводоканал" |
| 94 | Постановление администрации муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края от 15 февраля 2016 года № 11 "Об утверждении технического задания по разработке "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-219 годы" |
| 95 | Постановление администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 01 февраля 2016 года № 6 "Об отмене постановления администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края № 16 от 26.02.2014 года "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края на период 2014-2019 годы" |
| 96 | Постановление администрации муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края от 15 марта 2016 года № 30 "О внесении корректировок (изменений) в техническое задание на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения на период 2015-2019 годы" |
| 97 | Постановление администрации муниципального образования станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского края от 26 февраля 2016 года № 35-п "О внесении корректировок в техническое задание на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2016-2019 годы" |
| 98 | Постановление администрации Винсадского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 117 "О внесении корректировок (изменений) в техническое задание на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения на период 2016-2019 годы" |
| 99 | Постановление администрации Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 48/2 "О внесении корректировок (изменений) в техническое задание на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения на период 2015-2019 годы" |
| 100 | Постановление администрации муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 25 февраля 2016 года № 65 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 20.02.2014 г. № 40 "Об утверждении технического задания для разработки инвестиционной и производственной программы, технических условий на подключение к существующим сетям водоснабжения и водоотведения" |
| 101 | Постановление администрации Новоблагодарненского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 42 "О внесении корректировок (изменений) в техническое задание на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2016-2019 годы" |
| 102 | Постановление администрации муниципального образования Подкумского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 43/1-п "О внесении корректировок в технические задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2016-2019 годы" |
| 103 | Постановление администрации Пятигорского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 26 февраля 2016 года № 542 "О внесении корректировок (изменений) в техническое задание на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения на период 2015-2019 годы" |
| 104 | Постановление администрации муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 24 февраля 2016 года № 223 "О внесении корректировок в технические задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2016-2019 годы" |
| 105 | Постановление администрации муниципального образования Тельмановского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 60 "О внесении корректировок (изменений) в техническое задание на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения на период 2015-2019 годы" |
| 106 | Постановление администрации Этокского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 19 февраля 2016 года № 121 "О внесении корректировок (изменений) в техническое задание на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения на период 2015-2019 годы" |
| 107 | Постановление администрации муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 25 февраля 2016 года № 50 "О внесении корректировок (изменений) в техническое задание на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения на период 2015-2019 годы" |
| 108 | Постановление администрации муниципального образования Богдановского сельсовета Степновского района Ставропольского края от 18 февраля 2016 г. № 33 "Об актуализации и внесению корректировок (изменений) в "Техническое задание " на разработку "Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" муниципального образования Богдановского сельсовета Степновского района Ставропольского края" |
| 109 | Постановление администрации муниципального образования Варениковского сельсовета Степновского района Ставропольского края от 18 февраля 2016 года № 21-а "Об актуализации и внесентю корректировок (изменений) в "Техническое задание" на разработку "Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" муниципального образования Варениковского сельсовета Степновского района Ставропольского края" |
| 110 | Постановление администрации муниципального образования Верхнестепновского сельсовета Степновского района Ставропольского края от 24 февраля 2016 года № 14 "Об актуализации и внесентю корректировок (изменений) в "Техническое задание" на разработку "Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" муниципального образования Верхнестепновского сельсовета Степновского района Ставропольского края" |
| 111 | Постановление администрации муниципального образования Иргаклинского сельсовета Степновского района Ставропольского края от 18 февраля 2016 года № 21 "О внесении дополнений в Постановление администрации муниципального образования Иргаклинского сельсовета Степновского района Ставропольского края от 28.02.2014 г. № 19 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2014-2019 г.г. муниципального образования Иргаклинского сельсовета Степновского района Ставропольского края". |
| 112 | Постановление администрации муниципального образования Ольгинского сельсовета Степновского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 15 "Об актуализации и внесению корректировок (изменений) в "Техническое задание" на разработку "Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" муниципального образования Ольгинского сельсовета Степновского района Ставропольского края" |
| 113 | Постановление администрации муниципального образования село Соломенское Степновского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 23 "Об актуализации и внесению корректировок (изменений) в "Техническое задание" на разработку "Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" муниципального образования села Соломенского Степновского района Ставропольского края" |
| 114 | Постановление администрации муниципального образования Степновского сельсовета Степновского района Ставропольского края от 18 февраля 2016 года № 45 "Об актуализации и внесению корректировок (изменений) в "Техническое задание" на разработку "Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" муниципального образования Степновского сельсовета Степновского района Ставропольского края" |
| 115 | Распоряжение администрации муниципального образования Безопасненского сельсовета Труновского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 44-р "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" |
| 116 | Постановление администрации муниципального образования Кировского сельсовета Труновского района Ставропольского края от 20 февраля 2016 года № 26/1 "Об утверждении технического задания на разработку Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Кировского сельсовета Труновского района Ставропольского края на 2016-2019 годы". |
| 117 | Постановление администрации села Казгулак Туркменского района Ставропольского края от 09 февраля 2016 года № 8 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования села Казгулак Туркменского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы" |
| 118 | Постановление администрации села Камбулат Туркменского района Ставропольского края от 16 февраля 2016 года № 22 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования села Камбулат Туркменского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы" |
| 119 | Постановление администрации Кучерлинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края от 03 марта 2016 года № 33 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Кучерлинского сельсовета на период 2017-2019 годы" |
| 120 | Постановление администрации села Малые Ягуры Туркменского района Ставропольского края от 26 февраля 2016 года № 33 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования села Малые Ягуры Туркменского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы" |
| 121 | Постановление администрации Овощинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края от 27 февраля 2016 года № 2 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Овощинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на период 2015-2019 годы" |
| 122 | Постановление администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 05.02.2016 года "О внесении изменений в техническое задание на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края на период 2014-2019 г." |
| 123 | Постановление администрации муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 01 февраля 2016 года № 16-п "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края" |
| 124 | Постановление главы муниципального образования станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края от 11 февраля 2016 года № 4 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканл" на 2015-2019 годы" |
| 125 | Постановление администрации муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 03 марта 2016 года и № 26 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал" на 2015-2019 годы" |
| 126 | Постановление администрации города Ессентуки Ставропольского края от 29.02.2016 года № 233 "О внесении изменений в техническое задание на разработку "Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Ессентуки Ставропольского края на 2015-2019 годы, утвержденное постановлением администрации города Ессентуки от 25 февраля 2014 года № 395" |
| 127 | Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 138 "О внесении изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" - Железноводский "Водоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города-курорта Железноводска Ставропольского края на период 2015-2019 годы, утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 февраля 2014 года № 114" |
| 128 | Постановление администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 166 "О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Кисловодска от 28.02.2014 года № 182 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" |
| 129 | Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 29 апреля 2016 года № 1507 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска на период 2015-2019 годов и о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 24.02.2015 г. № 538" |

**Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренный в ранее утвержденной приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края № 543 от 10 октября 2014 года инвестиционной программе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия 1 блока** | |
| № | **Водоснабжение** |
| 1. | Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды |
| 2. | Модернизация артезианских скважин г. Нефтекумск |
| 3. | Модернизация артезианских скважин N 19, N 21, N 20, N 3130, N 16 п. Затеречный |
| 4. | Реконструкция водозаборных сооружений (каптажи) ст. Боргустанская Предгорного района |
| 5. | Модернизация системы обеззараживания воды на водозаборных сооружениях пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 6. | Реконструкция скважинных водозаборов в количестве 5 шт. пос. Пятигорский Предгорного района |
| 7. | Развитие очистных сооружений водопровода с блоком обратного осмоса пос. Пятигорский Предгорного района |
| 8. | Развитие систем обеззараживания воды пос. Пятигорский Предгорного района |
| 9. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода по ул. Конечная от ул. Горная до ул. Строителей 5А с. Краснокумское Георгиевского района |
| 10. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода по ул. Георгиевская с. Краснокумское Георгиевского района |
| 11. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода от ул. Курченко до ул. Георгиевской с. Краснокумское Георгиевского района |
| 12. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода по ул. Лучистая с. Краснокумское Георгиевского района |
| 13. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода по ул. Вербная с. Краснокумское Георгиевского района |
| 14. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода по ул. Сафонова дача с. Краснокумское Георгиевского района |
| 15. | Реконструкция водопроводной сети п/л "Спутник" в городе-курорте Железноводск |
| 16. | Реконструкция водопроводной сети ул. 50 лет Октября N 9 в городе-курорте Железноводск |
| 17. | Реконструкция водопроводной сети ул. Виноградная пос. Иноземцево города-курорта Железноводск |
| 18. | Реконструкция водопроводной сети ул. Гагарина 2, 2а, 2б, 4, 4а в городе-курорте Железноводск |
| 19. | Реконструкция водопроводной сети ул. Маяковского в городе-курорте Железноводск |
| 20. | Реконструкция водопроводной сети ул. Некрасова 2 в городе-курорте Железноводск |
| 21. | Реконструкция водопроводной сети ул. 8 Марта от ул. Советской в городе-курорте Железноводск |
| 22. | Реконструкция водопроводной сети ул. Пролетарская 3Б в городе-курорте Железноводск |
| 23. | Реконструкция водопроводной сети Промышленная 4 в городе-курорте Железноводск |
| 24. | Реконструкция водопроводной сети ул. Пушкина п. Иноземцево в городе-курорте Железноводск |
| 25. | Реконструкция водовода нижней зоны ж/д ст. Бештау до Молзавода в городе-курорте Железноводск |
| 26. | Реконструкция водопроводной сети ул. Кутузова в городе-курорте Железноводск |
| 27. | Реконструкция водопроводной сети ул. Ленина (от санатория "Дубовая Роща") в городе-курорте Железноводск |
| 28. | Реконструкция водопроводной сети ул. Суворова и ул. Октябрьская (5-й микрорайон) в городе-курорте Железноводск |
| 29. | Реконструкция водовода Ессентукский - ул. Мироненко, ул. Семашко в городе-курорте Железноводск |
| 30. | Реконструкция водовода по ул. Ленина от ул. Оранжерейная до дома N 104 в г. Железноводск |
| 31. | Реконструкция водовода по ул. Ленина от ул. Интернациональная ул. Чапаева в г. Железноводск |
| 32. | Развитие внеплощадочной и внутриплощадочной сети водопровода пос. Аликоновский города-курорта Кисловодск |
| 33. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода от ул. Азербайджанская по дамбе до госпиталя "Велинград" г. Кисловодск |
| 34. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-200 мм протяженностью 530 м от госпиталя "Велинград" до ул. Прямая пос. Аликоновский г. Кисловодск |
| 35. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода от НС "Суворовская" до пересечения ул. Титова-Парковая г. Кисловодск |
| 36. | Реконструкция водопровода диаметра Д=400 мм от камеры переключения "Кольцо - Гора" в пос. Мирном до резервуаров "Суворовские" г. Кисловодск |
| 37. | Реконструкция водопровода от пересечения ул. Озерная - Линейная до проектируемого трубопровода Д-200 мм у въезда в госпиталь "Велинград" г. Кисловодск |
| 38. | Реконструкция водопровода от резервуара "Красные камни" г. Кисловодск |
| 39. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водоводов д=600 мм и д=400 мм через р. Подкумок в районе п. Нежинский г. Кисловодск |
| 40. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водовода от поста "Гора-Кольцо" до НС "Осипенко" г. Кисловодск |
| 41. | Реконструкция водовода по ул. М. Расковой до резервуаров "Ракитные" г. Кисловодск |
| 42. | Реконструкция водовода д=500 мм от поста "Гора-Кольцо" до резервуаров "Суворовские" г. Кисловодск |
| 43. | Реконструкция водовода Д-400 мм от источников "Лермонтовские" до пер. Крепостного г. Кисловодск |
| 44. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водовода в курортном парке от санатория "Пикет" до резервуаров "Орджоникидзе" г. Кисловодск |
| 45. | Реконструкция водовода Д=400 мм от резервуаров "Георгиевское плато" до пр. Дзержинского, г. Кисловодск |
| 46. | Реконструкция водопровода Д=200 мм по ул. Тельмана от пер. Кузнечный до ул. Курганная г. Кисловодск |
| 47. | Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул. Веселая от ул. Пятигорская до ул. Седлогорская г. Кисловодск |
| 48. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водовода д=300 мм по пр. Победы, Водопойная, Чайковского г. Кисловодск |
| 49. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-400 мм по ул. Ленинградская от ул. Азербайджанская до ул. Грозненская г. Кисловодск |
| 50. | Реконструкция водопровода Д-150 мм по ул. Вашкевича от ул. Свердлова до ул. Садово-Виноградн. г. Кисловодск |
| 51. | Реконструкция водопровода д-150 мм от пр. Дзержинского по ул. Широкая до ул. Пятигорская г. Кисловодск |
| 52. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода д-150 мм по ул. У. Алиева г. Кисловодск |
| 53. | Реконструкция 2-х ниток водопровода д-150 мм от НС "Лермонтовская" до санатория "Сосновый бор" г. Кисловодск |
| 54. | Реконструкция участка водовода д-100 по ул. Кольцова (сквер) от ул. Ермолова до ул. Лермонтова г. Кисловодск |
| 55. | Реконструкция 2-х ниток водовода д-250 мм по автодороге в районе санатория "Пикет" от НС котельной сан. "Пикет" г. Кисловодск |
| 56. | Реконструкция водопровода д-100 мм от ул. Замковая до Форельного хозяйства по ул. Звездная г. Кисловодск |
| 57. | Реконструкция водопровода Д-100мм по ул. Шаумяна от ул. Чкалова до ул. Авиации г. Кисловодск |
| 58. | Реконструкция водопровода Д-100 мм по ул. Еськова от ул. Чкалова до пр. Первомайский г. Кисловодск |
| 59. | Реконструкция водовода Д-300 мм по ул. Станичная от ул. Водопойной г. Кисловодск |
| 60. | Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул. Горького от ул. Кутузова до ул. 40 лет Октября г. Кисловодск |
| 61. | Реконструкция водопровода Д-100 мм от ул. Донская до ул. Верхнедонская, Сиреневая г. Кисловодск |
| 62. | Реконструкция водопровода д-150 мм по ул. Красноармейская от пр. Первомайский до пер. Саперный г. Кисловодск |
| 63. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-300 мм по ул. Марцинкевича от ул. Жмакина до Белинского г. Кисловодск |
| 64. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-150 мм по ул. Озерная от ул. 40 лет Октября до п. Аликоновка г. Кисловодск |
| 65. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-150 мм по ул. Калинина от ул. Фоменко до ул. Железнодорожной г. Кисловодск |
| 66. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-100 мм по ул. Московской до пр. Победы г. Кисловодск |
| 67. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-150 мм от ул. Дзержинского по ул. Вокзальная до кафе "Космос"г. Кисловодск |
| 68. | Реконструкция водопровода Д-100 мм по ул. Подгорная от ул. Ермолова до ул. Кабардинская г. Кисловодск |
| 69. | Реконструкция водопровода Д-100 от ул. Ломоносова по ул. Катыхина до ул. Крылова г. Кисловодск |
| 70. | Реконструкция водопровода Д-150 мм по ул. Титова до ул. Крайнего г. Кисловодск |
| 71. | Реконструкция водовода Д-300 мм от ул. Цандера по ул. Г. Медиков до ул. К. Либкнехта г. Кисловодск |
| 72. | Реконструкция водопровода Д-300 мм от ул. Островского по ул. 40 лет Октября до ул. Ставропольской г. Кисловодск |
| 73. | Реконструкция водопровода Д-200 мм от ул. Аликоновской по ул. Островского до ул. 40 лет Октября г. Кисловодск |
| 74. | Реконструкция водопровода Д-150 мм от ул. Пограничной по ул. Белорусской до КФСИ г. Кисловодск |
| 75. | Реконструкция водопровода Д-100 мм по пер. Солнечный от ул. К. Ге до ж/д N 11 г. Кисловодск |
| 76. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водопровода Д-300 мм по ул. Прудная от ул. Ярошенко до поворота на санаторий "Пикет" г. Кисловодск |
| 77. | Реконструкция водопровода Д-50 мм по ул. Березовской от пер. Саперный до пер. Южный г. Кисловодск |
| 78. | Реконструкция магистральных водоводов от н/с "Дожимная" и н/с "Промвода" до распределительного узла ул. Шоссейная - Восточная г. Нефтекумск |
| 79. | Реконструкция водопроводных сетей в п. Нефтяников, г. Нефтекумск |
| 80. | Реконструкция сетей водоснабжения ст. Бекешевская Предгорного района |
| 81. | Реконструкция сетей водоснабжения ст. Боргустанская Предгорного района |
| 82. | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения ст. Ессентукская Предгорного района |
| 83. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой магистрального водовода на ст. Ессентукская Предгорного района |
| 84. | Модернизация водопроводных сетей ст. Ессентукская Предгорного района |
| 85. | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Нежинский Предгорного района |
| 86. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Новоблагодарное Предгорного района |
| 87. | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Санамер Предгорного района |
| 88. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода в пос. Санамер по ул. Победы, Рокоссовского, Жукова, Гагарина, Аристотеля, В. Кайшева, Спортивная, А.П. Гюльбякова, Ф. Юрчихина Предгорного района |
| 89. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Этока Предгорного района |
| 90. | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 91. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водовода технической воды пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 92. | Реконструкция сетей водопровода пос. Пятигорский Предгорного района |
| 93. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода в пос. Пятигорский Предгорного района |
| 94. | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Подкумок Предгорного района |
| 95. | Реконструкция сетей водоснабжения ст. Суворовская Предгорного района |
| 96. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Винсады Предгорного района |
| 97. | Реконструкция водопровода по ул. Терешковой от пер. Курганного до ул. Трактовой г. Михайловск |
| 98. | Реконструкция водопровода по пер. Советский от ул. Войкова до ул. Гагарина г. Михайловск |
| 99. | Реконструкция водопровода от пер. Советского до пер. Ростовского г. Михайловск |
| 100. | Реконструкция водопровода ул. Войкова от пер. Советского до ул. Гражданской г. Михайловск |
| 101. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водопровода от ул. Кочубея до автодороги (Ставрополь - аэропорт) г. Михайловск |
| 102. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водопровода по ул. Ишкова от пер. Болгарского до пер. Кузнечного г. Михайловск |
| 103. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водопровода по ул. Коллективной от ул. Гагарина, труба п/э д. 500 мм до ул. Войкова, д. 300 мм протяженностью 600 п.м. |
| 104. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водопровода от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополь (район ЦРБ) до ул. Ишкова |
| 105. | Реконструкция участка магистрального водовода Светлоградского группового водопровода |
| 106. | Модернизация насосного агрегата насосная станция второго подъема "Медовая" г. Железноводск |
| 107. | Модернизация насосных агрегатов на насосной станция "8 Марта" г. Железноводск |
| 108. | Реконструкция трубопроводов, насосов, запорной арматуры на резервуарах и НС "Индустрия-1, N 1, N 2", "Индустрия-2", г.Железноводск |
| 109. | Реконструкция резервуара "Красные камни" г.Кисловодск |
| 110. | Реконструкция запорной арматуры на территории площадок резервуаров "Баязет N 1, N 2", "Гайдара N 1, N 2, N 3" и установка задвижек с электроприводом, г.Кисловодск |
| 111. | Реконструкция центрального водопровода от резервуара "Лермонтовский", расширение зоны водоснабжения и возведение нового резервуара г.Кисловодск |
| 112. | На резервуаре "Седлогорский N 1" предусматривается реконструкция водопровода от насосной станции до поселка Белореченский и частичная замена подающего и отводящего водопровода от резервуара 3000 м3 по ул. Седлогорской г.Кисловодск |
| 113. | На резервуарах "Орджоникидзе" предусматривается реконструкция старых резервуаров "Орджоникидзе N 3, N 4", г.Кисловодск |
| 114. | На резервуарах "Суворовские N 1, N 2" предусматривается полная реконструкция запорной арматуры и резервуара, г.Кисловодск |
| 115. | Реконструкция двух резервуаров "Запикетные", г.Кисловодск |
| 116. | Реконструкция подводящих сетей и ремонт хлораторной на резервуаре "Баязет N 3", г.Кисловодск |
| 117. | Реконструкция запорной арматуры на резервуаре "Георгиевское плато N 1" , г.Кисловодск |
| 118. | Реконструкция резервуара "Георгиевское плато N 2" г.Кисловодск |
| 119. | Н/С "Осипенко" модернизация насосного оборудования (1 Д 315-71, 100 КВт.) г.Кисловодск |
| 120. | Н/С "Суворовская" модернизация насосного оборудования (К 160/30, 30 КВт.) г.Кисловодск |
| 121. | Н/С "Мартовская" модернизация насосного оборудования (К 100-65-20, 45 КВт.) г.Кисловодск |
| 122. | Н/С "Набережная" модернизация насосного оборудования (К 80-50-200, 15 КВт) г.Кисловодск |
| 123. | Модернизация насосной станции 2-го подъема ст. Бекешевская Предгорного района |
| 124. | Модернизация насосных станциях 1-го подъема ст. Боргустанская Предгорного района |
| 125. | Модернизация насосной станции 2-го подъема пос. Нежинский Предгорного района |
| 126. | Развитие насосной станции 2-го подъема с резервуарами чистой пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 127. | Модернизация насосной станции 2-го подъема пос. Пятигорский Предгорного района |
| 128. | Реконструкция насосной станции 2-го подъема с. Винсады Предгорного района |
| **Водоотведение** | |
| 129. | Модернизация ОСК, г. Нефтекумск |
| 130. | Модернизация ОСК, п. Затеречный |
| 131. | Реконструкция ОСК г. Михайловск, с увеличением производительности с 12600 м3/сут. до 25000 м3/сут. |
| 132. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина от N 2 до ул. Рылеева г. Георгиевск |
| 133. | Реконструкция загородного канализационного коллектора по ул. Российская от ул. Школьная до N 2 с. Краснокумское Георгиевского района |
| 134 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Российской с. Краснокумское Георгиевского района |
| 135. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой напорного канализационного коллектора в с. Краснокумское Георгиевского района |
| 136. | Реконструкция напорного канализационного коллектора - пос. Иноземцево, г.Железноводск |
| 137. | Реконструкция канализационной сети пос. Капельница до насосной станции г.Железноводск |
| 138. | Реконструкция канализационной сети квартал 32Б пос. Иноземцево, г.Железноводск |
| 139. | Реконструкция канализационной сети ул. Октябрьская 3, г.Железноводск |
| 140. | Реконструкция канализационного коллектора Конзавод - межгородской коллектор, г.Железноводск |
| 141. | Реконструкция канализационного коллектора в западной части города Железноводска |
| 142. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по пр. Победы от дома связи до МГК г.Кисловодск |
| 143. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по ул. Озерной от ул. Кутузова до госпиталя "Велинград" г.Кисловодск |
| 144. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора от ул. Фоменко до МГК г.Кисловодск |
| 145. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по ул. Чехова от ул. Пороховой до МГК г.Кисловодск |
| 146. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора протяженностью 2 км. от КНС "Римгорская" вдоль русла реки Подкумок до ПК-1 МГК г.Кисловодск |
| 147. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по ул. Озерной от Комсомольского парка до коллектора д-400 мм в пойме реки Аликоновка г.Кисловодск |
| 148. | Реконструкция канализационной сети Д-500 мм от ул. Фоменко до ул. Пороховой г.Кисловодск |
| 149. | Реконструкция канализационного дюкера Д-2 x 150 мм по ул. Белорусской от пр. Победы до ул. Станичная г.Кисловодск |
| 150. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Желябова от пр. Дзержинского до пр. Ленина г.Кисловодск |
| 151. | Реконструкция канализационной сети Д-300 мм по ул. Замковой от ТЗХ до ул. Мичурина вдоль реки Аликоновка г.Кисловодск |
| 152. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Чкалова от ул. Красноармейской до ул. Октябрьской г.Кисловодск |
| 153. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Гагарина от ул. Кабардинской до пр. Мира г.Кисловодск |
| 154. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Прудной от N 99 до N 1 г.Кисловодск |
| 155. | Реконструкция канализационной сети Д-150 мм по ул. Седлогорской г.Кисловодск |
| 156. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по пр. Ленина от ул. Урицкого N 12 до Желябова г.Кисловодск |
| 157. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Железнодорожной от N 28 до сборного колодца г.Кисловодск |
| 158. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. С. Перовской от санатория. "Смена" до пр. Ленина г.Кисловодск |
| 159. | Реконструкция канализационной сети Д-150 мм по пер. Пикетному г.Кисловодск |
| 160. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Лермонтова г.Кисловодск |
| 161. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Семашко от пр. Ленина до Вокзальной г.Кисловодск |
| 162. | Реконструкция канализационного дюкера Д-2 x 200 мм по ул. Набережной до предприятия "Теплосеть" г.Кисловодск |
| 163. | Реконструкция канализационной сети Д-150 - 200 мм по ул. Березовской от N 62 до N 49 г.Кисловодск |
| 164. | Реконструкция канализационных сетей ст. Ессентукской Предгорного района |
| 165. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора в восточной части ст. Ессентукская до МГК с переходом через р. Подкумок Предгорного района |
| 166. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора в западной части ст. Ессентукская до МГК с переходом через р. Подкумок Предгорного района |
| 167. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационной сети микрорайона N 12 с подключением в проектируемый коллектор по ул. Гагарина Предгорного района |
| 168. | Реконструкция канализационных сетей пос. Нежинский Предгорного района |
| 169. | Реконструкция канализационных сетей пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 170. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по улицам Новая, Кольцевая, Российская, Спортивная, пер. Центральная Предгорного района |
| 171. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора в новых микрорайонах пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 172. | Развитие систем дождевой (ливневой) канализационной сети пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 173. | Реконструкция канализационных сетей пос. Пятигорский Предгорного района |
| 174. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой централизованной системы канализации и очистных сооружений пос. Пятигорский Предгорного района |
| 175. | Реконструкция канализационных сетей пос. Подкумок Предгорного района |
| 176. | Реконструкция канализационной сети с. Винсады Предгорного района |
| 177. | Реконструкция существующего самотечного канализационного коллектора д. 300 мм по пер. Советскому до ул. Гагарина г.Михайловск |
| 178. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой напорного коллектора от канализационно-насосной станции до очистных сооружений г. Михайловск |
| **Мероприятия 2 блока** | |
| 179 - 206 | Строительство трубопроводов водоснабжения до точки технологического присоединения (Александровский МРВК, Андроповский МРВК, Апанасенковский МРВК, Арзгирский МРВК, Благодарненский МРВК, Буденновский МРВК, Георгиевский МРВК, Георгиевский "Сельводоканал", Ессентукский ВК, Железноводский ВК, Изобильненский ВК, Ипатовский МРВК, Кисловодский ВК, Кочубеевский РВК, Кубанские ОСВ, Красногвардейский РВК, Курской РВ, Левокумский РВК, Малкинская СПВ, Минераловодский ВК, Нефтекумский ВК, Новоалександровский ВК, Предгорный ВК, Пятигорский ВК, Светлоградский МРВК, Сенгилеевский МРВК, Степновский РВК, Труновский МРВК) |
| 207 - 229 | Строительство трубопроводов водоотведения до точки технологического присоединения (Александровский МРВК, Андроповский МРВК, Апанасенковский МРВК, Арзгирский МРВК, Благодарненский МРВК, Буденновский МРВК, Георгиевский МРВК, Георгиевский "Сельводоканал", Ессентукский ВК, Железноводский ВК, Изобильненский ВК, Ипатовский МРВК, Кисловодский ВК, КМВ ОСК, Кочубеевский РВК, Кубанские ОСВ, Курской РВ, Минераловодский ВК, Нефтекумский ВК, Новоалександровский ВК, Пятигорский ВК, Светлоградский МРВК, Сенгилеевский МРВК, Труновский МРВК) |
| **Мероприятия 3 блока** | |
| 230 | Водоснабжение г. Михайловска, Шпаковского и Грачевского района |
| **Мероприятия 4 блока** | |
| 231-258 | Модернизация сетей водоснабжения (Александровский МРВК, Андроповский МРВК, Апанасенковский МРВК, Арзгирский МРВК, Благодарненский МРВК, Буденновский МРВК, Георгиевский МРВК, Георгиевский "Сельводоканал", Ессентукский ВК, Железноводский ВК, Изобильненский ВК, Ипатовский МРВК, Кисловодский ВК, Кочубеевский РВК, Кубанские ОСВ, Красногвардейский РВК, Курской РВ, Левокумский РВК, Малкинская СПВ, Минераловодский ВК, Нефтекумский ВК, Новоалександровский ВК, Предгорный ВК, Пятигорский ВК, Светлоградский МРВК, Сенгилеевский МРВК, Степновский РВК, Труновский МРВК) |
| 259-282 | Модернизация сетей водоотведения (Александровский МРВК, Андроповский МРВК, Апанасенковский МРВК, Арзгирский МРВК, Благодарненский МРВК, Буденновский МРВК, Георгиевский МРВК, Георгиевский "Сельводоканал", Ессентукский ВК, Железноводский ВК, Изобильненский ВК, Ипатовский МРВК, Кисловодский ВК, КМВ ОСК, Кочубеевский РВК, Кубанские ОСВ, Курской РВ, Минераловодский ВК, Нефтекумский ВК, Новоалександровский ВК, Пятигорский ВК, Светлоградский МРВК, Сенгилеевский МРВК, Труновский МРВК) |

**Перечень исключаемых мероприятий в результате корректировки (2016 года) инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия 1 блока** | |
| № | **Водоснабжение** |
|
| 1. | Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды |
| 3. | Модернизация артезианских скважин N 19, N 21, N 20, N 3130, N 16 п. Затеречный |
| 4. | Реконструкция водозаборных сооружений (каптажи) ст. Боргустанская Предгорного района |
| 5. | Модернизация системы обеззараживания воды на водозаборных сооружениях пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 6. | Реконструкция скважинных водозаборов в количестве 5 шт. пос. Пятигорский Предгорного района |
| 7. | Развитие очистных сооружений водопровода с блоком обратного осмоса пос. Пятигорский Предгорного района |
| 8. | Развитие систем обеззараживания воды пос. Пятигорский Предгорного района |
| 11. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода от ул. Курченко до ул. Георгиевской с. Краснокумское Георгиевского района |
| 13. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода по ул. Вербная с. Краснокумское Георгиевского района |
| 14. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода по ул. Сафонова дача с. Краснокумское Георгиевского района |
| 15. | Реконструкция водопроводной сети п/л "Спутник" в городе-курорте Железноводск |
| 16. | Реконструкция водопроводной сети ул. 50 лет Октября N 9 в городе-курорте Железноводск |
| 18. | Реконструкция водопроводной сети ул. Гагарина 2, 2а, 2б, 4, 4а, в городе-курорте Железноводск |
| 19. | Реконструкция водопроводной сети ул. Маяковского, в городе-курорте Железноводск |
| 20. | Реконструкция водопроводной сети ул. Некрасова 2, в городе-курорте Железноводск |
| 26. | Реконструкция водопроводной сети ул. Кутузова в городе-курорте Железноводск |
| 27. | Реконструкция водопроводной сети ул. Ленина (от санатория "Дубовая Роща") в городе-курорте Железноводск |
| 28. | Реконструкция водопроводной сети ул. Суворова и ул. Октябрьская (5-й микрорайон) в городе-курорте Железноводск |
| 79. | Реконструкция водопроводных сетей в п. Нефтяников, г. Нефтекумск |
| 80. | Реконструкция сетей водоснабжения ст. Бекешевская Предгорного района |
| 83. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой магистрального водовода на ст. Ессентукская Предгорного района |
| 88. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода в пос. Санамер по ул. Победы, Рокоссовского, Жукова, Гагарина, Аристотеля, В. Кайшева, Спортивная, А.П. Гюльбякова, Ф. Юрчихина Предгорного района |
| 89. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Этока Предгорного района |
| 90. | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 91. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водовода технической воды пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 93. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода в пос. Пятигорский Предгорного района |
| 105. | Реконструкция участка магистрального водовода Светлоградского группового водопровода |
| 106. | Модернизация насосного агрегата насосная станция второго подъема "Медовая" г. Железноводск |
| 107. | Модернизация насосных агрегатов на насосной станция "8 Марта" г. Железноводск |
| 123. | Модернизация насосной станции 2-го подъема ст. Бекешевская Предгорного района |
| 124. | Модернизация насосных станциях 1-го подъема ст. Боргустанская Предгорного района |
| 125. | Модернизация насосной станции 2-го подъема пос. Нежинский Предгорного района |
| 126. | Развитие насосной станции 2-го подъема с резервуарами чистой пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 127. | Модернизация насосной станции 2-го подъема пос. Пятигорский Предгорного района |
| 128. | Реконструкция насосной станции 2-го подъема с. Винсады Предгорного района |
| **Водоотведение** | |
| 129. | Модернизация ОСК г. Нефтекумск |
| 130. | Модернизация ОСК п. Затеречный |
| 139. | Реконструкция канализационной сети ул. Октябрьская 3, г.Железноводск |
| 165. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора в восточной части ст. Ессентукская до МГК с переходом через р. Подкумок Предгорного района |
| 166. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора в западной части ст. Ессентукская до МГК с переходом через р. Подкумок Предгорного района |
| 167. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационной сети микрорайона N 12 с подключением в проектируемый коллектор по ул. Гагарина Предгорного района |
| 170. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по улицам Новая, Кольцевая, Российская, Спортивная, пер. Центральная Предгорного района |
| 171. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора в новых микрорайонах пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 172. | Развитие систем дождевой (ливневой) канализационной сети пос. Ясная Поляна Предгорного района |
| 173. | Реконструкция канализационных сетей пос. Пятигорский Предгорного района |
| 174. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой централизованной системы канализации и очистных сооружений пос. Пятигорский Предгорного района |
| 175. | Реконструкция канализационных сетей пос. Подкумок Предгорного района |
| **Мероприятия 2 блока** | |
| 179 - 206 | Строительство трубопроводов водоснабжения до точки технологического присоединения (Александровский МРВК, Андроповский МРВК, Апанасенковский МРВК, Арзгирский МРВК, Благодарненский МРВК, Буденновский МРВК, Георгиевский МРВК, Георгиевский "Сельводоканал", Ессентукский ВК, Железноводский ВК, Изобильненский ВК, Ипатовский МРВК, Кисловодский ВК, Кочубеевский РВК, Кубанские ОСВ, Красногвардейский РВК, Курской РВ, Левокумский РВК, Малкинская СПВ, Минераловодский ВК, Нефтекумский ВК, Новоалександровский ВК, Предгорный ВК, Пятигорский ВК, Светлоградский МРВК, Сенгилеевский МРВК, Степновский РВК, Труновский МРВК) |
| 207 - 229 | Строительство трубопроводов водоотведения до точки технологического присоединения (Александровский МРВК, Андроповский МРВК, Апанасенковский МРВК, Арзгирский МРВК, Благодарненский МРВК, Буденновский МРВК, Георгиевский МРВК, Георгиевский "Сельводоканал", Ессентукский ВК, Железноводский ВК, Изобильненский ВК, Ипатовский МРВК, Кисловодский ВК, КМВ ОСК, Кочубеевский РВК, Кубанские ОСВ, Курской РВ, Минераловодский ВК, Нефтекумский ВК, Новоалександровский ВК, Пятигорский ВК, Светлоградский МРВК, Сенгилеевский МРВК, Труновский МРВК) |
| **Мероприятия 3 блока** | |
| 230 | Водоснабжение г. Михайловска, Шпаковского и Грачевского района |
| **Мероприятия 4 блока** | |
| 231-258 | Модернизация сетей водоснабжения (Александровский МРВК, Андроповский МРВК, Апанасенковский МРВК, Арзгирский МРВК, Благодарненский МРВК, Буденновский МРВК, Георгиевский МРВК, Георгиевский "Сельводоканал", Ессентукский ВК, Железноводский ВК, Изобильненский ВК, Ипатовский МРВК, Кисловодский ВК, Кочубеевский РВК, Кубанские ОСВ, Красногвардейский РВК, Курской РВ, Левокумский РВК, Малкинская СПВ, Минераловодский ВК, Нефтекумский ВК, Новоалександровский ВК, Предгорный ВК, Пятигорский ВК, Светлоградский МРВК, Сенгилеевский МРВК, Степновский РВК, Труновский МРВК) |
| 259-282 | Модернизация сетей водоотведения (Александровский МРВК, Андроповский МРВК, Апанасенковский МРВК, Арзгирский МРВК, Благодарненский МРВК, Буденновский МРВК, Георгиевский МРВК, Георгиевский "Сельводоканал", Ессентукский ВК, Железноводский ВК, Изобильненский ВК, Ипатовский МРВК, Кисловодский ВК, КМВ ОСК, Кочубеевский РВК, Кубанские ОСВ, Курской РВ, Минераловодский ВК, Нефтекумский ВК, Новоалександровский ВК, Пятигорский ВК, Светлоградский МРВК, Сенгилеевский МРВК, Труновский МРВК) |

**Перечень мероприятий инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» изложенных в результате корректировки (2016 года) в другой редакции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия 1 блока** | | |
| **Старая редакция мероприятия** | | **Новая редакция мероприятия** |
| № | **Водоснабжение** | |
| 9. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода по ул. Конечная от ул. Горная до ул. Строителей 5А с. Краснокумское Георгиевского района | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 250мм на полиэтиленовые трубы диаметром 250мм, протяженностью 196 м, в с.Краснокумское Георгиевского района по ул.Кирова от ул.Строителей, 1В до железной дороги |
| 10. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода по ул. Георгиевская с. Краснокумское Георгиевского района |
| 12. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода по ул. Лучистая с. Краснокумское Георгиевского района |
| 97. | Реконструкция водопровода по ул. Терешковой от пер. Курганного до ул. Трактовой г. Михайловск | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из асбестоцементных труб диаметром 100-150мм, протяженностью 6200 м, в г.Михайловске на полиэтиленовую трубу диаметром 315мм, протяженностью 1200 м (от пер.Советского № 6В по ул.Октябрьской до № 116/2 пересечение с ул.Войкова далее по ул.Войкова) и полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм, протяженностью 5000 м (от ул.Войкова № 224/5 до ул. Гражданской № 2), для увеличения пропускной способности |
| 98. | Реконструкция водопровода по пер. Советский от ул. Войкова до ул. Гагарина г. Михайловск |
| 99. | Реконструкция водопровода от пер. Советского до пер. Ростовского г. Михайловск |
| 100. | Реконструкция водопровода ул. Войкова от пер. Советского до ул. Гражданской г. Михайловск |
| 101. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водопровода от ул. Кочубея до автодороги (Ставрополь - аэропорт) г. Михайловск | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 500м, в г.Михайловске по пер.Князевскому от ул.Подлесной до автодороги Ставрополь - Дубовка с подключением к проектируемому водоводу диаметром 500мм от сетей МУП "Водоканал" г.Ставрополя (в районе ЦРБ г.Михайловска, ул.Ленина, 1) до ул.Ишкова |
| 102. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водопровода по ул. Ишкова от пер. Болгарского до пер. Кузнечного г. Михайловск | Проектирование и строительство водопроводной сети их полиэтиленовых труб диаметром 500мм, протяженностью 8500 м, в г.Михайловске от сетей МУП "Водоканал" г.Ставрополя (в районе ЦРБ г.Михайловска, ул.Ленина, 1) вдоль автодороги Ставрополь - Дубовка до поворота на ул.Выставочную, далее по ул.Выставочной, Орджоникидзе, Заречной, Счастливой, пер.Кизиловскому, ул.Ишкова до ж/д № 71 |
| 104. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водопровода от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополь (район ЦРБ) до ул. Ишкова |
| 103. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водопровода по ул. Коллективной от ул. Гагарина, труба п/э д. 500 мм до ул. Войкова, д. 300 мм протяженностью 600 п.м. | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 400мм, протяженностью 600 м, в г.Михайловске по ул.Коллективной от ул.Гагарина (в районе железнодорожного переезда) до ул.Войкова, № 2 |
| 41. | Реконструкция водовода по ул. М. Расковой до резервуаров "Ракитные" г. Кисловодск | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 1000 м, в г.Кисловодске по ул.М.Расковой от пересечения ул.Расковой до ул.Марцинкевича до резервуаров "Ракитной горы" по пер.Ракитному в районе жилого дома № 13 |
| 48. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водовода д=300 мм по пр. Победы, Водопойная, Чайковского г. Кисловодск |
| 49. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-400 мм по ул. Ленинградская от ул. Азербайджанская до ул. Грозненская г. Кисловодск |
| 52. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода д-150 мм по ул. У. Алиева г. Кисловодск |
| 56. | Реконструкция водопровода д-100 мм от ул. Замковая до Форельного хозяйства по ул. Звездная г. Кисловодск |
| 59. | Реконструкция водовода Д-300 мм по ул. Станичная от ул. Водопойной г. Кисловодск |
| 63. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-300 мм по ул. Марцинкевича от ул. Жмакина до Белинского г. Кисловодск |
| 65. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-150 мм по ул. Калинина от ул. Фоменко до ул. Железнодорожной г. Кисловодск |
| 66. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-100 мм по ул. Московской до пр. Победы г. Кисловодск |
| 73. | Реконструкция водопровода Д-200 мм от ул. Аликоновской по ул. Островского до ул. 40 лет Октября г. Кисловодск |
| 74. | Реконструкция водопровода Д-150 мм от ул. Пограничной по ул. Белорусской до КФСИ г. Кисловодск |
| 122. | Н/С "Набережная" модернизация насосного оборудования (К 80-50-200, 15 КВт) г.Кисловодск |
| 32. | Развитие внеплощадочной и внутриплощадочной сети водопровода пос. Аликоновский города-курорта Кисловодск | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 400мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 4700 м, с увеличением пропускной способности трубопровода на участке от распределительного узла "Гора Кольцо" в п.Мирный Предгорного района по ул.Шоссейная, 15 до резервуаров "Суворовские" по ул. Озерной, 4 в г.Кисловодске |
| 33. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода от ул. Азербайджанская по дамбе до госпиталя "Велинград" г. Кисловодск |
| 34. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-200 мм протяженностью 530 м от госпиталя "Велинград" до ул. Прямая пос. Аликоновский г. Кисловодск |
| 35. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода от НС "Суворовская" до пересечения ул. Титова-Парковая г. Кисловодск |
| 36. | Реконструкция водопровода диаметра Д=400 мм от камеры переключения "Кольцо - Гора" в пос. Мирном до резервуаров "Суворовские" г. Кисловодск |
| 37. | Реконструкция водопровода от пересечения ул. Озерная - Линейная до проектируемого трубопровода Д-200 мм у въезда в госпиталь "Велинград" г. Кисловодск |
| 42. | Реконструкция водовода д=500 мм от поста "Гора-Кольцо" до резервуаров "Суворовские" г. Кисловодск |
| 60. | Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул. Горького от ул. Кутузова до ул. 40 лет Октября г. Кисловодск |
| 70. | Реконструкция водопровода Д-150 мм по ул. Титова до ул. Крайнего г. Кисловодск |
| 71. | Реконструкция водовода Д-300 мм от ул. Цандера по ул. Г. Медиков до ул. К. Либкнехта г. Кисловодск |
| 72. | Реконструкция водопровода Д-300 мм от ул. Островского по ул. 40 лет Октября до ул. Ставропольской г. Кисловодск |
| 114. | На резервуарах "Суворовские N 1, N 2" предусматривается полная реконструкция запорной арматуры и резервуара г.Кисловодск |
| 120. | Н/С "Суворовская" модернизация насосного оборудования (К 160/30, 30 КВт.) г.Кисловодск |
| 40. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водовода от поста "Гора-Кольцо" до НС "Осипенко" г. Кисловодск | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 600мм на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм, протяженностью 5500 м, от распределительного узла Гора-Кольцо в п.Мирный Предгорного района по ул.Шоссейная, 15 до НС "Осипенко" по ул.Осипенко 1, в г.Кисловодске |
| 45. | Реконструкция водовода Д=400 мм от резервуаров "Георгиевское плато" до пр. Дзержинского г. Кисловодск |
| 47. | Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул. Веселая от ул. Пятигорская до ул. Седлогорская г. Кисловодск |
| 50. | Реконструкция водопровода Д-150 мм по ул. Вашкевича от ул. Свердлова до ул. Садово-Виноградн. г. Кисловодск |
| 51. | Реконструкция водопровода д-150 мм от пр. Дзержинского по ул. Широкая до ул. Пятигорская г. Кисловодск |
| 64. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-150 мм по ул. Озерная от ул. 40 лет Октября до п. Аликоновка г. Кисловодск |
| 112. | На резервуаре "Седлогорский N 1" предусматривается реконструкция водопровода от насосной станции до поселка Белореченский и частичная замена подающего и отводящего водопровода от резервуара 3000 м3 по ул. Седлогорской г.Кисловодск |
| 113. | На резервуарах "Орджоникидзе" предусматривается реконструкция старых резервуаров "Орджоникидзе N 3, N 4" г.Кисловодск |
| 117. | Реконструкция запорной арматуры на резервуаре "Георгиевское плато N 1" г.Кисловодск |
| 118. | Реконструкция резервуара "Георгиевское плато N 2" г.Кисловодск |
| 119. | Н/С "Осипенко" модернизация насосного оборудования (1 Д 315-71, 100 КВт.) г.Кисловодск |
| 121. | Н/С "Мартовская" модернизация насосного оборудования (К 100-65-20, 45 КВт.) г.Кисловодск |
| 38. | Реконструкция водопровода от резервуара "Красные камни" г. Кисловодск | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 600мм на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм, протяженностью 1000 м, проходящего по земельному участку п.Нежинский Предгорного района по направлению на г.Кисловодск, для подачи воды на резервуары "Главный Баязет" по ул.Кутузова, в районе горбольницы г.Кисловодска |
| 39. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водоводов д=600 мм и д=400 мм через р. Подкумок в районе п. Нежинский г. Кисловодск |
| 43. | Реконструкция водовода Д-400 мм от источников "Лермонтовские" до пер. Крепостного г. Кисловодск |
| 44. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водовода в курортном парке от санатория "Пикет" до резервуаров "Орджоникидзе" г. Кисловодск |
| 46. | Реконструкция водопровода Д=200 мм по ул. Тельмана от пер. Кузнечный до ул. Курганная г. Кисловодск |
| 53. | Реконструкция 2-х ниток водопровода д-150 мм от НС "Лермонтовская" до санатория "Сосновый бор" г. Кисловодск |
| 54. | Реконструкция участка водовода д-100 по ул. Кольцова (сквер) от ул. Ермолова до ул. Лермонтова г. Кисловодск |
| 55. | Реконструкция 2-х ниток водовода д-250 мм по автодороге в районе санатория "Пикет" от НС котельной сан. "Пикет" г. Кисловодск |
| 57. | Реконструкция водопровода Д-100мм по ул. Шаумяна от ул. Чкалова до ул. Авиации г. Кисловодск |
| 58. | Реконструкция водопровода Д-100 мм по ул. Еськова от ул. Чкалова до пр. Первомайский г. Кисловодск |
| 61. | Реконструкция водопровода Д-100 мм от ул. Донская до ул. Верхнедонская, Сиреневая г. Кисловодск |
| 62. | Реконструкция водопровода д-150 мм по ул. Красноармейская от пр. Первомайский до пер. Саперный г. Кисловодск |
| 67. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой трубопровода Д-150 мм от ул. Дзержинского по ул. Вокзальная до кафе "Космос"г. Кисловодск |
| 68. | Реконструкция водопровода Д-100 мм по ул. Подгорная от ул. Ермолова до ул. Кабардинская г. Кисловодск |
| 69. | Реконструкция водопровода Д-100 от ул. Ломоносова по ул. Катыхина до ул. Крылова г. Кисловодск |
| 75. | Реконструкция водопровода Д-100 мм по пер. Солнечный от ул. К. Ге до ж/д N 11 г. Кисловодск |
| 76. | Развитие систем централизованного водоснабжения с прокладкой водопровода Д-300 мм по ул. Прудная от ул. Ярошенко до поворота на санаторий "Пикет" г. Кисловодск |
| 77. | Реконструкция водопровода Д-50 мм по ул. Березовской от пер. Саперный до пер. Южный г. Кисловодск |
| 108. | Реконструкция трубопроводов, насосов, запорной арматуры на резервуарах и НС "Индустрия-1, N 1, N 2", "Индустрия-2" г. Кисловодск |
| 109. | Реконструкция резервуара "Красные камни" г.Кисловодск |
| 110. | Реконструкция запорной арматуры на территории площадок резервуаров "Баязет N 1, N 2", "Гайдара N 1, N 2, N 3" и установка задвижек с электроприводом г.Кисловодск |
| 111. | Реконструкция центрального водопровода от резервуара "Лермонтовский", расширение зоны водоснабжения и возведение нового резервуара г.Кисловодск |
| 115. | Реконструкция двух резервуаров "Запикетные" г.Кисловодск |
| 116. | Реконструкция подводящих сетей и ремонт хлораторной на резервуаре "Баязет N 3" г.Кисловодск |
| 2. | Модернизация артезианских скважин г. Нефтекумск | Реконструкция участка существующего магистрального водовода из стальных труб диаметром 426мм на полиэтиленовые трубы диаметром 419мм, протяженностью 4950 м, в г.Нефтекумске от насосной станции "Промвода" до водопроводного колодца № 8-ПВ по ул.Ленина |
| 78. | Реконструкция магистральных водоводов от н/с "Дожимная" и н/с "Промвода" до распределительного узла ул. Шоссейная - Восточная г. Нефтекумск |
| 17. | Реконструкция водопроводной сети ул. Виноградная пос. Иноземцево города-курорта Железноводск | Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 200мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225мм, протяженностью 3600 м, в г.Железноводске по ул.Советская- ул.Колхозная - жилой район Капельница (от ул.Ивановской до ул.Светлая) |
| 21. | Реконструкция водопроводной сети ул. 8 Марта от ул. Советской в городе-курорте Железноводск |
| 24. | Реконструкция водопроводной сети ул. Пушкина п. Иноземцево в городе-курорте Железноводск |
| 23. | Реконструкция водопроводной сети Промышленная 4 в городе-курорте Железноводск | Реконструкция участков существующего водовода из чугунных труб диаметром 100-300мм на полиэтиленовые трубы диаметром 110-300мм, общей протяженностью 1470 м, в г.Железноводске по ул.Старошосеейная - пер.Промышленный (диаметром 300мм от ул.Шоссейная до ул.Промышленная, протяженностью 620 м; диаметром 110 мм от ул.Промышленная до пер.Промышленный № 1, протяженностью 850 м) |
| 29. | Реконструкция водовода Ессентукский - ул. Мироненко, ул. Семашко в городе-курорте Железноводск | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 200мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 670 м, в г.Железноводске по ул.Калинина (от ул.Мироненко до пл.Ленина) |
| 22. | Реконструкция водопроводной сети ул. Пролетарская 3Б в городе-курорте Железноводск | Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 200мм на полиэтиленовые трубы диаметром 250мм, протяженностью 1400 м, по маршруту г.Железноводск - пос.Иноземцево - ул.Пролетарская (от АЗС "Лукойл" до ул.Шоссейная) |
| 25. | Реконструкция водовода нижней зоны ж/д ст. Бештау до Молзавода в городе-курорте Железноводск |
| 30. | Реконструкция водовода по ул. Ленина от ул. Оранжерейная до дома N 104 в г. Железноводск | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 720 м, в г.Железноводске по ул.Оранжерейная от ул.Ленина до ул.Владимирской |
| 31. | Реконструкция водовода по ул. Ленина от ул. Интернациональная ул. Чапаева в г. Железноводск |
| 85. | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Нежинский Предгорного района | Проектирование и строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 600 м, в пос.Нежинский Предгорного района от ул.Тепличной (район стелы) до пересечения ул.Тепличная с ул.Форелевой, далее по ул.Форелевой до пересечения с ул. 60 лет Победы |
| 94. | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Подкумок Предгорного района | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1300 м, в пос.Подкумок Предгорного района по ул.Железнодорожной от №3 до № 65 |
| 92. | Реконструкция сетей водопровода пос. Пятигорский Предгорного района | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 2000 м, в пос.Пятигорский Предгорного района от ул.Садовой № 72 в район проектируемой жилой застройки (в 400м от старого стадиона) |
| 96. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Винсады Предгорного района | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 89мм на полиэтиленовые трубы диаметром 110мм, протяженностью 220 м, в с.Винсады Предгорного района по ул.Подгорной от № 102 до № 156 |
| 86. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Новоблагодарное Предгорного района | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных струб диаметром 100мм на полиэтиленовые трубы диаметром 125мм, протяженностью 140 м, в с.Новоблагодарном Предгорного района по ул.Балахонова от № 4 (ВК - 21) до № 17 |
| 81. | Реконструкция сетей водоснабжения ст. Боргустанская Предгорного района | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 412 м, в ст.Боргустанской Предгорного района от ул.Комсомольская/ул.Гоголя в район проектируемой жилой застройки микрорайона "Черемушки" |
| 82. | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения ст. Ессентукская Предгорного района | Реконструкция участка существующего магистрального водопровода из стальных труб диаметром 100мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160мм, протяженностью 2000 м, в ст.Ессентукской Предгорного района по ул.Гагарина от № 25 до № 195 |
| 84. | Модернизация водопроводных сетей ст. Ессентукская Предгорного района |
| 95. | Реконструкция сетей водоснабжения ст. Суворовская Предгорного района | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 100мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160мм, протяженностью 630 м, в ст.Суворовская Предгорного района по ул.Калинина от № 2 до № 102 |
| 87. | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Санамер Предгорного района | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 700 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Спортивной от № 1 до №19 и от № 2 до № 70 |
|  | **Водоотведение** | |
| 132. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина от N 2 до ул. Рылеева г. Георгиевск | Реконструкция участка существующего сбросного канализационного коллектора из железобетонных труб диаметром 1000мм на полиэтиленовые трубы диаметром 1000мм, протяженностью 42 м, в районе очистных сооружений канализации расположенных в с.Краснокумское Георгиевского района, для увеличения пропускной способности |
| 133. | Реконструкция загородного канализационного коллектора по ул. Российская от ул. Школьная до N 2 с. Краснокумское Георгиевского района |
| 134 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Российской с. Краснокумское Георгиевского района |
| 135. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой напорного канализационного коллектора в с. Краснокумское Георгиевского района |
| 131. | Реконструкция ОСК г. Михайловск, с увеличением производительности с 12600 м3/сут. до 25000 м3/сут. | Реконструкция очистных сооружений сточных вод г.Михайловска с увеличением их мощности и производительности с 12,5 тыс.м3 в сутки до 25 тыс.м3 в сутки (г.Михайловк, 2-е отделение) |
| 177. | Реконструкция существующего самотечного канализационного коллектора д. 300 мм по пер. Советскому до ул. Гагарина г.Михайловск |
| 178. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой напорного коллектора от канализационно-насосной станции до очистных сооружений г. Михайловск |
| 142. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по пр. Победы от дома связи до МГК г.Кисловодск | Реконструкция участка существующей канализационной сети из железобетонных труб диаметром 800мм на полиэтиленовые диаметром 800мм, протяженностью 3500 м, в г.Кисловодске по пр.Победы от Дома связи по пр.Первомайский, 12 до МГК (междугороднего канализационного коллектора) для увеличения пропускной способности |
| 144. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора от ул. Фоменко до МГК г.Кисловодск |
| 145. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по ул. Чехова от ул. Пороховой до МГК г.Кисловодск |
| 148. | Реконструкция канализационной сети Д-500 мм от ул. Фоменко до ул. Пороховой г.Кисловодск |
| 149. | Реконструкция канализационного дюкера Д-2 x 150 мм по ул. Белорусской от пр. Победы до ул. Станичная г.Кисловодск |
| 150. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Желябова от пр. Дзержинского до пр. Ленина г.Кисловодск |
| 152. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Чкалова от ул. Красноармейской до ул. Октябрьской г.Кисловодск |
| 153. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Гагарина от ул. Кабардинской до пр. Мира г.Кисловодск |
| 154. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Прудной от N 99 до N 1 г.Кисловодск |
| 155. | Реконструкция канализационной сети Д-150 мм по ул. Седлогорской г.Кисловодск |
| 156. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по пр. Ленина от ул. Урицкого N 12 до Желябова г.Кисловодск |
| 157. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Железнодорожной от N 28 до сборного колодца г.Кисловодск |
| 158. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. С. Перовской от сан. "Смена" до пр. Ленина г.Кисловодск |
| 159. | Реконструкция канализационной сети Д-150 мм по пер. Пикетному г.Кисловодск |
| 160. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Лермонтова г.Кисловодск |
| 161. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Семашко от пр. Ленина до Вокзальной г.Кисловодск |
| 163. | Реконструкция канализационной сети Д-150 - 200 мм по ул. Березовской от N 62 до N 49 г.Кисловодск |
| 143. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по ул. Озерной от ул. Кутузова до госпиталя "Велинград" г.Кисловодск | Реконструкция участка существующего напорного канализационного коллектора из стальных труб диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм, протяженностью 2000 м, в г.Кисловодске от КНС "Римгорская" по ул.Римгорская вдоль русла реки Подкумок до камеры "ПК1" МГК (междогороднего канализационного коллектора) для увеличения пропускной способности |
| 146. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора протяженностью 2 км. от КНС "Римгорская" вдоль русла реки Подкумок до ПК-1 МГК г.Кисловодск |
| 147. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по ул. Озерной от Комсомольского парка до коллектора д-400 мм в пойме реки Аликоновка г.Кисловодск |
| 151. | Реконструкция канализационной сети Д-300 мм по ул. Замковой от ТЗХ до ул. Мичурина вдоль реки Аликоновка г.Кисловодск |
| 162. | Реконструкция канализационного дюкера Д-2 x 200 мм по ул. Набережной до предприятия "Теплосеть" г.Кисловодск |
| 136. | Реконструкция напорного канализационного коллектора - пос. Иноземцево г.Железноводск | Реконструкция двух существующих напорных канализационных коллекторов из стальных труб, уложенных параллельно друг другу, диаметром 250мм и протяженностью 2270 м каждый (с общей протяженностью 4540м), на полиэтиленовые трубы диаметром 300мм, в г.Железноводске (от канализационной насосной станции до междугороднего коллектора в районе федеральной автодороги "Кавказ"), для увеличения пропускной способности |
| 137. | Реконструкция канализационной сети пос. Капельница до насосной станции г.Железноводск |
| 138. | Реконструкция канализационной сети квартал 32Б пос. Иноземцево г.Железноводск | Реконструкция участка существующей канализационной сети из керамических труб диаметром 400мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 1600м, в г.Железноводске по ул.Кольцевая - кафе Янтарь - пер.Промышленный (от ул.Фурманова до № 1 пер.Промышленный), для увеличения пропускной способности |
| 140. | Реконструкция канализационного коллектора Конзавод - межгородской коллектор г.Железноводск | Реконструкция существующего участка междугороднего канализационного коллектора из железобетонных труб диаметром 400мм на полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм, протяженностью 1700м, в г.Железноводске от восточной части (от озера "Конзавод" до пос.Змейка), для увеличения пропускной способности |
| 141. | Реконструкция канализационного коллектора в западной части города Железноводска | Реконструкция существующего участка междугороднего канализационного коллектора диаметром 500мм из железобетонных труб наполиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 850 м, в г.Железноводске (от западной части г.Железноводска в районе х.Воронов), для увеличения пропускной способности |
| 164. | Реконструкция канализационных сетей ст. Ессентукской Предгорного района | Реконструкция очистных сооружений канализации региона КВМ с увеличением производительности с 170 тыс.м3/сут. до 250 тыс.м3/сут, расположенных по адресу: Предгорный район, в границах земель муниципального образования Этокский сельсовет, 2-й километр Георгиевского шоссе, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в муниципальных образованиях регина КМВ: с.Винсады, ст.Ессентукская, п.Нежинский, с .Подкумок, п.Ясная Поляна Предгорного района, город-курорт Ессентуки, город-курорт Кисловодск, город-курорт Пятигорск, технологически связанных с реконструируемым объектом |
| 168. | Реконструкция канализационных сетей пос. Нежинский Предгорного района | Реконструкция очистных сооружений канализации региона КВМ с увеличением производительности с 170 тыс.м3/сут. до 250 тыс.м3/сут, расположенных по адресу: Предгорный район, в границах земель муниципального образования Этокский сельсовет, 2-й километр Георгиевского шоссе, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в муниципальных образованиях регина КМВ: с.Винсады, ст.Ессентукская, п.Нежинский, с .Подкумок, п.Ясная Поляна Предгорного района, город-курорт Ессентуки, город-курорт Кисловодск, город-курорт Пятигорск, технологически связанных с реконструируемым объектом |
| 169. | Реконструкция канализационных сетей пос. Ясная Поляна Предгорного района | Реконструкция очистных сооружений канализации региона КВМ с увеличением производительности с 170 тыс.м3/сут. до 250 тыс.м3/сут, расположенных по адресу: Предгорный район, в границах земель муниципального образования Этокский сельсовет, 2-й километр Георгиевского шоссе, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в муниципальных образованиях регина КМВ: с.Винсады, ст.Ессентукская, п.Нежинский, с .Подкумок, п.Ясная Поляна Предгорного района, город-курорт Ессентуки, город-курорт Кисловодск, город-курорт Пятигорск, технологически связанных с реконструируемым объектом |
| 176. | Реконструкция канализационной сети с. Винсады Предгорного района | Реконструкция очистных сооружений канализации региона КВМ с увеличением производительности с 170 тыс.м3/сут. до 250 тыс.м3/сут, расположенных по адресу: Предгорный район, в границах земель муниципального образования Этокский сельсовет, 2-й километр Георгиевского шоссе, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в муниципальных образованиях регина КМВ: с.Винсады, ст.Ессентукская, п.Нежинский, с .Подкумок, п.Ясная Поляна Предгорного района, город-курорт Ессентуки, город-курорт Кисловодск, город-курорт Пятигорск, технологически связанных с реконструируемым объектом |

**ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование регулируемой организации коммунального комплекса | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" |
| 2. | Адрес регулируемой организации коммунального комплекса | 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25 |
| 3. | Контактные данные лиц ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", ответственных за разработку программы |  |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |
| Адрес (местонахождение) уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Спартака, 6 |
| 4. | Контактные данные лиц ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", ответственных за внесение корректировок в утвержденную инвестиционную программу | Заместитель генерального директора по перспективному развитию, экономике и финансам ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Колесников Андрей Владимирович, тел. 8 (8652) 35-03-17 |
| Главный инженер ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Балабеков Абутдин Меджидович, тел. 8 (8652) 36-60-46 |
| Начальник отдела реализации инвестиционных программ ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Макаренко Алла Александровна, тел. 8 (8652) 35-93-21 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" с корректировками | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |
| Адрес уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердающего инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" с корректировками | 355035, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, д.184 |
| 5 | Наименование органов государственной власти, местного самоуправления Ставропольского края, согласовывающих инвестиционную программу | |
|  | Администрация Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края | 356300, с. Александровское ул. К.Маркса д.58,  е-mail: Aleksadmin@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края | 356326, с. Грушевское, ул. Кирова, д. 69/3,  е-mail: adm-gru-al@bk.ru |
|  | Администрация муниципального образования Круглолесского сельсовета Александровского района Ставропольского края | 356312, с. Круглолесское, ул. Советская, 73,  е-mail: kruglolesskoe\_uprdel@bk.ru |
|  | Администрация муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края | 356321, п. Новокавказский, ул. Строительная, 24, е-mail: adm\_novselsovet@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Саблинского сельсовета Александровского района Ставропольского края | 356322, с. Саблинское, ул. Первомайская, 47,  е-mail: sablinskoe@bk.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Северного Александровского района Ставропольского края | 356316, с. Северное, ул. Школьная, 8,  е-mail: svsmev@aleksadmin.ru |
|  | Администрация муниципального образования Средненского сельсовета Александровского района Ставропольского края | 356320, х. Средний, ул. Садовая, 2,  е-mail: al\_srednensky\_ss@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края | 357070, с. Курсавка, ул. Красная, 43а,  e-mail: selsovet.kursavka@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Дивного Апанасенковского района Ставропольского края | 356720, село Дивное, ул. Советская, 19,  e-mail: mo-div@list.ru |
|  | Администрация муниципального образования Арзгирского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края | 356570, с.Арзгир ул.П.Базалеева, 2,  e-mail: arzselsovetmo@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Новоромановского сельсовета Арзгирского района | 356581, с.Новоромановское ул.Ленина, 138,  e-mail: novoromanss@rambler.ru |
|  | Администрация муниципального образования с.Петропавловского Арзгирского района Ставропольского края | 356581, с.Петропавловское ул.Шоссейная, 8, e-mail: Adm-petropablovka@rambler.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Серафимовского Арзгирского района Ставропольского края | 356588, с.Серафимовское ул.Ленина,48,  e-mail: serafimovskoe@rambler.ru |
|  | Администрация муниципального образования Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края | 356583, пос. Чограйский ул.Мира, 4,  e-mail: Chogradm-4@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования города Благодарного Благодарненского района Ставропольского края | 356420, г.Благодарный пер.Октябрьский, 15,  e-mail: goradm@inbox.ru |
|  | Администрация Александрийского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края | 356410, с.Александрия ул.Пролетарская, 121,  e-mail: admaleks@rambler.ru |
|  | Администрация муниципального образования хутора Большевик Благодарненского района Ставропольского края | 356419, х.Большевик ул.Зеленая, 49,  e-mail: admbolshevik@mail.ru |
|  | Администрация села Бурлацкое Благодарненского района Ставропольского края | 356401, с.Бурлацкое ул. Красная, 104,  e-mail: burlackoe@yandex.ru |
|  | Администрация Красноключевского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края | 356412, с.Красный ключ ул.Чапаева, 41,  e-mail: admin-kr-kluch@rambler.ru |
|  | Администрация села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края | 356403, с.Сотниковское ул.Красная, 179,  e-mail: sotnikovskoe@rambler.ru |
|  | Администрация села Спасское Благодарненского района Ставропольского края | 356402, с.Спасское ул.Красная 169,  e-mail: selospasskoe@mail.ru |
|  | Администрация Ставропольского сельсовета Благодарненского района Ставропольского | 356418, пос.Ставропольский ул.Советская, 7,  e-mail: p-stavropolskiy@rambler.ru |
|  | Шишкинская сельская администрации Благодарненского района Ставропольского края | 356411, с.Шишкино ул.Дьякова,53,  e-mail: adminshishkino1@rambler.ru |
|  | Администрация города Буденновска Ставропольского края | 356800, г.Буденновск, ул.Октябрьская, №46,  e-mail: amobud@yadex.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Архангельского Буденновского района Ставропольского края | 356835, с.Архангельское, ул.Советская №67,  e-mail: moarhangelskoe2008@yadex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Архиповского сельсовета Буденновского района Ставропольского края | 356838, с.Архиповское, ул.Советская №147,  e-mail: admin.arhipovskoe@rambler.ru |
|  | Администрация муниципального образования Искровского сельсовета Буденновского района Ставропольского края | 356822, п.Искра, ул.Октябрьская №3,  e-mail: iskra-bolsh@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Новожизненского сельсовета Буденновского района Ставропольского края | 356821, с.Новая Жизнь, ул.Кировская №19-А,  e-mail: newlife22@yadex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Покойненского сельсовета Буденновского района Ставропольского края | 356824, с.Покойное, ул.Советская №81,  e-mail: mik-pshikov@yadex.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Прасковея Буденновского района Ставропольского края | 356824, с.Прасковея, ул.Буденного, №14,  e-mail: selo-praskoveya@yadex.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Толстово-Васюковское Буденновского района Ставропольского края | 356823, с.Толстово-Васюковское, ул.Школьная, №2А, e-mail: admstv@rambler.ru |
|  | Администрация муниципального образования Томузловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края | 356832, с.Томузловское, ул.Ленина, №132,  e-mail: adm\_tomuzlovskoe@mail.ru |
|  | Администрация города Георгиевска Ставропольского края | 357820, г. Георгиевск, пл. Победы, 1,  e-mail: adm\_geo@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края | 357834, с. Краснокумское, ул. Кирова, 18,  e-mail: admin\_kras@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края | 356250, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 29,  e-mail: adm-grmr@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края | 356264, с. Кугульта ул. Советская № 51,  e-mail: kugulta2010@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края | 356274, с. Сергиевское, ул. К.Маркса, 44,  e-mail: sergievsckoe@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края | 356261, с Старомарьевка ул. Красная № 187А,  e-mail: adm.starom-ka@mail.ru |
|  | Администрация поселка Рыздвяного Изобильненского района Ставропольского края | 356122, пос. Рыздвяный, ул. Школьная, 10,  e-mail: adm.ryzdviany@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Московского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края | 356132, с. Московское, ул. Ленина, 46,  e-mail: moskovskoeadm@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края | 356630, г. Ипатово, ул. Ленина, 116,  e-mail: admipatovo@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Тахтинского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края | 356614, с. Тахта, ул. Ленина, 119,  e-mail: tahta\_admin@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края | 357015, с.Балахоновское, ул.Первомайская, д.9,  e-mail: pismo@balahonovskoe.ru |
|  | Администрация Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края | 357032, ст.Барсуковская, ул.Ленина, д.52,  e-mail: admbarsuki@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края | 357013, хут.Вревский, ул.Вишневского, д.3  e-mail: vrevskoe-koch@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края | 357014, с.Заветное, ул.Баркова, д.17,  e-mail: admzavet@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края | 357020, с.Ивановское, ул.Чапаева, д.180/2,  e-mail: adm@ivanovskoe26.ru |
|  | Администрация муниципального образования село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края | 357000, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской Революции, д.64. e-mail: adm\_kochubeevka@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края | 357022, с.Новая Деревня, ул.Ленина, д.63  e-mail: sovetnovder@rambler.ru' или pismo@novoderevnya.ru |
|  | Администрация муниципального образования Васильевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края | 357011, хут.Васильевский, ул.Комсомольская, д.14. e-mail: vasilevskoeselo@yndex.ru |
|  | Администрация Коммунаровского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края | 356034, поселок Коммунар ул.Мира, 2,  e-mail: adminkommunar@mail.ru |
|  | Администрация села Красногвардейского Красногвардейского района Ставропольского края | 356030, село Красногвардейское ул.Ленина, 43,  e-mail: adminKrasnogvard@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Ладовская Балка Красногвардейского района Ставропольского края | 356055, село Ладовская балка ул.Кооперативная, 16, e-mail: Lad-Balka@mail.ru |
|  | Совет депутатов Медвеженского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края | 356043, поселок Медвеженский ул.Красная, 32,  e-mail: admmedvegensk@mail.ru |
|  | Администрация села Новомихайловского Красногвардейского района Ставропольского края | 356055, село Новомихайловское ул.Ленина, 69,  e-mail: admnovomihaylovskoe@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Покровского Красногвардейского района Ставропольского края | 356044, село Покровское ул.Шоссейная, 105,  e-mail: Adm7805@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Преградного Красногвардейского района Ставропольского края | 356040, село Преградное пл.Октябрьская, 2,  e-mail: Pregradnoe@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Привольненского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края | 356050, село Привольное ул.Ленинская, 1,  e-mail: adm-Privolnoe@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Родыковского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края | 356042, село Родыки ул.Ленина, 1,  e-mail: Rodikiadm@mail.ru |
|  | Администрация Штурмовского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края | 356035, поселок Штурм ул.Юбилейная, 6,  e-mail: Admshturm@mail.ru |
|  | Администрация Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края | 357862, с.Ростовановское, ул.Ленина, 11,  e-mail: rostovan@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образрования Русского сельсовета Курского района Ставропольского края | 357857, с.Русское, ул.Школьная, 12,  e-mail: rus2admin@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Величаевского сельсовета Левокумского района Ставропольского края | 357975, с. Величаевское, ул. Ленина, 19,  e-mail: velichaevka@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Владимировского сельсовета Левокумского района Ставропольского края | 357970, с. Владимировка, ул. Лыхова, 12,  e-mail: admi-vladimir@yandex.ru |
|  | Администрация села Левокумского Левокумского района Ставропольского края | 357960, с. Левокумское, ул. Пушкина, 143,  e-mail: levtorgi@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Заринского сельсовета Левокумского района Ставропольского края | 357963, пос. Заря, ул. Красная, 12, e-mail: admzarja@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования поселка Новокумского Левокумского района Ставропольского края | 357965, пос. Новокумский, ул. Школьная, 16,  e-mail: novokumka@rambler.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Правокумского Левокумского района Ставропольского края | 357980, с. Правокумское, ул.Советская, 5,  e-mail: mopravokum@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Приозерского Левокумского района Ставропольского края | 357972, с. Приозерское, ул.Мира, 33,  e-mail: amosplrsk@mail.ru |
|  | Администрация Турксадского сельсовета Левокумского района Ставропольского края | 357971, с. Турксад, ул. Мира, 1,  e-mail: adm.turksad@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Урожайное Левокумского района Ставропольского края | 357973, с. Урожайное, пл. Ленина, 22,  e-mail: amo162@yandex.ru |
|  | Администрация Минераловодского городского округа Ставропольского края | 357203, г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, e-mail: mingorokrug@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования города Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского края | 356880, г. Нефтекумск микрорайон 2, дом 14,  e-mail: admneftekumsk@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования поселка Затеречный Нефтекумского района Ставропольского края | 356871, п. Затеречный, ул. Котельная, 1,  e-mail: zaterechnyamo@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Зимнеставочного сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края | 356872, п. Зимняя Ставка, ул. Новая, д. 20,  e-mail: zima21062@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования город Новоалександровск Новоалександровского района Ставропольского края | 356000, г Новоалександровск, ул Гагарина, 309,  e-mail: gorod\_novoal-sk@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Григорополисского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края | 356020, ст-ца Григорополисская, ул Шмидта, 38,  e-mail: GrigoropolisskADM@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования станицы Кармалиновской Новоалександровского района Ставропольского края | 356024, ст-ца Кармалиновская, ул Красная, 91,  e-mail: fomenko.viktor@mail.ru |
|  | Администрация Краснозоринского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края | 356025, п. Краснозоринский, ул Ленина, 15,  e-mail: Unmrl@rambler.ru unmrk@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Присадового сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края | 356001, п. Присадовый, ул Шоссейная, 6,  e-mail: prisadovy@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Раздольненского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края | 356023, с. Раздольное, ул Ленина, 70,  e-mail: razdolnoe@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Светлинского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края | 356026, п. Светлый, ул Советская, 10,  e-mail: svetlyi\_adm@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Темижбекского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края | 356018, п. Темижбекский, ул Момотова, 13,  e-mail: adm.temijbeksky@yandex.ru |
|  | Глава муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края | 356355, с. Журавское, ул. М. Наргана, 2,  e-mail: moguravskoe@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Новомаякского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края о | 356354, п. Новый Маяк, пер. Гагарина, 1,  e-mail: novomajakskij@yandex.ru |
|  | Администрация села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края | 356350, с. Новоселицкое, ул. Школьная, 45  e-mail: novadmin@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края | 356360, с. Чернолесское, пер. К. Маркса, 24  e-mail: admchern@yandex.ru |
|  | Администрация города Светлограда Петровского района Ставропольского края | 356530, г. Светлоград ул.50лет Октября, 8,  e-mail: svetlograd@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края | 356503, c. Благодатное, ул.Советская, 19,  e-mail: GlavaBlagod@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края | 356518, c. Шведино ул.Советская, 22,  e-mail: shvedino\_adm@list.ru |
|  | Администрация муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края | 357364, ст-ца Бекешевская, ул. Советская, 178,  e-mail: admbekeshevka@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского края | 357373, ст-ца Боргустанская, ул. Красная, 144,  e-mail: adm@borgustanskaya.ru |
|  | Администрация Винсадского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357361, с. Винсады, ул. Ленина, 29,  e-mail: admvinsady@mail.ru |
|  | Администрация Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357350, ст. Ессентуская, ул. Гагарина, д.101,  e-mail: deputat-sel@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357375, пос. Нежинский, 56/1,  e-mail: nejinsky1@yandex.ru |
|  | Администрация Новоблагодарненского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357362, с. Новоблагодарное, ул. Ленина, 54  e-mail: admnov@inbox.ru |
|  | Администрация муниципального образования Подкумского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357371, пос. Подкумок, ул. Ессентукская, 62,  e-mail: podkumokadm@mail.ru |
|  | Администрация Пятигорского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357355, пос. Пятигорский, ул. Красноармейская, 2, e-mail: admopss@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357390, ст-ца Суворовская, ул. Советская, 19,  e-mail: admin-suvorovskaya@rambler.ru |
|  | Администрация муниципального образования Тельмановского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357360, пос. Санамер, ул. Полевая, 20,  e-mail: sanamer@list.ru |
|  | Администрация Этокского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357354, с. Этока, ул. 50-лет Октября, 111-а,  e-mail: admatoka@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357372, пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 25, e-mail: admin1straciy@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Богдановского сельсовета Степновского района Ставропольского края | 357947, село Богдановка, ул. Мира 21, e-mail: admbogdanovka@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Варениковского сельсовета Степновского района Ставропольского края | 357932, село Варениковское, ул. Шоссейная,5,  e-mail: Nata1963\_14@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Верхнестепновского сельсовета Степновского района Ставропольского края | 357937, поселок Верхнестепной, ул.Советская, 7, e-mail: verhnestep@mail.ru |
|  | Администрации муниципального образования Иргаклинского сельсовета Степновского района Ставропольского края | 357940, с.Иргаклы ул.Колхозная, 9,  e-mail: admmoirgakli@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Ольгинского сельсовета Степновского района Ставропольского края | 357933, с. Ольгино, ул. Шоссейная, 34,  e-mail: olginsky.selsovet@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования село Соломенское Степновского района Ставропольского края | 357936, с. Соломенское, пл. Административная, 1, e-mail: mo-solomenskoe@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Степновского сельсовета Степновского района Ставропольского края | 357930, с. Степное, пл. Ленина, 42,  e-mail: selsovet26@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Безопасненского сельсовета Труновского района Ставропольского края | 356190, с. Безопасное, ул. Ленина, 57,  e-mail: s-bezopasnoe@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Донского сельсовета Труновского района Ставропольского края | 356170, с. Донское, ул. 19 съезд ВЛКСМ, 3,  e-mail: donskoe-selsovet@mail.ru |
|  | Администрация села Казгулак Туркменского района Ставропольского края | 356445, с. Казгулак ул.Ленина 121/1,  e-mail: admKaz@mail.ru |
|  | Администрация села Камбулат Туркменского района Ставропольского края | 356550, с. Камбулат пл.Свободы, 1,  e-mail: admKamb@mail.ru |
|  | Администрация Кучерлинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края | 355003, с. Кучерла, ул. Центральная, 17,  e-mail: orazbaeva\_88@mail.ru |
|  | Администрация села Малые Ягуры Туркменского района Ставропольского края | 356546, с.Малые Ягуры ул.Калинина, 78,  e-mail: admmaljag@yandex.ru |
|  | Администрация Овощинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края | 356511, с.Овощи ул.Красная, 86,  e-mail: atv0476@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края | 356240, г.Михайловск, ул.Ленина, 98,  e-mail: mihailovsk@mihailovsk-city.ru |
|  | Администрация муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края | 356220, с. Надежда, ул. Комсомольская, 14,  e-mail: adm.nadezda26@gmail.com |
|  | Глава муниципального образования станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края | 356204, ст. Новомарьевская ул. Почтовая 22,  e-mail: admi.novom@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края | 356205, с.Сенгилеевское, ул.Ленина, д.1,  e-mail: 1833bogojvlenskoe@mail.ru |
|  | Администрация города Ессентуки Ставропольского края | 357600, г. Есcентуки, ул. Вокзальная, д.3а,  e-mail: adm-essentuki@yandex.ru |
|  | Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края | 357400, г. Железноводск, ул. Калинина 2,  e-mail: admzhv@mail.ru |
|  | Администрация города-курорта Кисловодска Ставропольского края | 357700, город-курорт Кисловодск пр. Победы, 25, e-mail glava1@bk.ru |
|  | Аминистрация города Пятигорска Ставропольского края | 357500, г.Пятигорск, ул.Ленина пл. д.2,  e-mail: jkh\_5gorsk@mail.ru |

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели Программы | Обеспечение надежного (бесперебойного), качественного и доступного предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципальных образований Ставропольского края |
| Улучшение экологической и санитарной обстановки на территории Ставропольского края |
| Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования действующих централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения |
| Обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Ставропольского края, в том числе путем привлечения инвестиций. |
| Задачи Программы | Снижение потерь и неучтенных расходов воды в централизованных системах холодного водоснабжения |
| Снижение аварийности на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения |
| Повышение энергетической эффективности |
| Повышение качества питьевой воды и очистки сточных вод |
| Обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения новых объектов капитального строительства (строительных площадок, земельных участков) |
| Повышение безопасности, надежности и защиты объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного и природного характера, террористических актов и чрезвычайных ситуаций. |

**ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

Фактические и прогнозные значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения: количество аварий и повреждений в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | | Прогноз | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1,040 | 1,040 | 1,050 | 1,040 | 1,020 | 0,949 |

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | | Прогноз | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 0,06% | 0,07% | 0,38% | 0,38% | 0,36% | 0,36% |

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | | Прогноз | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 0,08% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,56% | 0,56% |

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | | Прогноз | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 36,80% | 32,99% | 36,69% | 36,68% | 36,67% | 35,86% |

Удельный расход электрической энергии, на единицу объема реализованной воды (кВт.ч/куб.м)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | | Прогноз | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1,840 | 1,830 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,649 |

Фактические и прогнозные значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения: количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети (ед./км)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | | Прогноз | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 8,81 | 8,63 | 8,80 | 8,78 | 8,75 | 8,22 |

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (%)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | | Прогноз | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1,21% | 3,34% | 3,20% | 5,21% | 3,50% | 3,50% |

Удельный расход электрической энергии на единицу объема реализации услуг водоотведения (кВт.ч/куб.м)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | | Прогноз | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 0,860 | 0,850 | 0,892 | 0,891 | 0,890 | 0,754 |

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» (далее по тексту ГУП СК «Ставрополькрайводоканал) является крупнейшим поставщиком услуг централизованного водоснабжения и водоотведения на территории Ставропольского края.

В настоящее время ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - это одно из крупнейших предприятий водной отрасли не только на Ставрополье, но и в Российской Федерации, главный поставщик питьевой воды более 480 населённым пунктам в 25-ти районах края, с населением более 1,500 млн.человек, а также - единый тариф на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения и единая финансово-правовая схема.

По состоянию на 01.01.2016 предприятие эксплуатирует:

- системы водоснабжения, общей протяженностью 15 787,7 тыс. км;

- 42 комплекса очистных водопроводных сооружений, общей фактической производительностью 614,4 тыс.м3/сутки;

- 279 водопроводных насосных станций;

- 563 артезианских скважин;

- 818 напорно-регулирующих резервуаров;

- 261 водонапорных башен,

- системы водоотведения, общей протяженностью 2 018,4 км;

-27 комплексов очистных сооружений канализации, общей фактической производительностью 357,2 тыс. м³/сут.

Анализ основных средств ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» показывает, что основное строительство и ввод в эксплуатацию объектов ВКХ осуществлялся в 60-80 гг. ХХ века, расчётный срок эксплуатации систем водоснабжения истёк, в настоящее время средний уровень их износа достигает по отдельным системам 70-100%.

Предприятие осуществляет эксплуатацию сетей питьевого водоснабжения общей протяженностью 15, 787 тыс.км, в том числе 11,14 тыс.км со сроком службы более 30 лет (или 70,5%). Из-за длительного срока эксплуатации имеет место значительная доля аварийных и изношенных водопроводных сетей, что приводит к увеличению количества повреждений и аварий на сетях, которые составляют более 16 тыс. ед. в год.

Остается сложной ситуация с водоснабжением сельских территорий края. Так, существующие системы водоснабжения эксплуатируются более 60 лет, износ составляет 100%, потребители испытывают дефицит воды до 60%, что негативно отражается на социальной и санитарно-эпидемиологической ситуации.

Кроме того, на увеличение среднего по предприятию показателя износа сетей и сооружений влияет то, что, являясь социально ответственным предприятием, ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения (водоотведения) потребителей Ставропольского края, осуществляет прием в эксплуатацию имущества от муниципальных образований предприятий с высоким уровнем физического износа. Только за период с 2014 г. по 2015 г. во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предприятием принято по передаточным актам от муниципальных образований Ставропольского края всего бесхозяйных сетей 467,78 км, в том числе: 290,98 км. – водопроводных сетей; 176,8 км. – канализационных сетей.

По состоянию на 01.01.2016 г. в зоне обслуживания ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» имеются не переданные в установленном законом порядке 868,2 км. бесхозяйных сетей, в том числе: 759,8 км. – водопроводных сетей; 108,4 км. – канализационных сетей.

Абсолютное большинство (более 80%) принимаемых объектов ВКХ от муниципальных образований находятся в неудовлетворительном техническом состоянии (Журавский сельсовет Новоселицкого района, Этокский сельсовет Предгорного района, Урухский сельсовет Георгиевского района и др.). При этом средства на выполнение ремонтно-восстановительных работ на этих объектах предприятию не выделяются.

Исходя из финансовых возможностей предприятия ежегодно осуществляется замена ветхих сетей (2014 г.-0,34 %, 2015 г.-0,33% от общей протяженности водопроводных сетей), при этом норматив по замене сетей составляет 3-4 % в год (400-500 км). Таким образом, при сохранении данной инерционной тенденции износ сетей ежегодно только возрастает.

Забор воды для систем водоснабжения в основном – 78 % осуществляется из поверхностных источников, это Большой Ставропольский, Право-Егорлыкский, Кумо-Манычский каналы, забирающие воду из рек Кубань и Терек и 22 % из месторождений подземных пресных вод. Вода, поступающая из поверхностных источников, в полном объёме (100 %) проходит очистку на очистных сооружениях и обеззараживание.

Источником обеспечения финансовых потребностей для выполнения производственной программы, капитального, текущего ремонта ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» являются тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Ограничение тарифов предельными индексами увеличения, устанавливаемыми Региональной тарифной комиссией Ставропольского края (РТК СК), не позволяют включать в тариф инвестиционную составляющую на реконструкцию и модернизацию. Суммы амортизационных отчислений не велики и не достаточны для обновления основных фондов в связи с большим износом разводящих сетей, несоответствия балансовой стоимости основных средств существующим сегодня реальным ценам, их действительной стоимости. Также недостаточно средств в тарифе на проведение капитального и текущего ремонтов.

Очистные сооружения водоснабжения, построенные в основном в 1970-1980 годах прошлого века были запроектированы с учетом перспективного развития и подключения новых мощностей: по приросту населения, производственных предприятий, сельхозпроизводителей.

Загруженность ОСВ в течении года неравномерна, в летний период составляет 85-90%. Учитывая, что очистные сооружения запроектированы и построены с учетом использования всего комплекса (насосные станции, резервуары, скорые (медленные) фильтры, хлораторные), вне зависимости от их загруженности, соответственно выделять пусковые комплексы, с учетом фактической загруженности не представляется возможным, так как это приведет к остановке работы всей системы водоснабжения.

Кроме того, из-за долговременного несбалансированного прироста водопроводных и канализационных систем в крае слабо развиты системы канализации и очистки сточных вод. Системы канализации расположены в основном в городах и районных центрах. Доля населения, имеющего доступ к канализационной системе по краю неравномерна, так в городах: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Георгиевск указанный показатель составляет 79-86% в райцентрах: г.Ипатово, с.Александровское, г.Светлоград 4-14%. При этом в районных центрах края с.Летняя Ставка, с.Левокумское, с.Степное и сельских населенных пунктах отсутствуют коммунальные системы канализации.

Общая протяженность канализационных сетей, обслуживаемых предприятием составляет 12,8 % от протяженности водопроводных сетей, при этом в городах этот процент составляет 31%, а в селах 3 %. Системы централизованной канализации предприятие обслуживает в 59 населенных пунктах края, что составляет 12,1 % от общего количества обслуживаемых предприятием населенных пунктов. С учетом сроков эксплуатации степень износа канализационных систем составляет около 80 %.

До полной проектной мощности загружены «Кавминводские очистные сооружения канализации».

Кавминводские очистные сооружения канализации проектной производительностью 170,0 тыс. м3/сут. введены в эксплуатацию в 1986 году. На указанных ОСК обрабатываются сточные воды, поступающие от городов Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, ряда населенных пунктов Предгорного района Ставропольского края и Мало-Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.

В настоящее время, в связи с интенсивной застройкой городов КМВ и большим износом (65,5%) технологического оборудования Кавминводские ОСК работают на пределе своих технических возможностей по очистке сточных вод. В то же время, при дальнейшем увеличении количества стоков, поступающих на очистные сооружения, качество очистки будет ухудшаться, что недопустимо.

Для перспективного развития региона КМВ требуется реконструкция действующих Кавминводских ОСК, с модернизацией установленного оборудования и увеличением производительности ОСК до 250,0 тыс.м3/сут.

С учетом сроков эксплуатации степень износа канализационных коллекторов по региону КМВ составляет около 70 %.Существующий междугородный канализационный коллектор Кисловодск - Ессентуки – Пятигорск (МГК) является крупной системой водоотведения в регионе КМВ эксплуатируется более 30 лет, его наполнение составляет 95- 100%.

Особое место среди проблемных вопросов системы водоснабжения Предприятия и в целом в Ставропольском крае занимает надежность обеспечения питьевой водой городов региона Кавказских Минеральных Вод.

Анализ современного состояния объектов водоснабжения региона КМВ выявил следующее. Существующие системы водоснабжения (Кубанский, Эшкаконский водопроводы), эксплуатируются более 50 лет, износ основных средств составляет более 85%. Из-за длительного срока эксплуатации имеет место значительная доля аварийных и изношенных водопроводных сетей.

Таким образом, длительный срок эксплуатации, ограниченная техническая возможность систем водоснабжения сдерживают социально-экономическое развитие региона КМВ, не позволяют динамично развивать инфраструктуру. Кроме того, указанные системы водоснабжения запроектированы и построены без учета требований, предъявляемых для сейсмических районов, в результате города особо охраняемого эколого-курортного региона КМВ имеют один источник водоснабжения, а учитывая сейсмичность региона (8-9 баллов) должны иметь два источника водоснабжения.

Основным способом развития и модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» является разработка и реализация инвестиционной программы.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Техническими заданиями органов местного самоуправления Ставропольского края на разработку инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» разработало Инвестиционную программу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и канализации на 2015 – 2019 годы (далее – Инвестиционная программа).

В 2016 году в утвержденную Инвестиционную программу внесены корректировки, в соответствии с которыми предлагается настоящая редакция Инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Мероприятия Инвестиционной программы по модернизации систем холодного водоснабжения и канализации сгруппированы в два инвестиционных проекта.

В первый инвестиционный проект включены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Во второй инвестиционный проект включены мероприятия, направленные на снижение уровня износа, повышение качества питьевой воды и очистки сточных вод, улучшение экологической ситуации, снижение аварийности на централизованных системах водоснабжения и водоотведения, снижение потерь и неучтенных расходов воды в централизованных системах холодного водоснабжения.

Финансовые потребности, которые необходимы для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет следующих источников:

- плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

- амортизация;

- средства организации (в составе тарифов), поступающие от реализации товаров (оказания услуг), в части прибыли на развитие производства (капитальные вложения).

График реализации каждого мероприятия инвестиционной программы – отражен в таблицах с расчетами финансовых потребностей на его реализацию, ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществлять в последний год финансирования мероприятия. Для перевода стоимости мероприятий в сложившихся ценах 2016 года в прогнозные цены соответствующих лет использовались следующие индексы дефляторы: 2017 г./2016 г. – 1,042, 2018 г./2017 г. – 1,055, 2019 г./2018 г. – 1,053.

Утвержденный план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, утвержденный план снижения сбросов, а также утвержденная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на момент разработки и корректировки Инвестиционной программмы отсутствует.

**СВОДНАЯ СМЕТА ЗАТРАТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

(в ценах 2016 года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования с учетом НДС и без учета налога на прибыль (объем финансирования по утвержденным в индивидуальном порядке с учетом НДС и налога на прибыль), тыс.рублей | | | | | | Источники финансирования |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| **Водоснабжение, в т.ч.** | **4 960,472** | **38 101,497** | **779 761,764** | **612 434,767** | **1 206 024,641** | **2 641 283,141** |  |
| Первый инвестиционный проект по подключению объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения | 4 960,472 | 38 101,497 | 319 373,556 | 161 981,939 | 406 361,748 | 930 779,212 | Плата за подключение |
| Второй инвестиционный проект по снижению уровня износа, повышению качества питьевой воды, улучшению экологической ситуации, снижению аварийности на централизованных системах водоснабжения, снижению потерь и неучтенных расходов расходов воды в централизованных системах холодного водоснабжения. |  |  | 460 388,208 | 450 452,828 | 799 662,893 | 1 710 503,929 | Всего, в т.ч. |
|  |  | 45 036,468 | 44 396,940 | 43 848,622 | 133 282,030 | Амортизация |
|  |  | 415 351,740 | 406 055,888 | 755 814,271 | 1 577 221,899 | Прибыль на капитальные вложения |
| **Водоотведение, в т.ч.** | **3 251,680** | **50 964,068** | **165 954,431** | **122 526,454** | **360 485,744** | **703 182,377** |  |
| Первый инвестиционный проект по подключению объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения | 3 251,680 | 50 964,068 | 154 748,513 | 93 405,003 | 208 773,704 | 511 142,968 | Всего, в т.ч. |
| 3 251,680 | 40 394,808 | 127 213,293 | 66 905,994 | 183 212,908 | 420 978,683 | Плата за подключение |
|  | 10 569,260 | 10 548,660 | 10 398,000 | 10 270,190 | 41 786,110 | Амортизация |
|  |  | 16 986,560 | 16 101,009 | 15 290,606 | 48 378,175 | Прибыль на капитальные вложения |
| Второй инвестиционный проект по снижению уровня износа, повышение качества очистки сточных вод, улучшение экологической ситуации, снижение аварийности на централизованных системах водоотведения |  |  | 11 205,918 | 29 121,451 | 151 712,040 | 192 039,409 | Прибыль на капитальные вложения |
| **Итого:** | **8 212,152** | **89 065,565** | **945 716,195** | **734 961,221** | **1 566 510,385** | **3 344 465,518** |  |

**СВОДНАЯ СМЕТА ЗАТРАТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

(в ценах соответствующих лет)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования с учетом НДС и без учета налога на прибыль (объем финансирования по утвержденным в индивидуальном порядке с учетом НДС и налога на прибыль), тыс.рублей | | | | | | Источники финансирования |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| **Водоснабжение, в т.ч.** | **4 960,472** | **38 101,497** | **812 511,759** | **673 248,667** | **1 396 062,080** | **2 924 884,475** |  |
| Первый инвестиционный проект по подключению объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения | 4 960,472 | 38 101,497 | 332 787,246 | 178 061,369 | 470 393,562 | 1 024 304,146 | Плата за подключение |
| Второй инвестиционный проект по снижению уровня износа, повышению качества питьевой воды, улучшению экологической ситуации, снижению аварийности на централизованных системах водоснабжения, снижению потерь и неучтенных расходов расходов воды в централизованных системах холодного водоснабжения. |  |  | 479 724,513 | 495 187,298 | 925 668,518 | 1 900 580,329 | Всего, в т.ч. |
|  |  | 46 928,000 | 48 806,000 | 50 758,000 | 146 492,000 | Амортизация |
|  |  | 432 796,513 | 446 381,298 | 874 910,518 | 1 754 088,329 | Прибыль на капитальные вложения |
| **Водоотведение, в т.ч.** | **3 251,680** | **50 964,068** | **172 924,519** | **134 678,337** | **417 288,719** | **779 107,323** |  |
| Первый инвестиционный проект по подключению объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения | 3 251,680 | 50 964,068 | 161 247,952 | 102 664,835 | 241 670,892 | 559 799,427 | Всего, в т.ч. |
| 3 251,680 | 40 394,808 | 132 556,252 | 73 534,210 | 212 082,394 | 461 819,344 | Плата за подключение |
|  | 10 569,260 | 10 991,704 | 11 430,625 | 11 888,499 | 44 880,088 | Амортизация |
|  |  | 17 699,996 | 17 700,000 | 17 699,999 | 53 099,995 | Прибыль на капитальные вложения |
| Второй инвестиционный проект по снижению уровня износа, повышение качества очистки сточных вод, улучшение экологической ситуации, снижение аварийности на централизованных системах водоотведения |  |  | 11 676,567 | 32 013,502 | 175 617,827 | 219 307,896 | Прибыль на капитальные вложения |
| **Итого:** | **8 212,152** | **89 065,565** | **985 436,278** | **807 927,004** | **1 813 350,799** | **3 703 991,798** |  |

**ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

В связи с необходимостью предоставления жителям новостроек коммунальных услуг вновь вводимые объекты недвижимости в настоящее время подключаются к существующим сетям водоснабжения и водоотведения с предельно допустимой нагрузкой. Увеличение нагрузки на объекты водопроводно-канализационного хозяйства требует увеличения мощностей. В настоящее время инженерная инфраструктура, созданная в предудущие десятилетия, почти полностью исчерпала свой задел. Большая часть сетей водоснабжения и водоотведения имеет значительный износ, а также ограниченную пропускную способность. Строительство объектов жилищного, производственного и другого назначения обуславливает необходимость соответствующего развития инфраструктуры, включая строительство новых сетей и объектов на них.

Первый инвестиционный проект содержит перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы на подключение, с указанием объектов подключения, количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

-строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

-строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

-увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

-увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения до и после проведения мероприятий.

В соответствии с Техническими заданиями органов местного самоуправления Ставропольского края на разработку инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в первый инвестиционный проект включен перечень объектов капитального строительства абонентов и перечень территорий (строительных площадок, земельных участков), на которых расположены такие объекты, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

В перечень объектов включены:

- объекты (**Р\***), для подключения которых на момент разработки (корректировки) Инвестиционной программы имеется свободная мощность объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»;

- объекты (**ПП\***), для подключения которых на момент разработки (корректировки) Инвестиционной программы отсутствует свободная мощность объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» или техническая возможность подключения (технологического присоединения), однако, выполнение мероприятий, включенных в Инвестиционную программу, обеспечит возможность подключения этих объектов;

- объекты (**ИПП\***), для которых в соответствии с действующим законодательством, предусматривается установление платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения органом регулирования в индивидуальном порядке.

Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении – Таблица 1.1.

**Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**

| № п/п | Идентификационный номер мероприятия | | | Наименование мероприятия | Подключаемые объекты  (порядковые номера из таблицы 1.1. в соответствии с кодом территории) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел / таблица | Код территории | № п/п |
| **Перечень мероприятий по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, диаметра и протяженности, иных технических характеристик** | | | | | |
| **Александровский муниципальный район** | | | | | |
| **Александровский сельсовет** | | | | | |
| **1** | **ВС-1.2** | **07 602 402** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 250 м, в с.Александровское Александровского района по ул.Пионерская от ж/д № 96 до пер.Элеваторный с подключением к действующей водопроводной сети по ул.Элеваторная, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Александровское по ул.Пионерская | № 1 - № 11 |
| **Андроповский муниципальный район** | | | | | |
| **Курсавский сельсовет** | | | | | |
| **2** | **ВС-1.2** | **07 632 410** | **1** | Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 580 м, в с.Курсавка Андроповского района по ул.Раздольная от № 50 до № 70, с подключением к действующему водоводу по ул.Раздольной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Курсавка по ул.Раздольная | № 1- № 21 |
| **3** | **ВС-1.2** | **07 632 410** | **2** | Проектирование с строительство разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 608 м, в с.Курсавка Андроповского района по ул.Пушкина от ж/д № 1 до ж/д № 38, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Курсавка по ул.Пушкина | № 22 - № 48 |
| **4** | **ВС-1.2** | **07 632 410** | **3** | Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 453 м, в с.Курсавка Андроповского района по ул.Юбилейная от ж/д № 41 до ж/д № 72, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Курсавка по ул.Юбилейная | № 49 - № 72 |
| **Буденновский муниципальный район** | | | | | |
| **город Буденновск** | | | | | |
| **5** | **ВС-1.2** | **07 612 101** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 200 м, в г.Буденновске от действующего водовода по проспекту Чехова до микрорайона 3, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства "Многоквартирный дом" в г.Буденновске, микрорайон 3, дом 19А | № 2 |
| **село Толстово-Васюковское** | | | | | |
| **6** | **ВС-1.2** | **07 612 427** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 116 м, в с.Толстово-Васюковское Буденновского района по ул.Школьная от действующей водопроводной сети по ул.Новая, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства "Спортивный комплекс" в с.Толстово-Васюковское по ул.Школьная, 35 | № 1 |
| **Грачевский муниципальный район** | | | | | |
| **Грачевский сельсовет** | | | | | |
| **7** | **ВС-1.2** | **07 617 404** | **1** | Проектирование и строительство уличной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 397 м, в с.Грачевска Грачевского района по ул.Придорожной от № 84 до ул.Северной, с подключением к действующему водопроводу по ул.Северной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Грачевка по ул.Придорожной | № 1 - № 31 |
| **8** | **ВС-1.2** | **07 617 404** | **2** | Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 317 м, в с.Грачевка Грачевского района по ул.Перспективная от № 20 до ул.Северной, с подключением к действующему водопроводу по ул.Северной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Грачевка по ул.Перспективная | № 32 - № 50 |
| **9** | **ВС-1.2** | **07 617 404** | **3** | Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 826 м, в с.Грачевка Грачевского района по ул.Олимпийская от ул.Северной до ул.Олимпийской № 32, с подключением к действующему водопроводу по ул.Северной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Грачевка по ул.Олимпийская | № 51 - № 76 |
| **10** | **ВС-1.2** | **07 617 404** | **4** | Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 211 м, в с.Грачевска Грачевского района по ул.Высоцкого от № 20 до ул.Северной, с подключением к действующему водопроводу по ул.Северной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Грачевка по ул.Высоцкого | № 77 - № 91 |
| **11** | **ВС-1.2** | **07 617 404** | **5** | Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 353 м, в с.Грачевска Грачевского района по ул.Звездной от № 18 до ул.Северной, с подключением к действующему водопроводу по ул.Северной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Грачевка по ул.Звездной | № 92 - № 109 |
| **12** | **ВС-1.2** | **07 617 404** | **6** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 478 м, в с.Грачевка Грачевского района по ул.Полевой от ул.Северной до ул.Полевая № 21, с подключением к действующему водопроводу по ул.Северной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Грачевка по ул.Полевой | № 110 - № 130 |
| **Старомарьевский сельсовет** | | | | | |
| **13** | **ВС-1.2** | **07 617 419** | **1** | Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 2428 м, в с.Старомарьевка Грачевского района от ул.Красная № 1 по ул.Северная до № 23 далее по пер.Безымянный до ул.Красная № 68, с подключением к действующему водоводу по ул.Красной, с целью подключения объектов капитального строительства в с.Старомарьевка по ул.Северной | № 1 - № 73 |
| **14** | **ВС-1.2** | **07 617 419** | **2** | Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1255 м, в с.Старомарьевка Грачевского района от проектируемого водовода по пер.Безымянный по ул.Свободная от №33 до 125, с целью подключения объектов капитального строительства в с.Старомарьевка по ул.Свободной | № 74 - № 129 |
| **15** | **ВС-1.2** | **07 617 419** | **3** | Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1120 м, в с.Старомарьевка Грачевского района от проектируемого водовода по пер.Безымянный по ул.Лермонтова от №21/2 до 93 с подключением к проектируемой водопроводной сети по ул. Северной, с целью подключения объектов капитального строительства в с.Старомарьевка по ул.Лермонтова | № 130 - № 165 |
| **16** | **ВС-1.2** | **07 617 419** | **4** | Проектирование и строительство участка разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 687 м, в с.Старомарьевка Грачевского района по ул.Красная от № 43 Г до № 27/1, с целью подключения объектов капитального строительства в с.Старомарьевка по ул.Красной | № 166 - № 174 |
| **Изобильненский муниципальный район** | | | | | |
| **поселок Рыздвяный** | | | | | |
| **17** | **ВС-1.2** | **07 620 153** | **1** | Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 1100 м, в пос.Рыздвяный Изобильненского района по ул.Высоцкого от № 1 до № 38 с подключением к существующей водопроводной сети по улице Есенина, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства пос.Рыздвяный по ул.Высоцкого и улиц Л.Толстого, Тургенева, Ставропольская, Чапаева, Суворова | № 1 |
| **18** | **ВС-1.2** | **07 620 153** | **2** | Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 1254 м, в пос.Рыздвяный Изобильненского района по ул.Л.Толстого от ул.Высоцкого № 1 с закольцовкой по ул.Высоцкого № 38, с подключением к проектируемой уличной водопроводной сети по ул.Высоцкого, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства пос.Рыздвяный по ул.Л.Толстого и улиц Тургенева, Ставропольская, Чапаева, Суворова | № 2 |
| **19** | **ВС-1.2** | **07 620 153** | **3** | Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 1363 м, в пос.Рыздвяный Изобильненского района по ул.Тургенева от ул.Л.Толстого № 1 с закольцовкой по ул.Л.Толстого № 41 с подключением к проектируемой уличной водопроводной сети по ул.Л.Толстого, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства пос.Рыздвяный по ул.Тургенева и улиц Ставропольская, Чапаева, Суворова | № 3 |
| **20** | **ВС-1.2** | **07 620 153** | **4** | Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 1442 м, в пос.Рыздвяный Изобильненского района по ул.Ставропольская от ул.Тургенева № 1 с закольцовкой по ул. по ул.Тургенева № 44, с подключением к проектируемой уличной водопроводной сети по ул.Тургенева, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства пос.Рыздвяный по ул.Ставропольская и улиц Чапаева, Суворова | № 4 |
| **21** | **ВС-1.2** | **07 620 153** | **5** | Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 1539 м, в пос.Рыздвяный Изобильненского района по ул.Чапаева от ул. Ставропольская № 1 с закольцовкой по ул. Ставропольская № 46, с подключением к проектируемой уличной водопроводной сети по ул.Ставропольской, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства пос.Рыздвяный по ул.Чапаева и улицы Суворова | № 5 |
| **22** | **ВС-1.2** | **07 620 153** | **6** | Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 1502 м, в пос.Рыздвяный Изобильненского района по ул.Суворова от ул.Чапаева с закольцовкой по ул.Чапаева № 48, с подключением к проектируемой уличной водопроводной сети по ул.Чапаева, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства пос.Рыздвяный по ул.Суворова | № 6 |
| **Московский сельсовет** | | | | | |
| **23** | **ВС-1.2** | **07 620 407** | **1** | Строительство подводящего водовода из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 1929 м, к селу Московское Изобильненского района, с целью обеспечения возможности подключения проектируемых водопроводных сетей в с.Московском по ул.Трунова, Новая, Полушина, для обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства, расположенных на этих улицах | № 1 - № 3 |
| **24** | **ВС-1.2** | **07 620 407** | **2** | Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 3000 м, в с.Московское Изобильненского района по ул.Трунова от № 1 до № 150, с подключением к проектируемому подводящему водоводу к с.Московское, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства с.Московского по ул.Трунова | № 1 |
| **25** | **ВС-1.2** | **07 620 407** | **3** | Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 700 м, в с.Московское Изобильненского района по ул.Новая от № 46 до № 67, с подключением к проектируемой водопроводной сети по ул.Полушина, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства с.Московское по ул.Новая | № 2 |
| **26** | **ВС-1.2** | **07 620 407** | **4** | Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 500 м, в с.Московское Изобильненского района по ул.Полушина от № 90 до № 120, с подключением к проектируемой водопроводной сети по ул.Трунова, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства с.Московское по ул.Полушина | № 3 |
| **Минераловодский городской округ** | | | | | |
| **27** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 890 м, в г.Минеральные Воды по ул.Советской от действующего водовода по ул.Торговая до земельного участка с кадастровым номером 26:24:040706:99, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул.Советской, ул.Яблоневой и прилегающих земельных участков на запад от № 138 по Железноводская | № 1- № 4, № 8 - № 13, № 22-№ 32 |
| Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 270 м, в г.Минеральные Воды по ул.Яблоневой от проектируемой водопроводной сети по ул.Советской до ул.Северной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул.Советской, ул.Яблоневой и прилегающих земельнызх участков на запад от № 131 по Железноводская |
| **28** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **2** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 1310 м, в г.Минеральные Воды по ул.Советская от перемычки на ул.Пролетарской до проектируемого водовода в районе НУЗ "Отделенческая больница на станции Минеральные Воды" ОАО "РЖД", с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул.Советской, пр-т 22 Партсъезда и прилегающих земельных участков (на запад от № 9 по ул.Новоселов, 2310 м на северо-восток от № 18 по пер.Южный) | № 5 - № 7, № 14 - № 21, № 33 - № 35 |
| Проектирование и строительство участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 315мм, протяженностью 765 м, в г.Минеральные Воды от камеры подключения к Малкинскому водоводу до водопроводного ввода по ул.22 Партсъезда, 141, с закольцовкой с водопроводными сетями МРН № 2 (ул.22 Партсъезда/ул.Советская), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул.Советской и прилегающих земельных участков (на запад от № 9 по ул.Новоселов, 2310 м на северо-восток от № 18 по пер.Южный) |
| **29** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **3** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1450 м, в г.Минеральные Воды на земельном участке, отведенном под индивидуальную жилую застройку в районе отделенческой клинической больницы с подключением к проектируемому водоводу по ул.Алтуниной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул. Товстиади, Атамана Перепелицына, Алтуниной, Советской | № 36 - № 103 |
| Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 50мм, протяженностью 65 м, в г.Минеральные Воды от № 32 по ул.Атамана Перепелицына до ул.Алтунина № 29 (на земельном участке, отведенном под индивидуальную жилую застройку в районе отделенческой клинической больницы с подключением к проектируемому водоводу по ул.Алтуниной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул. Атамана Перепелицына |
| Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 400мм, протяженностью 390 м, в г.Минеральные Воды на земельном участке отведенном под индивидуальную жилую застройку в районе отделенческой клинической больницы с частичным демонтажом действующего стального водовода диаметром 400мм протяженностью 350 м, проходящего по территории жилой застройки, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул. Товстиади, Атамана Перепелицына, Алтуниной, Советской |
| **30** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **4** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1895 м, в г.Минеральные Воды на земельном участке, отведенном под индивидуальную жилую застройку выше резурвуаров 3\*10000м3 с подключением к существующему водоводу по ул.Советской, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды (на юго-запад от № 84 по ул.Советской) и в х.Красный Пахарь (на юго-восток от № 35 по ул.Яблоневая) | № 104 - № 199 |
| Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 75мм, протяженностью 715 м, в г.Минеральные Воды на земельном участке, отведенном под индивидуальную жилую застройку выше резурвуаров 3\*10000м3 с подключением к проектируемым водоводам, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды (на юго-запад от № 35 по ул.Советской) и в х.Красный Пахарь (на юго-восток от № 35 по ул.Яблоневая) |
| **31** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **5** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 790 м, в г.Минеральные Воды на земельном участке отведенном под индивидуальную жилую застройку ниже резурвуаров 3\*10000 м3 с подключением к действуюшему водоводу, проходящему по территории резервуаров от РЧВ на ул.Советская, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды (ИЖС с кадастровыми номерами от 26:24:040801:34 до ИЖС 26:24:040801:121) | № 200 - № 287 |
| Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 75мм, протяженностью 850 м, в г.Минеральные Воды на земельном участке отведенном под индивидуальную жилую застройку ниже резурвуаров 3\*10000 м3 с подключением к проектируемым водоводам по уллицам от ИЖС 26:24:040801:34 до ИЖС 26:24:040801:121, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды (ИЖС с кадастровыми номерами от 26:24:040801:34 до ИЖС 26:24:040801:121) |
| **32** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **6** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 75мм, протяженностью 520 м, в с.Орбельяновка Минераловодского городского округа по ул.Абрикосовой от ул.Советская до ул.Абрикосовая № 22, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Орбельяновка по ул.Абрикосовой | № 1074 - № 1091 |
| **33** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **7** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 990 м, в п.Ленинский Минераловодского городского округа по ул.Карла Маркса от точки подключения к Малкинскому водоводу до пересечения ул.Клубная и Пеховская, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Ленинский по ул.Карла Маркса, ул.Клубная, ул.Свободы, Юбилейная, Славы, Пеховская, пер.Ясный, пр.1-ый Промышленный | № 1092 - № 1227 |
| Проектирование и строительство уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, общей протяженностью 2351 м, в п.Ленинский Минераловодского городского округа по ул.Клубная (L- 227 м), Свободы (L- 408 м), Юбилейная (L- 405 м), Славы (L- 395 м), Пеховкая (L- 395 м), пер.Ясный (L- 226 м), ул.Свободы - пер.Ясный (закольцевание - 295 м), с подключением к проектируемому водоводу по ул.К.Маркса. с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Ленинский по ул.Клубная, Свободы, Юбилейная, Славы, Пеховская, пер.Ясный, пр. 1-ый Промышленный |
| **34** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **8** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 75мм, протяженностью 260м, в п.Загорский Минераловодского городского округа по ул.Новоселов от № 1 до № 11 с подключением к существующему водопроводу по ул.Центральная, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Загорский по ул.Новоселов | № 1228 - № 1240 |
| **35** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **9** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 200 м, в п.Загорский Минераловодского городского округа по ул.Первомайская (от ул.Урожайная до ул.Южная), с подключением к действующей водопроводной сети по ул. Первомайская, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Загорский по ул.Южная, Первомайская, Урожайная | № 1249 - № 1254, № 1257 - № 1258, № 1314 |
| Проектирование и строительство уличной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 75мм, протяженностью 150 м, в п.Загорский Минераловодского городского округа по ул.Южная от ул.Первомайская до ул.Южная, 24, с подключением к проектируемой водопроводной сети по ул.Первомайская, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Загорский по ул.Южная, Первомайская, Урожайная |
| **36** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **10** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 75мм, протяженностью 160 м, в п.Загорский Минераловодского городского округа по ул.Полевая от ул.Первомайская до ул.Полевая, 23, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Загорский по ул.Полевая | № 1288 - № 1290 |
| **37** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **11** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 200 м, в п.Загорский Минераловодского городского округа по ул.Химиков от ул.Первомайская до ул.Лесная, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Загорский по ул.Химиков | № 1266 - № 1279 |
| **38** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **12** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 75мм, протяженностью 520 м, в с.Розовка Минераловодского городского округа по пер.Мира от действующего водопровода по ул.Новая до пер.Мира № 14 (с закольцовкой), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Розовка по ул.Мира | № 1359 - № 1368 |
| **39** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **13** | Проектирование и строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1020 м, в п.Новотерский Минераловодского городского округа по ул.Железноводская от № 19 (L-440м) и по ул Западная (L- 580м), с подключением к проектируемому водопроводу по ул.Железноводская, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Новотерский по ул.Советская, Западная, Железноводская, 1-ый переулок, 2-ой переулок | № 1369 - № 1437 |
| Проектирование и строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм, протяженностью 490 м, в п.Новотерский Минераловодского городского округа по ул.Советская (L-270м), 1-ый переулок (L- 60 м), 2-ой переулок (L- 160м), с подключением к проектируемому водопроводу по ул. Железноводская, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Новотерский по ул.Советская, Западная, Железноводская, 1-ый переулок, 2-ой переулок |
| **40** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **14** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 66 м, в х.Красный Пахарь Минераловодского городского округа по ул.Малиновая от ул.Яблоневая до ул.Малиновая № 1, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в х.Красный Пахарь по ул.Малиновая | № 1438 - № 1453 |
| Проектирование и строительство водопрводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 75мм, протяженностью 300 м, в х.Красный Пахарь Минераловодского городского округа по ул.Малиновая от № 1 до № 30, с подключением к проектируемому водопроводу по ул.Малиновая, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в х.Красный Пахарь по ул.Малиновая |
| **41** | **ВС-1.2** | **07 721 000** | **15** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 510 м, в х.Красный Пахарь Минераловодского городского округа по ул.Подгорная от Кубанского водовода в районе ул.Терновой до № 116 по ул.Подгорная, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в х.Красный Пахарь по ул.Подгорная | № 1454 - 1471 |
| **Нефтекумский муниципальный район** | | | | | |
| **город Нефтекумск** | | | | | |
| **42** | **ВС-1.2** | **07 641 101** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 75мм, протяженностью 670 м, в г.Нефтекумске по ул.Чижевкого-Лапушкина с подключением к водопроводной сети по ул.Сергеева-Иетушевского, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства г.Нефтекумска: жилой сектор малоэтажной застройки в районе хлебозавода и ул.Метушевского, Лапушкина, Сергеева, Чижевского | № 16 |
| **Петровский муниципальный район** | | | | | |
| **город Светлоград** | | | | | |
| **43** | **ВС-1.2** | **07 646 101** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 500 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Лунная от № 69 до 2 пер.Крайний, с подключением к действующему водоводу по 2 пер Крайний, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Лунной | № 1 |
| **44** | **ВС-1.2** | **07 646 101** | **2** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 2900 м, в г.СветлоградеПетровского района по ул.Плодосовхозная с подключением в существующей разгрузочной камере в с.Шведино по ул.Калаусская на восток от ж/д № 93, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Плодосовхозная | № 2 |
| **Предгорный муниципальный район** | | | | | |
| **станица Боргустанская** | | | | | |
| **45** | **ВС-1.2** | **07 648 407** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 412 м, в ст.Боргустанской Предгорного района от ул.Комсомольская/ул.Гоголя в район проектируемой жилой застройки микрорайона "Черемушки", с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Боргустанской микрорайона "Черемушки" | № 11 |
| **Ессентукский сельсовет** | | | | | |
| **46** | **ВС-1.2** | **07 648 413** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 75мм, протяженностью 1500 м, в ст.Ессентукской Предгорного района по ул.Победы от № 29 до № 183 с подключением к действующему водоводу по ул.Победы, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Ессентукской по ул.Победы | № 49 - № 50 |
| **47** | **ВС-1.2** | **07 648 413** | **2** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1390м, в ст.Ессентукской Предгорного района по ул.Крестьянской от № 29 до № 170 с подключением к действующему водоводу по ул.Крестьянской, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Ессентукской по ул.Крестьянской | № 124 - № 125 |
| **48** | **ВС-1.2** | **07 648 413** | **3** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 980 м, в ст.Ессентукской Предгорного района по ул.Звездной от № 1 до № 85 с подключением к действующему водоводу по ул.Колхозная, с целью обеспеченя возможности подключения обектов капитльного строительства в ст.Ессентукской по ул.Звездной | № 126 - № 128 |
| **49** | **ВС-1.2** | **07 648 413** | **4** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 2780 м, в ст.Ессентукской Предгорного района по ул.Спортивной от № 27 до № 251, с целью подключения объектов капитального строительства в ст.Ессентукской по ул.Спортивной | № 136 |
| **50** | **ВС-1.2** | **07 648 413** | **5** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 2160 м, в ст.Ессентукской Предгорного района по ул.Колхозной от № 27 до № 150 с подключением к действующему водоводу по ул.Колхозной, с целью подключения объектов капитального строительства в ст.Ессентукской по ул.Колхозной | № 76 - № 79 |
| **51** | **ВС-1.2** | **07 648 413** | **6** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1200 м, в ст.Ессентукской Предгорного района по ул.Красивой от № 1 до № 80 с подключением к действующему водоводу по ул.Зведной, с целью подключеня объектов капитального строительства в ст.Ессентукской по ул.Красивой | № 138 |
| **52** | **ВС-1.2** | **07 648 413** | **7** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 500 м, в ст.Ессентукской Предгорного района по ул.Цветочной от № 51 до № 83 с подключением к действующему водоводу по ул.Цветочной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Ессентукской по ул.Цвточной | № 137 |
| **Нежинский сельсовет** | | | | | |
| **53** | **ВС-1.2** | **07 648 416** | **1** | Проектирование и строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 600 м, в пос.Нежинский Предгорного района от ул.Тепличной (район стелы) до пересечения ул.Тепличная с ул.Форелевой, далее по ул.Форелевой до пересечения с ул. 60 лет Победы, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Нежинский по ул. Тепличная, Форелевая, 60 лет Победы | № 2 |
| **Подкумский сельсовет** | | | | | |
| **54** | **ВС-1.2** | **07 648 424** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1300 м, в пос.Подкумок Предгорного района по ул.Железнодорожной от №3 до № 65, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в пос.Подкумок "Тепличный комбинат "Весна" и других объектов по ул.Железнодорожной | № 16 |
| **Пятигорский сельсовет** | | | | | |
| **55** | **ВС-1.2** | **07 648 428** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 2000 м, в пос.Пятигорский Предгорного района от ул.Садовой № 72 в район проектируемой жилой застройки (в 400м от старого стадиона), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в пос.Пятигорский по ул.Садовой | № 1 |
| **Суворовский сельсовет** | | | | | |
| **56** | **ВС-1.2** | **07 648 431** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 75мм, протяженностью 260м, в ст.Суворовской Предгорного района от ул.Мичурина № 1а в район проектируемой жилой застройки по ул.Октябрьской№ 238, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Суворовской по ул.Октябрьской | № 2, № 35 |
| **57** | **ВС-1.2** | **07 648 431** | **2** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 900 м, в ст.Суворовской Предгорного района от ул.Гагарина № 135 по ул.Ворошилова до ж/д № 22 и по новому кварталу до № 1- № 9, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Суворовской, с.Свободы, район ул.Ворошилова | № 4, № 11 |
| **58** | **ВС-1.2** | **07 648 431** | **3** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 350 м, в ст.Суворовской Предгорного района по ул.Солнечной от пересечения с ул.Лермонтова, с целью обеспечения возхможности подключения объектов капитального строительства в ст.Сувовровской по ул.Солнечной | № 5 |
| **59** | **ВС-1.2** | **07 648 431** | **4** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 460 м, в ст.Суворовской Предгорного района от ул.Шоссейной №131а до ул.Гагарина № 1, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Суворовской по ул.Гагарина, Шоссейная | № 1, № 33 - № 34 |
| **Тельмановский сельсовет** | | | | | |
| **60** | **ВС-1.2** | **07 648 432** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 450 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Победы от № 1 до № 44 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Санамер по ул.Победы | № 10 |
| **61** | **ВС-1.2** | **07 648 432** | **2** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 450 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Федора Юрчихина от № 1 до № 44 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Санамер по ул.Федора Юрчихина | № 11 |
| **62** | **ВС-1.2** | **07 648 432** | **3** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 700 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Спортивной от № 1 до №19 и от № 2 до № 70 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Санамер по ул.Спортивной | № 12 |
| **63** | **ВС-1.2** | **07 648 432** | **4** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 200 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.А.П.Гюльбякова от № 1 до № 21 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Санамер по ул.А.П.Гюльбякова | № 13 |
| **64** | **ВС-1.2** | **07 648 432** | **5** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 520 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.В.Кайшева от № 1 до № 52 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Санамер по ул.В.Кайшева | № 14 |
| **65** | **ВС-1.2** | **07 648 432** | **6** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 520 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Гагарина от № 1 до № 50 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Санамер по ул.Гагарина | № 15 |
| **66** | **ВС-1.2** | **07 648 432** | **7** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 520 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Аристотеля от № 1 до № 50 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Санамер по ул.Аристотеля | № 16 |
| **67** | **ВС-1.2** | **07 648 432** | **8** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 520 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Жукова от № 1 до № 50 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Санамер по ул.Жукова | № 17 |
| **68** | **ВС-1.2** | **07 648 432** | **9** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 520 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Рокосовского от № 1 до № 52 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Санамер по ул.Рокосовского | № 18 |
| **Труновский муниципальный район** | | | | | |
| **Донской сельсовет** | | | | | |
| **69** | **ВС-1.2** | **07 654 404** | **1** | Проектирование и строительство уличной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 675 м, в с.Донское Труновского района по ул.Вавилова от № 26 до № 38 с подключением к действующему водоводу по ул.Строителей, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства с.Донского по ул.Вавилова | № 1 - № 9 |
| **70** | **ВС-1.2** | **07 654 404** | **2** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 250 м, в с.Донское Труновского района по ул.Владимира Костыша от № 1 до № 9 с подключением к действующему водоводу по ул.Первомайской, 38, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Донское по ул.Владимира Костыша | № 10 - № 15 |
| **71** | **ВС-1.2** | **07 654 404** | **3** | Проектирование и сроительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1550 м, в с.Донское Труновского района по ул.Павлова от № 4 до № 104, с подключением к действующему водоводу по ул.Строителей, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Донское по ул.Павлова | № 16 - № 43 |
| **Туркменский муниципальный район** | | | | | |
| **Кучерлинский сельсовет** | | | | | |
| **72** | **ВС-1.2** | **07 656 416** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 150 м, в ауле Шарахалсун Туркменского района по ул.Молодежной от разводящей сети водопровода по ул.Молодежная, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ауле Шарахалсун по ул.Молодежной | № 2 - 5 |
| **Шпаковский муниципальный район** | | | | | |
| **город Михайловск** | | | | | |
| **73** | **ВС-1.2** | **07 658 101** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети их полиэтиленовых труб диаметром 500мм, протяженностью 8500 м, в г.Михайловске от сетей МУП "Водоканал" г.Ставрополя (в районе ЦРБ г.Михайловска, ул.Ленина, 1) вдоль автодороги Ставрополь - Дубовка до поворота на ул.Выставочную, далее по ул.Выставочной, Орджоникидзе, Заречной, Счастливой, пер.Кизиловскому, ул.Ишкова до ж/д № 71, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Михайловске по ул.Станичной, Севастопольской, Завгороднего, пер.Колхозный, пер.Фонтанный, пер.Очаковский,пер.Круглый, пер.Осенний, ул.Харченко, Каменной, Куксова, Злобина, Зайцевой, Богданова, Тополиной, Морозова, пер.Учительский, ул.Чигаревской, пер.Славяновского, ул.Краснопахарьской, пер.Янтарный, пер.Журавлиный, ул.Крестьянской, Бентковского, пер.Ясный, пер.Дубовский, ул.Тухачевского, Зеленой, Академической, Рубана, Орджоникидзе, Садовой, Слащева, Заречной, пер.Двойной, ул.Ишкова, пер.Отважный, пер.Грачевский, пер.Окольный, пер.Прямой, пер.Ямский, пер.Малый, пер.Стартовый, пер.Болгарский, пер.Ташлянский, пер.Таманский, Трунова, пер.Вечерний, ул.В.К.Орлова, пер.Восточный, пер.Добрый, земельные участки в районе пер.Князевского | № 1 - № 46, № 55, № 57 - № 60, № 115 - № 130 |
| **74** | **ВС-1.2** | **07 658 101** | **2** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 500м, в г.Михайловске по пер.Князевскому от ул.Подлесной до автодороги Ставрополь - Дубовка с подключением к проектируемому водоводу диаметром 500мм от сетей МУП "Водоканал" г.Ставрополя (в районе ЦРБ г.Михайловска, ул.Ленина, 1) до ул.Ишкова, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Михайловске по ул.Студенческая, Спартака, Половецкая, Университетская | № 47 - № 50 |
| **75** | **ВС-1.2** | **07 658 101** | **3** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 400мм, протяженностью 600 м, в г.Михайловске по ул.Коллективной от ул.Гагарина (в районе железнодорожного переезда) до ул.Войкова, № 2, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Михайловске по ул.Философская, Обильная, Знаменитая | № 51 - № 53 |
| **Надеждинский сельсовет** | | | | | |
| **76** | **ВС-1.2** | **07 658 410** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 1900 м, в с.Надежда Шпаковского района по ул.Победы от существующего водопровода проходящего вдоль автодороги Ставрополь-Элиста, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Надежда по ул.Победы | № 1 - № 42 |
| **77** | **ВС-1.2** | **07 658 410** | **2** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 560 м, в с.Надежда Шпаковского района от существующего водовода проходящего вдоль автодороги Ставрополь-Элиста до ул.Добрая, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Надежда, по ул. Промышленная, Светлая, Весенняя, Добрая | № 43 - № 235 |
| **78** | **ВС-1.2** | **07 658 410** | **3** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1500 м, в с.Надежда Шпаковского района по ул.Промышленной от № 2 до № 35 с подключением к проектируемой водопроводной сети (от автодороги Ставрополь-Элиста до ул.Добрая), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Надежда по ул. Промышленная | № 43 - 76 |
| **79** | **ВС-1.2** | **07 658 410** | **4** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1000 м, в с.Надежда по ул.Светлой от № 2 до № 92 с подключением к проектируемой водопроводной сети (от автодороги Ставрополь-Элиста до ул.Добрая), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Надежда по ул. Светлая | № 77 - № 121 |
| **80** | **ВС-1.2** | **07 658 410** | **5** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1000 м, в с.Надежда Шпаковского района по ул.Весенней от № 2 до № 91 с подключением к проектируемой водопроводной сети (от автодороги Ставрополь-Элиста до ул.Добрая), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Надежда по ул. Весенняя | № 122 - № 200 |
| **81** | **ВС-1.2** | **07 658 410** | **6** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1000 м, в с.Надежда Шпаковского района по ул. Доброй от № 1 до № 39 с подключением к проектируемой водопроводной сети (от автодороги Ставрополь-Элиста до ул.Добрая), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Надежда по ул. Добрая | № 201 - № 235 |
| **станица Новомарьевская** | | | | | |
| **82** | **ВС-1.2** | **07 658 413** | **1** | Проектирование и строительство уличной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 800 м, в ст.Новомарьевской Шпаковского района по ул. Донской от № 1 до ул.Привольной с подключением к водопроводной сети по ул.Привольной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Новомарьевской по ул. Донской | № 1 - № 22 |
| **83** | **ВС-1.2** | **07 658 413** | **2** | Проектирование и строительство уличной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 750 м, в ст.Новомарьевской Шпаковского района по ул. Кубанской от № 1 до ул.Привольной с подключением к водопроводной сети по ул.Привольной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Новомарьевской по ул. Кубанской | № 23 - № 54 |
| **84** | **ВС-1.2** | **07 658 413** | **3** | Проектирование и строительство уличной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 1100 м, в ст.Новомарьевской Шпаковского района по ул. Терской от № 1 до ул.Привольной с подключением к водопроводной сети по ул.Привольной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Новомарьевской по ул. Терской | № 55 - № 105 |
| **85** | **ВС-1.2** | **07 658 413** | **4** | Проектирование и строительство уличной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 300 м, в ст.Новомарьевской Шпаковского района по пер. Юбилейный от № 11 до ул.70 лет Октября с подключением к водопроводной сети по ул.70 лет Октября, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Новомарьевской по пер.Юбилейный | № 106 - № 111 |
| **Сенгилеевский сельсовет** | | | | | |
| **86** | **ВС-1.2** | **07 658 419** | **1** | Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 3000 м, в с.Сенгилеевском Шпаковского района от пересечения ул.Горького -ул.Пионерская до земельного участка 26:11:051201:50, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Сенгилеевском Коттеджного поселка | № 1 |
| Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 13000 м, в с.Сенгилеевском Шпаковского района от проектируемого водопровода в границах земельного участка 26:11:051201:50, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Сенгилеевском Коттеджного поселка |
| **87** | **ВС-1.2** | **7 658 419** | **2** | Проектирование и строительство уличной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 700 м, в с.Сенгилеевском Шпаковского района по ул.Лесная с подключением к водопроводной сети по ул.Молодежная, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Сенгилеевском по ул.Лесной | № 2 - № 12 |
| **88** | **ВС-1.2** | **07 658 419** | **3** | Проектирование и строительство уличной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 290 м, в с.Сенгилеевском Шпаковского района по ул.Лермонтова с подключением к существующей водопроводной сети по ул.Ленина, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Сенгилеевском по ул.Лермонтова | № 13 - № 30 |
| **89** | **ВС-1.2** | **07 658 419** | **4** | Проектирование и строительство уличной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 250 м, в с.Сенгилеевском Шпаковского района по ул.Пионерской с подключением к существующей водопроводной сети по ул.Пионерская, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Сенгилеевском по ул.Пионерской | № 31 - № 48 |
| **90** | **ВС-1.2** | **07 658 419** | **5** | Проектирование и строительство уличной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 270 м, в с.Сенгилеевском Шпаковского района по ул.Мира с подключением к существующей водопроводной сети по ул.Мира, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Сенгилеевском по ул.Мира | № 49 - № 67 |
| **91** | **ВС-1.2** | **07 658 419** | **6** | Проектирование и строительство уличной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 250 м, в с.Сенгилеевском Шпаковского района по ул.Комсомольской с подключением к существующей водопроводной сети по ул.Комсомольской, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Сенгилеевском по ул.Комсомольской | № 68 - № 87 |
| **город-курорт Железноводск** | | | | | |
| **92** | **ВС-1.2** | **07 712 000** | **1** | Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 550 м, в г.Железноводске от действующего водовода в районе АЗС "Лукойл" г.Железноводска до земельного участка, на котором размещается Объект № 1409, с целью обеспечения возможности подключения Объекта № 1409 "Южное региональное пограничное управление ФСБ России, Региональная служба специального назначения г.Железноводск" в районе станции "Бештау" к централизованной системе водоснабжения | № 57 (в индивидуальном порядке 100,00 м3/в сутки) |
| **город-курорт Кисловодск** | | | | | |
| **93** | **ВС-1.2** | **07 715 000** | **1** | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 200мм из полиэтиленовых труб протяженностью 1000 м в г.Кисловодске по ул.Катыхина от пересечения ул.Крылова и ул.Катыхина до земельного участка, отведенного под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Кисловодске "Многоквартирные жилые дома в районе ул.Катыхина, 179" | № 379 - № 382 (в индивидуальном порядке 493,10 м3/ в сутки) |
| **Перечень мероприятий по строительству новых иных объектов водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов** | | | | | |
| **Грачевский муниципальный район** | | | | | |
| **Старомарьевский сельсовет** | | | | | |
| **94** | **ВС -1.3** | **07 617 404** | **1** | Проектирование и строительство башни "Рожновского" объемом 50 м3, в с.Старомарьевка (в районе поворота на х.Кизилов), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Старомарьевка по ул.Промышленная зона | № 175 - № 176 |
| **Минераловодский городской округ** | | | | | |
| **95** | **ВС -1.3** | **07 721 000** | **1** | Проектирование и строительство водонапорной башни (объемом 15 м3, высотой - 10 м) и насосной станции подкачки (производительностью 4,2 м3/час напор Н-37М) для обеспечения необходимого давления в запланированной к строительству разводящей водопроводной сети на земельном участке отведенном под индивидуальную жилую застройку выше резервуаров 3\*10000м3 в г.Минеральные Воды, с целью бесперебейного и качественного предоставления услуг подключаемым объектам капитального строительства на земельных участках в г.Минеральные Воды (на юго-западе от № 84 по ул.Советская) и на земельных участках х.Красный Пахарь (на юго-востоке от № 35 по ул.Яблоневая) и дальнейшего обеспечения их бесперебойным и качественным предоставлением услуг водоснабжения | № 104 - № 199 |
| **Предгорный муниципальный район** | | | | | |
| **Ессентукский сельсовет** | | | | | |
| **96** | **ВС -1.3** | **07 648 413** | **1** | Проектирование и строительство насосной станции со станцией подкачки и 2-х резервуаров объемом по 60 м3 каждый, в ст.Ессентукской, для обеспечения необходимого давления в запланированной к строительству разводящей водопроводной сети, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Ессентукской по ул. Звездная № 1 - № 85, ул.Крестьянская № 29- № 170 | № 124 - № 128, № 132 - № 134, № 52 - № 54 |
| **город-курорт Кисловодск** | | | | | |
| **97** | **ВС -1.3** | **07 715 000** | **1** | Проектирование и строительство насосной станции подкачки производительностью 200м3/час в г.Кисловодске, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Кисловодске на земельном участке, отведенном под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина г.Кисловодска (многоквартирные жилые дома) | № 379 - № 382 (в индивидуальном порядке 493,100 м3/сутки) |
| **98** | **ВС -1.3** | **07 715 000** | **2** | Проектирование и строительство резервуара объемом 3000 м3 в г.Кисловодске, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Кисловодске на земельном участке, отведенном под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина в г.Кисловодске (многоквартирные жилые дома) |
| **Перечень мероприятий по реконструкции существующих сетей водоснабжения для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, с указанием участков таких сетей, их протяженности, иных технических характеристик** | | | | | |
| **Андроповский муниципальный район** | | | | | |
| **Солуно-Дмитриевский сельсовет** | | | | | |
| **99** | **ВС -1.4** | **07 632 416** | **1** | Реконструкция участка существующего водопровода от очистных сооружений водопровода Курсавского группового водопровода на село Солуно-Дмитриевское Андроповского района выполненного из чугунных труб диаметром 300мм на полиэтиленовые трубы диаметром 315 мм, протяженностью 350 м и осуществление врезки объекта капитального строительства ООО "Тепличный комбинат "Андроповский" «Тепличный комбинат с производственной площадью 10 га для выращивания овощей и другой продукции, расположенный в с.Солуно-Дмитриевском Андроповского района, Ставропольского края» | № 1 (в индивидуальном порядке 1215,000 м3/ в сутки) |
| **Георгиевский муниципальный район** | | | | | |
| **город Георгиевск** | | | | | |
| **100** | **ВС -1.4** | **07 707 000** | **1** | Реконструкция участка существующего водопровода из чугунных труб диаметром 200мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225мм, протяженностью 133м, в г.Георгиевске по ул.Чернышевского от д.№ 74 до железной дороги, для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства г.Гергиевска по ул. Филатова, Березовая, Романа Вершинина, Скалозубова, Ленина, К.Маркса,Быкова, Дружбы, Лесная, Веселая, технологически связанных с реконструируемым участком | № 1 - № 31, № 33 |
| **село Краснокумкое** | | | | | |
| **101** | **ВС -1.4** | **07 615 406** | **1** | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 250мм на полиэтиленовые труб диаметром 250мм, протяженностью 196 м, в с.Краснокумское Георгиевского района по ул.Кирова от ул.Строителей, 1В до железной дороги, для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Краснокумское по ул. Лучистая, Конечная, Георгиевская, Полевая, Зорге, Зеленая, Степная, пер.Южный, Горная, Вербная, Солнечная, Ореховая, Апрельская, Виноградная, Тенистая, технологически связанных с реконструируемым участком | № 1 - № 2, № 4 - № 52 |
| **Грачевский муниципальный район** | | | | | |
| **Старомарьевский сельсовет** | | | | | |
| **102** | **ВС -1.4** | **07 617 419** | **1** | Реконструкция участка существующей разводящей водопроводной сети из асбестоцементных труб диаметром 150мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160мм, паротяженностью 1000м, в с.Старомарьевка Грачевского района по ул.Промышленная зона от № 1А до ул.Дачная № 12, для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Старомарьевка по ул.Промышленная зона, технологически связанных с реконструируемым участком | № 175 - № 176 |
| **Минераловодский городской округ** | | | | | |
| **103** | **ВС -1.4** | **07 721 000** | **1** | Реконструкция участка существующего водовода № 23 (Кубанского) из стальных труб диаметром 500мм на стальные трубы диаметром 600м, протяженностью 2259 м, в районе п.Анджиевский Минераловодского городского округа, для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Анджиевский, ООО "Ставропольский пивоваренный завод", в г.Минеральные Воды земельных участков на юго-западе от № 84 по ул.Советская, ИЖС от № 26:24:040801:34 до № 26:24:040801:121, земельных участков в х.Красный Пахарь на юго-западе от № 35 по ул.Яблоневая, ул.Малиновая, ул.Подгорная, в с.Орбельяновка по ул.Абрикосовая, п.Новотерский (ул. Западная, Железноводская, 1-й переулок, 2-й переулок, ул.Советская), технологически связанных с реконструируемым участком | № 1472 (в индивидуальном порядке 373,0 м3/сутки), № 104 - № 199, № 1074 - № 1091, № 1369 - № 1453, № 200 - № 287, № 1454 - № 1471 |
| **104** | **ВС -1.4** | **07 721 000** | **2** | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 219мм на полиэтиленовые трубы диаметром 315мм, протяженностью 330 м, в районе с.Левокумка Минераловодского городского округа от ПК 8+28 до ПК 11+58 (в районе 30 м на север от № 62 до района в 30 м от № 30 по ул.25 Партсъезда х.Садовый), для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Загорский (ул.Новоселов, Полевая, Южная, Первомайская, Светлая, Урожайная, Химиков, Звездная, Ставропольская, Цветочная, Астровская, Лесная, Солнечная, Раздольная, пер.Полярный), в п.Первомайский (ул.Зеленая, СТ "Колос"), в с Левокумка (ул.Дорожная, Набережная, Лесная, Менделеева, Кленовая, пер.Северный, СТ "Заречное"), технологически связанных с реконструируемым участком | № 1228- № 1358 |
| **Нефтекумский муниципальный район** | | | | | |
| **город Нефтекумск** | | | | | |
| **105** | **ВС -1.4** | **07 641 101** | **1** | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 50мм на полиэтиленовые трубы диаметром 110мм, протяженностью 660 м, в г.Нефтекумске от водопроводного колодца № 2 по ул.Кирова до дачного общества "Ягодка", для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Нефтекумске земельных участков на территории СОТ "Ягодка", технологически связанных с реконструируемым участком | № 20 |
| **106** | **ВС -1.4** | **07 641 101** | **2** | Реконструкция участка существующего магистрального водовода из стальных труб диаметром 426мм на полиэтиленовые трубы диаметром 419мм, протяженностью 4950 м, в г.Нефтекумске от насосной станции "Промвода" до водопроводного колодца № 8-ПВ по ул.Ленина, для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Нефтекумске по ул.Чайковского, микрорайон 0, микрорайон 1, микрорайон 2, микрорайон 3, ул.Гоголя, ул.Радужная, ул.Зеленая, ул.Весенняя, ул.Верченко, ул.Солнечная, ул.Веселая, ул.Абрикосовая, ул.Вишневая, ул.Плещенко, ул.Бульварная, ул. Майская, Терешковой, Леонова, Беляева, Волкова, Пацаева, Энтузиастов, Добровольского, Шаталова, Дзержинского, Кубасова, Елисеева, Горбатко, Егорова, Феоктистова, ул.Фелипченко, ул.Берегового, Королева, Севостьянова, Савицкой, проезд Гагаринский, ул. Кондаковой, пер.Котельный, ул.Шоссейная, ул.Кирова, ул.Дорожная, ул.Интернациональная, ул.Ставропольская, ул.Юбилейная, ул.Кириченко, ул.Аэродромная, ул.Виноградная, ул.Космонавтов, ул.Краснопартизанская, ул.Пушкина, ул.Западная, Шевченко, Филатова, Комсомольская, ул.Еременко, Северная, ул.Рабочая, ул.Калинина, ул.Лермонтова, ул.Ризванова, ул.Луговая, пер.Безымянный, пер.Заводской, ул.Октябрьская, пер.Августовский, ул.Чехова, ул.Трудовая, Пролетарская, Поповича, А.Шилиной, ул.Восточная, Тутаронова, Полевая, Крайняя, Кооперативная, Тепличная, Метушевского, Тампонажная, ул.Кумская, ул.Заречная, ул.Раздольная, Титова, Почтовая, Молодежная, Нефтяников, Быковскорго, Ленина, Транспортная, Мира, Кочубея, Семашко, Чернышевского, Коммунальная, Новая, Степная, Автомобилистов, Винокурова, Садовая, Толстого, пер.Лесной, ул.Лесхозная, пер.Цветочный, ул.Южная, Советская, Строителей, Лапушкина, Сергеева, Чижевского, технологически связанных с реконструируемым участком | № 1 - № 80 |
| **Петровский муниципальный район** | | | | | |
| **город Светлоград** | | | | | |
| **107** | **ВС -1.4** | **07 646 101** | **1** | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 500мм, протяженностью 795 м, на полиэтиленовые трубы диаметром 630мм, на водоводе, проходящем вдоль автодороги Светлоград-Благодарное, для увеличения пропускной способности, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства "Строительство плащадки "Светлоградская" для выращивания птицы ООО "Кочубеевская птицефабрика" в г.Светлограде Ставропольского края | № 21 (в индивидуальном порядке 500,00 м3/сутки) |
| **Предгорный муниципальный район** | | | | | |
| **Винсадский сельсовет** | | | | | |
| **108** | **ВС -1.4** | **07 648 410** | **1** | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 89мм на полиэтиленовые трубы диаметром 110мм, протяженностью 220 м, в с.Винсады Предгорного района по ул.Подгорной от № 102 до № 156, для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства в с.Винсады по ул. Полевая, Майская, Озерная, пер.Абрикосовый, ул.Подгоная, Луговая, Победы, Асфальтовой, Мельниковой, Ленина, Зеленой, Украиской, Светлой, шоссе Лермонтовское, пер.Тенистый, ул.Садовая, ул.Транспортная, ул.Тихая, ул.Железноводская, технологически связанных с реконструируемым участком | № 3, № 5-27, № 30- № 41 |
| **Ессентукский сельсовет** | | | | | |
| **109** | **ВС -1.4** | **07 648 413** | **1** | Реконструкция участка существующего магистрального водопровода из стальных труб диаметром 100мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160мм, протяженностью 2000 м, в ст.Ессентукской Предгорного района по ул.Гагарина от № 25 до № 195, для увеличения пропускной способности с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Ессентукской по ул.Терская, Виноградная, Родникова, Яблонька, Нижняя, Эскадронная, Кубанская, Ляпидевского, Кооперативная, Донская, Лучезарная, Лесная, Ковровая, Сельская, технологически связанных с реконтсруируемым участком | № 1 - № 5, № 16 - № 35, № 40 - № 48, № 55 - № 58, № 72 - 74, № 93 - № 98, № 100 - № 111, № 135 |
| **Новоблагодарненский сельсовет** | | | | | |
| **110** | **ВС -1.4** | **07 648 422** | **1** | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных струб диаметром 100мм на полиэтиленовые трубы диаметром 125мм, протяженностью 140 м, в с.Новоблагодарном Предгорного района по ул.Балахонова от № 4 (ВК - 21) до № 17, для увеличения пропускной способности с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Новоблагодарном по ул.Славяновская, Балахонова, микрорайон "Славяновский", технологически связанных с реконструируемым участком | № 8 |
| **Суворовский сельсовет** | | | | | |
| **111** | **ВС -1.4** | **07 648 431** | **1** | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 100мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160мм, протяженностью 630 м, в ст.Суворовская Предгорного района по ул.Калинина от № 2 до № 102, для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства в с.Суворовской по ул.70-лет Победы, ул.Мира, ул.Казачья, технологически связанных с реконструируемым участком | № 6 |
| Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 40мм на полиэтиленовые трубы диаметром 90мм, протяженностью 800 м, в ст.Суворовская Предгорного района по ул.Калинина от № 102 до района новой застройки, для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства в с.Суворовской по ул.Калинина, ул.70-лет Победы, ул.Мира, ул.Казачья, технологически связанных с реконструируемым участком |
| **112** | **ВС -1.4** | **07 648 431** | **2** | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 63мм на полиэтиленовые трубы диаметром 110мм, протяженностью 90 м, в ст.Суворовская Предгорного района по ул.Совхозная от № 1 до пересечения улиц Гагарина и Шоссейная, для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства в с.Суворовской по ул.Гагарина, ул.Совхозная, технологически связанных с реконструируемым участком | № 9, № 10 |
| **113** | **ВС -1.4** | **07 648 431** | **3** | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 100мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160мм, протяженностью 700 м, в ст.Суворовская Предгорного района по ул.К.Маркса от № 5 до № 349, для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства в с.Суворовской по ул.Спортивная, Братская, Иркутская, Карла Маркса, пер.Набережный, микрорайон "Северный", ул.Центральная, ул.Ильина, пер.Знаменский, ул.Кооперативная, Красноармейская, Польская, Центральная, Гвардейская, Сельская, пер.Виноградный, ул.Красная, Садовая, Капитана Ващенко, Нагорная, Золотова, Тамлыкская, Советская, Колхозная, Левчишина, технологически связанных с реконструируемым участком | № 3, № 7, № 8, № 12 - № 32, № 36 - № 41 |
| **Шпаковский муниципальный район** | | | | | |
| **город Михайловск** | | | | | |
| **114** | **ВС -1.4** | **07 658 101** | **1** | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из асбестоцементных труб диаметром 100-150мм, протяженностью 6200 м, в г.Михайловске на полиэтиленовую трубу диаметром 315мм, протяженностью 1200 м (от пер.Советского № 6В по ул.Октябрьской до № 116/2 пересечение с ул.Войкова далее по ул.Войкова) и полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм, протяженностью 5000 м (от ул.Войкова № 224/5 до ул. Гражданской № 2), для увеличения пропускной способности с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства г.Михайловска по ул.Андреевская, Блинова, Буденного, Булкина, Воздвиженской, Войкова, Вокзальной, Г.Еремина, Гагарина, Георгиевская, Гоголя, Демидова, Демьяновская, Железнодорожная, Заречная, Климова, заезд Медиков, заезд Привольный, заезд Российский, ул.Иванова, Ипатова, К.Маркса, Казачья, Калинина, Коллективная, Кочубея, Крестьянская, Кузьминовская, Курганная, Ленина, Логачевская, Ломоносова, Луговая, М.Жукова, Мельничная, Мира, Молодежная, Московская, Некрасова, Октябрьская, Оранжерейная, Орджоникидзе, пер.Гранатовый, Жемчужный, Изумрудный, Каштановый, Книги, Кубанский, Кузнечный, Песчаный, Пионерский, Светлый, Ташлянский, Химиков, Юности, Павловская, Полковая, Половецкая, Почтовая, Пролетарская, Пушкина, Р.Люксембург, Раздольная, Рождественская, Садовая, Северная, Спортивная, Терешковой, Трактовая, Троицкая, Трудовая, Фестивальная, Фрунзе, Центральная, Широкая, Шпака, Яблоневая, Ярославская, пер.Уютный, пер.Транспортный, Гражданская, Живописная, Михайловский бульвар, пер.Весенний, ул.Алексеевская,Дмитровская, ул.Петровская, Владимирская, Чистопрудная, пер.Аграрный, ул.Титова, технологически связанных с рекоструируемым участком | № 54, № 56, № 61 - № 78, № 85 - № 114, № 131 - № 225 |
| **станица Новомарьевская** | | | | | |
| **115** | **ВС -1.4** | **07 658 413** | **1** | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из асбестоцементных труб диаметром 100мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160мм, протяженностью 1300 м, в ст.Новомарьевской Шпаковского района по ул.Привольная от № 18 до ул.Терская, для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства в ст.Новомарьевская по ул.Донская, Кубанская, Терская, пер.Юбилейный, технологически связанных с реконструируемым участком | № 1 - № 111 |
| **Сенгилеевский сельсовет** | | | | | |
| **116** | **ВС -1.4** | **07 658 419** | **1** | Реконструкция участка существующего самотечного водовода из стальных труб диаметром 219мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225мм, протяженностью 1320 м, в с.Сенгилеевское Шпаковского района от напорно-распределительного резервуара до пересечения ул.Ленина-Горького, для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства (коттеджного поселка) в с.Сенгилеевское, технологически связанных с реконструируемым участком | № 1 |
| **город - курорт Ессентуки** | | | | | |
| **117** | **ВС -1.4** | **07 710 000** | **1** | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 150мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225мм, протяженностью 1070 м, в г.Ессентуки по ул.Октябрьская от ул.Озерная до ул.Партизанская, для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства г.Ессентуки ("Жилой квартал" ул.Октябрьская, 8), технологически связанных с реконструируемым участком | № 53 (в индивидуальном порядке 1136,205 м3/ в сутки) |
| Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 150мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225мм, протяженностью 180 м, в г.Ессентуки по ул.Озерная от пер. Садовый до ул.Октябрьской, для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства г.Ессентуки ("Жилой квартал" ул.Октябрьская, 8), технологически связанных с реконструируемым участком |
| Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 150мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225мм, протяженностью 180 м, в г.Ессентуки по пер. Садовый до ул.Озерная, для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства г.Ессентуки ("Жилой квартал" ул.Октябрьская, 8), технологически связанных с реконструируемым участком |
| **город-курорт Железноводск** | | | | | |
| **118** | **ВС -1.4** | **07 712 000** | **1** | Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 200мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225мм, протяженностью 3600 м, в г.Железноводске по ул.Советская- ул.Колхозная - жилой район Капельница (от ул.Ивановской до ул.Светлая), для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства г.Железноводска: ж/район Капельница, ул. Красивая, Звездная, Аллейная, Северная, с/т "Капельница", пос.Иноземцево (ул. Советская, Гагарина, 8 Марта, Колхозная, Ивановская, Украинская, Пионерская, Радонежская, Лесная), технологически связанных с реконструируемым участком | № 2, № 4, № 11 - № 14, № 20 - № 22, № 28, № 37, № 40 - № 42, № 51, № 53 (в индивидуальном порядке 254,000 м3/сутки), № 54 (в индивидуаль-  ном порядке  1567,5 м3/в сутки) |
| **119** | **ВС -1.4** | **07 712 000** | **2** | Реконструкция участков существующего водовода из чугунных труб диаметром 100-300мм на полиэтиленовые трубы диаметром 110-300мм, общей протяженностью 1470 м, в г.Железноводске по ул.Старошоссейная - пер.Промышленный (диаметром 300мм от ул.Шоссейная до ул.Промышленная, протяженностью 620 м; диаметром 110 мм от ул.Промышленная до пер.Промышленный № 1, протяженностью 850 м), для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства г.Железноводска по ул.Шоссейная, Пролетарская, Маяковского, 50 лет Октября, Первомайская, 9 мая, Промышленная, пер.Промышленный, пос.Иноземцево, технологически связанных с реконструируемым участком | № 6, № 8, № 36, № 47, № 56 (в индивидуальном порядке 1200,00 м3/сутки) |
| **120** | **ВС -1.4** | **07 712 000** | **3** | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 200мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 670 м, в г.Железноводске по ул.Калинина (от ул.Мироненко до пл.Ленина), для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства г.Железноводска по ул.Ленина, Курортный парк, ул.Калинина, ул.Мироненко, ул.Октябрьская, Чайковского, Лермонтова, Семашко, Парковая, Заводская, Труда, технологически связанных с реконструируемым участком | № 3, № 33, № 50, № 52 |
| **121** | **ВС -1.4** | **07 712 000** | **4** | Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 200мм на полиэтиленовые трубы диаметром 250мм, протяженностью 1400 м, по маршруту г.Железноводск - пос.Иноземцево - ул.Пролетарская (от АЗС "Лукойл" до ул.Шоссейная), для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства г.Железноводска по ул.Садовая, Мира, 9 мая, Садовая, Пролетарская, Шоссейная, микрорайон Бештау, технологически связанных с реконструируемым участком | № 9, № 15, № 16, № 24 - № 26, № 30, № 31, № 49, № 59 |
| **122** | **ВС -1.4** | **07 712 000** | **5** | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 720 м, в г.Железноводске по ул.Оранжерейная от ул.Ленина до ул.Владимирской, для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства г.Железноводска по ул.Проскурина, пер.Юбилейный, ул.Оранжерейная, Ленина, Чапаева, Косякина, с/т "Заря", с/т "Ясная Поляна", ул.Мира, ул.Лазо, Владимирская, Интернациональная, Октябрьская, Суворова, Энгельса, К.Маркса, ст "Ветеран", технологически связанных с реконструируемым участком | № 1, № 5, № 7, № 10, № 17 - № 19, № 27, № 29, № 34, № 38, № 43, № 44, № 46 |
| **123** | **ВС -1.4** | **07 712 000** | **6** | Реконструкция участка существующего водовода № 32 из стальных труб диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм, протяженностью 10 750 м, от Главной насосной станции в пос.Новоблагодарный до г.Железноводска (с/т "Ясная Поляна"), для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в курортной и восточной части города Железноводска по ул. Оранжерейная, Владимирская, Ленина, Интернациональная, Проскурина, Чапаева, Косякина, Р.Люксембург, Калинина, Мироненко, Семашко, Лермонтова, Парковая, Чайковского, Труда, Пролетарская, Шоссейная, 50 лет Октября, Промышленная, Маяковского, пер.Солнечного, Курортный парк, микрорайон Бештау, с/т "Ветеран", с/т "Ясная Поляна", с/т "Заря", технологически связанных с реконструируемым участком | № 1, № 3, № 5, № 7, № 10, № 17, № 29, № 34, № 38, № 43, № 44, № 46, № 49, № 50, № 52, № 57, № 55 (в индивидуальном порядке 458,00 м3/сутки) |
| **город-курорт Кисловодск** | | | | | |
| **124** | **ВС -1.4** | **07 715 000** | **1** | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 1000 м, в г.Кисловодске по ул.М.Расковой от пересечения ул.Расковой до ул.Марцинкевича до резервуаров "Ракитной горы" по пер.Ракитному в районе жилого дома № 13, для увеличения пропускной способности с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения в г.Кисловодске по улицам: пер.Школьный, Пушкина, Новая, Римгорская, Пр.Победы, Главная, Водопойная, Терская, Азербайджанская, Куйбышева, Фоменко, Красивая, Чапаева, Маяковского, Пограничная, Островского, Окопная, Промышленная, Полтавская, Пешеходная, Ленинградская, Марцинкевича, М.Расковой, У.Алиева, Станичная, Боргустанская, А.Губина, Жмакина, Белорусская, Белоглинская, Замковая, Дружбы, Мичурина, Двадненко, Толстого, Киевская, Короткая, Западная, Стародубовская, Железнодорожная, пер.Дачный, технологически связанных с реконструируемым участком водопровода | № 51, № 53, № 68, № 86, № 90, № 92, № 96, № 111, № 112, № 114, № 117, № 121, № 122, № 124, № 357, № 358, № 362 - № 366, № 368 - № 372, № 375, № 376, № 378, № 385 (в индивидуальномивидуальном порядке - 463,520 м3/сутки),  № 386 (в индивидуальном порядке 525,0 м3/сутки) |
| **125** | **ВС -1.4** | **07 715 000** | **2** | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 400мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 4700 м, с увеличением пропускной способности трубопровода на участке от распределительного узла "Гора Кольцо" в п.Мирный Предгорного района по ул.Шоссейная, 15 до резервуаров "Суворовские" по ул. Озерной, 4 в г.Кисловодске, для увеличения пропускной способности с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения в г.Кисловодске по ул.Вокзальная, Озерная, 40 лет Октября, Горького, Куйбышева, Прямая, Крупской, бул.Курортный, Парковая, Васильковая, Луговая, Южная, Цветочная, Светлая, Заозерная, Г.Медиков, Титова, Апанасенко, Ставропольская, Крайнева, пер.Физкультурный, Севастопольская, Огородная, Цандера, Тюленева, Кирова, Р.Люксембург, технологически связанных с реконструируемым участком водопровода | № 1, № 2, № 29, № 45, № 48, № 60, № 65, № 84, № 97, № 109, № 115, № 116, № 148, № 149, № 367, № 374, № 384 (в индивидуальном порядке 3600 м3/сутки), № 387 (в индивидуальном порядке 318,6 м3/сутки) |
| **126** | **ВС -1.4** | **07 715 000** | **3** | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 600мм на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм, протяженностью 5500 м, от распределительного узла Гора-Кольцо в п.Мирный Предгорного района по ул.Шоссейная, 15 до НС "Осипенко" по ул.Осипенко 1, в г.Кисловодске, для увеличения пропускной способности с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабженияв г.Кисловодске по улицам: Войкова, Кисловодская, 8 Марта, Революции, ул.Щербакова, пер.Горный, Красногвардейская, Пушкина, Аджарская, Декабристов, Пятигорская, Чехова, Калинина, Дзержинского, пер.Кисловодский, Орджоникидзе, Веселая, Темирязева, Зеленая, Осипенко, Коммунальная, Свердлова, К.Цеткин, Жуковского, Широкая, Велинградская, пер.Мартовский, Виноградная, Гайдара, Кисловодская, Хасановская, Октябрьская, Энгельса, Седлогорская, Белореченская, Нелюбина, пер.Родниковский, Гоголя, Московская, Территориальная, Делегатская, Вашкевича, Минеральная, пер.Сенной, Целинная, технологически связанных с реконструируемым участком водопровода | № 3, № 14, № 16, № 18, № 25, № 28, № 30, № 33, № 44, № 57, № 63, № 64, № 81, № 89, № 103, № 107, № 108, № 110, № 119, № 120, № 123, № 147, № 361, № 383 (в индивидуальном порядке 525,0 м3/сутки) |
| **127** | **ВС -1.4** | **07 715 000** | **4** | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 600мм на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм, протяженностью 1000 м, проходящего по земельному участку п.Нежинский Предгорного района по направлению на г.Кисловодск, для подачи воды на резервуары "Главный Баязет" по ул.Кутузова, в районе горбольницы г.Кисловодска, для увеличения пропускной способности с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения по улицам г.Кисловодска: Шоссейная, Хасаутская, Гастелло, Красноармейская, Тельмана, Донская, Прудная, Восточная, Авиации, Трудовая, пер.Пикетный, Кутузова, Ермолова, Желябова, пр.Мира, Набережная, Овражная, Сосновая, Молодежная, Шаляпина, Луначарского, Ольховская, пр.Ленина, Пятигорская, Толбухина, Курганная, Рубина, Чернышевского, Шаумяна, Гагарина, Кольцова, пер.Саперный, Подгорная, Ерошенко, Артема, пер.Разина, пер.Дарьяльский, Лермонтова, Парковый пешеход, Яновского, Крылова, Полевая, Фрунзе, Ломоносова, Володарского, Профинтерна, Железноводская, Б.Хмельницкого, пер.Бородинский, Стопани, Урицкого, Герцена, С.Перовской, Семашко, технологически связанных с реконструируемым участком водопровода | № 4, № 15, № 19, № 22-24, № 43, № 46, № 47, № 55, № 62, № 66, № 70 - № 72, № 75, № 76, № 78, № 83, № 85, № 87, № 88, № 94, № 105, № 113, № 118, № 125 - № 146, № 356, № 359, № 373, № 377, № 388, № 389 |
| **город- курорт Пятигорск** | | | | | |
| **128** | **ВС -1.4** | **07 727 000** | **1** | Реконструкция существующего подающего водовода из стальных труб диаметром 300мм на полиэтиленовые трубы диаметром 450мм, протяженностью 2500м, в г.Пятигорске от ул.Нежного № 36 далее по ул.Водопадских Коммунаров до н/с "Свободненская" пос.Свободы г.Пятигорска, для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Пятигорска по ул. Шоссейной, Калинина, Георгиевская, СНТ "Тамбукан", х.Хорошевский, ул.Совхозная, ул.2-ой Проезд, ул.М.Жукова, СТ "Дубрава", ул.М.Бабаджаняна, Заречная, Луговая, Ивовая, Луначарского, Красильникова, Чапаева, Почтовая, Лысогорская, Шевченко, Матросова, пр.Цветочный, ул.Ереванская, Войкова, пер.Степной, Академика Шило, Инженерная, Весенняя, пер.Набережный, ул.Горького, ул.Кутузова, Лысенковская, Пролетарская, пер.Проходной, ул.Волгского Полка, Яблоневая, Инженерная, Новая, Буденного, Захарова, ул.1-я Линия, ул.Кривая, З.Космодемьянской, пер.Крупской, Юцкая, Васильковая, тупик Набережный, ул.7-я Линия, пер.Родниковский, ул.2-я Линия, ул.Липовая, Ворошилова, Краснопартизанская, ул. 3-я Линия, Молодежная, Атамана Платова, Каштановая, Эльбрусская, Саперная, Чехова, Заводская, пер.Проходной, ул.5-я Линия, ул.Речная, Юбилейная, Юцкая, Тамбуканская, Садовая, Константиногорская, Горячеводская, Инженерная, Зеленая, Бассейная, Некрасова, тупик Первомайский, пер.Садовый, пр.Донской, ул. 4-я Линия, Ленина, ул.Дружбы народов, Пащенко, Зубалова, Тенистая, в ст.Константиновкой по ул.Курганной, Шоссейной, пер.Ореховый, ул.Почтовая, Октябрьская, Набережная, Ворошилова, в пос.Горячеводск (северо-восточная часть), а так же по посёлок Горячеводский: ул. 10-я Линия, 1-й Юцкий спуск, 2-й Юцкий спуск, 50 лет Победы, 6-я Линия, 8-я Линия, 9-я Линия, Адмирала Ушакова, Александра Невского, Алексея Шулик, Андрея Губина, Апанасенко, Атаманская, Белинского, Больничная, Войкова, Войска Донского, Войска Кубанского, Войска Терского, Володарского, Воровского, Гагарина, Генерала Слепцова, Геологов, Горячеводская, Гребенская, Дмитрия Донского, Домбайская, Есаульская, Кабардинская, Казарменная, Клары Цеткин, Колхозная, Котовского, Крайняя, Красильникова, Курсовая, Лебяжья, Левадинский спуск, Лесная, Луначарского, Лысенковская, Лысогорская, Льва Толстого, Любчиковых, Малиновского, Мангышлакская, Машукская, Мельничная, Набережная, Нагорная, Новоподгорная, Объездная, Овражная, Одесская, Ореховая, Полевая, Прогресса, Родниковская, Саенко, Светлоградская, Сенная, Сергия Радонежского, Сиреневая, Советская, Солнечная, Стопани, Талькова, Терская, Тополевая, Тупиковая, Урицкого, Феодосия Кавказского, Фурманова, Чапаева, Шевченко, Эльбрусская, Юбилейная, Юцкая, Яблоневая, пер.1-й Георгиевский, 1-й Госпитальный, 2-й Георгиевский, 2-й Госпитальный, 3-й Георгиевский, 4-й Георгиевский, Армейский, Безымянный, Бондаренко, Буденного, Войкова, Выгонный, Госпитальный, Казачий, Кольцевой, Крупской, Ломаный, Лысогорский, Любчиковых, Малиновского, Малый, Молодежный, Набережный, Непроезжий, Подкумский, Провальский, Прогресса, Пушкина, Ровный, Светлый, Станичный, Степной, Тупиковый, Широкий, Шоссейный, Щорса, Южный, Яблоневый, Ясная, проезд Атаманский, Гражданский, Кавказский, Лысогорский, Садовый, проспект Советской Армии, проезд Шелкоплясова, тупик Воровского, Красильникова, Набережный, Первомайский, посёлок Свободы: 1-й Проезд, 1-й Тупик, 2-й Тупик, 3-й Тупик, Кирпичный тупик, Короткий, тупик Осипенко, проезд Пащенко, тупик Подгорный, тупик Свердлова, тупик Щорса, ул.1-я Набережная, 1-я Пограничная, 2-я Набережная, 2-я Пограничная, Абрикосовая, Автомобилистов, Веселая, Весенняя, Вишневая, Водопадских Коммунаров, Высоковольтная, Грушовая, Звездная, Ильина, Комсомольская, Королева, Крутая, Луговая, Малосадовая, Маршала Баграмяна, Матросова улица, Олега Кошевого, Орловского, Островского, Петра 1, Питомная, Пихтовая, Пожарского, Привольная, Раздольная, Рябиновая, Саперная, Свердлова, Сергеева, Серебряная, Фиалковая, Цветочная, Центральная, Черемуховая, Энгельса, Ямская, пер.Вишневый, Заречный, Короткий, Крутой, Лесной, Островского, Подгорный, Подкумский, Речной, Сергеева, Солдатский, Центральный, город Пятигорск: пер.Воздушный, пер.Пикетный, проспект Свободы, посёлок Средний Подкумок: ул. Горького, Дорожная, Зеленая, Машукская, ул.Тополиная, станица Константиновская ул.Горького, Дружбы Народов, пер.Зеленый, Олимпийская, Советская, Спортивная, Станичная, технологически связанных с реконструируемым участком | № 4, № 10, № 21, № 22, № 32, № 36, № 42, № 46, № 49, № 58, № 59, № 60 - № 64, № 69, № 75, № 77, № 79 - № 81, № 84, № 85, № 88, № 89, № 92 - № 95, № 97, № 98, № 101, № 105, № 106, № 108, № 112, № 113, № 115, № 117, № 118, № 120, № 121, № 123, № 124, № 126, № 128, № 129, № 130 - № 133, № 135, № 137, № 139, № 140, № 143, № 144, № 148, № 152, № 155, № 156, № 158, № 159, № 161, № 163, № 165 - № 171, № 176 - № 176, № 180 - № 182, № 184 - № 188, № 190 - № 194, № 196 - № 198, № 202, № 203, № 205 - № 208, № 210 - № 212, № 215, № 217, № 220, № 221, № 224, № 228- № 230, №233, № 236 - № 240, № 242, № 245, № 247, № 251 - № 255, № 263, № 266, № 267, № 270 - № 273, № 275, № 276, № 278, № 279, №; 282, № 283 |
| **129** | **ВС -1.4** | **07 727 000** | **2** | Реконструкция существующего водопровода из стальных труб диаметром 300 мм на водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 400мм, протяженностью 3000 м, в г.Пятигорске от № 142 по ул.Р.Крестьянской далее по ул.Р.Люксембург по ул.Бульварная до № 17 по пр.Калинина, для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Пятигорске по ул. Р.Люксембург, 351 Стр.Дивизии, Людкевича, Украинской, Ессентукская, Бештаугорская,Столбовая, Коллективная, Краснослободская, Комсомольская, Краснопартизанская, СТ"Ветеран", Школьная, Ставропольская, Кисловодская, Разина, Саманная, 50 лет ВДЛКСМ, Кирова, Широкая, пер.Выгонный, ул.Бульварная, Матвеева, лопатина, пер.Поперечный, ул.Власова, Концевого, Капиева, Адмиральского, Курсовая, Иглина, пер.Зеленый, ул.Дегтярева, пер.Свободы, СТ "Дружба", а также ул.Новобазарная, Телефонная, Полевая, Трубная, 17 Марта, Железнодорожная, Восстания, пр.Свободы, Комарова, Куйбышева, Постовая, Кутейникова, Крестьянская, Краснознаменная, технологически связанных с реконструируемым участком | № 6,№ 12, № 20, № 26, № 27, № 38, № 41, № 57, № 66, № 67, № 76, № 96, № 99, № 100, № 102 - № 104, № 119, № 134, № 136, № 141, № 142, № 149 - № 151, № 157, № 160, № 162, № 164, № 177 - № 179, № 195, № 199 - № 201, № 213, № 222, № 225, № 226, № 231, № 232, № 234, № 235, № 241, № 246, № 256 - № 262, № 264, № 265, № 268, № 269, № 274 |
| **130** | **ВС -1.4** | **07 727 000** | **3** | Реконструкция существующего водовода из стальных труб диаметром 250-200мм на трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм, протяженностью 6450 м, в г.Пятигорске от ул.Ессентукской по ул.Ермолова - Кисловодскому шоссе до Ессентукского круга, для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Пятигорске по ул. Черкесское шоссе, СТ."Дружба", ул.Тольятти, Еромолова, ул.Береговая, Ипподромная, ул. 2-й переулок, Февральская, пер.Озерный, пр.Орешник, ул.Приозерная, пер.Воздушный, ул.Воронцова, Спортивная, а также ул. Кисловодское шоссе, ул.Иглина, Ипподромная, 1-й переулок, 3-й переулок, 4-й переулок, 5-й переулок, 6-й переулок, 7-й переулок, 8-й переулок, 9-й переулок, 10-й переулок, ул.Дорожная, село Золотушка, технологически связанных с реконструируемым участком | № 2, № 3, № 9, № 1, № 19, № 23, № 33, № 35, № 39, № 40, № 45, № 47, № 56, № 73, № 78, № 82, № 83, № 86, № 91, № 116, № 125, № 138, № 154, № 172, № 189, № 227 |
| **131** | **ВС -1.4** | **07 727 000** | **4** | Реконструкция существующего подающего водовода из чугунных труб диаметром 500 мм на водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 600мм, протяженностью 3000 м, в гю.Пятигорске от н/с "Бештау" по Бештаугорскому шоссе - ул.Московской до н/с "Лермонтовская" , для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Пятигорске по ул. Бунимовича, СТ "Швейник", СТ "Победа", пр.Кирова, ул.Фучика, Теплосерная, Октябрьская, Пестова, Акопяна, Пастузова, Мира, Лермонтовский разъезд, 1-я Бульварная, Университетская, Дзержинского, Дегтярева, 40 лет Октября, Леванского, Павлова, Калинина, Попцовой, пер.Привокзальный, ул.Баксанская, Крайнего, СТ "Строитель", ул.К.Хетагурова, ул.295 Стрелковая Дивизия, Красноармейская, Лермонтова, пер.Сборный, СТ "Кипарис", СТ "Статор", СТ "Просвещенец", ул.К.Маркса, СТ "Надежда", ул.Аллея Строителей, Первомайская, СТ "Гражданпроект", ул.Московская, западный склон горы Машук (коттеджи), СТ "Нефтяник", а также ул.Орджоникидзе, Панегиристе, ул.Кучуры, Крайнего, Пирогова, пер.Квартальный, ул.Фрунзе, Козлова, Гоголя, ул.Октябрьская, ул.Анисимова, Буачидзе, Чкалова, Власова, Н.Попцовой, Рожанского, пер.Новый, Курортная зона, ул.Новороссийская, Кавказская, Железнодорожная, Широкая, Юбилейная, Бештаугорское шоссе, СТ "Лихачева", СТ "Дорожник", СТ "Отдых", СТ "Импульс", СТ "Дорожник СКАД", СТ."Ротор", СТ "Бештау", СТ "Дружба", СТ "Мичуринец", технологически связанных с реконструируемым участком | № 1, № 5, № 7, № 8, № 13 - № 18, № 24, № 25, № 28 - № 31, № 34, № 37, № 44, № 48, № 50 - № 55, № 65, № 68, № 70,№ 72, № 74, № 87, № 90, № 107, № 110, № 111, № 114, № 122, № 127, № 145 - № 147, № 153, № 183, № 204, № 209, № 214, № 216, № 218, № 219, № 223, № 243, № 244, № 248, № 249, № 250, № 280 |
| **Перечень мероприятий по модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) для увеличения их мощности и производительности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов** | | | | | |
| **Минераловодский городской округ** | | | | | |
| **132** | **ВС -1.5** | **07 721 000** | **1** | Модернизация существующей насосной станции 3-го подъема, осуществляющей подачу воды на г.Минеральные Воды (Ставропольский край, Георгиевский район, пос.Новый, ул.Первомайская 75) для увеличения ее существующей производительности 33,6 тыс.м3/сутки до 38,4 тыс.м3/сутки путем замены насосного агрегата 1Д1600-90 с электродвигателем А4-400Х-4 Р-500 кВт, U6000В и трансформатора ТМГ 1000 10/6кВт на насосный агрегат 1Д1600-90а с электродвигателем АДЧР-400У 1500 кВт, 1500 об/мин, 380/660В 1Р44 с трансформатором ТМ 1000/10/0,4 и преобразователем частоты ПЧ Danfoss VLT AQUA Drive FC 200? 560 кВт, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул.Советская, Товстиади, Алтуниной, Атамана Перепелицина, земельных участков на юго-западе от № 104 по ул.Советской, на западе от № 9 по ул.Новоселов, на северо-востоке от № 18 по пер.Южный, на западе от № 131 от № 131 пол ул.Железноводская, ТСН "Автомобилист", в п.Ленинский по ул.К.Маркса, Клубная, Свободы, Юбилейная, Славы, Пеховская, пер.Ясный, технологически связанных с модернизацией насосной станции | № 1473, № 1 - № 103, № 1092 - № 1227 |
| **Предгорный муниципальный район** | | | | | |
| **Пятигорский сельсовет** | | | | | |
| **133** | **ВС -1.5** | **07 648 428** | **1** | Модернизация скваженных водозаборов № 1, № 2, № 3 в пос.Пятигорский Предгорного района с увеличением их мощности и производительности в части увеличения производительности насосных агрегатов марки 1ЭЦВ8-25-100 (3 шт. производительностью 0,105 тыс.м3 в сутки каждый) на многоступенчатые погружные насосы марки CRS 8-25/10 (3 шт., производительностью 0,277 тыс.м3 в сутки каждый), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в пос.Пятигорский по ул.Журбина, Степная, Нефтяников, Тюменская, Молодежный, Проезд 1-й, Проезд 2-й, Проезд 4-й, Проезд 3-й, Проезд 9, Проезд 11, ул.60 лет Победы, ул.Урожайная, ул.Зеленая, ул.Речная, ул.Шоссейная, ул. Садовая, район старого стадиона, ул.Пятигорская, Новая, Комсомольская, Первомайская, Набережная, Врсточная, Школьная, Родниковская, Юбилейная, пер.Школьный, ул.Солнечная, Дружбы, Восточная, а также пос. Родниковый ул.Речная, Подгорная, поселек Верхнетамбуканский ул.Озерная, Зеленая, пер.Мирный, пер.Ясный, поселок Нижнеэтокский ул.Шоссейная, Дальняя, технологически связанных со скваженными водозаборами № 1, № 2, № 3 | № 1 - № 28 |
| **Перечень мероприятий по осуществлению подключений (технологических присоединений) водопроводных сетей объектов капитального строительства заявителей к централизованным системам водоснабжения** | | | | | |
| **город-курорт Ессентуки** | | | | | |
| **134** | **ВС -1.3** | **07 710 000** | **1** | Мероприятия в г.Ессентуки по осуществлению врезок водопроводных сетей объекта в существующую уличную водопроводную сеть диаметром 300мм по ул.Пушкина (в районе ул.Шевченко) и в районе площадки общегородских резервуаров по ул.Энгельса, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в г.Ессентуки "Многоквартирные дома и здания общественного назаначения" ООО "ОЛИМП" в районе ул.Пригородная | № 55 (в индивидуальном порядке 408,900 м3/ в сутки) |
| **город-курорт Железноводск** | | | | | |
| **135** | **ВС -1.3** | **07 712 000** | **1** | Мероприятия в г.Железноводске, пос.Иноземцево, пос.Капельница, по осуществлению врезки водопроводной сети объекта в водопровод Северо-Кавказского регионального центра, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в Железноводск, пос.Иноземцево, пос.Капельница Жилого комплекса "ПОЭМА-СИТИ" | № 58 (в индивидуальном порядке 576,00 м3/сутки) |
| **город-курорт Пятигорск** | | | | | |
| **136** | **ВС -1.3** | **07 727 000** | **3** | Мероприятия в г.Пятигорске - г.Лермонтов, по осуществлению врезки водопроводной сети объекта в водопровод № 32/Ж (на Железноводск), с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства ОАО "Гидрометаллургический завод" в г.Лермонтове по ул.Промышленная № 7 | № 281 (в индивидуальном порядке 550 м3/сутки) |

Расчет финансовых потребностей на реализациию вышеуказанных мероприятий и график реализации этих мероприятий изложен в приложениях: Таблица ВС-1.2, Таблица ВС- 1.3, Таблица ВС – 1.4, Таблица ВС – 1.5, Таблица ВС – 1.6.

Пояснительные записки с обоснованием необходимости выполнения мероприятий, сметные расчеты, схемы участков строительства новых сетей водоснабжения, схемы реконструируемых участков изложены в отдельных приложениях к таблицам ВС- 1.2, ВС – 1.3, ВС – 1.4, ВС – 1.5, ВС – 1.6.

Сводная смета затрат на реализацию первого инвестиционного проекта по подключению объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» изложена в приложении: Таблица ВС- 1.7.

Предварительный расчет коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей водоснабжения в зависимости от их диаметра изложен в приложении: Таблица ВС – 1.8.

Предварительный расчет базовой ставки тарифа за протяженность водопроводной сети изложен в приложении: Таблица ВС- 1.9.

Предварительный расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» изложен в приложении: Таблица ВС – 1.10.

**Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**

| № п/п | Идентификационный номер мероприятия | | | Наименование мероприятия | Порядковые номера (из таблицы 1.1. в соответствии с кодом территории) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел / таблица | Код территории | № п/п |
| **Перечень мероприятий по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, диаметра и протяженности, иных технических характеристик** | | | | | |
| **Александровский муниципальный район** | | | | | |
| **Александровский сельсовет** | | | | | |
| **137** | **ВО -1.2** | **07 602 402** | **1** | Проектирование и строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 150мм, протяженностью 250 м, в с.Александровском Александровского района по ул.Пионерской от № 96 до пер.Элеваторный, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Александровское по ул.Пионерской | № 1-№ 11 |
| **Андроповский муниципальный район** | | | | | |
| **Курсавский сельсовет** | | | | | |
| **138** | **ВО -1.2** | **07 632 410** | **1** | Проектирование и строительство разводящей канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200мм, протяженностью 580 м, в с.Курсавка Андроповского района по ул.Раздольной от № 50 до № 70, с подключением к действующей канализационной сети по ул.Андропова, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Курсавка по ул.Раздольная | № 1-№ 21 |
| **139** | **ВО -1.2** | **07 632 410** | **2** | Проектирование и строительство разводящей канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200мм, протяженностью 608 м, в с.Курсавка Андроповского района по ул.Пушкина от № 1 до № 38, с подключением к действующей канализационной сети по ул.Андропова, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Курсавка по ул.Пушкина | № 22 - № 48 |
| **Буденновский муниципальный район** | | | | | |
| **город Буденновск** | | | | | |
| **140** | **ВО -1.2** | **07 612 101** | **1** | Строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200мм, протяженностью 55 м, в г.Буденновске от проектируемого канализационного колодца подключения на действуующей канализационной сети из асбестоцементных труб диаметром 200мм по пр.Энтузиастов, до границы земельного участка с кадастровым номером 26:21:020327:560 (в районе парка им.200 летия Буденновска), с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства "Спортивный комплекс" в г.Буденновске | № 1 (в индивидуальном порядке 272,240 м3/ в сутки) |
| **141** | **ВО -1.2** | **07 612 101** | **2** | Строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200мм, протяженностью 50 м, в г.Буденновске от проектируемого канализационного колодца подключения на действуующей канализационной сети из асбестоцементных труб диаметром 200мм по ул.Борцов Революции, до наружной стены здания, проектируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 26:21:030112:32 (микрорайон 3, № 19А), с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства "Многоквартирный дом" в г.Буденновске 3 микрорайон № 19 А | № 2 |
| **Минераловодский городской округ** | | | | | |
| **142** | **ВО -1.2** | **07 721 000** | **1** | Проектирование и строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 920 м, в г.Минеральные Воды от существующего канализационного коллектора по ул.Торговая до земельного участка с кадастровым номером 26:24:040706:99, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул.Советской, ул.Яблоневой и прилегающих земельных участков на западе от № 131 по ул.Железноводской | № 1 - № 4, № 8 - № 13, № 22 - № 32 |
| Проектирование и строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 270 м, в г.Минеральные Воды по ул.Яблоневой от ул.Советской до ул.Северной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул.Советской, ул.Яблоневой и прилегающих земельных участков на западе от № 131 по ул.Железноводской |
| **143** | **ВО -1.2** | **07 721 000** | **2** | Проектирование и строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 1495 м, в г.Минеральные Воды на земельном участке отведенном под индивидуальную жилую застройку в районе отделенческой клинической больницы с подключением к проектируемой канализационной сети по ул.Алтуниной (L- 365 м) далее по ул.Атамана Перепелицына (L - 620 м) по ул.Товстиади (L - 510 м), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул. Товстиади, Атамана Перепелицына, Алтуниной | № 36 - № 103, № 19 - № 20 |
| Проектирование и строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 420 м, в г.Минеральные Воды от действующего канализационного коллектора по ул.Советской до ул.Алтуниной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул. Товстиади, Атамана Перепелицына, Алтуниной и прилегающих земельных участков на юге от № 66 по ул.Советской и на западе от № 9 по ул.Новоселов |
| **144** | **ВО -1.2** | **07 721 000** | **3** | Проектирование и строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 1990 м, в г.Минеральные Воды от действующего канализационного коллектора до индивидуальной жилой застройки выше резервуаров 3\*10000 м3, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в.г.Минеральные Воды г.Минеральные Воды (на юго-западе от № 84 по ул.Советской) и в х.Красный Пахарь (на юго-востоке от № 35 по ул.Яблоневая) | № 104 - № 187 |
| **145** | **ВО -1.2** | **07 721 000** | **4** | Проектирование и строительство канализационной сети диаметром 160мм, протяженностью 1610 м, в г.Минеральные Воды от индивидуальной жилой застройки в районе ниже резервуаров 3\*10000м3 с подключением трех планируемых улиц от ИЖС 26:24:040801:79 до ИЖС 26:24:040801:133 в действующий канализационный коллектор на ул.Торговая и четырех планируемых улиц от ИЖС 26:24:040801:34 до ИЖС 26:24:040801:105 в действующий канализационный коллектор по у.Северная, целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в городе Минеральные Воды (ИЖС с кадастровыми номерами от 26:24:040801:34 до 26:24:040801:133) | № 188 - № 287 |
| **46** | **ВО -1.2** | **07 721 000** | **5** | Проектирование и строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 5140 м, в г.Минеральные Воды (по ул.Прикумская от № 101 до № 119, ул.Речная от № 1 до № 27, от № 75 до № 83, от № 102 до № 104, ул.Набережная от № 3 до № 17, от № 63 до № 89, ул.Кумская от № 45 до № 71, ул.Некрасова от № 7 до № 27, ул.К.Цеткина от № 25 до № 47, пр.Веселый от № 3 до № 21, ул.луговая от № 42 до № 48, от № 65 до № 77, пер.Дружный от № 1 до № 19, ул.Желатиновая от № 9 до № 11, ул.Спортивная от № 2 до № 34, ул.В.Интернационалистов от № 2 до № 42, ул.Абрикосовая от № 2 до № 24, пер.Энтузиастов от № 1 до № 11, ул.Пригородная от № 82 до № 90, ул.Сельская от № 2 до № 60, ул.Радужная от № 5 до № 19) с подключением в проетируемые канализационные сети, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул.Абрикосовой, Воинов Интернационалистов, Набережной, Пригородной, пер.Веселый, пер.Энтузиастов, пр.Дружный, ул.Прикумской, Радужной, Речной, К.Цеткин, Кумская, Луговая, Некрасова, Сельская, Спортивная, Желатиновая | № 288 - № 1001 |
| Проектирование и строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 3680 м, в г.Минеральные Воды (по ул.Лермонтова от № 21 до № 43, ул.Пригородная от № 4 до № 78, от ул.Пригородная до проектируемой КНС по ул.Дачная, ул.Речная от № 29 до № 71, ул.Луговая от № 50 до № 82, ул.Набережная от № 19 до № 59, ул.Речная от № 85 до № 101, пер.Совхозный от № 1 жо № 35, ул.Желатиновая от ул.Абрикосовая до проектируемой КНС по ул.Дачная, ул.Георгиевская от проектируемой КНС до действующего канализационного коллектора по ул.Прикумская), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по Георгиевская, Набережная, Пригородная, пер.Совхозный, Речная, Лермонтова, Луговая, Желатиновая |
| **147** | **ВО -1.2** | **07 721 000** | **6** | Проектирование и строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200мм, протяженностью 770 м, в г.Минеральные Воды от действующего канализационного коллектора по ул.Горской до района жилой индивидуальной застройки по ул.Школьной и Тбилисской, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул.Школьной, Тбилисской | № 1002 - № 1073 |
| **Нефтекумский муниципальный район** | | | | | |
| **город Нефтекумск** | | | | | |
| **148** | **ВО -1.2** | **07 641 101** | **1** | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 710 м, в г.Нефтекумске по ул.Леонова-Комарова с подключением к КНС № 13 по ул.Дзержинского (в приемной яме), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства г.Нефтекумска по ул.Леонова, ул.Беляева, ул.Энтузиастов, ул.Комарова, ул. Дзержинского | № 13, № 17, № 21, № 69 |
| **149** | **ВО -1.2** | **07 641 101** | **2** | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 160мм, протяженностью 950 м, в г.Нефтекумске по ул.Чижевского-Лапушкина с подключением к КНС № 5 по ул.Анны Шилиной (в приемной яме), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Нефтекумске: жилой сектор малоэтажной застройки в районе хлебозавода и ул.Метушевского, Лапушкина, Сергеева, Чижевского | № 16, № 33 |
| **Петровский муниципальный район** | | | | | |
| **город Светлоград** | | | | | |
| **150** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **1** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 800 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Мичурина от № 1 до № 87 (от ул. Николаенко до ул.Юбилейной), с подключением в действующий коллектор по ул.Николаенко, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Мичурина | № 3 |
| **151** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **2** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 315мм, протяженностью 3000 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Матросова от № 1 до № 181 с подключением в действующий коллектор по ул.Степной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Матросова | № 4 |
| **152** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **3** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 630 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Коллективная от № 1 до № 61 (от ул.Садовая до ул.Тутиновая), с подключением в действующий коллектор по ул.Садовая, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Коллективной | № 5 |
| **153** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **4** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 560 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Линейная от № 1 до № 57 (от ул. Садовая до ул.Тутиновая) с подключением к существующему коллектору по ул.Садовая, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Линейной | № 6 |
| **154** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **5** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 560 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Ленинградской от № 1 до № 46 (от ул. Садовая до ул.Тутиновая) с подключением к существующему коллектору по ул.Садовая, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Ленинградской | № 7 |
| **155** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **6** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 590 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Дружбы от № 1 до № 64 (от ул. Садовая до ул.Тутиновая) с подключением к существующему коллектору по ул.Садовая, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Дружбы | № 8 |
| **156** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **7** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 500 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Торговая от № 1 до № 55 с подключением к существующему коллектору по ул.Торговая в районе домов № 32 и № 10, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Торговой | № 9 |
| **157** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **8** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 150 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Тутиновая от № 68 до № 78а с подключением к действующему коллектору по ул.Российская № 69, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Тутиновой | № 10 |
| **158** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **9** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 600 м, в г.Светлограде по ул.Тутиновая от № 124 до № 166 с подключением к действующему коллектору по ул.Тутиновая в районе дома № 124, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Тутиновой (№ 124 - 166), с подключаемой нагрузкой 6,580 м3 в сутки | № 11 |
| **159** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **10** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полимэтиленовых труб диаметром 225м, протяженностью 960 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Урожайная от № 7 до № 93 с подключением к существующему коллектру по ул.Урожайная в районе строящегося детского сада, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Урожайной | № 12 |
| **160** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **11** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 370 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Первомайская от № 1 до № 22 с подключением к проектируемому коллектору по ул.Ставропольской, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Первомайской | № 13 |
| **161** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **12** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 430 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Ставропольской от № 1 до № 24 с подключением к проектируемому коллектору по ул.Виноградная, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Ставропольской | № 14 |
| **162** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **13** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 960 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Виноградной от № 1 до № 125 с подключением к проектируемому коллектору по ул.18-го Партсъезда, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Виноградной | № 15 |
| **163** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **14** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 1020 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Зеленой от № 1 до № 113 с подключением к проектируемому коллектору по ул. 18-го Партсъезда, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Зеленой | № 16 |
| **164** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **15** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 1200 м, в г.Светлограде Петровского районапо ул.Уральская от № 1 до № 110 с подключением к проектируемому коллектору по ул.18-го Партсъезда, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Уральской | № 17 |
| **165** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **16** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 1150 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Дорожная от № 1 до № 159 с подключением к проектируемому коллектору по ул. 18-го Партсъезда, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Дорожной | № 18 |
| **166** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **17** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 1400 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Транспортной от № 1 до № 148 с подключением к действующему коллектору по ул.Технической, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Транспортной | № 19 |
| **167** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **18** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 550 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Техническая от № 1 до № 54 с подключением к действующему коллектору по ул.Технической в районе дома № 1 по ул.Транспортной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Технической | № 20 |
| **168** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **19** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 630 м, в г.Светлограде Петровского района по ул. 18-го Партсъезда от № 2 до № 48 с подключением к проектируемому коллектору по ул.Урожайной в районе строящегося детского сада, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.18-го Партсъезда | № 22 |
| **169** | **ВО -1.2** | **07 646 101** | **20** | Проектирование и строительство канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 700 м, в г.Светлограде Петровского района по ул.Заводской от № 1 до № 34 с подключением к проектируемому коллектору по ул. 18-го Партсъезда, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Заводской | № 23 |
| **Предгорный муниципальный район** | | | | | |
| **Ессентукский сельсовет** | | | | | |
| **170** | **ВО -1.2** | **07 648 413** | **1** | Проектирование и строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 150мм, протяженностью 100 м, в ст.Ессентукская Предгорного района по ул.Ляпидевского № 21 до пер. с ул.Этокской с подключением в действующую канализационную сеть, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Ессентукской по ул.Ляпидевского | № 111 |
| **171** | **ВО -1.2** | **07 648 413** | **2** | Проектирование и строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 150мм, протяженностью 320 м, в ст.Ессентукской Предгорного района по ул.Ковровая с подключением в действующую канализационную сеть по ул.Ковровой, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Ессентукской по ул.Ковровой | № 57 |
| **Нежинский сельсовет** | | | | | |
| **172** | **ВО -1.2** | **07 648 416** | **1** | Проектирование и строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 150мм, протяженностью 300 м, в пос.Нежинский Предгорного района от ул.Тепличной по ул.Форелевой и 60 лет Победы к району проектируемой жилой застройки по ул.60 лет Победы, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в пос.Нежинский по ул.60 лет Победы, микрорайон 1, ул.Форелевая | № 2 |
| **город-курорт Железноводск** | | | | | |
| **173** | **ВО -1.2** | **07 712 000** | **1** | Строительство канализационных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 250мм, протяженностью 820 м, в г.Железноводске от действующего междугороднего канализационного коллектора Железноводск-Минеральные Воды до земельного участка на котором размещается Объект № 1409 , с целью обеспечения возможности подключения Объекта № 1409 "Южное региональное пограничное управление ФСБ России, Региональная служба специального назначения г.Железноводск" в районе станции "Бештау" к централизованной системе водоотведения | № 57 (в индивидуальном порядке 100 м3/сутки) |
| **город-курорт Кисловодск** | | | | | |
| **174** | **ВО -1.2** | **07 715 000** | **1** | Проектирование и строительство канализационных сетей диаметром 200мм из полиэтиленовых труб, протяженностью 750 м, в г.Кисловодске по ул.Катыхина от действующей сети канализации диаметром 200мм, расположенной в районе жилого дома № 175 по ул.Катыхина до земельного участка, отведенного под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Кисловодске "Многоквартирные жилые дома в районе ул.Катыхина, 179" | № 379 - № 382 (в индивидуальном порядке 493,100 м3/сутки) |
| **Перечень мероприятий по строительству новых иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов** | | | | | |
| **Минераловодский городской округ** | | | | | |
| **175** | **ВО -1.3** | **07 721 000** | **1** | Проектирование и строительство канализационной насосной станции (производительностью 50 м3/час) в г.Минеральные Воды на ул.Дачная для сбора и перекачки сточных вод в канализационный коллектор по ул.Прикумская, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Минеральные Воды по ул. Сельская, Радужная, Абрикосовая, Желатиновая, Спортивная, Воинов Интернационалистов, Лермонтова, Кумская, Некрасова, К.Цеткин, Луговая, Прикумская, пер.Дружный, Совхозный, Энтузиастов, Веселый, Георгиевская, Набережная, Речная, Пригородная, технологически связанной со строительством канализационных сетей | № 288 - № 1001 |
| **Петровский муниципальный район** | | | | | |
| **город Светлоград** | | | | | |
| **176** | **ВО -1.3** | **07 646 101** | **1** | Проектирование и строительство погружной насосной станции (глубиной -12,0 м) для сбора и перекачки сточных вод в г.Светлограде Петровского района с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Светлограде по ул.Матросова | № 4 |
| **Перечень мероприятий по реконструкции существующих сетей водоотведения для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов** | | | | | |
| **Георгиевский муниципальный район** | | | | | |
| **город Георгиевск, село Краснокумское, станица Незлобная** | | | | | |
| **177** | **ВО -1.4** | **07 707 000** | **1** | Реконструкция участка существующего сбросного канализационного коллектора из железобетонных труб диаметром 1000мм на полиэтиленовые трубы диаметром 1000мм, протяженностью 42 м, в районе очистных сооружений канализации расположенных в с.Краснокумское Георгиевского района, для увеличения пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Георгиевскепо ул.Филатова, Березовая, Романа Вершинина, Скалозубова, Чкалова, Калинина, Ессентукская, Шевченко, К.Маркса, Анджиевского, Кирова, Володкина, Ульянова, пер.Ростовский, Ленина, ул.1 Мая, ул. 8 Марта, ул. Анджиевского, ул. Арсенальная, пер. Бакинский, ул. Батакская, пер. Будёновский, ул. Березовая, ул. Бойко, ул. Быкова, ул. Ватутина, ул. Вехова, ул. Весёлая, ул. Весенняя, ул. Вокзальная, ул. Володарского, ул. Володкина, ул. Воровского, ул. Гагарина, ул. Гастелло, ул. Герцена, ул. Говорова, ул. Горького, ул. Горийская, ул. Гоголя, ул. Госпитальная, ул. Гризодубовой, ул. Громовой, ул. Дачная, ул. Добролюбова, пер. Донской, ул. Дзержинского, ул. Дружбы, ул. Дубинина, ул. Ермолова, ул. Ессентукская, пер. Заводской, ул. Звездная, ул. Зелёная, ул. Земнухова, ул. Зорге, ул. Изумрудная, пер. Ипатова, ул. К.Маркса, пер. Казбекский, ул. Калинина, ул. Кирова, пер. Кисловодский, пер. Коллективный, пер. Кольцевой, ул. Комарова, ул. З. Космодемьянской, ул. Коминтерна, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная, ул. Космонавтов, ул. Котовского, ул. Кочубея, ул. Красноармейская, ул. Кр.Партизан, ул. Крупской, ул. Кутузова, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. Лермонтова, ул. Лесная, ул. Либкнехта, ул. Литкенса, ул. Лазурная, ул. Луговая, ул. Ломоносова, ул. Луначарского, ул. Матросова, ул. Маяковского, ул. Макаренко, ул. Мельничная, ул. Менделеева, ул. Мира, пер. Минераловодский, ул. Моисеенко, ул. Московская, ул. Нахимова, ул. Некрасова, ул. Однобокова, ул. Октябрьская, ул. Орджоникидзе, ул. Осенняя, ул. Осипенко, ул. Панфилова, ул. Пархоменко, ул. Парковая, ул. Привольная, ул. Полевая, ул. Приветливая, ул. Пионерская, ул. Пирогова, ул. Преображенская, пер. Прямой, ул. Пугачева, ул. Пушкина, ул. Пятигорская, пер. Радужный, пер. Расковой, ул. Р. Вершинина, пер. Ростовский, ул. Рылеева, ул. С.Разина, ул. Салогубова, ул. Светлая, ул. Сеченого, ул. Студенческая, ул. Свободы, ул. Скалозубова, ул. Советская, пер. Солнечный, пер. Степной, ул. Строителей, ул. Тимирязева, пер. Трудовой, ул. Тронина, пер. Тупиковый, ул. Тургенева, ул. Тюленина, ул. Ульянова, ул. Урицкого, пер. Урожайный, ул. Филатова, ул. Фрунзе, ул. Фурманова, пер. Харьковский, ул. Чайковского, ул. Чапаева, ул. Чернышевского, ул. Черняховского, ул. Чехова, ул. Чкалова, ул. Чугурина, ул. Шаумяна, ул. Шевченко, ул. Шилина, ул. Щербакова, ул. Щорса, ул. Энгельса ул. Юго-Западная, ул. Янтарная, технологически связанных с реконструируемым участком | № 1 -32, № 34 - № 45 |
| **07 615 406** | В целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с. Краснокумском: ул. Кирова, ул. Терская, ул. Степная, ул. Кубанская, ул. К.Маркса, ул. Чехова, ул. Кутузова, ул. Нахимова, ул. Ушакова, ул. Свободы, ул. Грибоедова, ул. Школьная, ул. Пушкина, ул. Садовая, ул. Чкалова, ул. Российская, пер. Ставропольский, ул. Пионерская, ул. Мира, ул.Кирпичная, технологически связанных с реконструируемым участком | № 3 |
| **07 615 413** | В целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст. Незлобной: ул. Линия 1-ул. Линия 21, ул. Федорова, технологически связанных с реконструируемым участком |  |
| **город-курорт Ессентуки** | | | | | |
| **178** | **ВО -1.4** | **07 710 000** | **1** | Реконструкция канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 400мм, протяженностью 380м, на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, в г.Ессентуки по ул.Шевченко от ул.Пушкина до прокола под железнодорожными путями, для увеличения пропускной способности, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в г.Ессентуки "Многоквартирные дома и здания общественного назначения" ООО "ОЛИМП" в районе ул.Пригородная | № 55 (в индивидуальном порядке 408,9 м3/сутки) |
| Реконструкция канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 400-450мм, протяженностью 345м, на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, в г.Ессентуки по ул.Капельная до ул.Балахонова, для увеличения пропускной способности, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в г.Ессентуки "Многоквартирные дома и здания общественного назначения" ООО "ОЛИМП" в районе ул.Пригородная |
| Реконструкция канализационного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром 400мм, протяженностью 367 м, на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм, в г.Ессентуки по ул.Капельной до ул.Пятигорской, для увеличения пропускной способности, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в г.Ессентуки "Многоквартирные дома и здания общественного назначения" ООО "ОЛИМП" в районе ул.Пригородная |
| **город-курорт Железноводск** | | | | | |
| **179** | **ВО -1.4** | **07 712 000** | **1** | Реконструкция двух существующих напорных канализационных коллекторов из стальных труб, уложенных параллельно друг другу, диаметром 250мм и протяженностью 2270 м каждый (с общей протяженностью 4540м), на полиэтиленовые трубы диаметром 300мм, в г.Железноводске (от канализационной насосной станции до междугороднего коллектора в районе федеральной автодороги "Кавказ"), для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства г.Железноводска, пос.Иноземцево по ул.Советская, Колхозная, Пионерская, Радонежская, Украинская, Родниковая, Ивановская, 8 Марта, Свердлова, Добролюбова, Тихая, Гагарина, микрорайон ДРСУ, микрорайон "Озерный", микрорайон "Вишневый сад", СТ "Дорожник", СТ "Машук", жилой район Капельница (ул.Красивая,с/т "Капельница"), технологически связанных с реконструируемым участком | № 4, № 11, № 20, № 21, № 28, № 32, № 40, № 42, № 45, № 48, № 51, № 59, № 54 (в индивидуальном порядке 1567,5 м3/ в сутки) |
| **180** | **ВО -1.4** | **07 712 000** | **2** | Реконструкция участка существующей канализационной сети из керамических труб диаметром 400мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 1600м, в г.Железноводске по ул.Кольцевая - кафе Янтарь - пер.Промышленный (от ул.Фурманова до № 1 пер.Промышленный), для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства г.Железноводска, пос.Иноземцево по ул.Гагарина, 8 Марта, Дзержинского, Пролетарская, Садовая, Лесная, Старошоссейная, Шоссейная, Первомайская, 9 Мая, Мира, пр.Свободы, Горького, Вокзальная, Свердлова, Баталинская, Озерная, Гоголя, Кирова, Бештаугорская, К.Цеткин, Советская, 60 лет Октября, микрорайон ДРСУ, микрорайон Лесной, технологически связанных с реконструируемым участком | № 2, № 8, № 23, № 30, № 31, № 37, № 39, № 47, № 56 (в индивидуальном порядке 1200 м3/сутки) |
| **181** | **ВО -1.4** | **07 712 000** | **3** | Реконструкция существующего участка междугороднего канализационного коллектора из железобетонных труб диаметром 400мм на полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм, протяженностью 1700м, в г.Железноводске от восточной части (от озера "Конзавод" до пос.Змейка), для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства г.Железноводск по ул.Ленина, Курортный Парк, Заводская, микрорайон Бештау, в пос.Иноземцево пер.Промышленный, технологически связанных с реконструируемым участком | № 6, № 46, № 49, № 50, № 52 |
| **182** | **ВО -1.4** | **07 712 000** | **4** | Реконструкция существующего участка междугороднего канализационного коллектора диаметром 500мм из железобетонных труб наполиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 850 м, в г.Железноводске (от западной части г.Железноводска в районе х.Воронов), для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства г.Железноводск по ул.Проскурина, Ленина, Чапаева, Калинина, Мироненко, Косякина, пер.Юбилейный, ул.Московская, ул.Оранжерейная, с/т "Ветеран", Октябрьская, Суворова, Энгельса, Интернациональная, К.Маркса, Солнечная, Лермонтова, Семашко, Кутузова, Косякина, Развальская, Красикова, Р.Люксембург, Коммунальная, Космонавтов, Строителей, СТ "Ясная поляна", технологически связанных с реконструируемым участком | № 1, № 3, № 5, № 7, № 27, № 35, № 38, № 55 (в индивидуальном порядке 458,4 м3/сутки) |
| **город-курорт Кисловодск** | | | | | |
| **183** | **ВО -1.4** | **07 715 000** | **1** | Реконструкция участка существующей канализационной сети из железобетонных труб диаметром 800мм на полиэтиленовые диаметром 800мм, протяженностью 3500 м, в г.Кисловодске по пр.Победы от Дома связи по пр.Первомайский, 12 до МГК (междугороднего канализационного коллектора) для увеличения пропускной способности с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства к сетям водоотведения по улицам г.Кисловодска: Ермолова, Пограничная, Белорусская, Пушкина, Калинина, пер.Калинина, Зеленогорская, Окопная, 8 Марта, Революции, Щербакова, пр.Победы, Промышленная, бул.Курортный, Шаляпина, Войкова, Декабристов, Ольховская, Красноармейская, Дзержинского, Целинная, Авиации, Минеральная, Пешеходная, Тельмана, Пятигорская, Черкасская, Куйбышева, Марцинкевича, Г.Медиков, У.Алиева, Станичная, Аджарская, Красногвардейская, Терская, Светлая, Энгельса, Фрунзе, Чапаева, Чехова, пер.Горный, Киевская, Короткая, Фоменко, Романенко, Главная, Полтавская, Желябова, пр.Мира, пер.Краснофлотский, Кутузова, Набережная, Широкая, Жуковского, Велинградская, Дзержинского, Коллективная, Осипенко, 8 Марта, Белореченская, Тимирязева, Вашкевича, Седлогорская, Октябрьская, Гоголя, Р.Люксембург, А.Губина, Прудная, Профинтерна, пер.Пикетный, Ярошенко, Лермонтова, Гагарина, Подгорная, Красноармейская, пер.Сенной, пер.Южный, пр.Первомайский, Вокзальная, Хасановская, Двадненко, пер.Мартовский, Восточная, Школьная, пер.Школьный, пер.Дачный, Декабристов, Артема, пер.Спокойный, пр.Ленина, Б.Хмельницкого, пер.Бородинский, Семашко, Тюленева, Кирова, пер.Речной, пер.Мартовский, Донская, С.Перовской, Герцена, Добролюбова, Железноводская, Седова, Подкумская, Украинская, Маяковского, Есенина, технологически связанных с реконструируемым участком канализационной сети | № 5 - № 13, № 15 - № 17, № 20, № 25 - № 27, № 31, № 35 - № 37, № 39 - № 42, № 49, № 50, № 52 - № 59, № 61, № 65 - № 69, № 73, № 74, № 77, № 79, № 82, № 88, № 91 - № 93, № 95, № 97 - № 101, № 103, № 104, № 106, № 107, № 110, № 112 - № 121, № 123 - 125, № 147, № 150 - № 357, № 359, № 360, № 362 - № 367, № 372 - № 376, № 388, № 389 № 378 (в индивидуальном порядке 269,28 м3/сутки), № 383 (в индивидуальном порядке 525,000 м3/сутки), № 385 (в индивидуальном порядке 463,520 м3/сутки), № 386 ( в индивидуальном порядке - 525,000 м3/сутки) |
| **184** | **ВО -1.4** | **07 715 000** | **2** | Реконструкция участка существующего напорного канализационного коллектора из стальных труб диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм, протяженностью 2000 м, в г.Кисловодске от КНС "Римгорская" по ул.Римгорская вдоль русла реки Подкумок до камеры "ПК1" МГК (междогороднего канализационного коллектора) для увеличения пропускной способности с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства к сетям водоотведения по улицам в г.Кисловодске: Озерная, Римгорская, Островского, 40 лет Октября, Гастелло, Апанасенко, Южная, Заозерная, Прямая, Дружбы, Васильковая, микрорайона Аликоновский, Мичурина, Замковая, Красивая, Линейная, Бригадная, Центральная, Совхозная, Светлая, Парковая, Крепостная, Редутная, Титова, Ставропольская, Грозненская, Цандера, Жмакина, Набережная, Челюскинцев, Севастопольская, Павших Героев, Физкультурный, технологически связанных с реконструируемым участком канализационного коллектора | № 1, № 2, № 21, № 29, № 32, № 34, № 38, № 51, № 60, № 80, № 84, № 96, № 102, № 111, № 122, № 126, № 148, № 149, № 358, № 371, № 384 (в индивидуальном порядке 3600,00 м3/сутки), № 387 (в индивидуальном порядке 318,600 м3/сутки) |
| **Перечень мероприятий по модернизации существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) для увеличения их мощности и производительности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов** | | | | | |
| **Новоалександровский муниципальный район** | | | | | |
| **город Новоалександровск** | | | | | |
| **185** | **ВО -1.5** | **07 643 101** | **1** | Реконструкция существующих очистных сооружений канализации г.Новоалександровска, с увеличением их производительности с 2,0 тыс.м3/сутки до 5,0 тыс.м3/сутки, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Новоалександровске по улицам: Северная, Буденного, Конституции, Мичурина, Калинина, Лермонтова, Набережная, Садовая, Жукова, Советская, Энгельса, Красина, Гагарина, Железнодорожная, Промышленная, Урицкого, Заводская, Ленина, Карла Маркса, Матросова, Горького, Пушкина, Толстого, Элеваторная, Тургенева, Объездная, Мясокомбинатовская, пер.Пугача, Красина, Больничный, Красноармейская, Шевченко, технологически связанных с ОСК. | № 29- № 34, № 60, № 58 (в индивидуальном порядке - 287,22 м3/сутки) |
| **Шпаковский муниципальный район** | | | | | |
| **Город Михайловск** | | | | | |
| **186** | **ВО -1.5** | **07 658 101** | **1** | Реконструкция очистных сооружений сточных вод г.Михайловска с увеличением их мощности и производительности с 12,5 тыс.м3 в сутки до 25 тыс.м3 в сутки (г.Михайловк, 2-е отделение), в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства г.Михайловска по ул.Комсомольская, Ставропольская, Философская, Обильная, Знаменитая, Заводская, Войкова, пер.Тепличный, Каштановый, ул.Блинова, Булкина, Воздвиженская, Вокзальная, Г.Еремина,Гагарина, Георгиевская, Гоголя, Демидова, Демьяновская, Медиков, Привольный, Иванова, Казачья, Калинина, Коллективная, Кочубея, Кузьминовская, Курганная, Ленина, Ломоносова, Луговая, Мира, Некрасова, Октябрьская, Оранжерейная, Орджоникидзе, пер.Домбайский, пер.Кубанский, Кузнечный, Песчанный, ул.Полковая, Пушкина, Р.Люксембург, Рождественская, Терешковой, Троицкая, Центральная, Школьная, Шпака, пер.Транспортный, Почтовая, Живописная, а также пер.1-й Бульварный, 2-Бульварный, 3-й Бульварный, 4-й Бульварный, 5-й Бульварный, ул.8 Марта, 9 Мая, 9 Января, проезд Авиационный, пер.Аграрный, ул.Академическая, Александровский заезд, ул.Алексеевская, Андреевская, Апанасенко, Артезианская, Архитектурная, заезд Атаманский, пер.Афганистанский, Базарный, ул.Балковская, Балтийская, пер.Белевцева, Белый, ул.Бентковского, пер.Березовый, ул.Благодатная, Богданова, Боголюбская, пер.Болгарский, ул.Богивура, Бройлерная, Буденного, пер.Буровиков, ул.Вавилова, Великая, пер.Веселый, Весенний, ул.Ветеранов, пер.Вечерний, ул.Вишневая, Владимирская, Волжская, Ворошилова, пер.Восточный, ул.Выставочная, Гвардейская, Генерала Ермолова, Героев, Головищенская, Гражданская, пер.Гранатовый, Грачевский, ул.Громова, проезд Двойной, ул.Делегатская, Демократическая, Дмитровская, заезд Добрый, ул.Донская, Дорогая, пер.Дружбы, Дубовский, ул.Дубравная, Ессентукская, Желанный, Железнодорожная, Жемчужный, Журавлиный, Завгороднего, Зайцевой, Заречная, пер.Заречный, Заря, Звездный, ул.Зеленая, злобина, Идеальная, Изумрудный, Инженерная, Ипатова, Ипподромная, Ишкова, К.Маркса, Кавказский, Каменная, Кизиловский, Кирова, Кисловодская, Кленовый, Климова, Книги, Князевский, Колхозный, Кольцевой, Комаревцева, Комарова, Комсомольский, Константинова, Кооперативная, Красивая, Красноармейский, Краснопахарьская, Красный, Кремлевская, Крекстьянская, Круглый, Куксова, Кулешина, Кумский, Кунгурова, Курганный, Курская, пер.Курский, ул.Л.Чайкиной, Лазурная, Лермонтова, Летний, Линейный, Логачевская, Локомотивная, Любимая, Магистральная, Майский, пер.Малый, Маркелова, ул.Маршала Жукова, пер.Матросова, ул.Машиностроителей, Маяковского, заезд Маяковского, ул.Мельничная, Мирный, Михайловский пер., ул.Молодежная, Морозова, Московская, Музыкальная, пер.Народный, Невская, Некрасова, Нефтянников, пер.Николая, ул. Никонова, Новая, Новомихайловский заезд, Объездная, Озерная, заезд Окольный, пер.Октябрьский, Осенний, Отважный, Отрадный, Очаковский, ул.Павловская, Парковая, Партизанская, Первомайская, Передовая, Петровская, пер.Пионерский, ул.Победы, Подгорная, Подлесная, Полеводческая, Половецкая, Прекрасная, Привокзальная, пер.Прикумский, Производственный, ул.Пролетарская, пер.Промышленный, Прямой, ул.Пятигорская, Рабочая, Раздольная, заезд Российский, пер.Ростовский, Рубана, Рубиновый, Ручейный, Саворенко, ул.Садовая, заезд Салют, ул.Самусенко, Свердлова, Светлый, Свободы, Севастопольская, Северная, Сидорова, пер.Скифский, ул.Славяновская, пер.Славяновский, Слащева, микрорайон СНИИСХ, ул.Советская, пер.Советский, заезд Солнечный, пер.Сосоновый, Сотниковский, ул.Социалистическая, Спартака, Спортивная, Станичная, Станционная, Стартовый, заезд Степной, пер.Строителей, ул.Студенческая, Суворова, Счастливая, пер.Таманский, Ташлянский, Терский, заезд Титова, ул.Тополиная, Трактовая, Трубицина, Трудовая, пер.Трунова, пер.Тутовский, ул.тухаческого, Уваровская, Угловая, Узорная, пер.Ульяновский, ул.Университетская, заезд Урожайный, пер.Учительский, Уютный, Фермерский, ул.Фестивальная, пер.Фонтанный, ул.Фрунзе, ул. Харченко Н.А., пер.Хасановский, Химиков, заезд Цветочный, ул.Чапаева, Чигоревская, Чистопрудная, Чкалова, Широкая, Шоссейная, Шрамко, заезд Юбилейный, Южный, пер.Юности, Яблоневый, Ямский, Янтарный, Ясный, ул.Яблоневая, Ярославская, технологически связанных с ОСК. | № 51 - № 53, № 79 - № 84, № 132, № 134 - № 143, № 147, № 148, № 150, № 153 - № 156, № 158 - № 160, № 162, № 163, № 166, № 169 - № 172, № 178, № 179, № 181, № 188, № 192, № 193, № 195, № 199, № 201, № 205, № 207, № 210, № 211, № 214, № 216 - № 220, № 222 - № 227 |
| **Очистные сооружения канализации региона КМВ, в т.ч.** | | | | | |
| **187** | **ВО- 1.5** |  | | Реконструкция очистных сооружений канализации региона КВМ с увеличением производительности с 170 тыс.м3/сут. до 250 тыс.м3/сут, расположенных по адресу: Предгорный район, в границах земель муниципального образования Этокский сельсовет, 2-й километр Георгиевского шоссе, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в муниципальных образованиях регина КМВ: с.Винсады, ст.Ессентукская, п.Нежинский, с .Подкумок, п.Ясная Поляна Предгорного района, город-курорт Ессентуки, город-курорт Кисловодск, город-курорт Пятигорск, технологически связанных с реконструируемым объектом, в том числе: |  |
|  | **ВО-1.5.** | **07 648 410** | **1** | С целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Винсады Предгорного района к централизованным системам водоотведения по улицам: Спортивная, пер.Каръер, ул.Ручейная, ул.Ленина, ул.Подгорная, ул.Асфальтная, пер.Первомайский, ул.Совхозная, ул.Пионерская, Новая, Школьная, технологически связанных с ОСК. | № 1, № 2, № 4, № 7 - № 10, № 28, № 29, № 34, № 40 |
|  | **ВО -1.5** | **07 648 413** | **1** | С целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Ессентукской Предгорного района к централизованным системам водоотведения по улицам: Станиславского, пер.Школьный, ул.Пикетная, этокская, Набережная, Эскадронная, Московская, Гагарина, ул.Квартал 6, пер.Новый, ул.Павлова, ул.Садовая, технологически связанных с ОСК. | № 7, № 16, № 17, № 20 - № 22, № 26, № 37 - № 41, № 44, № 51, № 55, № 57, № 61 - № 63, № 58, № 66 - № 68, № 75, № 80, № 81, № 85, № 90, № 91, № 99, № 110, № 111, № 120, № 121, № 135 |
|  | **ВО -1.5** | **07 648 416** | **1** | С целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Нежинский Предгорного района к централизованным системам водоотведения по улицам: Форелевая, Северная, Веселая, Молодежная, Озерная, Чапаева, Звездная, Пионерская, Строителей, технологически связанных с ОСК. | № 1 - № 4, № 9 |
|  | **ВО -1.5** | **07 648 424** | **1** | С целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в с.Подкумок Предгорного района к централизованным системам водоотведения по улицам: Учебная, Крупской, Ессентукская, технологически связанных с ОСК. | № 6, № 13 |
|  | **ВО -1.5** | **07 648 440** | **1** | С целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Ясная Поляна Предгорного района к централизованным системам водоотведения по улицам: Спортивная, Школьная, Подгорная, Мира, Набережная, Объездная, Солнечная, Строителей, Зеленая, Квартал 1, ул.Радужная, Квартал 4, ул.Российская, технологически связанных с ОСК. | № 2 - № 7, № 9, № 10, № 14 - № 17 |
|  | **ВО -1.5** | **07 710 000** | **1** | С целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Ессентуки к централизованным системам водоотведения по улицам: 200 лет КМВ, 35 км, 39 км, 41 км, 42 км, 43 км, 44 км, 45 км, 46 км, 49 км, 60 лет, Октября 60 лет, Победы 70 лет, Победы, 9 Января, Авангардная, Академическая, Анджиевского, Артёма Сергеева, Атаманская, им.А.Трощева, Базарный, Балахонова, Балтийская, Баррикадная, Баталинская, Белоугольная, Береговая, Берёзовая, Бештау, Блюхера, Большая Боргустанская, Большевистская, Боргустанское, Братская, Бригадный, Бригада №3, Буачидзе, Бугунтинский, Бульварная, Благодатная, им.В. Домарева, Васильковая,Верхняя Аллея, Весенний, Весёлый, Виноградная, Вишнёвая, Вишнёвый, им.Владимира Маркова, Маркова, им.В.И.Жердева, Возрождения, Воздушный, Воздвиженская, Вокзальная Волшебный, Володарского, Володарского, Воровского, Воронцовская, Восточная, Вознесенская, Высокая, В/ч 03007, Взлётная, Гааза, Галерейная, Гагарина, Гаевского, Геологическая, Георгиевских кавалеров, Глухой, Гоголя, Головченко, Горный, Гребенская, Грибоедова, Графский, Губина, Гранатовая, Дачная, Декабрьская, Депутатская, Дзержинского, Добрая, Долина Роз, Донская, Дружбы, Ермолова, Железноводская, Железнодорожная, Живописная, З.Космодемьянской, Загородная, Заводская, Заводской, Западная, Запорожская, Заречная, Защитников Отечества, Заветная, Звёздная, Зелёная, Зелёный, Зимний, Золотистый, Зоологическая, Зубалова, Иглина, Изобильная, Ильинская, Индустриальная, Интернациональная, Изумрудная, им.И.Доронина, Казачья, Калинина, Калиновый, Капельная, Капельная балка, Капельный, Кавказский, Кавказская, Карла Маркса, Киевская, Кирова, Кирпичная, Кисловодская, Кисловодский, Кленовая, Коломейцева, Кольцевая, Кольцовский, Комарова, Коммунальная, Комсомольская, Королёва, Корчагина, Короткий, Котовского, Кочубея, Крайняя, Красивая, Красина, Красноармейская, Крепостная, Крупской, Крутой обрыв, Крутой, Кубанская, Куйбышева, Курганная, Курортная, Курсовая, Кудрявый, Кудрявая, Лазарева, Лазо, Лазурная, Ласковый, Ленина, Лермонтова, Лесная, Лесхозная, Лесопарковая, Летняя, Лиловый, Ломоносова, Луговой, Луначарского, Лунный, Любимая, им.Л.Рохлина, Майская, Майский, Максима Горького, Малая Садовая, Малахитовая, Манежная, Маркова, Матросова, Маяковского, Медовый, Мельничная, Мельничный, Менделеева, Мехпрачечный, Минераловодская, Мира (Золотушка), Мира (Южный), Молодёжная, Молодёжный, Московская, Набережная, Надежды, Нагорная, Накина, Нарзанная, Насосная станция, Нелюбина, Нижневартовская, Нижняя Аллея, Никольская, им.Н.Панасенко, Новая, Новогодний, Новопятигорская, Новосёлов, Оборонная, пос.Опытник, Объездная, Огородная, Озёрная, Октябрьская, Октябрьский, Окружная, им.О. Головченко, Олимпийская, Орджоникидзе, Ореховая, Осенняя, Осиновый, Островского, Отрадная, Очаровательная, О.Кошевого, Павла Шеина, Парковый, Партизанская, Пархоменко, Первомайская, Первомайский, Перспективный, Пешкова, Песчанный, Пикетная, Пилотная, Победы, Пограничная, Подгорный, Подкумская, Покровская, Полевая, Полярная, Платановая, Пономарёва, Попова, Посохова, Походная, Поэтическая, Правды, Предгорная, Привокзальная, Пригородная, Придорожная, Приовражный, Просторная, Прохладная, Прямой, Пузырева, Пушкина, Пятигорская, Рабочая, Рабочий, Радостная, Радужная, Радужный, Разумовского, Рассветная, Речной, РККА, Родниковская, Розовая, Ромашковый, Романтиков, России, Российская, Ручейная, Ручейный, Рубиновая, Садовая, Садовый, Свердлова, Светлая, Светлый, Светлогорская, Свободы, Северная, Северный, Седова, Седова, Семашко, Сенная, Серноводский, Сибирская, Сиреневая, Советская, Совхозная, Содружества, Солидарности, Солнечный, Соловьиный, Сосновая, Сосновый, Сосновый, Сочинская, Спасателей, Спортивная, Средняя, Средняя Аллея, Станичная, Степана, Разина, Студёная, Студенческий, Суворова, Суворовский, Суворовское шоссе, Счастливая, Тарный, Тбилисский, Тельмана, Тенистая, Тёплая, Тепличная, Терская, Терский, Терновая, Тебердинская, Титова, Толстого, Тополиная, Троицкая, Туманная, Тухачевского, Тихая, Ударный, Урицкого, Утренний, Фридриха Энгельса,, Фрунзе, Фурманова, Харьковская, Хвойная, Цветочная, Центральная, Чапаева, Чехова, Чкалова, Шевченко, Школьная, Школьный, Шмидта, Шоссейная, Шоссейный, Шубникова, Щорса, Элеваторная, Энтузиастов, Эстакадная, Юбилейная, Южная, Яблоневая, Ямпольского, Янтарная, Яркий, Яснополянская, Ясный, проектируемые улицы в северной части города между автодорогой Пятигорск-Кисловодск и полосой железной дороги, проектируемые улицы в Северной части города мкр. Северный 1, 2, 3, технологически связанных с ОСК. | № 1 - № 51, № 56 - № 58, № 52 (в индивидуальном порядке 977,408 м3/сутки), № 53 (в индивидуальном порядке 1136,205 м3/сутки), № 54 (в индивидуальном порядке 325,960 м3/сутки), № 55 (в индивидуальном порядке 408,9 м3/сутки) |
|  | **ВО -1.5** | **07 715 000** | **1** | С целью подключения объектов капитального строительства в г.Кисловодке к централизованным системам водоотведения по улицам:Авиации, Аджарская, Азербайджанская, Аликоновская, Анжиевского, А.Губина, Апасенко, Артема, Еськова, пер.Бабушкина, Бассейная, Белинского, Белоглинская, Белореченская, Березовская, Б.Хмельницкого, Боргустанская, пер.Бородинский, Буачидзе, Васильковая, Вашкевича, Велинградская, Веселая, Виноградная, Водопойная, Войкова, Вокзальная, Володарского, Восточная, Гагарина, Гайдара, Гастелло, Г.Медиков, Герцена, Главная, Гоголя, Горького, Грибоедова, Грозненская, Громова, Дальневосточная, Дамбовая, пер.Дарьяльский, пер.Дачный, Дводненко, Декабристов, Дзержинского, Добролюбова, Донская, Дружбы, Ермолова, Есенина, Ессентукская, Железноводская, Железнодорожная, Желябова, Жмакина, Жуковского, Закурганная, Замковая, Западная, Заречная, Зашкольный, Зеленая, Зенитный, Зеркальный, Интернациональная, Кабардинская, Кавалерийская, Кавказская, Калинина, К.Либкнехта, К.Маркса, Катыхина, Каштановая, Киевская, Кирова, пер.Кирпичный, Кисловодская, К.Цеткин, Клубная, Коллективная, Кольцова, Коминтерна, Коммунальная, пер.Конечный, Короткая, Котовского, Кочубея, Крайнего, Красивая, пер.Красивый, Красноармейская, Красногвардейская, Кремушинская, Крепостная, пер.Крепостной, Крупской, крутая дорога, Крылова, К.Ге, Кубанская, Куйбышева, Курганная, Курортный Бульвар, Кутузова, Лазо, Леваневского, пр.Ленина, Ленинградская, Лермонтова, Линейная, Ломоносова, Луговая, Луначарского, пер.Майский, М.Расковой, пер.Мартовский, Марцинкевича, Матросова, Маяковского, Менжинского, Минеральная, пр.Мира, Мичурина, Московская, Набережная, пер.Набережный, Некрасова, Нелюбина, Новая, Овражная, Огородная, Одесская, Озерная, Окопная, Октябрьская, О.Кошевого, Ольховская, Орджоникидзе, Орлиная, Осипенко, Островского, П.Героев, Парковая, пер.П.Пешеход, Пархоменко, пр.Первомайский, Пешеходная, пер.Пикетный, Пионерская, пр.Победы, Подгорная, Подкумская, Полевая, Полтавская, Пороховая, пер.Пороховой, пер.Почтовый, Промышленная, Профинтерна, Прудная, Прямая, Пугачева, Пушкина, Пчелиная, Пятигорская, пер.Разина, пер.Ракитной горы, Революции, Редутная, Резервуарная, пер.Речной, Римгорская, пер.Родниковский, Р.Люксембург, Романенко, Рубина, Санаторная, пер.Саперный, Свердлова, Севастопольская, Седлогорская, пер.Седлогорский, Седова, Семашкова, пер.Сенной, Советская, Советская, пер.Солнечный, С.Перовской, пер.Спокойный, Ставропольская, Станичная, Стародубовская, пер.Степной, Стопани, пер.Строительный, Суворова, Тебердинская, Тельмана, Территориальная, Терская, Тимирязева, Титова, Толбухина, Толстого, Тюленева, Узкий, Украинская, У.Алиева, Урицкого, Учительская, пер.Физкультурный, Фоменко, Фрунзе, Хасановская, пер.Хасановский. Цандера, Цветочная, Целинная, Чайковского, пер.Чапаева, Чапаева, Челюскинцев, Черкасская, Чернышевского, Черняховского, Чехова, Чкалова, Шаляпина, Шаумяна, пер.Шевченко, Широкая, Школьная, Шмидта, пер.Штукатурный, Щербакова, Щорса, Эльбрусская, Энгельса, Южная, пер. Южный, 8 Марта, 40 лет Октября, а также от МО п. Нежинский Предгорного района, технологически связанных с ОСК. | № 1, № 2, № 5- № 17, № 20, № 21, № 25 -№ 27, № 29, № 31, № 32, № 34 -№ 42, № 49 - № 61, № 65 - № 69, № 73, № 74, № 77, № 79, № 80, № 82, № 84, № 88, № 91 - №93, № 95 - № 104, № 106 - № 107, № 110 - № 126, № 147 - № 360, № 362 - № 367, № 371 - № 376, № 388, № 389, № 378 ( в индивидуальном порядке - 269,28 м3/сутки),№ 379 - № 382 ( в индивидуальном порядке - 493,100 м3/сутки), № 383 ( в индивидуальном порядке - 525,000 м3/сутки), № 384 ( в индивидуальном порядке 3600,000 м3/ в сутки), № 385 ( в индивидуальном порядке 463,520 м3/сутки), № 386 (в индивидуальном порядке 525,000 м3/сутки), № 387 ( в индивидуальном порядке 318,600 м3/сутки) |
|  | **ВО -1.5** | **07 727 000** | **1** | С целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Пятигорске к централизованным системам водоотведения по улицам: ул. Черкесское шоссе, СТ "Победа" ул. Тольятти, ул. Шоссейная, ул.Мира, ул. Р. Люксембург, ул. Аллея Строителей, ул.Пестова, ул. Беговая, А/Д Пятигорск-Георгиевск км 1+400 по 1+485 (справа), С/Т «Дружба-Стройдеталь-2», массив 9, участки №15, 17, 20, 23, 25 а, 32, 36, ул. Р. Люксембург, ул.Людкевича, ул. Бунимовича, пр.Кирова, ул.Фучика, ул.Теплосерная, СТ "Швейник ", массив 9 участок №22, ул.Октябрьская, ул. Ермолова, ул.Украинская, ул.2-ой Проезд, пр. Калинина, ул. Георгиевская, ул. Беговая в районе ОАО "ПОГАТ", ул.Пестова, ул. Пастухова р-н санатория "Ленинсие скалы", ул. Украинская, ул.Ессентукская, ул.Мира, Лермонтовский разъезд, 1-я Бульварная, ул. Университетская, ул. М. Жукова, ул. Ермолова, ул.Дзержинского, ул.Дегтярева, ул.Ермолова, СНТ "Тамбукан", ул. 40 Лет Октября, ул. Украинская, ул. Ермолова, район ГК "Новопятигорский", ул.П.Тольятти, ул. Бештаугорская, ул. Октябрьская, ст. Константиновская, пер. Малиновского, СТ "40 Лет Советской Армии и ВМ флота", ул. Леваневского, ул. Ипподромная в р-не РЦ "Россия", ул.М.Жукова-ул.М. Бабаджаняна, ул.Ипподромная, /ул.Ермолова, ул. Н.Попцовой, ул. Пащенко,ул.Бунимовича, ул.Октябрьская, пр. Кирова-ул. Дзержинского, пр.Кирова, ул.Теплосерная, ул.Мира, ул.Коллективная, ул.Совхозная, хутор Хорошевский, ул. Шоссейная, Предгорный район. Район торгового комплекса "Предгорный", ул. Заречная, ул. Луговая, ул.Баксанская, ул. Ессентукская ГК "Автолеер", пер. Привокзальный, ул. Ивовая, ул. Университетская, с/т "Зеленстроевец" массив 2 участок 80, ул. Московская, северо-восточная часть пос. Горячеводск, ул.Коллективная, ул.Луначарского, ул.3-й Переулок, ул.Красильникова,ул.Курганная, ст. Константиновская, ул.Чапаева, ул.Февральская,пер. Озерный, пр. Орешник участок №15, СТ "Дубрава", ул.Февральская, ул.Теплосерная, ул.Почтовая,, ул.Лысогорская, ул. Университетская, ул.Приозерная, ул. Шевченко, ул.Красильникова, ул.Матросова, ул.Жукова, пр.Цветочный, ул.Коллективная, ул.Ереванская, ул.Краснослободская, ул.Войкова,ул.Комсомольская,ул.Краснопартизанская, ул.351 Стрелковая Дивизия, ул. Академика Шило Н.А., ул.Инженерная, ул.Пестова, ул.Весенняя, СТ "Ветеран", ул.Крайнего,ул.Мира,пер.Набережный, ул.Горького, СТ "Строитель",пер.Ореховый,ул.Февральская, ул.Кутузова,ул.Заречная, ул.Коллективная, ул.Лысенковская, ул.Пащенко, ул.Пролетарская, ул.К.Хетагурова, пер.Проходной, ул. Волгского Полка,ул.2 Переулок, ул.Краснопартизанская, ул.295 Стрелковая Дивизия, ул.Яблоневая, ул.Инженерная, ул.Новая, ул.Красильникова, ул. Буденного, пер.Зелёный, ул.Школьная, ул.Захарова, пер.Воздушный, ул.Шоссейная,пер.Ореховый, л.Ставропольская, ул.1-я Линия, ул. Луначарского, пр.Кирова,ул.Красноармейская, ул.Лермонтова, ул.Кривая, ул.Кисловодская, ул.Разина, ул.Саманная, ул.Георгиевская, пер. Сборный, ул.Ермолова,ул.Воронцова, ул. М. Жукова, ул. З. Космодемьянской, ул.50 Лет ВЛКСМ, СТ "Дубрава", пер. Крупской, пр.Кирова, ул.Почтовая, пр.Кирова, ул.Юцкая, ул.Широкая, ул. Васильковая, тупик Набережный, ул.7-Я Линия, ул. Пролетарская, ул. Заречная, пер.Родниковский, ул.Февральская, ул.2-Я Линия, ул.Липовая, ул.Ворошилова, ул.Краснопартизанская, пер.Выгонный,ул.Бульварная, ул.3-я Линия, ул.Молодежная, ул.Атамана Платова, ул.Павлова, ул.Каштановая,ул.Эльбрусская, ул.З.Космодемьянской, ул.Саперная,тупик Красильникова, ул.Спортивная, ул.Чехова,ул.Чапаева, ул.Заводская, пер.Шоссейный, пер.Проходной, ул.Разина, СТ "Дубрава", ул.Эльбрусская, ул.Почтовая, ул.Матвеева, ул.Лопатина, пер.Поперечный, ул. Власова, ул.2-Я Линия, ул.2-Я Линия, СТ "Кипарис", ул.Октябрьская, ул.5-я Линия, ул.Речная, СТ "Статор", ул.Набережная, ул.Юбилейная, ул.Юцкая, ул. Столбовая, СТ "Просвещенец-1", ул. Тамбуканская, ул.К.Маркса, ул.5я Линия, СТ "Надежда", ул.Садовая, ул.Константиногорская,СТ "Победа" , ул.Горького, ул.Концевого, ул.Капиева, ул.Ермолова, ул.Горячеводская, ул.Набережная, ул.Инженерная, ул.Адмиральского, ул.Курсовая, ул.Зеленая, ул. Краснослободская, ул.Саманная, ул.Бассейная, ул.Некрасова, тупик Первомайский, пер.Садовый, ул.2-Линия, ул.Матвеева,ул.Ворошилова, ул.Теплосерная,пр.Донской, ул.Иглина, ул.Первомайская, ул.Акопянца, СТ "Гражданпроект", ул. Волгского Полка, ул.Курганная, СТ "Нефтяник", ул.Луговая, пер.Степной, пер.Войкова, ул. Ставропольская, ул.Дегтярева, ул.Широкая, пр.Свободы, ул.4-яЛиния, ул.Константиногорская, ул. Столбовая, СТ "Дружба"АО ПСМ, ул.Ленина, ул. 4-я Линия, ул.Саманная, ул. Дружбы Народов, ул.Инженерная, ул.Зубалова, Западный склон г. Машук коттеджи №1-98, ул.Тенисиая, ул. Лысенковская, технологически связанных с ОСК | № 1 - № 45, № 47 - № 280, № 282, № 283 |
|  |
| **Перечень мероприятий по осуществлению врезок канализационных сетей объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения** | | | | | |
| **город-курорт Ессентуки** | | | | | |
| **188** | **ВО -1.6** | **7 710 000** | **1** | Мероприятия в г.Ессентуки по осуществлению врезки канализационной сети объекта в канализационный коллектор диаметром 500мм в районе ул.Пушкина-Шевченко, с целью поключения объекта капиатального строительства "Многоквартирные жилые дома и здания общественного назначения по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, район ул.Пригородная" (застройщик ООО "ОЛИМП") | № 55 (в индивидуальном порядке 408,9 м3/сутки) |
| **город-курорт Железноводск** | | | | | |
| **189** | **ВО -1.3** | **07 712 000** | **1** | Мероприятия в г.Железноводске, пос.Иноземцево, пос.Капельница, по осуществлению врезки канализационной сети объекта в существующую канализационную сеть (с обустройством дополнительной приемной камеры с участком канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 300мм, протяженностью 16 м), с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в Железноводск, пос.Иноземцево, пос.Капельница Жилого комплекса "ПОЭМА-СИТИ" | № 58 (в индивидуальном порядке 576,0 м3/сутки) |

Расчет финансовых потребностей на реализациию вышеуказанных мероприятий (в ценах 2016 года с учетом НДС 18%) и график реализации этих мероприятий изложен в приложениях: Таблица ВО-1.2, Таблица ВО- 1.3, Таблица ВО – 1.4, Таблица ВО – 1.5, Таблица ВО – 1.6.

Пояснительные записки с обоснованием необходимости выполнения мероприятий, сметные расчеты, схемы участков строительства новых сетей водоотведения, схемы реконструируемых участков изложены в отдельных приложениях к таблицам ВО- 1.2, ВО – 1.3, ВО – 1.4, ВО – 1.5, ВО – 1.6.

Сводная смета затрат на реализацию первого инвестиционного проекта по подключению объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» изложена в приложении: Таблица ВО- 1.7.

Предварительный расчет коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей водоотведения в зависимости от их диаметра изложен в приложении: Таблица ВО – 1.8.

Предварительный расчет базовой ставки тарифа за протяженность канализационной сети изложен в приложении: Таблица ВО- 1.9.

Предварительный расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» изложен в приложении: Таблица ВО – 1.10.

**ВТОРОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ИЗНОСА, ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬСЕВОЙ ВОДЫ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ И НЕУЧТЕННЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Второй инвестиционный проект включает в себя:

- мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства;

- мероприятия по строительству новых иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения), не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства;

- мероприятия по реконструкции существующих сетей водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа;

- мероприятия по модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях снижения уровня износа;

- мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий.

Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена их значительным износом, высокой долей водопроводных и канализационных сетей с полным амортизационным износом, накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объемом ремонтов сетей, высоким уровнем их аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.

Реконструкция изношенных сетей и оборудования должна производиться с учетом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объемах, предусмотренных Инвестиционной программой, позволит не только снизить аварийность и неучтенные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Предлагаемая программа предусматривает повышение надежности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программы развития систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Основной эффект от мероприятий Инвестиционной программы:

- экономия затрат по устранению аварий за счет уменьшения количества аварий. Планируется снижение аварийности на сетях водоснабжения с 16 471 до 15 094 единиц в год, на сетях канализации с 17 462 до 16 915 единиц в год;

- снижение потерь воды. Планируется совокупное снижение потерь воды на 2 599,4 тыс. м3.

Во второй инвестиционный проект ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по снижению уровня износа, повышению качества питьевой воды и очистки сточных вод, улучшению экологической ситуации, снижению аварийности на централизованных системах водоснабжения и водоотведения, снижению потерь и неучтенных расходов воды в централизованных системах холодного водоснабжения включены мероприятия, источником реализации которых являются капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, а также амортизация.

Перечень мероприятий по строительству новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением объектов капитального строительства изложен в приложении: Таблица ВС – 2.1.

Перечень мероприятий по строительству новых иных объектов водоснабжения, не связанных с подключением объектов капитального строительства изложен в приложении: Таблица ВС -2.2.

Перечень мероприятий по реконструкции существующих сетей водоснабжения в целях снижения уровня износа изложен в приложении: Таблица ВС – 3.1.

Перечень мероприятий по модернизации существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа изложен в приложении: Таблица ВС – 3.2.

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий, изложен в приложении: Таблица ВС – 4.1.

Пояснительные записки с обоснованием необходимости выполнения мероприятий, сметные расчеты, схемы участков строительства новых сетей водоснабжения, схемы реконструируемых участков изложены в отдельных приложениях к таблицам ВС- 2.1, ВС – 2.2, ВС – 3.1, ВС – 3.2, ВС – 4.1

**Сводная таблица стоимости мероприятий второго инвестиционного проекта ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере водоснабжения в разрезе муниципальных образований Ставропольского края (в ценах соответствующих лет)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименовние МО | Протяженность, м | Объем финансирования с учетом НДС и без учета налога на прибыль (рублей в ценах соответствующих лет) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | **Итого** |
| **Изобильненский муниципальный район** | **5 020** |  |  |  | **6 366 626,38** |  | **6 366 626,38** |
| Московский сельсовет | 5 020 |  |  |  | 6 366 626,38 |  | 6 366 626,38 |
| **Красногвардейский муниципальный район** | **1 700** |  |  |  | **1 498 166,05** | **1 104 298,43** | **2 602 464,48** |
| село Красногвардейское | 1 700 |  |  |  | 1 498 166,05 | 1 104 298,43 | 2 602 464,48 |
| **Труновский муниципальный район** | **350** |  |  |  |  | **552 148,64** | **552 148,64** |
| Донской сельсовет | 350 |  |  |  |  | 552 148,64 | 552 148,64 |
| **Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства** | **7 070** |  |  |  | **7 864 792,43** | **1 656 447,06** | **9 521 239,50** |
| **Арзгирский муниципальный район** |  |  |  | **257 961 159,71** | **1 616 224,25** |  | **259 577 383,96** |
| Арзгирский сельсовет |  |  |  | 256 429 193,59 |  |  | 256 429 193,59 |
| село Петропавловское |  |  |  | 1 531 966,11 |  |  | 1 531 966,11 |
| Чограйский сельсовет |  |  |  |  | 1 616 224,25 |  | 1 616 224,25 |
| **Благодарненский муниципальный район** |  |  |  |  |  | **76 269 214,22** | **76 269 214,22** |
| хутор Большевик |  |  |  |  |  | 76 269 214,22 | 76 269 214,22 |
| **Изобильненский муниципальный район** |  |  |  |  |  | **10 010 633,67** | **10 010 633,67** |
| Московский сельсовет |  |  |  |  |  | 10 010 633,67 | 10 010 633,67 |
| **Ипатовский муниципальный район** |  |  |  |  |  | **1 761 900,85** | **1 761 900,85** |
| город Ипатово |  |  |  |  |  | 1 761 900,85 | 1 761 900,85 |
| **Левокумский муниципальный район** |  |  |  |  | **7 570 294,98** | **15 522 353,58** | **23 092 648,56** |
| Величаевский сельсовет |  |  |  |  | 1 525 453,12 | 773 156,03 | 2 298 609,15 |
| Владимировский сельсовет |  |  |  |  | 1 525 453,12 | 1 215 609,53 | 2 741 062,66 |
| Заринский сельсовет |  |  |  |  | 734 241,24 |  | 734 241,24 |
| село Левокумское |  |  |  |  |  | 5 562 067,40 | 5 562 067,40 |
| поселок Новокумский |  |  |  |  |  | 1 606 302,14 | 1 606 302,14 |
| село Правокумское |  |  |  |  | 1 525 453,12 | 773 156,03 | 2 298 609,15 |
| село Приозерское |  |  |  |  | 1 525 453,12 |  | 1 525 453,12 |
| Турксадский сельсовет |  |  |  |  | 734 241,24 | 2 379 458,17 | 3 113 699,41 |
| село Урожайное |  |  |  |  |  | 3 212 604,28 | 3 212 604,28 |
| **Новоалександровский муниципальный район** |  |  |  |  |  | **66 871 634,91** | **66 871 634,91** |
| город Новоалександровск |  |  |  |  |  | 31 983 811,75 | 31 983 811,75 |
| Григорополисский сельсовет |  |  |  |  |  | 34 887 823,16 | 34 887 823,16 |
| **Предгорный муниципальный район** |  |  |  |  |  | **20 821 979,41** | **20 821 979,41** |
| станица Боргустанская |  |  |  |  |  | 9 102 881,95 | 9 102 881,95 |
| Пятигорский сельсовет |  |  |  |  |  | 11 719 097,45 | 11 719 097,45 |
| **Мероприятия по строительству новых иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения), не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства** |  |  |  | **257 961 159,71** | **9 186 519,23** | **191 257 716,62** | **458 405 395,56** |
| **Александровский муниципальный район** | **42 630** |  |  | **7 325 651,79** | **74 514 536,33** | **7 279 456,08** | **89 119 644,20** |
| Александровский сельсовет | 5 280 |  |  | 2 426 432,46 | 3 043 804,71 | 7 279 456,08 | 12 749 693,24 |
| село Грушевское | 800 |  |  | 1 136 050,92 |  |  | 1 136 050,92 |
| Круглолесский сельсовет | 900 |  |  |  | 1 348 349,89 |  | 1 348 349,89 |
| Новокавказский сельсовет | 1 000 |  |  |  | 1 498 166,05 |  | 1 498 166,05 |
| Саблинский сельсовет | 30 000 |  |  |  | 65 627 882,48 |  | 65 627 882,48 |
| село Северное | 4 000 |  |  | 2 840 126,26 | 2 996 333,20 |  | 5 836 459,46 |
| Средненский сельсовет | 650 |  |  | 923 042,15 |  |  | 923 042,15 |
| **Андроповский муниципальный район** | **3 300** |  |  |  |  | **13 933 949,84** | **13 933 949,84** |
| Курсавский сельсовет | 3 300 |  |  |  |  | 13 933 949,84 | 13 933 949,84 |
| **Апанасенковский муниципальный район** | **960** |  |  | **2 034 227,83** |  |  | **2 034 227,83** |
| село Дивное | 960 |  |  | 2 034 227,83 |  |  | 2 034 227,83 |
| **Арзгирский муниципальный район** | **19 197** |  |  | **31 198 808,55** | **6 269 984,94** | **21 710 112,57** | **59 178 906,06** |
| Арзгирский сельсовет | 11 110 |  |  | 30 579 661,53 | 4 109 388,97 | 8 050 057,34 | 42 739 107,84 |
| Новоромановский сельсовет | 4 200 |  |  |  | 1 290 206,28 | 7 552 362,12 | 8 842 568,40 |
| село Серафимовское | 3 313 |  |  | 619 147,02 | 429 974,22 | 5 376 834,82 | 6 425 956,06 |
| Чограйский сельсовет | 574 |  |  |  | 440 415,47 | 730 858,29 | 1 171 273,76 |
| **Благодарненский муниципальный район** | **69 286** |  |  | **31 483 924,76** | **110 855 117,36** | **76 412 378,27** | **218 751 420,39** |
| город Благодарный | 22 650 |  |  | 8 942 918,11 | 46 398 360,61 | 19 982 856,74 | 75 324 135,46 |
| Александрийский сельсовет | 12 534 |  |  | 10 831 841,12 | 13 869 925,01 | 17 367 533,73 | 42 069 299,86 |
| хутор Большевик | 4 360 |  |  | 5 767 438,74 | 1 943 635,05 | 1 544 620,84 | 9 255 694,63 |
| село Бурлацкое | 8 114 |  |  | 1 865 961,50 | 37 389 313,98 |  | 39 255 275,48 |
| Красноключевской сельсовет | 800 |  |  | 1 576 452,22 | 449 450,69 |  | 2 025 902,91 |
| село Сотниковское | 7 190 |  |  | 411 819,24 | 1 822 452,61 | 21 015 647,23 | 23 249 919,08 |
| село Спасское | 8 255 |  |  | 1 065 046,96 | 6 977 473,37 | 7 959 709,89 | 16 002 230,22 |
| Ставропольский сельсовет | 2 570 |  |  | 241 411,60 | 985 753,48 | 2 997 380,12 | 4 224 545,20 |
| село Шишкино | 2 813 |  |  | 781 035,27 | 1 018 752,56 | 5 544 629,72 | 7 344 417,55 |
| **Буденновский муниципальный район** | **33 295** |  |  | **28 464 275,45** | **22 475 496,29** | **13 168 006,65** | **64 107 778,38** |
| город Буденновск | 24 076 |  |  | 20 162 621,85 | 16 595 191,46 | 8 695 561,96 | 45 453 375,26 |
| Архиповский сельсовет | 1 120 |  |  | 1 590 470,25 |  |  | 1 590 470,25 |
| село Архангельское | 945 |  |  | 710 030,26 | 629 197,77 |  | 1 339 228,04 |
| Искровский сельсовет | 1 114 |  |  | 186 148,09 | 1 663 157,09 | 1 751 304,42 | 3 600 609,60 |
| Новожизненский сельсовет | 500 |  |  | 710 030,26 |  |  | 710 030,26 |
| Покойненский сельсовет | 1 460 |  |  | 1 590 470,25 | 509 376,28 |  | 2 099 846,53 |
| село Прасковея | 750 |  |  | 1 065 045,91 |  |  | 1 065 045,91 |
| село Толстово-Васюковское | 3 000 |  |  | 2 449 458,58 | 2 584 178,80 | 2 721 140,27 | 7 754 777,65 |
| Томузловский сельсовет | 330 |  |  |  | 494 394,88 |  | 494 394,88 |
| **Грачевский муниципальный район** | **39 500** |  |  |  | **91 878 440,09** | **44 781 411,11** | **136 659 851,19** |
| Кугультинский сельсовет | 38 700 |  |  |  | 91 461 202,47 | 43 284 784,42 | 134 745 986,89 |
| Сергиевский сельсовет | 800 |  |  |  | 417 237,61 | 1 496 626,69 | 1 913 864,30 |
| **Ипатовский муниципальный район** | **5 985** |  |  | **3 639 956,08** | **7 760 725,15** | **9 665 539,04** | **21 066 220,27** |
| город Ипатово | 5 185 |  |  | 2 435 743,77 | 7 760 725,15 | 9 665 539,04 | 19 862 007,96 |
| Тахтинский сельсовет | 800 |  |  | 1 204 212,31 |  |  | 1 204 212,31 |
| **Кочубеевский муниципальный район** | **33 485** |  |  | **778 928,34** | **1 599 700,52** | **73 246 381,37** | **75 625 010,23** |
| Балахоновский сельсовет | 1 825 |  |  |  | 1 150 249,83 | 1 837 705,70 | 2 987 955,53 |
| Барсуковский сельсовет | 1 400 |  |  | 778 928,34 | 449 450,69 | 1 262 056,01 | 2 490 435,05 |
| Васильевский сельсовет | 1 210 |  |  |  |  | 2 070 116,35 | 2 070 116,35 |
| Вревский сельсовет | 6 600 |  |  |  |  | 14 528 811,77 | 14 528 811,77 |
| Заветненский сельсовет | 14 200 |  |  |  |  | 38 188 597,49 | 38 188 597,49 |
| Ивановский сельсовет | 3 400 |  |  |  |  | 7 121 874,45 | 7 121 874,45 |
| село Кочубеевское | 3 000 |  |  |  |  | 5 214 597,43 | 5 214 597,43 |
| Новодеревенский сельсовет | 1 850 |  |  |  |  | 3 022 622,17 | 3 022 622,17 |
| **Красногвардейский муниципальный район** | **64 610** |  |  | **21 341 186,37** | **46 527 232,72** | **77 304 931,05** | **145 173 350,14** |
| Коммунаровский сельсовет | 6 000 |  |  | 283 700,13 | 985 753,48 | 21 209 745,67 | 22 479 199,27 |
| село Красногвардейское | 11 900 |  |  | 3 266 143,79 | 4 119 958,84 | 26 026 592,76 | 33 412 695,39 |
| село Ладовская Балка | 3 600 |  |  | 1 562 070,54 | 1 722 891,40 | 2 129 717,49 | 5 414 679,42 |
| Медвеженский сельсовет | 5 900 |  |  | 1 278 056,76 | 2 247 250,18 | 5 521 493,30 | 9 046 800,24 |
| село Новомихайловское | 5 400 |  |  | 2 242 473,61 | 2 097 432,91 | 7 276 123,42 | 11 616 029,95 |
| село Покровское | 5 360 |  |  | 1 704 074,30 | 2 002 942,82 | 6 227 993,93 | 9 935 011,05 |
| село Преградное | 10 050 |  |  | 4 686 209,52 | 14 362 535,72 | 3 234 013,60 | 22 282 758,84 |
| Привольненский сельсовет | 7 250 |  |  | 4 823 475,31 | 4 269 773,91 | 2 287 475,07 | 11 380 724,28 |
| Родыковский сельсовет | 4 750 |  |  |  | 6 966 155,98 | 2 445 232,65 | 9 411 388,62 |
| Штурмовский сельсовет | 4 400 |  |  | 1 494 982,41 | 7 752 537,49 | 946 543,16 | 10 194 063,06 |
| **Курский муниципальный район** | **5 400** |  |  | **2 698 119,37** | **2 696 699,77** | **2 681 868,44** | **8 076 687,58** |
| Ростовановский сельсовет | 3 900 |  |  | 1 704 075,34 | 2 247 250,18 | 1 893 084,01 | 5 844 409,53 |
| Русский сельсовет | 1 500 |  |  | 994 044,03 | 449 449,60 | 788 784,43 | 2 232 278,06 |
| **Левокумский муниципальный район** | **12 220** |  |  |  | **3 146 149,37** | **15 964 991,13** | **19 111 140,50** |
| Величаевский сельсовет | 1 470 |  |  |  |  | 2 319 024,73 | 2 319 024,73 |
| Владимировский сельсовет | 1 000 |  |  |  |  | 1 577 566,54 | 1 577 566,54 |
| Заринский сельсовет | 800 |  |  |  |  | 1 262 056,01 | 1 262 056,01 |
| село Левокумское | 800 |  |  |  | 1 198 533,72 |  | 1 198 533,72 |
| поселок Новокумский | 3 000 |  |  |  |  | 4 732 706,56 | 4 732 706,56 |
| село Правокумское | 1 900 |  |  |  | 1 198 533,72 | 1 735 324,12 | 2 933 857,84 |
| село Приозерское | 1 750 |  |  |  |  | 2 760 746,65 | 2 760 746,65 |
| Турксадский сельсовет | 500 |  |  |  |  | 788 783,27 | 788 783,27 |
| село Урожайное | 1 000 |  |  |  | 749 081,93 | 788 783,27 | 1 537 865,19 |
| **Минераловодский городской округ** | **650** |  |  | **5 342 798,73** |  |  | **5 342 798,73** |
| **Новоалександровский муниципальный район** | **33 931** |  |  | **20 528 892,14** | **16 666 302,52** | **17 590 026,29** | **54 785 220,95** |
| город Новоалександровск | 3 725 |  |  | 1 803 480,05 | 2 209 798,88 | 4 996 002,42 | 9 009 281,36 |
| Григорополисский сельсовет | 13 550 |  |  | 8 023 358,32 | 8 464 637,53 | 3 549 531,07 | 20 037 526,93 |
| станица Кармалиновская | 2 100 |  |  | 2 288 179,90 | 898 899,19 | 552 148,64 | 3 739 227,73 |
| Краснозоринский сельсовет | 3 095 |  |  | 1 704 077,42 | 2 059 978,32 | 820 335,25 | 4 584 390,99 |
| Присадовый сельсовет | 550 |  |  |  |  | 867 652,22 | 867 652,22 |
| Раздольненский сельсовет | 1 800 |  |  | 994 042,99 | 1 480 887,10 | 415 198,44 | 2 890 128,53 |
| Светлинский сельсовет | 3 911 |  |  | 1 455 564,59 | 503 385,04 | 4 022 803,81 | 5 981 753,45 |
| Темижбекский сельсовет | 5 200 |  |  | 4 260 188,87 | 1 048 716,46 | 2 366 354,44 | 7 675 259,76 |
| **Новоселицкий муниципальный район** | **2 015** |  |  | **1 681 854,69** | **297 180,87** | **1 577 568,85** | **3 556 604,41** |
| Журавский сельсовет | 1 000 |  |  |  |  | 1 577 568,85 | 1 577 568,85 |
| село Новоселицкое | 115 |  |  |  | 297 180,87 |  | 297 180,87 |
| село Чернолесское | 900 |  |  | 1 681 854,69 |  |  | 1 681 854,69 |
| **Петровский муниципальный район** | **1 800** |  |  | **3 849 066,72** | **5 075 957,29** |  | **8 925 024,02** |
| село Благодатное | 1 800 |  |  | 3 849 066,72 | 5 075 957,29 |  | 8 925 024,02 |
| **Предгорный муниципальный район** | **4 000** |  |  | **12 056 012,94** |  |  | **12 056 012,94** |
| Пятигорский сельсовет | 4 000 |  |  | 12 056 012,94 |  |  | 12 056 012,94 |
| **Степновский муниципальный район** | **51 583** |  |  | **17 655 641,75** | **31 851 017,68** | **28 222 752,65** | **77 729 412,08** |
| Богдановский сельсовет | 6 200 |  |  | 568 026,50 | 1 198 533,72 | 7 887 846,58 | 9 654 406,80 |
| Варениковский сельсовет | 7 713 |  |  | 4 591 063,46 | 5 108 747,51 | 1 688 001,36 | 11 387 812,33 |
| Верхнестепновский сельсовет | 6 950 |  |  | 1 420 060,52 | 5 842 846,94 | 3 234 019,39 | 10 496 926,85 |
| Иргаклинский сельсовет | 10 400 |  |  | 6 390 282,78 | 4 344 683,09 | 4 732 705,40 | 15 467 671,27 |
| Ольгинский сельсовет | 5 280 |  |  | 2 144 294,29 | 1 947 616,75 | 3 896 630,63 | 7 988 541,66 |
| село Соломенское | 5 700 |  |  | 710 030,26 | 7 490 832,46 | 315 514,00 | 8 516 376,72 |
| Степновский сельсовет | 9 340 |  |  | 1 831 883,93 | 5 917 757,22 | 6 468 035,30 | 14 217 676,46 |
| **Труновский муниципальный район** | **10 075** |  |  | **2 215 298,25** | **1 692 930,80** | **11 650 352,64** | **15 558 581,70** |
| Безопасненский сельсовет | 8 410 |  |  | 1 846 082,22 | 1 108 644,24 | 10 049 119,52 | 13 003 845,98 |
| Донской сельсовет | 1 665 |  |  | 369 216,03 | 584 286,56 | 1 601 233,13 | 2 554 735,72 |
| **Туркменский муниципальный район** | **6 021** |  |  | **284 012,73** | **6 732 760,37** | **2 835 812,97** | **9 852 586,07** |
| село Казгулак | 5 161 |  |  | 284 012,73 | 5 385 908,85 | 2 835 812,97 | 8 505 734,55 |
| село Камбулат | 100 |  |  |  | 149 817,26 |  | 149 817,26 |
| Кучерлинский сельсовет | 650 |  |  |  | 1 032 235,60 |  | 1 032 235,60 |
| село Малые Ягуры | 110 |  |  |  | 164 798,66 |  | 164 798,66 |
| **Шпаковский муниципальный район** | **2 220** |  |  |  |  | **14 617 429,81** | **14 617 429,81** |
| Сенгилеевский сельсовет | 2 220 |  |  |  |  | 14 617 429,81 | 14 617 429,81 |
| **город - курорт Ессентуки** | **3 607** |  |  |  | **5 010 826,47** | **7 298 523,63** | **12 309 350,10** |
| **Мероприятия по реконструкции существующих сетей водоснабжения в целях снижения уровня износа** | **445 770** |  |  | **192 578 656,50** | **435 051 058,55** | **439 941 492,38** | **1 067 571 207,43** |
| **Красногвардейский муниципальный район** |  |  |  | **9 351 586,34** | **9 417 472,17** | **2 589 587,84** | **21 358 646,35** |
| Коммунаровский сельсовет |  |  |  | 2 331 040,49 | 3 905 863,82 |  | 6 236 904,31 |
| село Красногвардейское |  |  |  | 7 020 545,86 | 5 511 608,35 | 2 589 587,84 | 15 121 742,05 |
| **Левокумский муниципальный район** |  |  |  |  | **16 848 012,97** | **56 507 720,24** | **73 355 733,21** |
| Величаевский сельсовет |  |  |  |  |  | 8 712 028,44 | 8 712 028,44 |
| Заринский сельсовет |  |  |  |  | 4 481 495,52 |  | 4 481 495,52 |
| село Левокумское |  |  |  |  | 300 950,40 | 9 801 033,01 | 10 101 983,41 |
| поселок Новокумский |  |  |  |  | 12 065 567,05 | 895 938,68 | 12 961 505,73 |
| село Правокумское |  |  |  |  |  | 7 659 324,22 | 7 659 324,22 |
| село Приозерское |  |  |  |  |  | 8 240 127,43 | 8 240 127,43 |
| Турксадский сельсовет |  |  |  |  |  | 9 075 029,58 | 9 075 029,58 |
| село Урожайное |  |  |  |  |  | 12 124 238,89 | 12 124 238,89 |
| **Петровский муниципальный район** |  |  |  | **5 383 717,03** |  |  | **5 383 717,03** |
| город Светлоград |  |  |  | 5 383 717,03 |  |  | 5 383 717,03 |
| **Мероприятия по модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа** |  |  |  | **14 735 303,37** | **26 265 485,14** | **59 097 308,09** | **100 098 096,59** |
| **Благодарненский муниципальный район** |  |  |  |  |  | **45 550 514,47** | **45 550 514,47** |
| Александрийский сельсовет |  |  |  |  |  | 45 550 514,47 | 45 550 514,47 |
| **Грачевский муниципальный район** |  |  |  |  |  | **20 486,73** | **20 486,73** |
| Сергиевский сельсовет |  |  |  |  |  | 20 486,73 | 20 486,73 |
| **Изобильненский муниципальный район** | **7 200** |  |  |  |  | **12 653 315,93** | **12 653 315,93** |
| Московский сельсовет | 7 200 |  |  |  |  | 12 653 315,93 | 12 653 315,93 |
| **Ипатовский муниципальный район** |  |  |  |  |  | **76 131,29** | **76 131,29** |
| город Ипатово |  |  |  |  |  | 76 131,29 | 76 131,29 |
| **Нефтекумский муниципальный район** |  |  |  |  | **16 819 443** | **1 569 960** | **18 389 403,12** |
| город Нефтекумск |  |  |  |  |  | 1 569 960 | 1 569 960,12 |
| Зимнеставочный сельсовет |  |  |  |  | 16 819 443,00 |  | 16 819 443,00 |
| **Новоселицкий муниципальный район** |  |  |  |  |  | **173 845 145,19** | **173 845 145,19** |
| Новомаякский сельсовет |  |  |  |  |  | 882 139,25 | 882 139,25 |
| село Новоселицкое |  |  |  |  |  | 86 481 502,97 | 86 481 502,97 |
| село Чернолесское |  |  |  |  |  | 86 481 502,97 | 86 481 502,97 |
| **Петровский муниципальный район** | **1 990** |  |  | **14 449 393,16** |  |  | **14 449 393,16** |
| село Благодатное | 300 |  |  | 1 443 400,28 |  |  | 1 443 400,28 |
| город Светлоград | 1 690 |  |  | 13 005 993 |  |  | 13 005 992,88 |
| **Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности, не включенные в прочие группы мероприятий** | **9 190** |  |  | **14 449 393,16** | **16 819 443,00** | **233 715 553,74** | **264 984 389,90** |
| **Итого:** | **462 030** |  |  | **479 724 512,74** | **495 187 298,35** | **925 668 517,89** | **1 900 580 328,98** |

Перечень мероприятий по строительству новых иных объектов водоотведения, не связанных с подключением объектов капитального строительства изложен в приложении: Таблица ВО -2.2.

Перечень мероприятий по реконструкции существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа изложен в приложении: Таблица ВО – 3.1.

Пояснительные записки с обоснованием необходимости выполнения мероприятий, сметные расчеты, схемы участков строительства новых сетей водоснабжения, схемы реконструируемых участков изложены в отдельных приложениях к таблицам ВО – 2.2, ВО – 3.1.

**Сводная таблица стоимости мероприятий второго инвестиционного проекта ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере водоотведения в разрезе муниципальных образований Ставропольского края (в ценах соответствующих лет)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Протяженность, м | Объем финансирования с учетом НДС и без учета налога на прибыль (рублей в ценах соответствующих лет) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | **Итого** |
| **Андроповский муниципальный район** |  |  |  |  |  | **7 464 455,99** | **7 464 455,99** |
| Курсавский сельсовет |  |  |  |  |  | 7 464 455,99 | 7 464 455,99 |
| **Мероприятия по строительству новых иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения), не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства** |  |  |  |  |  | **7 464 455,99** | **7 464 455,99** |
| **Андроповский муниципальный район** | **1 500** |  |  |  |  | **21 140 806,38** | **21 140 806,38** |
| Курсавский сельсовет | 1 500 |  |  |  |  | 21 140 806,38 | 21 140 806,38 |
| **Благодарненский муниципальный район** | **270** |  |  | **1 268 241,12** | **1 707 305,38** | **929 462,01** | **3 905 008,52** |
| город Благодарный | 270 |  |  | 1 268 241,12 | 1 707 305,38 | 929 462,01 | 3 905 008,52 |
| **Буденновский муниципальный район** | **3 770** |  |  | **10 408 325,43** | **7 844 695,95** | **10 834 094,37** | **29 087 115,75** |
| город Буденновск | 3 770 |  |  | 10 408 325,43 | 7 844 695,95 | 10 834 094,37 | 29 087 115,75 |
| **Нефтекумский муниципальный район** | **35** |  |  |  |  | **1 678 152,72** | **1 678 152,72** |
| город Нефтекумск | 35 |  |  |  |  | 1 678 152,72 | 1 678 152,72 |
| **Новоалександровский муниципальный район** | **1 278** |  |  |  |  | **6 525 303,93** | **6 525 303,93** |
| город Новоалександровск | 1 278 |  |  |  |  | 6 525 303,93 | 6 525 303,93 |
| **Труновский муниципальный район** | **150** |  |  |  | **374 597,58** |  | **374 597,58** |
| Донской сельсовет | 150 |  |  |  | 374 597,58 |  | 374 597,58 |
| **Шпаковский муниципальный район** | **4 400** |  |  |  |  | **51 545 781,74** | **51 545 781,74** |
| город Михайловск | 4 400 |  |  |  |  | 51 545 781,74 | 51 545 781,74 |
| **город - курорт Ессентуки** | **4 255** |  |  |  | **22 086 903,39** | **47 435 405,18** | **69 522 308,57** |
| **город- курорт Пятигорск** | **2 500** |  |  |  |  | **28 064 364,19** | **28 064 364,19** |
| **Мероприятия по реконструкции существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа** | **18 158** |  |  | **11 676 566,56** | **32 013 502,30** | **168 153 370,52** | **211 843 439,38** |
| **Итого:** | **18 158** |  |  | **11 676 566,56** | **32 013 502,30** | **175 617 826,52** | **219 307 895,37** |

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ»**

Тариф на питьевое водоснабжение – без эффектов инвестиционной программы (без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **Ед. изм.** | **По заключению РТК Ставропольского края к тарифам** | | | | **Предложение ГУП СК "СКВК" к тарифам** | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 557 965,000 | 583 067,000 | 566 004,270 | 645 093,680 | 721 303,900 | 780 983,450 | 836 433,275 |
| Амортизация, в т.числе | тыс. руб. | 144 398,000 | 142 838,000 | 149 914,470 | 172 906,520 | 206 949,540 | 206 949,540 | 206 949,540 |
| на реализацию ИП |  |  |  | 36 769,492 | 38 239,831 | 39 769,492 | 41 361,017 | 43 015,254 |
| Капитальный ремонт | тыс. руб. | 221 547,000 | 119 813,000 | 118 158,670 | 72 464,700 | 77 493,530 | 81 168,270 | 85 632,525 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 1 286 994,000 | 1 361 407,000 | 1 459 705,700 | 1 583 548,220 | 1 802 666,890 | 1 888 149,360 | 1 991 997,575 |
| Страховые взносы | тыс. руб. | 387 873,000 | 410 458,000 | 440 366,770 | 477 732,840 | 543 620,950 | 569 399,450 | 600 716,420 |
| Прочие | тыс. руб. | 718 526,000 | 571 318,000 | 689 784,120 | 693 982,040 | 1 211 901,190 | 966 985,930 | 1 020 170,156 |
| **Итого затрат по с/с** | тыс. руб. | **3 317 303,000** | **3 188 901,000** | **3 423 934,000** | **3 645 728,000** | **4 563 936,000** | **4 493 636,000** | **4 740 785,980** |
| **Затраты за счет прибыли, всего** | тыс. руб. | **33 163,000** | **31 931,000** | **21 570,000** | **18 334,000** | **143 179,000** | **124 252,000** | **131 085,860** |
| в том числе прибыль на капвложения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого затрат (НВВ)** | тыс. руб. | **3 350 466,000** | **3 220 832,000** | **3 445 504,000** | **3 664 062,000** | **4 707 115,000** | **4 617 888,000** | **4 871 871,840** |
| **Реализация услуг, всего, в т.ч.** | **тыс. м3** | **93 719,000** | **88 010,000** | **88 019,000** | **86 934,670** | **82 683,700** | **82 683,700** | **82 683,700** |
| Кочубеевская птицефабрика | тыс. м3 |  |  |  |  | 182,500 | 182,500 | 182,500 |
| ФСБ | тыс. м3 |  |  |  |  | 36,500 | 36,500 | 36,500 |
| прочие | тыс. м3 |  |  |  |  | 289,800 | 289,800 | 289,800 |
| Подача воды в сеть | тыс. м3 |  | 164 524,300 | 171 230,720 | 177 758,500 | 177 630,520 | 177 608,310 | 177 608,310 |
| Потери | тыс. м3 |  | 48 007,700 | 56 508,010 | 66 286,140 | 75 339,990 | 75 282,090 | 75 282,090 |
| Среднеотпускной тариф | м3/руб | 35,75 | 36,60 | 39,15 | 42,15 | 56,93 | 55,85 | 58,92 |

Тариф на питьевое водоснабжение – с эффектами инвестиционной программы (без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **Ед. изм.** | **По заключению РТК Ставропольского края к тарифам** | | | | **Предложение ГУП СК "СКВК" к тарифам** | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 557 965,000 | 583 067,000 | 566 004,270 | 645 093,680 | 721 303,900 | 780 983,450 | 836 433,275 |
| Амортизация, в т.числе | тыс. руб. | 144 398,000 | 142 838,000 | 149 914,470 | 172 906,520 | 206 949,540 | 206 949,540 | 206 949,540 |
| на реализацию ИП |  |  |  |  |  | 39 769,492 | 41 361,017 | 43 015,254 |
| Капитальный ремонт | тыс. руб. | 221 547,000 | 119 813,000 | 118 158,670 | 72 464,700 | 77 493,530 | 81 168,270 | 85 632,525 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 1 286 994,000 | 1 361 407,000 | 1 459 705,700 | 1 583 548,220 | 1 802 666,890 | 1 888 149,360 | 1 991 997,575 |
| Страховые взносы | тыс. руб. | 387 873,000 | 410 458,000 | 440 366,770 | 477 732,840 | 543 620,950 | 569 399,450 | 600 716,420 |
| Прочие | тыс. руб. | 718 526,000 | 571 318,000 | 689 784,120 | 693 982,040 | 1 211 901,190 | 966 985,930 | 1 020 170,156 |
| **Итого затрат по с/с** | тыс. руб. | **3 317 303,000** | **3 188 901,000** | **3 423 934,000** | **3 645 728,000** | **4 563 936,000** | **4 493 636,000** | **4 741 899,491** |
| **Затраты за счет прибыли, всего** | тыс. руб. | **33 163,000** | **31 931,000** | **21 570,000** | **18 334,000** | **601 649,882** | **597 113,545** | **1 057 897,849** |
| в том числе прибыль на капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  | 366 776,706 | 378 289,236 | 741 449,591 |
| налог на прибыль 20% | тыс. руб. |  |  |  |  | 91 694,176 | 94 572,309 | 185 362,398 |
| **Итого затрат (НВВ)** | тыс. руб. | **3 350 466,000** | **3 220 832,000** | **3 445 504,000** | **3 664 062,000** | **5 165 585,882** | **5 090 749,545** | **5 799 797,340** |
| **Реализация услуг, всего, в т.ч.** | **тыс. м3** | **93 719,000** | **88 010,000** | **88 019,000** | **86 934,670** | **86 726,483** | **89 385,714** | **92 217,872** |
| подключенным объектам в 2015 г. | тыс. м3 |  |  | 62,867 | 62,867 | 62,867 | 62,867 | 62,867 |
| подключенным объектам в 2016 г. | тыс. м3 |  |  |  | 1 518,312 | 1 518,312 | 1 518,312 | 1 518,312 |
| подключенным объектам в 2017 г. | тыс. м3 |  |  |  |  | 2 970,404 | 2 970,404 | 2 970,404 |
| подключенным объектам в 2018 г. | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 2 659,231 | 2 659,231 |
| подключенным объектам в 2019 г. | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 2 832,158 |
| Подача воды в сеть | тыс. м3 |  | 164 524,300 | 171 230,720 | 177 758,500 | 177 630,520 | 177 608,310 | 177 608,310 |
| Потери | тыс. м3 |  | 48 007,700 | 56 508,010 | 66 286,140 | 75 339,990 | 75 282,090 | 63 686,761 |
| Среднеотпускной тариф | м3/руб | 35,75 | 36,60 | 39,15 | 42,15 | 59,56 | 56,95 | 62,89 |

Тариф на услуги водоотведения – без эффектов инвестиционной программы (без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **Ед. изм.** | **По заключению РТК Ставропольского края к тарифам** | | | | **Предложение ГУП СК "СКВК" к тарифам** | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 138 875,000 | 163 244,000 | 153 969,000 | 164 018,000 | 197 533,000 | 213 270,000 | 228 412,000 |
| Амортизация, в т.числе | тыс. руб. | 39 187,000 | 34 333,000 | 34 548,000 | 42 152,000 | 46 546,000 | 46 546,000 | 46 546,000 |
| на реализацию ИП |  |  |  | 8 612,000 | 8 957,000 | 9 315,000 | 9 687,000 | 10 075,000 |
| Капитальный ремонт | тыс. руб. | 144 191,000 | 94 305,000 | 83 740,000 | 36 230,000 | 38 522,000 | 40 349,000 | 42 568,000 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 405 703,000 | 408 310,000 | 423 767,000 | 456 110,000 | 506 419,000 | 530 433,000 | 559 607,000 |
| Страховые взносы | тыс. руб. | 121 765,000 | 122 632,000 | 126 835,000 | 136 518,000 | 151 952,000 | 159 157,000 | 167 911,000 |
| Прочие | тыс. руб. | 117 708,000 | 129 290,000 | 136 801,000 | 156 939,000 | 243 789,000 | 192 815,000 | 203 419,000 |
| **Итого затрат по с/с** | тыс. руб. | **967 429,000** | **952 114,000** | **959 660,000** | **991 967,000** | **1 184 761,000** | **1 182 570,000** | **1 248 463,000** |
| **Затраты за счет прибыли, всего** | тыс. руб. | **9 193,000** | **17 504,000** | **38 617,000** | **42 112,000** | **45 212,000** | **40 937,000** | **43 189,000** |
| в том числе прибыль на капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого затрат (НВВ)** | тыс. руб. | **976 622,000** | **969 618,000** | **998 277,000** | **1 034 079,000** | **1 229 973,000** | **1 223 507,000** | **1 291 652,000** |
| **Реализация услуг, всего, в т.ч.** | **тыс. м3** | **51 051,000** | **49 360,000** | **48 772,000** | **47 681,000** | **46 779,000** | **46 779,000** | **46 779,000** |
| ФСБ | тыс. м3 |  |  |  |  | 36,500 | 36,500 | 36,500 |
| прочие | тыс. м3 |  |  |  |  | 334,200 | 334,200 | 334,200 |
| Среднеотпускной тариф | м3/руб | 19,13 | 19,64 | 20,47 | 21,69 | 26,29 | 26,16 | 27,61 |

Тариф на услуги водоотведения – с эффектами инвестиционной программы (без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **Ед. изм.** | **По заключению РТК Ставропольского края к тарифам** | | | | **Предложение ГУП СК "СКВК" к тарифам** | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 138 875,000 | 163 244,000 | 153 969,000 | 164 018,000 | 197 533,000 | 213 270,000 | 228 412,000 |
| Амортизация, в т.числе | тыс. руб. | 39 187,000 | 34 333,000 | 34 548,000 | 42 152,000 | 46 546,000 | 46 546,000 | 46 546,000 |
| на реализацию ИП |  |  |  |  | 8 957,000 | 9 315,003 | 9 686,971 | 10 074,999 |
| Капитальный ремонт | тыс. руб. | 144 191,000 | 94 305,000 | 83 740,000 | 36 230,000 | 38 522,000 | 40 349,000 | 42 568,000 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 405 703,000 | 408 310,000 | 423 767,000 | 456 110,000 | 506 419,000 | 530 433,000 | 559 607,000 |
| Страховые взносы | тыс. руб. | 121 765,000 | 122 632,000 | 126 835,000 | 136 518,000 | 151 952,000 | 159 157,000 | 167 911,000 |
| Прочие | тыс. руб. | 117 708,000 | 129 290,000 | 136 801,000 | 156 939,000 | 243 789,000 | 192 815,000 | 203 419,000 |
| **Итого затрат по с/с** | тыс. руб. | **967 429,000** | **952 114,000** | **959 660,000** | **991 967,000** | **1 184 761,000** | **1 182 570,000** | **1 248 463,000** |
| **Затраты за счет прибыли, всего** | тыс. руб. | **9 193,000** | **17 504,000** | **38 617,000** | **42 112,000** | **76 331,239** | **93 599,609** | **247 974,832** |
| в том числе прибыль на капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  | 24 895,392 | 42 130,087 | 163 828,666 |
| налог на прибыль 20% | тыс. руб. |  |  |  |  | 6 223,848 | 10 532,522 | 40 957,166 |
| **Итого затрат (НВВ)** | тыс. руб. | **976 622,000** | **969 618,000** | **998 277,000** | **1 034 079,000** | **1 261 092,239** | **1 276 169,609** | **1 496 437,832** |
| **Реализация услуг, всего, в т.ч.** | **тыс. м3** | **51 051,000** | **49 360,000** | **48 772,000** | **47 681,000** | **49 635,233** | **49 635,233** | **49 635,233** |
| подключенным объектам в 2015 г. | тыс. м3 |  |  | 44,944 | 44,944 | 44,944 | 44,944 | 44,944 |
| подключенным объектам в 2016 г. | тыс. м3 |  |  |  | 560,013 | 560,013 | 560,013 | 560,013 |
| подключенным объектам в 2017 г. | тыс. м3 |  |  |  |  | 2 621,977 | 2 621,977 | 2 621,977 |
| подключенным объектам в 2018 г. | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 2 469,707 | 2 469,707 |
| подключенным объектам в 2019 г. | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 1 290,785 |
| Среднеотпускной тариф | м3/руб | 19,13 | 19,64 | 20,47 | 21,69 | 25,41 | 25,71 | 30,15 |

**ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ»**

Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Недостаточное финансовое обеспечение (временные разрывы между периодом поступления денежных стредств и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные), невыполнение обязательств заявителей по условиям платежей по договорам на подключение, неточность прогнозирования стоимости, неточность прогнозирования объемов подключаемой нагрузки объектов, несвоевременные платежи за услуги водоснабжения и водоотведения).

2. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме (рост инфляции, превышающей предусмотренный в программе, изменение законодательства Российской Федерации, иные изменения, влияющие на стоимость реализации Инвестиционной программы).

3. Уменьшение объема реализации услуг

Наиболее реальным риском представляется недостаточное финансовое обеспечение. Нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки и тарифа на подключение.

Все это делает выполнение Инвестиционной программы крайне зависимым от темпов жилищного и прочего строительства.

Снизить риск недостаточного финансового обеспечения Инвестиционной программы поможет привлечение бюджетных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает рост тарифов путем установления предельных индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов станут убытки предприятия.

**Показатели эффективности реализации Инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", из которых следует целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы**

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:

1.Обеспечить возможность подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

2.Обеспечить развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ставропольского края в соответствии с их потребностями;

3.Повысить надежность и износостойкость существующих объектов централизованного водоснабжения и водоотведения, увеличить межремонтные периоды на сетях холодного водоснабжения и канализации;

4.Удовлетворить потребности потребителей в воде питьевого качества, а также обеспечить прием и перекачку сточных вод в необходимом объеме и в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

5.Повысить надежность системы водоснабжения, снизить количество аварий;

6.Повысить надежность и экологическую безопасность системы водоотведения, улучшить качество очистки сточных вод, снизить количество аварий.

**Прогнозируемая протяженность новых построенных централизованных сетей водоснабжения за период реализации программы по ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в разрезе муниципальных образований Ставропольского края**

| Код территории | Наименование МО | Протяженность сетей (одиночное протяжение водопроводной сети всех видов), км | | Протяженность новых построенных сетей в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы, всего, км | в том числе | | Индекс нового строительства, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.01.2016 г. | после окончания программы | Протяженность новых построенных сетей с целью подключения объектов капитального строительства, км | Протяженность новых построенных сетей, не связанных с подключением объектов капитального строительства |
|  | **Всего по ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", в т.ч.** | **15 787,700** | **15 903,212** | **115,512** | **108,442** | **7,070** | **0,73%** |
| **07 602 000** | **Александровский муниципальный район** | **549,800** | **550,050** | **0,250** | **0,250** | **0,000** | **0,05%** |
| 07 602 402 | Александровский сельсовет | 234,300 | 234,550 | 0,250 | 0,250 |  | 0,11% |
| 07 602 404 | село Грушевское | 43,000 | 43,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 602 410 | Круглолесский сельсовет | 27,300 | 27,300 |  |  |  | 0,00% |
| 07 602 413 | Новокавказский сельсовет | 66,100 | 66,100 |  |  |  | 0,00% |
| 07 602 416 | Саблинский сельсовет | 55,900 | 55,900 |  |  |  | 0,00% |
| 07 602 419 | село Северное | 60,300 | 60,300 |  |  |  | 0,00% |
| 07 602 422 | Средненский сельсовет | 62,900 | 62,900 |  |  |  | 0,00% |
| **07 632 000** | **Андроповский муниципальный район** | **94,380** | **96,021** | **1,641** | **1,641** | **0,000** | **1,74%** |
| 07 632 410 | Курсавский сельсовет | 69,380 | 71,021 | 1,641 | 1,641 |  | 2,37% |
| 07 632 416 | Солуно-Дмитриевский сельсовет | 25,000 | 25,000 |  |  |  | 0,00% |
| **07 605 000** | **Апанасенковский муниципальный район** | **165,700** | **165,700** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 605 419 | село Дивное | 165,700 | 165,700 |  |  |  | 0,00% |
| **07 607 000** | **Арзгирский муниципальный район** | **276,440** | **276,440** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 607 402 | Арзгирский сельсовет | 147,800 | 147,800 |  |  |  | 0,00% |
| 07 607 404 | Новоромановский сельсовет | 21,000 | 21,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 607 407 | село Петропавловское | 32,700 | 32,700 |  |  |  | 0,00% |
| 07 607 416 | село Серафимовское | 31,540 | 31,540 |  |  |  | 0,00% |
| 07 607 422 | Чограйский сельсовет | 43,400 | 43,400 |  |  |  | 0,00% |
| **07 610 000** | **Благодарненский муниципальный район** | **308,400** | **308,400** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 610 101 | город Благодарный | 119,800 | 119,800 |  |  |  | 0,00% |
| 07 610 402 | Александрийский сельсовет | 32,900 | 32,900 |  |  |  | 0,00% |
| 07 610 406 | хутор Большевик | 8,000 | 8,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 610 407 | село Бурлацкое | 12,300 | 12,300 |  |  |  | 0,00% |
| 07 610 416 | Красноключевский сельсовет | 33,300 | 33,300 |  |  |  | 0,00% |
| 07 610 419 | село Сотниковское | 26,900 | 26,900 |  |  |  | 0,00% |
| 07 610 422 | село Спасское | 21,800 | 21,800 |  |  |  | 0,00% |
| 07 610 425 | Ставропольский сельсовет | 41,700 | 41,700 |  |  |  | 0,00% |
| 07 610 427 | село Шишкино | 11,700 | 11,700 |  |  |  | 0,00% |
| **07 612 000** | **Буденновский муниципальный район** | **456,560** | **456,876** | **0,316** | **0,316** | **0,000** | **0,07%** |
| 07 612 101 | город Буденновск | 193,520 | 193,720 | 0,200 | 0,200 |  | 0,10% |
| 07 612 402 | село Архангельское | 40,400 | 40,400 |  |  |  | 0,00% |
| 07 612 404 | Архиповский сельсовет | 18,000 | 18,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 612 407 | Искровский сельсовет | 19,440 | 19,440 |  |  |  | 0,00% |
| 07 612 410 | Новожизненский сельсовет | 26,400 | 26,400 |  |  |  | 0,00% |
| 07 612 416 | Покойненский сельсовет | 48,200 | 48,200 |  |  |  | 0,00% |
| 07 612 419 | село Прасковея | 53,000 | 53,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 612 427 | село Тостово-Васюковское | 34,600 | 34,716 | 0,116 | 0,116 |  | 0,34% |
| 07 612 429 | Томузловский сельсовет | 23,000 | 23,000 |  |  |  | 0,00% |
| **07 615 000** | **Георгиевский муниципальный район** | **310,460** | **310,460** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 707 000 | город Георгиевск | 243,800 | 243,800 |  |  |  | 0,00% |
| 07 615 406 | село Краснокумское | 66,660 | 66,660 |  |  |  | 0,00% |
| **07 617 000** | **Грачевский муниципальный район** | **219,400** | **227,472** | **8,072** | **8,072** | **0,000** | **3,68%** |
| 07 617 404 | Грачевский сельсовет | 60,000 | 62,582 | 2,582 | 2,582 |  | 4,30% |
| 07 617 410 | Кугультинский сельсовет | 79,100 | 79,100 |  |  |  | 0,00% |
| 07 617 413 | Сергиевский сельсовет | 42,500 | 42,500 |  |  |  | 0,00% |
| 07 617 419 | Старомарьевский сельсовет | 37,800 | 43,290 | 5,490 | 5,490 |  | 14,52% |
| **07 620 000** | **Изобильненский муниципальный район** | **97,258** | **116,607** | **19,349** | **14,329** | **5,020** | **19,89%** |
| 07 620 153 | поселок Рыздвяный | 31,558 | 39,758 | 8,200 | 8,200 |  | 25,98% |
| 07 620 407 | Московский сельсовет | 65,700 | 76,849 | 11,149 | 6,129 | 5,020 | 16,97% |
| **07 622 000** | **Ипатовский муниципальный район** | **244,500** | **244,500** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 622 101 | город Ипатово | 214,900 | 214,900 |  |  |  | 0,00% |
| 07 622 440 | Тахтинский сельсовет | 29,600 | 29,600 |  |  |  | 0,00% |
| **07 628 000** | **Кочубеевский муниципальный район** | **509,662** | **509,662** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 628 402 | Балахоновский сельсовет | 88,348 | 88,348 |  |  |  | 0,00% |
| 07 6285 404 | Барсуковский сельсовет | 43,300 | 43,300 |  |  |  | 0,00% |
| 07 628 407 | Вревский сельсовет | 27,870 | 27,870 |  |  |  | 0,00% |
| 07 628 413 | Заветненский сельсовет | 78,730 | 78,730 |  |  |  | 0,00% |
| 07 628 416 | Ивановский сельсовет | 69,940 | 69,940 |  |  |  | 0,00% |
| 07 628 422 | село Кочубеевское | 104,604 | 104,604 |  |  |  | 0,00% |
| 07 628 425 | Новодеревенский сельсовет | 69,600 | 69,600 |  |  |  | 0,00% |
| 07 628 440 | Васильевский сельсовет | 27,270 | 27,270 |  |  |  | 0,00% |
| **07 630 000** | **Красногвардейский муниципальный район** | **576,124** | **577,824** | **1,700** | **0,000** | **1,700** | **0,30%** |
| 07 630 404 | Коммунаровский сельсовет | 77,135 | 77,135 |  |  |  | 0,00% |
| 07 630 407 | село Красногвардейское | 106,000 | 107,700 | 1,700 |  | 1,700 | 1,60% |
| 07 630 410 | село Ладовская Балка | 32,000 | 32,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 630 413 | Медвеженский сельсовет | 74,250 | 74,250 |  |  |  | 0,00% |
| 07 630 416 | село Новомихайловское | 45,500 | 45,500 |  |  |  | 0,00% |
| 07 630 419 | село Покровское | 45,009 | 45,009 |  |  |  | 0,00% |
| 07 630 422 | село Преградное | 58,443 | 58,443 |  |  |  | 0,00% |
| 07 630 425 | Привольненский сельсовет | 58,693 | 58,693 |  |  |  | 0,00% |
| 07 630 428 | Родыковский сельсовет | 48,350 | 48,350 |  |  |  | 0,00% |
| 07 630 443 | Штурмовский сельсовет | 30,744 | 30,744 |  |  |  | 0,00% |
| **07 633 000** | **Курский муниципальный район** | **40,700** | **40,700** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 633 416 | Ростовановский сельсовет | 22,420 | 22,420 |  |  |  | 0,00% |
| 07 633 422 | Русский сельсовет | 18,280 | 18,280 |  |  |  | 0,00% |
| **07 636 000** | **Левокумский муниципальный район** | **424,300** | **424,300** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 636 404 | Величаевский сельсовет | 44,700 | 44,700 |  |  |  | 0,00% |
| 07 636 407 | Владимировский сельсовет | 14,500 | 14,500 |  |  |  | 0,00% |
| 07 636 409 | Заринский сельсовет | 14,400 | 14,400 |  |  |  | 0,00% |
| 07 636 410 | село Левокумское | 166,200 | 166,200 |  |  |  | 0,00% |
| 07 636 414 | поселок Новокумский | 19,000 | 19,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 636 416 | село Правокумское | 83,000 | 83,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 636 417 | село Приозерское | 19,500 | 19,500 |  |  |  | 0,00% |
| 07 636 419 | Турксадский сельсовет | 31,000 | 31,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 636 422 | село Урожайное | 32,000 | 32,000 |  |  |  | 0,00% |
| **07 721 000** | **Минераловодский городской округ** | **1 005,620** | **1 022,747** | **17,127** | **17,127** | **0,000** | **1,70%** |
| 07 721 000 | Минераловодский городской округ | 1 005,620 | 1 022,747 | 17,127 | 17,127 |  | 1,70% |
| **07 641 000** | **Нефтекумский муниципальный район** | **75,740** | **76,410** | **0,670** | **0,670** | **0,000** | **0,88%** |
| 07 641 101 | город Нефтекумск | 70,100 | 70,770 | 0,670 | 0,670 |  | 0,96% |
| 07 641 404 | Зимнеставочный сельсовет | 5,640 | 5,640 |  |  |  | 0,00% |
| **07 643 000** | **Новоалександровский муниципальный район** | **404,744** | **404,744** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 643 101 | город Новоалександровск | 122,380 | 122,380 |  |  |  | 0,00% |
| 07 643 404 | Григорополисский сельсовет | 99,230 | 99,230 |  |  |  | 0,00% |
| 07 643 406 | станица Кармалиновская | 22,700 | 22,700 |  |  |  | 0,00% |
| 07 643 407 | Краснозоринский сельсовет | 21,910 | 21,910 |  |  |  | 0,00% |
| 07 643 410 | Присадовый сельсовет | 8,400 | 8,400 |  |  |  | 0,00% |
| 07 643 413 | Раздольненский сельсовет | 81,485 | 81,485 |  |  |  | 0,00% |
| 07 643 417 | Светлинский сельсовет | 10,740 | 10,740 |  |  |  | 0,00% |
| 07 643 419 | Темижбекский сельсовет | 37,899 | 37,899 |  |  |  | 0,00% |
| **07 644 000** | **Новоселицкий муниципальный район** | **190,780** | **190,780** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 644 404 | Журавский сельсовет | 7,070 | 7,070 |  |  |  | 0,00% |
| 07 644 409 | Новомаякский сельсовет | 9,010 | 9,010 |  |  |  | 0,00% |
| 07 644 410 | село Новоселицкое | 95,700 | 95,700 |  |  |  | 0,00% |
| 07 644 413 | село Чернолесское | 79,000 | 79,000 |  |  |  | 0,00% |
| **07 646 000** | **Петровский муниципальный район** | **291,835** | **295,235** | **3,400** | **3,400** | **0,000** | **1,17%** |
| 07 646 101 | город Светлоград | 218,395 | 221,795 | 3,400 | 3,400 |  | 1,56% |
| 07 646 402 | село Благодатное | 73,440 | 73,440 |  |  |  | 0,00% |
| **07 648 000** | **Предгорный муниципальный район** | **454,615** | **475,807** | **21,192** | **21,192** | **0,000** | **4,66%** |
| 07 648 407 | станица Боргустанская | 19,967 | 20,379 | 0,412 | 0,412 |  | 2,06% |
| 07 648 410 | Винсадский сельсовет | 43,972 | 43,972 |  |  |  | 0,00% |
| 07 648 413 | Ессентукский сельсовет | 104,940 | 115,450 | 10,510 | 10,510 |  | 10,02% |
| 07 648 416 | Нежинский сельсовет | 3,600 | 4,200 | 0,600 | 0,600 |  | 16,67% |
| 07 648 422 | Новоблагодарненский сельсовет | 29,775 | 29,775 |  |  |  | 0,00% |
| 07 648 424 | Подкумский сельсовет | 19,463 | 20,763 | 1,300 | 1,300 |  | 6,68% |
| 07 648 428 | Пятигорский сельсовет | 41,010 | 43,010 | 2,000 | 2,000 |  | 4,88% |
| 07 648 431 | Суворовский сельсовет | 120,658 | 122,628 | 1,970 | 1,970 |  | 1,63% |
| 07 648 432 | Тельмановский сельсовет | 30,840 | 35,240 | 4,400 | 4,400 |  | 14,27% |
| 07 648 440 | Яснополянский сельсовет | 40,390 | 40,390 |  |  |  | 0,00% |
| **07 652 000** | **Степновский муниципальный район** | **193,500** | **193,500** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 652 402 | Богдановский сельсовет | 12,000 | 12,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 652 404 | Варениковский сельсовет | 27,000 | 27,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 652 407 | Верхнестепновский сельсовет | 32,400 | 32,400 |  |  |  | 0,00% |
| 07 652 410 | Иргаклинский сельсовет | 26,000 | 26,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 652 415 | Ольгинский сельсовет | 29,700 | 29,700 |  |  |  | 0,00% |
| 07 652 420 | Село Соломенское | 30,000 | 30,000 |  |  |  | 0,00% |
| 07 652 426 | Степновский сельсовет | 36,400 | 36,400 |  |  |  | 0,00% |
| **07 654 000** | **Труновский муниципальный район** | **242,363** | **245,188** | **2,825** | **2,475** | **0,350** | **1,17%** |
| 07 654402 | Безопасненский сельсовет | 108,463 | 108,463 |  |  |  | 0,00% |
| 07 654 404 | Донской сельсовет | 133,900 | 136,725 | 2,825 | 2,475 | 0,350 | 2,11% |
| **07 656 000** | **Туркменский муниципальный район** | **192,950** | **193,100** | **0,150** | **0,150** | **0,000** | **0,08%** |
| 07 656 402 | село Казгулак | 46,300 | 46,300 |  |  |  | 0,00% |
| 07 656 404 | село Камбулат | 42,100 | 42,100 |  |  |  | 0,00% |
| 07 656 416 | Кучерлинский сельсовет | 25,300 | 25,450 | 0,150 | 0,150 |  | 0,59% |
| 07 565 422 | село Малые Ягуры | 33,300 | 33,300 |  |  |  | 0,00% |
| 07 656 426 | Овощинский сельсовет | 45,950 | 45,950 |  |  |  | 0,00% |
| **07 658 000** | **Шпаковский муниципальный район** | **240,190** | **277,460** | **37,270** | **37,270** | **0,000** | **15,52%** |
| 07 658 101 | город Михайловск | 159,590 | 169,190 | 9,600 | 9,600 |  | 6,02% |
| 07 658 410 | Надеждинский сельсовет | 29,300 | 36,260 | 6,960 | 6,960 |  | 23,75% |
| 07 658 413 | станица Новомарьевская | 11,000 | 13,950 | 2,950 | 2,950 |  | 26,82% |
| 07 658 419 | Сенгилеевский сельсовет | 40,300 | 58,060 | 17,760 | 17,760 |  | 44,07% |
|  | **Города КМВ** | **1 753,592** | **1 755,142** | **1,550** | **1,550** | **0,000** | **0,09%** |
| **07 710 000** | Город-курорт Ессентуки | 245,198 | 245,198 |  |  |  | 0,00% |
| **07 712 000** | Город-курорт Железноводск | 190,900 | 191,450 | 0,550 | 0,550 |  | 0,29% |
| **07 715 000** | Город-курорт Кисловодск | 395,894 | 396,894 | 1,000 | 1,000 |  | 0,25% |
| **07 727 000** | Город-курорт Пятигорск | 921,600 | 921,600 |  |  |  | 0,00% |
|  | **Итого по МО** | **9 319,613** | **9 435,125** | **115,512** | **108,442** | **7,070** | **1,24%** |

**Прогнозируемая протяженность реконструируемых централизованных сетей водоснабжения и планируемый уровень их износа за период реализации программы по ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в разрезе муниципальных образований Ставропольского края**

| Код территории | Наименование МО | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | | Протяженность реконструируемых существующих сетей в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы, км | в том числе | | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | | Износ сетей, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.01.2016 г. | после окончания программы | Протяженность реконструируемых сетей с целью подключения объектов капитального строительства, км | Протяженность реконструируемых сетей, не связанных с подключением объектов капитального строительства | на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы |
|  | **Всего по ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", в т.ч.** | **4 757,417** | **4 231,194** | **526,223** | **71,263** | **454,960** | **30,13%** | **26,61%** | **70,00%** | **65,00%** |
| **07 602 000** | **Александровский муниципальный район** | **311,300** | **268,670** | **42,630** | **0,000** | **42,630** | **56,62%** | **48,84%** |  |  |
| 07 602 402 | Александровский сельсовет | 127,900 | 122,620 | 5,280 |  | 5,280 | 54,59% | 52,28% | 56,90% | 53,00% |
| 07 602 404 | село Грушевское | 18,200 | 17,400 | 0,800 |  | 0,800 | 42,33% | 40,47% | 42,20% | 33,00% |
| 07 602 410 | Круглолесский сельсовет | 14,800 | 13,900 | 0,900 |  | 0,900 | 54,21% | 50,92% | 54,20% | 48,70% |
| 07 602 413 | Новокавказский сельсовет | 32,800 | 31,800 | 1,000 |  | 1,000 | 49,62% | 48,11% | 49,60% | 45,10% |
| 07 602 416 | Саблинский сельсовет | 46,600 | 16,600 | 30,000 |  | 30,000 | 83,36% | 29,70% | 49,60% | 11,60% |
| 07 602 419 | село Северное | 38,000 | 34,000 | 4,000 |  | 4,000 | 63,02% | 56,38% | 38,00% | 36,00% |
| 07 602 422 | Средненский сельсовет | 33,000 | 32,350 | 0,650 |  | 0,650 | 52,46% | 51,43% | 32,81% | 24,60% |
| **07 632 000** | **Андроповский муниципальный район** | **50,300** | **46,650** | **3,650** | **0,350** | **3,300** | **53,30%** | **48,58%** |  |  |
| 07 632 410 | Курсавский сельсовет | 49,950 | 46,650 | 3,300 |  | 3,300 | 71,99% | 65,68% | 72,00% | 67,00% |
| 07 632 416 | Солуно-Дмитриевский сельсовет | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,350 |  | 1,40% | 0,00% | 72,00% | 67,00% |
| **07 605 000** | **Апанасенковский муниципальный район** | **3,000** | **2,040** | **0,960** | **0,000** | **0,960** | **1,81%** | **1,23%** |  |  |
| 07 605 419 | село Дивное | 3,000 | 2,040 | 0,960 |  | 0,960 | 1,81% | 1,23% | 97,00% | 96,00% |
| **07 607 000** | **Арзгирский муниципальный район** | **19,197** | **0,000** | **19,197** | **0,000** | **19,197** | **6,94%** | **0,00%** |  |  |
| 07 607 402 | Арзгирский сельсовет | 11,110 | 0,000 | 11,110 |  | 11,110 | 7,52% | 0,00% | 96,00% | 94,00% |
| 07 607 404 | Новоромановский сельсовет | 4,200 | 0,000 | 4,200 |  | 4,200 | 20,00% | 0,00% | 95,00% | 98,00% |
| 07 607 407 | село Петропавловское |  | 0,000 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 85,00% |
| 07 607 416 | село Серафимовское | 3,313 | 0,000 | 3,313 |  | 3,313 | 10,50% | 0,00% | 100,00% | 98,00% |
| 07 607 422 | Чограйский сельсовет | 0,574 | 0,000 | 0,574 |  | 0,574 | 1,32% | 0,00% | 90,00% | 95,00% |
| **07 610 000** | **Благодарненский муниципальный район** | **78,933** | **9,647** | **69,286** | **0,000** | **69,286** | **25,59%** | **3,13%** |  |  |
| 07 610 101 | город Благодарный | 22,650 | 0,000 | 22,650 |  | 22,650 | 18,91% | 0,00% | 77,00% | 80,00% |
| 07 610 402 | Александрийский сельсовет | 15,064 | 2,530 | 12,534 |  | 12,534 | 45,79% | 7,69% | 94,00% | 96,00% |
| 07 610 406 | хутор Большевик | 4,360 | 0,000 | 4,360 |  | 4,360 | 54,50% | 0,00% | 100,00% | 98,00% |
| 07 610 407 | село Бурлацкое | 8,114 | 0,000 | 8,114 |  | 8,114 | 65,97% | 0,00% | 88,00% | 90,00% |
| 07 610 416 | Красноключевский сельсовет | 7,100 | 6,300 | 0,800 |  | 0,800 | 21,32% | 18,92% | 96,00% | 95,00% |
| 07 610 419 | село Сотниковское | 7,190 | 0,000 | 7,190 |  | 7,190 | 26,73% | 0,00% | 84,00% | 86,00% |
| 07 610 422 | село Спасское | 8,255 | 0,000 | 8,255 |  | 8,255 | 37,87% | 0,00% | 85,00% | 86,00% |
| 07 610 425 | Ставропольский сельсовет | 3,000 | 0,430 | 2,570 |  | 2,570 | 7,19% | 1,03% |  |  |
| 07 610 427 | село Шишкино | 3,200 | 0,387 | 2,813 |  | 2,813 | 27,35% | 3,31% | 95,00% | 97,00% |
| **07 612 000** | **Буденновский муниципальный район** | **263,944** | **230,649** | **33,295** | **0,000** | **33,295** | **57,81%** | **50,48%** |  |  |
| 07 612 101 | город Буденновск | 92,900 | 68,824 | 24,076 |  | 24,076 | 48,01% | 35,53% | 48,01% | 35,56% |
| 07 612 402 | село Архангельское | 19,400 | 18,455 | 0,945 |  | 0,945 | 48,02% | 45,68% | 48,00% | 48,00% |
| 07 612 404 | Архиповский сельсовет | 8,000 | 6,880 | 1,120 |  | 1,120 | 44,44% | 38,22% | 44,44% | 44,44% |
| 07 612 407 | Искровский сельсовет | 1,114 | 0,000 | 1,114 |  | 1,114 | 5,73% | 0,00% | 83,00% | 85,00% |
| 07 612 410 | Новожизненский сельсовет | 7,500 | 7,000 | 0,500 |  | 0,500 | 28,41% | 26,52% | 42,00% | 40,00% |
| 07 612 416 | Покойненский сельсовет | 47,700 | 46,240 | 1,460 |  | 1,460 | 98,96% | 95,93% | 98,96% | 95,91% |
| 07 612 419 | село Прасковея | 48,760 | 48,010 | 0,750 |  | 0,750 | 92,00% | 90,58% | 92,00% | 91,65% |
| 07 612 427 | село Тостово-Васюковское | 15,570 | 12,570 | 3,000 |  | 3,000 | 45,00% | 36,21% | 45,00% | 45,00% |
| 07 612 429 | Томузловский сельсовет | 23,000 | 22,670 | 0,330 |  | 0,330 | 100,00% | 98,57% | 100,00% | 98,00% |
| **07 615 000** | **Георгиевский муниципальный район** | **171,900** | **171,571** | **0,329** | **0,329** | **0,000** | **55,37%** | **55,26%** |  |  |
| 07 707 000 | город Георгиевск | 144,100 | 143,967 | 0,133 | 0,133 |  | 59,11% | 59,05% | 75,80% | 75,80% |
| 07 615 406 | село Краснокумское | 27,800 | 27,604 | 0,196 | 0,196 |  | 41,70% | 41,41% | 72,00% | 72,00% |
| **07 617 000** | **Грачевский муниципальный район** | **129,740** | **89,240** | **40,500** | **1,000** | **39,500** | **59,13%** | **39,23%** |  |  |
| 07 617 404 | Грачевский сельсовет | 48,000 | 48,000 |  |  |  | 80,00% | 76,70% | 80,00% | 79,00% |
| 07 617 410 | Кугультинский сельсовет | 38,700 | 0,000 | 38,700 |  | 38,700 | 48,93% | 0,00% | 80,00% | 30,00% |
| 07 617 413 | Сергиевский сельсовет | 12,800 | 12,000 | 0,800 |  | 0,800 | 30,12% | 28,24% | 30,20% | 24,20% |
| 07 617 419 | Старомарьевский сельсовет | 30,240 | 29,240 | 1,000 | 1,000 |  | 80,00% | 67,54% | 80,00% | 77,00% |
| **07 620 000** | **Изобильненский муниципальный район** | **36,800** | **29,600** | **7,200** | **0,000** | **7,200** | **37,84%** | **25,38%** |  |  |
| 07 620 153 | поселок Рыздвяный | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 36,00% | 28,00% |
| 07 620 407 | Московский сельсовет | 36,800 | 29,600 | 7,200 |  | 7,200 | 56,01% | 38,52% | 97,00% | 90,00% |
| **07 622 000** | **Ипатовский муниципальный район** | **8,000** | **2,015** | **5,985** | **0,000** | **5,985** | **3,27%** | **0,82%** |  |  |
| 07 622 101 | город Ипатово | 6,000 | 0,815 | 5,185 |  | 5,185 | 2,79% | 0,38% | 81,00% | 80,00% |
| 07 622 440 | Тахтинский сельсовет | 2,000 | 1,200 | 0,800 |  | 0,800 | 6,76% | 4,05% | 100,00% | 98,00% |
| **07 628 000** | **Кочубеевский муниципальный район** | **129,300** | **95,815** | **33,485** | **0,000** | **33,485** | **25,37%** | **18,80%** |  |  |
| 07 628 402 | Балахоновский сельсовет | 20,240 | 18,415 | 1,825 |  | 1,825 | 22,91% | 20,84% | 70,00% | 70,00% |
| 07 6285 404 | Барсуковский сельсовет | 11,800 | 10,400 | 1,400 |  | 1,400 | 27,25% | 24,02% | 80,00% | 80,00% |
| 07 628 407 | Вревский сельсовет | 17,600 | 11,000 | 6,600 |  | 6,600 | 63,15% | 39,47% | 70,00% | 70,00% |
| 07 628 413 | Заветненский сельсовет | 17,200 | 3,000 | 14,200 |  | 14,200 | 21,85% | 3,81% | 70,00% | 68,00% |
| 07 628 416 | Ивановский сельсовет | 10,250 | 6,850 | 3,400 |  | 3,400 | 14,66% | 9,79% | 70,00% | 65,00% |
| 07 628 422 | село Кочубеевское | 38,300 | 35,300 | 3,000 |  | 3,000 | 36,61% | 33,75% | 60,00% | 60,00% |
| 07 628 425 | Новодеревенский сельсовет | 10,700 | 8,850 | 1,850 |  | 1,850 | 15,37% | 12,72% | 60,00% | 60,00% |
| 07 628 440 | Васильевский сельсовет | 3,210 | 2,000 | 1,210 |  | 1,210 | 11,77% | 7,33% | 60,00% | 59,00% |
| **07 630 000** | **Красногвардейский муниципальный район** | **576,124** | **511,514** | **64,610** | **0,000** | **64,610** | **100,00%** | **88,52%** |  |  |
| 07 630 404 | Коммунаровский сельсовет | 77,135 | 71,135 | 6,000 |  | 6,000 | 100,00% | 92,22% | 100,00% | 92,20% |
| 07 630 407 | село Красногвардейское | 106,000 | 94,100 | 11,900 |  | 11,900 | 100,00% | 87,37% | 100,00% | 87,40% |
| 07 630 410 | село Ладовская Балка | 32,000 | 28,400 | 3,600 |  | 3,600 | 100,00% | 88,75% | 100,00% | 88,80% |
| 07 630 413 | Медвеженский сельсовет | 74,250 | 68,350 | 5,900 |  | 5,900 | 100,00% | 92,05% | 100,00% | 92,10% |
| 07 630 416 | село Новомихайловское | 45,500 | 40,100 | 5,400 |  | 5,400 | 100,00% | 88,13% | 100,00% | 88,10% |
| 07 630 419 | село Покровское | 45,009 | 39,649 | 5,360 |  | 5,360 | 100,00% | 88,09% | 100,00% | 88,10% |
| 07 630 422 | село Преградное | 58,443 | 48,393 | 10,050 |  | 10,050 | 100,00% | 82,80% | 100,00% | 80,00% |
| 07 630 425 | Привольненский сельсовет | 58,693 | 51,443 | 7,250 |  | 7,250 | 100,00% | 87,65% | 100,00% | 87,60% |
| 07 630 428 | Родыковский сельсовет | 48,350 | 43,600 | 4,750 |  | 4,750 | 100,00% | 90,18% | 100,00% | 90,20% |
| 07 630 443 | Штурмовский сельсовет | 30,744 | 26,344 | 4,400 |  | 4,400 | 100,00% | 85,69% | 100,00% | 85,70% |
| **07 633 000** | **Курский муниципальный район** | **40,700** | **35,300** | **5,400** | **0,000** | **5,400** | **100,00%** | **86,73%** |  |  |
| 07 633 416 | Ростовановский сельсовет | 22,420 | 18,520 | 3,900 |  | 3,900 | 100,00% | 82,60% | 100,00% | 82,60% |
| 07 633 422 | Русский сельсовет | 18,280 | 16,780 | 1,500 |  | 1,500 | 100,00% | 91,79% | 70,00% | 65,50% |
| **07 636 000** | **Левокумский муниципальный район** | **200,740** | **188,520** | **12,220** | **0,000** | **12,220** | **47,31%** | **44,43%** |  |  |
| 07 636 404 | Величаевский сельсовет | 23,000 | 21,530 | 1,470 |  | 1,470 | 51,45% | 48,17% | 30,00% | 30,00% |
| 07 636 407 | Владимировский сельсовет | 8,300 | 7,300 | 1,000 |  | 1,000 | 57,24% | 50,34% | 100,00% | 100,00% |
| 07 636 409 | Заринский сельсовет | 8,040 | 7,240 | 0,800 |  | 0,800 | 55,83% | 50,28% | 70,00% | 65,50% |
| 07 636 410 | село Левокумское | 71,600 | 70,800 | 0,800 |  | 0,800 | 43,08% | 42,60% | 47,00% | 47,00% |
| 07 636 414 | поселок Новокумский | 10,100 | 7,100 | 3,000 |  | 3,000 | 53,16% | 37,37% | 29,00% | 29,00% |
| 07 636 416 | село Правокумское | 38,000 | 36,100 | 1,900 |  | 1,900 | 45,78% | 43,49% | 49,00% | 49,00% |
| 07 636 417 | село Приозерское | 9,500 | 7,750 | 1,750 |  | 1,750 | 48,72% | 39,74% | 50,00% | 50,00% |
| 07 636 419 | Турксадский сельсовет | 16,200 | 15,700 | 0,500 |  | 0,500 | 52,26% | 50,65% | 74,00% | 74,00% |
| 07 636 422 | село Урожайное | 16,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1,000 | 50,00% | 46,88% | 30,00% | 30,00% |
| **07 721 000** | **Минераловодский городской округ** | **600,552** | **597,313** | **3,239** | **2,589** | **0,650** | **59,72%** | **58,40%** |  |  |
| 07 721 000 | Минераловодский городской округ | 600,552 | 597,313 | 3,239 | 2,589 | 0,650 | 59,72% | 58,40% | 84,94% | 84,00% |
| **07 641 000** | **Нефтекумский муниципальный район** | **41,320** | **35,710** | **5,610** | **5,610** | **0,000** | **54,56%** | **46,73%** |  |  |
| 07 641 101 | город Нефтекумск | 39,800 | 34,190 | 5,610 | 5,610 |  | 56,78% | 48,31% | 44,80% | 45,00% |
| 07 641 404 | Зимнеставочный сельсовет | 1,520 | 1,520 |  |  |  | 26,95% | 26,95% | 32,00% | 35,00% |
| **07 643 000** | **Новоалександровский муниципальный район** | **205,694** | **171,763** | **33,931** | **0,000** | **33,931** | **50,82%** | **42,44%** |  |  |
| 07 643 101 | город Новоалександровск | 61,483 | 57,758 | 3,725 |  | 3,725 | 50,24% | 47,20% | 70,00% | 68,00% |
| 07 643 404 | Григорополисский сельсовет | 62,300 | 48,750 | 13,550 |  | 13,550 | 62,78% | 49,13% | 90,00% | 41,53% |
| 07 643 406 | станица Кармалиновская | 2,100 | 0,000 | 2,100 |  | 2,100 | 9,25% | 0,00% | 70,00% | 60,00% |
| 07 643 407 | Краснозоринский сельсовет | 7,950 | 4,855 | 3,095 |  | 3,095 | 36,28% | 22,16% | 80,00% | 70,00% |
| 07 643 410 | Присадовый сельсовет | 0,550 | 0,000 | 0,550 |  | 0,550 | 6,55% | 0,00% | 30,00% | 25,00% |
| 07 643 413 | Раздольненский сельсовет | 60,200 | 58,400 | 1,800 |  | 1,800 | 73,88% | 71,67% | 90,00% | 89,00% |
| 07 643 417 | Светлинский сельсовет | 3,911 | 0,000 | 3,911 |  | 3,911 | 36,42% | 0,00% | 90,00% | 60,00% |
| 07 643 419 | Темижбекский сельсовет | 7,200 | 2,000 | 5,200 |  | 5,200 | 19,00% | 5,28% | 80,00% | 50,00% |
| **07 644 000** | **Новоселицкий муниципальный район** | **131,020** | **129,005** | **2,015** | **0,000** | **2,015** | **68,68%** | **67,62%** |  |  |
| 07 644 404 | Журавский сельсовет | 2,320 | 1,320 | 1,000 |  | 1,000 | 32,81% | 18,67% | 32,81% | 24,60% |
| 07 644 409 | Новомаякский сельсовет | 0,900 | 0,900 |  |  |  | 9,99% | 9,99% | 89,00% | 89,00% |
| 07 644 410 | село Новоселицкое | 63,900 | 63,785 | 0,115 |  | 0,115 | 66,77% | 66,65% | 80,83% | 72,70% |
| 07 644 413 | село Чернолесское | 63,900 | 63,000 | 0,900 |  | 0,900 | 80,89% | 79,75% | 32,81% | 24,60% |
| **07 646 000** | **Петровский муниципальный район** | **88,742** | **84,157** | **4,585** | **0,795** | **3,790** | **30,41%** | **28,51%** |  |  |
| 07 646 101 | город Светлоград | 86,642 | 84,157 | 2,485 | 0,795 | 1,690 | 39,67% | 37,94% | 80,00% | 80,00% |
| 07 646 402 | село Благодатное | 2,100 | 0,000 | 2,100 |  | 2,100 | 2,86% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| **07 648 000** | **Предгорный муниципальный район** | **306,551** | **297,971** | **8,580** | **4,580** | **4,000** | **67,43%** | **62,62%** |  |  |
| 07 648 407 | станица Боргустанская | 12,733 | 12,733 |  |  |  | 63,77% | 62,48% | 68,00% | 64,20% |
| 07 648 410 | Винсадский сельсовет | 27,067 | 26,847 | 0,220 | 0,220 |  | 61,56% | 61,05% | 73,13% | 69,29% |
| 07 648 413 | Ессентукский сельсовет | 47,948 | 45,948 | 2,000 | 2,000 |  | 45,69% | 39,80% | 96,70% | 87,10% |
| 07 648 416 | Нежинский сельсовет | 3,600 | 3,600 |  |  |  | 100,00% | 85,71% | 100,00% | 80,00% |
| 07 648 422 | Новоблагодарненский сельсовет | 27,467 | 27,327 | 0,140 | 0,140 |  | 92,25% | 91,78% | 95,97% | 83,81% |
| 07 648 424 | Подкумский сельсовет | 16,025 | 16,025 |  |  |  | 82,34% | 77,18% | 82,34% | 77,18% |
| 07 648 428 | Пятигорский сельсовет | 37,726 | 33,726 | 4,000 |  | 4,000 | 91,99% | 78,41% | 94,70% | 86,00% |
| 07 648 431 | Суворовский сельсовет | 91,495 | 89,275 | 2,220 | 2,220 |  | 75,83% | 72,80% | 75,83% | 72,70% |
| 07 648 432 | Тельмановский сельсовет | 2,860 | 2,860 |  |  |  | 9,27% | 8,12% | 9,30% | 8,10% |
| 07 648 440 | Яснополянский сельсовет | 39,630 | 39,630 |  |  |  | 98,12% | 98,12% | 99,81% | 99,20% |
| **07 652 000** | **Степновский муниципальный район** | **88,200** | **36,617** | **51,583** | **0,000** | **51,583** | **45,58%** | **18,92%** |  |  |
| 07 652 402 | Богдановский сельсовет | 7,400 | 1,200 | 6,200 |  | 6,200 | 61,67% | 10,00% | 85,10% | 13,30% |
| 07 652 404 | Варениковский сельсовет | 17,300 | 9,587 | 7,713 |  | 7,713 | 64,07% | 35,51% | 77,60% | 42,90% |
| 07 652 407 | Верхнестепновский сельсовет | 14,100 | 7,150 | 6,950 |  | 6,950 | 43,52% | 22,07% | 93,80% | 47,60% |
| 07 652 410 | Иргаклинский сельсовет | 12,100 | 1,700 | 10,400 |  | 10,400 | 46,54% | 6,54% | 81,30% | 8,00% |
| 07 652 415 | Ольгинский сельсовет | 17,800 | 12,520 | 5,280 |  | 5,280 | 59,93% | 42,15% | 90,50% | 64,40% |
| 07 652 420 | Село Соломенское | 9,200 | 3,500 | 5,700 |  | 5,700 | 30,67% | 11,67% | 75,40% | 28,80% |
| 07 652 426 | Степновский сельсовет | 10,300 | 0,960 | 9,340 |  | 9,340 | 28,30% | 2,64% | 63,70% | 5,70% |
| **07 654 000** | **Труновский муниципальный район** | **30,280** | **20,205** | **10,075** | **0,000** | **10,075** | **12,49%** | **8,24%** |  |  |
| 07 654402 | Безопасненский сельсовет | 14,655 | 6,245 | 8,410 |  | 8,410 | 13,51% | 5,76% | 79,00% | 75,00% |
| 07 654 404 | Донской сельсовет | 15,625 | 13,960 | 1,665 |  | 1,665 | 11,67% | 10,21% | 83,00% | 77,00% |
| **07 656 000** | **Туркменский муниципальный район** | **7,211** | **1,190** | **6,021** | **0,000** | **6,021** | **3,74%** | **0,62%** |  |  |
| 07 656 402 | село Казгулак | 5,161 | 0,000 | 5,161 |  | 5,161 | 11,15% | 0,00% | 89,40% | 89,40% |
| 07 656 404 | село Камбулат | 0,100 | 0,000 | 0,100 |  | 0,100 | 0,24% | 0,00% | 80,00% | 82,00% |
| 07 656 416 | Кучерлинский сельсовет | 1,000 | 0,350 | 0,650 |  | 0,650 | 3,95% | 1,38% | 58,00% | 57,00% |
| 07 565 422 | село Малые Ягуры | 0,250 | 0,140 | 0,110 |  | 0,110 | 0,75% | 0,42% | 96,00% | 90,00% |
| 07 656 426 | Овощинский сельсовет | 0,700 | 0,700 |  |  |  | 1,52% | 1,52% | 96,00% | 98,00% |
| **07 658 000** | **Шпаковский муниципальный район** | **86,520** | **75,480** | **11,040** | **8,820** | **2,220** | **36,02%** | **27,20%** |  |  |
| 07 658 101 | город Михайловск | 30,100 | 23,900 | 6,200 | 6,200 |  | 18,86% | 14,13% | 60,00% | 55,00% |
| 07 658 410 | Надеждинский сельсовет | 17,580 | 17,580 |  |  |  | 60,00% | 48,48% | 60,00% |  |
| 07 658 413 | станица Новомарьевская | 6,600 | 5,300 | 1,300 | 1,300 |  | 60,00% | 37,99% | 60,00% | 60,00% |
| 07 658 419 | Сенгилеевский сельсовет | 32,240 | 28,700 | 3,540 | 1,320 | 2,220 | 80,00% | 49,43% | 80,00% |  |
|  | **Города КМВ** | **1 151,349** | **1 100,552** | **50,797** | **47,190** | **3,607** | **65,66%** | **62,70%** |  |  |
| **07 710 000** | Город-курорт Ессентуки | 188,802 | 183,765 | 5,037 | 1,430 | 3,607 | 77,00% | 74,95% | 77,00% | 76,26% |
| **07 712 000** | Город-курорт Железноводск | 154,010 | 135,400 | 18,610 | 18,610 |  | 80,68% | 70,72% | 87,10% | 85,10% |
| **07 715 000** | Город-курорт Кисловодск | 227,537 | 215,337 | 12,200 | 12,200 |  | 57,47% | 54,26% | 70,00% | 67,50% |
| **07 727 000** | Город-курорт Пятигорск | 581,000 | 566,050 | 14,950 | 14,950 |  | 63,04% | 61,42% | 95,50% | 95,30% |
|  | **Итого по МО** | **4 757,417** | **4 231,194** | **526,223** | **71,263** | **454,960** | **51,05%** | **44,85%** |  |  |

**Плановые показатели надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами водоснабжения по ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в разрезе муниципальных образований Ставропольского края**

| Код территории | Наименование МО | Объем отпуска воды в сеть, тыс.м3 | | Количество аварий и повреждений на сетях коммунальной инфраструктуры, ед. | | Объем потерь, тыс.м3 | | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км | | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы |
|  | **Всего по ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", в т.ч.** | **177 758,000** | **177 608,310** | **16 471** | **15 094** | **66 286,140** | **63 686,761** | **1,043** | **0,949** | **37,29%** | **35,86%** |
| **07 602 000** | **Александровский муниципальный район** | **1 688,820** | **1 653,010** | **570** | **463** | **213,710** | **159,881** | **1,037** | **0,842** | **12,65%** | **9,67%** |
| 07 602 402 | Александровский сельсовет | 1 198,600 | 1 198,600 | 293 | 270 | 122,100 | 104,081 | 1,251 | 1,151 | 10,19% | 8,68% |
| 07 602 404 | село Грушевское | 70,830 | 68,930 | 76 | 61 | 7,600 | 5,700 | 1,767 | 1,419 | 10,73% | 8,27% |
| 07 602 410 | Круглолесский сельсовет | 73,400 | 70,900 | 26 | 18 | 8,400 | 5,900 | 0,952 | 0,659 | 11,44% | 8,32% |
| 07 602 413 | Новокавказский сельсовет | 69,110 | 59,180 | 10 | 7 | 24,830 | 14,900 | 0,151 | 0,106 | 35,93% | 25,18% |
| 07 602 416 | Саблинский сельсовет | 116,280 | 103,650 | 29 | 6 | 16,830 | 4,200 | 0,519 | 0,107 | 14,47% | 4,05% |
| 07 602 419 | село Северное | 88,300 | 86,150 | 113 | 90 | 10,550 | 8,400 | 1,874 | 1,493 | 11,95% | 9,75% |
| 07 602 422 | Средненский сельсовет | 72,300 | 65,600 | 23 | 11 | 23,400 | 16,700 | 0,366 | 0,175 | 32,37% | 25,46% |
| **07 632 000** | **Андроповский муниципальный район** | **643,752** | **2 449,015** | **223** | **208** | **136,802** | **131,037** | **2,363** | **2,166** | **21,25%** | **5,35%** |
| 07 632 410 | Курсавский сельсовет | 468,352 | 499,715 | 208 | 194 | 87,195 | 81,430 | 2,998 | 2,732 | 18,62% | 16,30% |
| 07 632 416 | Солуно-Дмитриевский сельсовет | 175,400 | 1 949,300 | 15 | 14 | 49,607 | 49,607 | 0,600 | 0,560 | 28,28% | 2,54% |
| **07 605 000** | **Апанасенковский муниципальный район** | **769,400** | **769,100** | **37** | **30** | **86,800** | **86,500** | **0,223** | **0,181** | **11,28%** | **11,25%** |
| 07 605 419 | село Дивное | 769,400 | 769,100 | 37 | 30 | 86,800 | 86,500 | 0,223 | 0,181 | 11,28% | 11,25% |
| **07 607 000** | **Арзгирский муниципальный район** | **828,700** | **821,950** | **69** | **58** | **131,900** | **124,000** | **0,250** | **0,210** | **15,92%** | **15,09%** |
| 07 607 402 | Арзгирский сельсовет | 581,000 | 578,000 | 41 | 38 | 81,000 | 78,000 | 0,277 | 0,257 | 13,94% | 13,49% |
| 07 607 404 | Новоромановский сельсовет | 58,400 | 57,700 | 9 | 6 | 7,700 | 7,000 | 0,429 | 0,286 | 13,18% | 12,13% |
| 07 607 407 | село Петропавловское | 70,500 | 69,500 | 7 | 5 | 9,000 | 8,000 | 0,214 | 0,153 | 12,77% | 11,51% |
| 07 607 416 | село Серафимовское | 77,400 | 75,550 | 9 | 7 | 28,000 | 25,000 | 0,285 | 0,222 | 36,18% | 33,09% |
| 07 607 422 | Чограйский сельсовет | 41,400 | 41,200 | 3 | 2 | 6,200 | 6,000 | 0,069 | 0,046 | 14,98% | 14,56% |
| **07 610 000** | **Благодарненский муниципальный район** | **4 125,636** | **4 091,653** | **223** | **190** | **825,800** | **748,900** | **0,723** | **0,616** | **20,02%** | **18,30%** |
| 07 610 101 | город Благодарный | 2 801,800 | 2 785,344 | 114 | 100 | 454,500 | 400,000 | 0,952 | 0,835 | 16,22% | 14,36% |
| 07 610 402 | Александрийский сельсовет | 258,200 | 249,300 | 16 | 14 | 128,900 | 120,000 | 0,486 | 0,426 | 49,92% | 48,13% |
| 07 610 406 | хутор Большевик | 29,120 | 33,193 | 11 | 9 | 12,700 | 11,900 | 1,375 | 1,125 | 43,61% | 35,85% |
| 07 610 407 | село Бурлацкое | 347,016 | 345,816 | 14 | 11 | 36,200 | 35,000 | 1,138 | 0,894 | 10,43% | 10,12% |
| 07 610 416 | Красноключевский сельсовет | 229,550 | 226,350 | 14 | 10 | 43,200 | 40,000 | 0,420 | 0,300 | 18,82% | 17,67% |
| 07 610 419 | село Сотниковское | 184,400 | 184,200 | 15 | 12 | 37,200 | 37,000 | 0,558 | 0,446 | 20,17% | 20,09% |
| 07 610 422 | село Спасское | 151,350 | 148,950 | 18 | 16 | 57,400 | 55,000 | 0,826 | 0,734 | 37,93% | 36,93% |
| 07 610 425 | Ставропольский сельсовет | 74,800 | 72,100 | 11 | 9 | 37,700 | 35,000 | 0,264 | 0,216 | 50,40% | 48,54% |
| 07 610 427 | село Шишкино | 49,400 | 46,400 | 10 | 9 | 18,000 | 15,000 | 0,855 | 0,769 | 36,44% | 32,33% |
| **07 612 000** | **Буденновский муниципальный район** | **4 434,867** | **4 427,219** | **338** | **249** | **646,604** | **531,500** | **0,740** | **0,545** | **14,58%** | **12,01%** |
| 07 612 101 | город Буденновск | 3 056,504 | 3 056,344 | 276 | 205 | 542,594 | 436,000 | 1,426 | 1,058 | 17,75% | 14,27% |
| 07 612 402 | село Архангельское | 180,612 | 179,717 | 9 | 5 | 5,795 | 4,900 | 0,223 | 0,124 | 3,21% | 2,73% |
| 07 612 404 | Архиповский сельсовет | 41,168 | 41,163 | 4 | 0 | 2,055 | 2,050 | 0,222 | 0,000 | 4,99% | 4,98% |
| 07 612 407 | Искровский сельсовет | 78,900 | 76,780 | 11 | 9 | 25,120 | 23,000 | 0,566 | 0,463 | 31,84% | 29,96% |
| 07 612 410 | Новожизненский сельсовет | 125,453 | 125,114 | 18 | 15 | 2,339 | 2,000 | 0,682 | 0,568 | 1,86% | 1,60% |
| 07 612 416 | Покойненский сельсовет | 354,768 | 350,938 | 3 | 2 | 10,280 | 6,450 | 0,062 | 0,041 | 2,90% | 1,84% |
| 07 612 419 | село Прасковея | 400,990 | 399,850 | 3 | 2 | 49,240 | 48,100 | 0,057 | 0,038 | 12,28% | 12,03% |
| 07 612 427 | село Тостово-Васюковское | 90,139 | 91,089 | 6 | 4 | 5,072 | 5,000 | 0,173 | 0,115 | 5,63% | 5,49% |
| 07 612 429 | Томузловский сельсовет | 106,333 | 106,224 | 8 | 7 | 4,109 | 4,000 | 0,348 | 0,304 | 3,86% | 3,77% |
| **07 615 000** | **Георгиевский муниципальный район** | **6 955,210** | **6 973,639** | **217** | **214** | **2 792,900** | **2 791,000** | **0,699** | **0,689** | **40,16%** | **40,02%** |
| 07 707 000 | город Георгиевск | 5 887,911 | 5 894,431 | 172 | 170 | 2 239,200 | 2 238,000 | 0,705 | 0,697 | 38,03% | 37,97% |
| 07 615 406 | село Краснокумское | 1 067,299 | 1 079,208 | 45 | 44 | 553,700 | 553,000 | 0,675 | 0,660 | 51,88% | 51,24% |
| **07 617 000** | **Грачевский муниципальный район** | **928,942** | **934,343** | **251** | **203** | **283,640** | **240,260** | **1,144** | **0,892** | **30,53%** | **25,71%** |
| 07 617 404 | Грачевский сельсовет | 350,204 | 335,139 | 102 | 90 | 111,760 | 73,450 | 1,700 | 1,438 | 31,91% | 21,92% |
| 07 617 410 | Кугультинский сельсовет | 216,602 | 216,602 | 44 | 20 | 72,480 | 72,480 | 0,556 | 0,253 | 33,46% | 33,46% |
| 07 617 413 | Сергиевский сельсовет | 79,780 | 79,780 | 64 | 58 | 7,300 | 6,600 | 1,506 | 1,365 | 9,15% | 8,27% |
| 07 617 419 | Старомарьевский сельсовет | 282,356 | 302,822 | 41 | 35 | 92,100 | 87,730 | 1,085 | 0,809 | 32,62% | 28,97% |
| **07 620 000** | **Изобильненский муниципальный район** | **643,384** | **965,072** | **289** | **279** | **78,480** | **78,070** | **2,971** | **2,393** | **12,20%** | **8,09%** |
| 07 620 153 | поселок Рыздвяный | 444,240 | 627,820 | 179 | 179 | 33,070 | 33,070 | 5,672 | 4,502 | 7,44% | 5,27% |
| 07 620 407 | Московский сельсовет | 199,144 | 337,252 | 110 | 100 | 45,410 | 45,000 | 1,674 | 1,301 | 22,80% | 13,34% |
| **07 622 000** | **Ипатовский муниципальный район** | **1 906,800** | **2 026,944** | **110** | **82** | **482,600** | **482,000** | **0,450** | **0,335** | **25,31%** | **23,78%** |
| 07 622 101 | город Ипатово | 1 730,000 | 1 850,244 | 95 | 70 | 402,200 | 401,700 | 0,442 | 0,326 | 23,25% | 21,71% |
| 07 622 440 | Тахтинский сельсовет | 176,800 | 176,700 | 15 | 12 | 80,400 | 80,300 | 0,507 | 0,405 | 45,48% | 45,44% |
| **07 628 000** | **Кочубеевский муниципальный район** | **2 966,200** | **2 959,484** | **735** | **702** | **1 138,806** | **1 132,090** | **1,442** | **1,377** | **38,39%** | **38,25%** |
| 07 628 402 | Балахоновский сельсовет | 255,679 | 255,192 | 126 | 118 | 120,347 | 119,860 | 1,426 | 1,336 | 47,07% | 46,97% |
| 07 6285 404 | Барсуковский сельсовет | 259,890 | 259,790 | 95 | 89 | 131,061 | 130,961 | 2,194 | 2,055 | 50,43% | 50,41% |
| 07 628 407 | Вревский сельсовет | 69,996 | 69,346 | 63 | 59 | 39,377 | 38,727 | 2,260 | 2,117 | 56,26% | 55,85% |
| 07 628 413 | Заветненский сельсовет | 181,049 | 180,261 | 91 | 88 | 96,548 | 95,760 | 1,156 | 1,118 | 53,33% | 53,12% |
| 07 628 416 | Ивановский сельсовет | 591,127 | 589,127 | 53 | 51 | 298,870 | 296,870 | 0,758 | 0,729 | 50,56% | 50,39% |
| 07 628 422 | село Кочубеевское | 1 253,731 | 1 252,128 | 161 | 157 | 267,519 | 265,916 | 1,539 | 1,501 | 21,34% | 21,24% |
| 07 628 425 | Новодеревенский сельсовет | 229,835 | 229,735 | 39 | 37 | 86,297 | 86,197 | 0,560 | 0,532 | 37,55% | 37,52% |
| 07 628 440 | Васильевский сельсовет | 124,893 | 123,905 | 107 | 103 | 98,787 | 97,799 | 3,924 | 3,777 | 79,10% | 78,93% |
| **07 630 000** | **Красногвардейский муниципальный район** | **1 412,100** | **1 399,636** | **351** | **212** | **136,900** | **121,830** | **0,609** | **0,367** | **9,69%** | **8,70%** |
| 07 630 404 | Коммунаровский сельсовет | 52,800 | 52,400 | 24 | 6 | 5,100 | 4,700 | 0,311 | 0,078 | 9,66% | 8,97% |
| 07 630 407 | село Красногвардейское | 588,200 | 585,836 | 117 | 104 | 57,200 | 52,230 | 1,104 | 0,966 | 9,72% | 8,92% |
| 07 630 410 | село Ладовская Балка | 47,100 | 46,600 | 14 | 12 | 4,600 | 4,100 | 0,438 | 0,375 | 9,77% | 8,80% |
| 07 630 413 | Медвеженский сельсовет | 42,700 | 42,400 | 22 | 4 | 4,100 | 3,800 | 0,296 | 0,054 | 9,60% | 8,96% |
| 07 630 416 | село Новомихайловское | 60,400 | 59,700 | 21 | 18 | 5,900 | 5,200 | 0,462 | 0,396 | 9,77% | 8,71% |
| 07 630 419 | село Покровское | 55,400 | 54,800 | 27 | 11 | 5,400 | 4,800 | 0,600 | 0,244 | 9,75% | 8,76% |
| 07 630 422 | село Преградное | 124,000 | 121,900 | 31 | 11 | 12,100 | 10,000 | 0,530 | 0,188 | 9,76% | 8,20% |
| 07 630 425 | Привольненский сельсовет | 128,100 | 126,600 | 29 | 13 | 12,300 | 10,800 | 0,494 | 0,221 | 9,60% | 8,53% |
| 07 630 428 | Родыковский сельсовет | 71,400 | 70,700 | 18 | 6 | 7,000 | 6,300 | 0,372 | 0,124 | 9,80% | 8,91% |
| 07 630 443 | Штурмовский сельсовет | 242,000 | 238,700 | 48 | 27 | 23,200 | 19,900 | 1,561 | 0,878 | 9,59% | 8,34% |
| **07 633 000** | **Курский муниципальный район** | **190,183** | **187,154** | **34** | **27** | **20,182** | **17,153** | **0,835** | **0,663** | **10,61%** | **9,17%** |
| 07 633 416 | Ростовановский сельсовет | 122,899 | 120,301 | 19 | 15 | 14,934 | 12,336 | 0,847 | 0,669 | 12,15% | 10,25% |
| 07 633 422 | Русский сельсовет | 67,284 | 66,853 | 15 | 12 | 5,248 | 4,817 | 0,821 | 0,656 | 7,80% | 7,21% |
| **07 636 000** | **Левокумский муниципальный район** | **1 093,372** | **1 091,552** | **211** | **198** | **67,620** | **65,800** | **0,497** | **0,467** | **6,18%** | **6,03%** |
| 07 636 404 | Величаевский сельсовет | 107,630 | 107,310 | 29 | 28 | 5,120 | 4,800 | 0,649 | 0,626 | 4,76% | 4,47% |
| 07 636 407 | Владимировский сельсовет | 62,300 | 62,100 | 15 | 14 | 2,700 | 2,500 | 1,034 | 0,966 | 4,33% | 4,03% |
| 07 636 409 | Заринский сельсовет | 46,722 | 46,562 | 7 | 6 | 2,460 | 2,300 | 0,486 | 0,417 | 5,27% | 4,94% |
| 07 636 410 | село Левокумское | 466,100 | 465,900 | 30 | 28 | 27,500 | 27,300 | 0,181 | 0,168 | 5,90% | 5,86% |
| 07 636 414 | поселок Новокумский | 83,600 | 83,300 | 30 | 28 | 4,300 | 4,000 | 1,579 | 1,474 | 5,14% | 4,80% |
| 07 636 416 | село Правокумское | 146,400 | 146,100 | 27 | 26 | 11,400 | 11,100 | 0,325 | 0,313 | 7,79% | 7,60% |
| 07 636 417 | село Приозерское | 36,300 | 36,000 | 30 | 28 | 5,300 | 5,000 | 1,538 | 1,436 | 14,60% | 13,89% |
| 07 636 419 | Турксадский сельсовет | 41,120 | 41,100 | 23 | 21 | 5,020 | 5,000 | 0,742 | 0,677 | 12,21% | 12,17% |
| 07 636 422 | село Урожайное | 103,200 | 103,180 | 20 | 19 | 3,820 | 3,800 | 0,625 | 0,594 | 3,70% | 3,68% |
| **07 721 000** | **Минераловодский городской округ** | **16 674,768** | **16 503,361** | **1 435** | **1 366** | **9 693,187** | **8 846,400** | **1,427** | **1,336** | **58,13%** | **53,60%** |
| 07 721 000 | Минераловодский городской округ | 16 674,768 | 16 503,361 | 1 435 | 1 366 | 9 693,187 | 8 846,400 | 1,427 | 1,336 | 58,13% | 53,60% |
| **07 641 000** | **Нефтекумский муниципальный район** | **1 852,535** | **1 657,717** | **135** | **112** | **700,116** | **213,410** | **1,782** | **1,466** | **37,79%** | **12,87%** |
| 07 641 101 | город Нефтекумск | 1 818,235 | 1 635,145 | 130 | 107 | 684,438 | 209,460 | 1,854 | 1,512 | 37,64% | 12,81% |
| 07 641 404 | Зимнеставочный сельсовет | 34,300 | 22,572 | 5 | 5 | 15,678 | 3,950 | 0,887 | 0,887 | 45,71% | 17,50% |
| **07 643 000** | **Новоалександровский муниципальный район** | **3 123,817** | **3 858,534** | **715** | **593** | **1 593,291** | **1 470,488** | **1,767** | **1,465** | **51,00%** | **38,11%** |
| 07 643 101 | город Новоалександровск | 1 645,442 | 2 424,357 | 141 | 132 | 663,535 | 621,182 | 1,152 | 1,079 | 40,33% | 25,62% |
| 07 643 404 | Григорополисский сельсовет | 341,240 | 345,830 | 167 | 137 | 155,500 | 138,080 | 1,683 | 1,381 | 45,57% | 39,93% |
| 07 643 406 | станица Кармалиновская | 58,740 | 61,090 | 50 | 45 | 23,800 | 21,420 | 2,203 | 1,982 | 40,52% | 35,06% |
| 07 643 407 | Краснозоринский сельсовет | 119,761 | 104,769 | 79 | 50 | 52,255 | 33,190 | 3,606 | 2,282 | 43,63% | 31,68% |
| 07 643 410 | Присадовый сельсовет | 28,000 | 30,591 | 12 | 10 | 5,300 | 5,000 | 1,429 | 1,190 | 18,93% | 16,34% |
| 07 643 413 | Раздольненский сельсовет | 747,220 | 727,890 | 179 | 173 | 646,550 | 627,220 | 2,197 | 2,123 | 86,53% | 86,17% |
| 07 643 417 | Светлинский сельсовет | 47,800 | 43,935 | 16 | 6 | 9,100 | 3,410 | 1,490 | 0,559 | 19,04% | 7,76% |
| 07 643 419 | Темижбекский сельсовет | 135,614 | 120,072 | 71 | 40 | 37,251 | 20,986 | 1,873 | 1,055 | 27,47% | 17,48% |
| **07 644 000** | **Новоселицкий муниципальный район** | **554,948** | **539,288** | **133** | **83** | **77,570** | **61,910** | **0,697** | **0,435** | **13,98%** | **11,48%** |
| 07 644 404 | Журавский сельсовет | 9,110 | 8,840 | 11 | 7 | 1,080 | 0,810 | 1,556 | 0,990 | 11,86% | 9,16% |
| 07 644 409 | Новомаякский сельсовет | 30,538 | 28,928 | 18 | 5 | 2,210 | 0,600 | 1,998 | 0,555 | 7,24% | 2,07% |
| 07 644 410 | село Новоселицкое | 296,200 | 289,130 | 50 | 33 | 40,470 | 33,400 | 0,522 | 0,345 | 13,66% | 11,55% |
| 07 644 413 | село Чернолесское | 219,100 | 212,390 | 54 | 38 | 33,810 | 27,100 | 0,684 | 0,481 | 15,43% | 12,76% |
| **07 646 000** | **Петровский муниципальный район** | **3 850,130** | **4 830,424** | **577** | **516** | **2 045,593** | **2 289,711** | **1,977** | **1,748** | **53,13%** | **47,40%** |
| 07 646 101 | город Светлоград | 3 681,956 | 4 662,250 | 553 | 500 | 1 969,032 | 2 213,150 | 2,532 | 2,254 | 53,48% | 47,47% |
| 07 646 402 | село Благодатное | 168,174 | 168,174 | 24 | 16 | 76,561 | 76,561 | 0,327 | 0,218 | 45,52% | 45,52% |
| **07 648 000** | **Предгорный муниципальный район** | **7 030,999** | **7 795,139** | **536** | **510** | **3 971,169** | **3 971,169** | **1,179** | **1,072** | **56,48%** | **50,94%** |
| 07 648 407 | станица Боргустанская | 95,321 | 106,256 | 46 | 46 | 10,537 | 10,537 | 2,304 | 2,257 | 11,05% | 9,92% |
| 07 648 410 | Винсадский сельсовет | 775,934 | 796,001 | 68 | 62 | 337,833 | 337,833 | 1,546 | 1,410 | 43,54% | 42,44% |
| 07 648 413 | Ессентукский сельсовет | 2 857,360 | 3 186,112 | 65 | 61 | 1 873,730 | 1 873,730 | 0,619 | 0,528 | 65,58% | 58,81% |
| 07 648 416 | Нежинский сельсовет | 344,487 | 355,826 | 11 | 10 | 165,025 | 165,025 | 3,056 | 2,381 | 47,90% | 46,38% |
| 07 648 422 | Новоблагодарненский сельсовет | 338,587 | 353,189 | 45 | 40 | 191,992 | 191,992 | 1,511 | 1,343 | 56,70% | 54,36% |
| 07 648 424 | Подкумский сельсовет | 254,230 | 274,801 | 63 | 60 | 123,219 | 123,219 | 3,237 | 2,890 | 48,47% | 44,84% |
| 07 648 428 | Пятигорский сельсовет | 207,406 | 265,704 | 49 | 47 | 17,833 | 17,833 | 1,195 | 1,093 | 8,60% | 6,71% |
| 07 648 431 | Суворовский сельсовет | 1 639,843 | 1 836,544 | 111 | 109 | 1 135,030 | 1 135,030 | 0,920 | 0,889 | 69,22% | 61,80% |
| 07 648 432 | Тельмановский сельсовет | 135,794 | 232,249 | 4 | 4 | 94,950 | 94,950 | 0,130 | 0,114 | 69,92% | 40,88% |
| 07 648 440 | Яснополянский сельсовет | 382,037 | 388,457 | 74 | 71 | 21,020 | 21,020 | 1,832 | 1,758 | 5,50% | 5,41% |
| **07 652 000** | **Степновский муниципальный район** | **593,173** | **566,670** | **63** | **18** | **39,770** | **13,267** | **0,326** | **0,093** | **6,70%** | **2,34%** |
| 07 652 402 | Богдановский сельсовет | 37,600 | 34,580 | 8 | 1 | 3,600 | 0,580 | 0,667 | 0,083 | 9,57% | 1,68% |
| 07 652 404 | Варениковский сельсовет | 50,673 | 48,790 | 7 | 3 | 4,220 | 2,337 | 0,259 | 0,111 | 8,33% | 4,79% |
| 07 652 407 | Верхнестепновский сельсовет | 60,200 | 58,200 | 10 | 5 | 4,100 | 2,100 | 0,309 | 0,154 | 6,81% | 3,61% |
| 07 652 410 | Иргаклинский сельсовет | 101,200 | 95,610 | 12 | 1 | 6,200 | 0,610 | 0,462 | 0,038 | 6,13% | 0,64% |
| 07 652 415 | Ольгинский сельсовет | 71,100 | 69,200 | 7 | 4 | 6,400 | 4,500 | 0,236 | 0,135 | 9,00% | 6,50% |
| 07 652 420 | Село Соломенское | 68,700 | 64,900 | 9 | 3 | 6,100 | 2,300 | 0,300 | 0,100 | 8,88% | 3,54% |
| 07 652 426 | Степновский сельсовет | 203,700 | 195,390 | 10 | 1 | 9,150 | 0,840 | 0,275 | 0,027 | 4,49% | 0,43% |
| **07 654 000** | **Труновский муниципальный район** | **1 015,932** | **1 018,820** | **107** | **91** | **85,617** | **77,440** | **0,441** | **0,371** | **8,43%** | **7,60%** |
| 07 654402 | Безопасненский сельсовет | 283,392 | 279,815 | 29 | 24 | 38,917 | 35,340 | 0,267 | 0,221 | 13,73% | 12,63% |
| 07 654 404 | Донской сельсовет | 732,540 | 739,005 | 78 | 67 | 46,700 | 42,100 | 0,583 | 0,490 | 6,38% | 5,70% |
| **07 656 000** | **Туркменский муниципальный район** | **703,361** | **1 097,953** | **64** | **55** | **285,250** | **277,400** | **0,332** | **0,285** | **40,56%** | **25,27%** |
| 07 656 402 | село Казгулак | 105,900 | 102,900 | 20 | 18 | 42,900 | 39,900 | 0,432 | 0,389 | 40,51% | 38,78% |
| 07 656 404 | село Камбулат | 146,600 | 144,930 | 12 | 9 | 67,900 | 66,000 | 0,285 | 0,214 | 46,32% | 45,54% |
| 07 656 416 | Кучерлинский сельсовет | 93,801 | 95,120 | 2 | 1 | 12,250 | 12,200 | 0,079 | 0,039 | 13,06% | 12,83% |
| 07 565 422 | село Малые Ягуры | 114,960 | 112,060 | 14 | 11 | 49,900 | 47,000 | 0,420 | 0,330 | 43,41% | 41,94% |
| 07 656 426 | Овощинский сельсовет | 242,100 | 642,943 | 16 | 16 | 112,300 | 112,300 | 0,348 | 0,348 | 46,39% | 17,47% |
| **07 658 000** | **Шпаковский муниципальный район** | **4 014,192** | **5 653,657** | **262** | **231** | **1 563,513** | **1 533,760** | **1,091** | **0,833** | **38,95%** | **27,13%** |
| 07 658 101 | город Михайловск | 3 402,602 | 4 550,512 | 151 | 140 | 1 415,123 | 1 398,000 | 0,946 | 0,827 | 41,59% | 30,72% |
| 07 658 410 | Надеждинский сельсовет | 361,762 | 385,510 | 34 | 29 | 83,190 | 72,800 | 1,160 | 0,800 | 23,00% | 18,88% |
| 07 658 413 | станица Новомарьевская | 105,900 | 128,539 | 12 | 10 | 26,950 | 26,430 | 1,091 | 0,717 | 25,45% | 20,56% |
| 07 658 419 | Сенгилеевский сельсовет | 143,928 | 589,096 | 65 | 52 | 38,250 | 36,530 | 1,613 | 0,896 | 26,58% | 6,20% |
|  | **Города КМВ** | **79 370,036** | **93 636,319** | **3 630** | **3 248** | **46 601,135** | **45 634,600** | **2,070** | **1,851** | **58,71%** | **48,74%** |
| **07 710 000** | Город-курорт Ессентуки | 13 247,282 | 16 774,067 | 559 | 530 | 6 118,900 | 6 000,000 | 2,280 | 2,162 | 46,19% | 35,77% |
| **07 712 000** | Город-курорт Железноводск | 8 650,000 | 12 084,910 | 505 | 490 | 5 005,000 | 5 000,000 | 2,645 | 2,559 | 57,86% | 41,37% |
| **07 715 000** | Город-курорт Кисловодск | 18 538,113 | 24 634,779 | 732 | 728 | 9 690,460 | 8 934,600 | 1,849 | 1,834 | 52,27% | 36,27% |
| **07 727 000** | Город-курорт Пятигорск | 38 934,641 | 40 142,563 | 1 834 | 1 500 | 25 786,775 | 25 700,000 | 1,990 | 1,628 | 66,23% | 64,02% |
|  | **Итого по МО** | **147 371,257** | **167 907,653** | **11 315** | **9 938** | **73 698,955** | **71 099,576** | **1,214** | **1,053** | **50,01%** | **42,34%** |

**Плановые показатели энергоэффективности объектов водоснабжения по ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в разрезе муниципальных образований Ставропольского края**

| Код территории | Наименование МО | Общий объем реализации воды, тыс.м3 | | Объем реализации воды по приборам учета (количество реализуемой воды по приборам учета), тыс.м3 | | Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды, тыс.кВт/ч | | Численность населения муниципального образования, чел | | Эффективность использования энергии, кВт/ч / м3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 1.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы |
|  | **Всего по ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", в т.ч.** | **88 019,000** | **92 726,672** | **76 488,707** | **99 623,790** | **152 072,400** | **152 953,539** | **1 882 776** | **1 912 553** | **1,728** | **1,650** |
| **07 602 000** | **Александровский муниципальный район** | **1 221,080** | **1 239,099** | **1 120,717** | **1 138,736** | **933,510** | **927,370** | **44 639** | **44 650** | **0,764** | **0,748** |
| 07 602 402 | Александровский сельсовет | 877,728 | 895,747 | 817,834 | 835,853 | 424,600 | 433,540 | 27 263 | 27 274 | 0,484 | 0,484 |
| 07 602 404 | село Грушевское | 59,012 | 59,012 | 50,240 | 50,240 | 144,230 | 141,200 | 3 106 | 3 106 | 2,444 | 2,393 |
| 07 602 410 | Круглолесский сельсовет | 61,584 | 61,584 | 59,106 | 59,106 | 124,780 | 121,130 | 4 057 | 4 057 | 2,026 | 1,967 |
| 07 602 413 | Новокавказский сельсовет | 40,685 | 40,685 | 38,079 | 38,079 | 55,600 | 53,400 | 1 912 | 1 912 | 1,367 | 1,313 |
| 07 602 416 | Саблинский сельсовет | 74,340 | 74,340 | 70,314 | 70,314 | 60,100 | 57,100 | 3 377 | 3 377 | 0,808 | 0,768 |
| 07 602 419 | село Северное | 70,431 | 70,431 | 48,187 | 48,187 | 91,800 | 91,800 | 3 406 | 3 406 | 1,303 | 1,303 |
| 07 602 422 | Средненский сельсовет | 37,300 | 37,300 | 36,957 | 36,957 | 32,400 | 29,200 | 1 518 | 1 518 | 0,869 | 0,783 |
| **07 632 000** | **Андроповский муниципальный район** | **502,157** | **2 313,185** | **469,457** | **2 280,485** | **965,901** | **1 016,300** | **11 500** | **11 572** | **1,924** | **0,439** |
| 07 632 410 | Курсавский сельсовет | 381,157 | 418,285 | 354,209 | 391,337 | 965,901 | 1 016,300 | 11 500 | 11 572 | 2,534 | 2,430 |
| 07 632 416 | Солуно-Дмитриевский сельсовет | 121,000 | 1 894,900 | 115,248 | 1 889,148 |  |  |  |  |  |  |
| **07 605 000** | **Апанасенковский муниципальный район** | **657,191** | **657,191** | **656,542** | **656,542** | **578,300** | **578,300** | **13 394** | **13 394** | **0,880** | **0,880** |
| 07 605 419 | село Дивное | 657,191 | 657,191 | 656,542 | 656,542 | 578,300 | 578,300 | 13 394 | 13 394 | 0,880 | 0,880 |
| **07 607 000** | **Арзгирский муниципальный район** | **646,524** | **647,674** | **643,516** | **644,666** | **2 637,630** | **2 638,500** | **22 629** | **22 634** | **4,080** | **4,074** |
| 07 607 402 | Арзгирский сельсовет | 463,629 | 463,629 | 461,895 | 461,895 | 2 301,900 | 2 301,900 | 15 129 | 15 129 | 4,965 | 4,965 |
| 07 607 404 | Новоромановский сельсовет | 46,052 | 46,052 | 46,023 | 46,023 | 98,500 | 98,500 | 1 747 | 1 747 | 2,139 | 2,139 |
| 07 607 407 | село Петропавловское | 56,744 | 56,744 | 56,261 | 56,261 | 97,500 | 97,500 | 2 185 | 2 185 | 1,718 | 1,718 |
| 07 607 416 | село Серафимовское | 46,921 | 48,071 | 46,159 | 47,309 | 81,130 | 82,000 | 2 051 | 2 056 | 1,729 | 1,706 |
| 07 607 422 | Чограйский сельсовет | 33,178 | 33,178 | 33,178 | 33,178 | 58,600 | 58,600 | 1 517 | 1 517 | 1,766 | 1,766 |
| **07 610 000** | **Благодарненский муниципальный район** | **3 194,761** | **3 237,678** | **3 061,999** | **3 104,916** | **4 053,780** | **4 016,000** | **50 640** | **50 858** | **1,269** | **1,240** |
| 07 610 101 | город Благодарный | 2 276,929 | 2 314,973 | 2 161,816 | 2 199,860 | 3 008,160 | 3 000,000 | 31 720 | 31 923 | 1,321 | 1,296 |
| 07 610 402 | Александрийский сельсовет | 114,346 | 114,346 | 112,579 | 112,579 | 265,950 | 260,000 | 3 915 | 3 915 | 2,326 | 2,274 |
| 07 610 406 | хутор Большевик | 15,598 | 20,471 | 15,480 | 20,353 | 31,260 | 30,000 | 740 | 755 | 2,004 | 1,466 |
| 07 610 407 | село Бурлацкое | 310,816 | 310,816 | 309,076 | 309,076 | 166,510 | 160,000 | 3 194 | 3 194 | 0,536 | 0,515 |
| 07 610 416 | Красноключевский сельсовет | 186,350 | 186,350 | 182,877 | 182,877 | 88,090 | 86,000 | 1 251 | 1 251 | 0,473 | 0,461 |
| 07 610 419 | село Сотниковское | 140,764 | 140,764 | 140,355 | 140,355 | 197,970 | 190,000 | 4 293 | 4 293 | 1,406 | 1,350 |
| 07 610 422 | село Спасское | 84,732 | 84,732 | 82,447 | 82,447 | 162,500 | 160,000 | 2 352 | 2 352 | 1,918 | 1,888 |
| 07 610 425 | Ставропольский сельсовет | 34,126 | 34,126 | 30,873 | 30,873 | 80,260 | 80,000 | 1 732 | 1 732 | 2,352 | 2,344 |
| 07 610 427 | село Шишкино | 31,100 | 31,100 | 26,496 | 26,496 | 53,080 | 50,000 | 1 443 | 1 443 | 1,707 | 1,608 |
| **07 612 000** | **Буденновский муниципальный район** | **3 571,858** | **3 679,314** | **3 329,814** | **3 437,270** | **7 590,275** | **7 708,951** | **98 847** | **99 147** | **2,125** | **2,095** |
| 07 612 101 | город Буденновск | 2 513,910 | 2 620,344 | 2 392,924 | 2 499,358 | 6 202,780 | 6 329,951 | 63 644 | 63 944 | 2,467 | 2,416 |
| 07 612 402 | село Архангельское | 144,337 | 144,337 | 126,245 | 126,245 | 121,920 | 121,000 | 4 776 | 4 776 | 0,845 | 0,838 |
| 07 612 404 | Архиповский сельсовет | 33,270 | 33,270 | 27,189 | 27,189 | 32,365 | 32,000 | 1 358 | 1 358 | 0,973 | 0,962 |
| 07 612 407 | Искровский сельсовет | 52,698 | 52,698 | 51,521 | 51,521 | 84,690 | 82,000 | 1 902 | 1 902 | 1,607 | 1,556 |
| 07 612 410 | Новожизненский сельсовет | 89,849 | 89,849 | 74,709 | 74,709 | 182,705 | 180,000 | 2 417 | 2 417 | 2,033 | 2,003 |
| 07 612 416 | Покойненский сельсовет | 302,727 | 302,727 | 259,856 | 259,856 | 292,232 | 292,000 | 9 986 | 9 986 | 0,965 | 0,965 |
| 07 612 419 | село Прасковея | 316,156 | 316,156 | 293,508 | 293,508 | 455,413 | 455,000 | 10 965 | 10 965 | 1,440 | 1,439 |
| 07 612 427 | село Тостово-Васюковское | 47,678 | 48,700 | 37,961 | 38,983 | 79,595 | 79,000 | 1 478 | 1 478 | 1,669 | 1,622 |
| 07 612 429 | Томузловский сельсовет | 71,233 | 71,233 | 65,901 | 65,901 | 138,575 | 138,000 | 2 321 | 2 321 | 1,945 | 1,937 |
| **07 615 000** | **Георгиевский муниципальный район** | **3 593,103** | **3 613,432** | **3 346,317** | **3 366,646** | **567,800** | **567,800** | **89 278** | **89 361** | **0,158** | **0,157** |
| 07 707 000 | город Георгиевск | 3 164,050 | 3 171,770 | 2 946,100 | 2 953,820 | 567,800 | 567,800 | 72 126 | 72 158 | 0,179 | 0,179 |
| 07 615 406 | село Краснокумское | 429,053 | 441,662 | 400,217 | 412,826 |  |  | 17 152 | 17 203 | 0,000 | 0,000 |
| **07 617 000** | **Грачевский муниципальный район** | **639,508** | **687,589** | **605,819** | **653,900** | **1 226,240** | **1 241,510** | **22 983** | **23 287** | **1,917** | **1,806** |
| 07 617 404 | Грачевский сельсовет | 238,444 | 261,689 | 229,556 | 252,801 | 180,750 | 190,160 | 7 058 | 7 188 | 0,758 | 0,727 |
| 07 617 410 | Кугультинский сельсовет | 144,122 | 144,122 | 140,451 | 140,451 | 971,580 | 971,580 | 6 463 | 6 463 | 6,741 | 6,741 |
| 07 617 413 | Сергиевский сельсовет | 66,686 | 66,686 | 54,977 | 54,977 | 16,110 | 16,110 | 3 104 | 3 104 | 0,242 | 0,242 |
| 07 617 419 | Старомарьевский сельсовет | 190,256 | 215,092 | 180,835 | 205,671 | 57,800 | 63,660 | 6 358 | 6 532 | 0,304 | 0,296 |
| **07 620 000** | **Изобильненский муниципальный район** | **429,140** | **751,238** | **399,242** | **721,340** | **180,520** | **180,520** | **13 901** | **15 553** | **0,421** | **0,240** |
| 07 620 153 | поселок Рыздвяный | 389,567 | 573,147 | 360,153 | 543,733 | 180,520 | 180,520 | 7 713 | 8 765 | 0,463 | 0,315 |
| 07 620 407 | Московский сельсовет | 39,573 | 178,091 | 39,089 | 177,607 |  |  | 6 188 | 6 788 | 0,000 | 0,000 |
| **07 622 000** | **Ипатовский муниципальный район** | **1 363,839** | **1 484,583** | **1 332,402** | **1 453,146** | **1 571,400** | **1 614,400** | **28 082** | **28 107** | **1,152** | **1,087** |
| 07 622 101 | город Ипатово | 1 274,353 | 1 395,097 | 1 243,746 | 1 364,490 | 1 404,000 | 1 447,000 | 25 155 | 25 180 | 1,102 | 1,037 |
| 07 622 440 | Тахтинский сельсовет | 89,486 | 89,486 | 88,656 | 88,656 | 167,400 | 167,400 | 2 927 | 2 927 | 1,871 | 1,871 |
| **07 628 000** | **Кочубеевский муниципальный район** | **1 821,391** | **1 821,391** | **1 614,681** | **1 614,681** | **6 034,400** | **6 033,615** | **61 631** | **61 631** | **3,313** | **3,313** |
| 07 628 402 | Балахоновский сельсовет | 135,287 | 135,287 | 112,344 | 112,344 | 697,768 | 697,768 | 5 556 | 5 556 | 5,158 | 5,158 |
| 07 6285 404 | Барсуковский сельсовет | 128,231 | 128,231 | 109,766 | 109,766 | 262,830 | 262,830 | 4 987 | 4 987 | 2,050 | 2,050 |
| 07 628 407 | Вревский сельсовет | 30,619 | 30,619 | 24,977 | 24,977 | 216,295 | 216,295 | 1 523 | 1 523 | 7,064 | 7,064 |
| 07 628 413 | Заветненский сельсовет | 84,501 | 84,501 | 74,785 | 74,785 | 1 081,470 | 1 081,470 | 4 048 | 4 048 | 12,798 | 12,798 |
| 07 628 416 | Ивановский сельсовет | 286,897 | 286,897 | 283,837 | 283,837 | 1 375,680 | 1 375,680 | 11 171 | 11 171 | 4,795 | 4,795 |
| 07 628 422 | село Кочубеевское | 986,212 | 986,212 | 882,779 | 882,779 | 1 885,108 | 1 885,108 | 26 835 | 26 835 | 1,911 | 1,911 |
| 07 628 425 | Новодеревенский сельсовет | 143,538 | 143,538 | 102,371 | 102,371 | 441,406 | 441,352 | 6 009 | 6 009 | 3,075 | 3,075 |
| 07 628 440 | Васильевский сельсовет | 26,106 | 26,106 | 23,822 | 23,822 | 73,843 | 73,112 | 1 502 | 1 502 | 2,829 | 2,801 |
| **07 630 000** | **Красногвардейский муниципальный район** | **1 167,650** | **1 170,256** | **1 132,525** | **1 135,131** | **2 646,060** | **2 496,480** | **37 613** | **37 613** | **2,266** | **2,133** |
| 07 630 404 | Коммунаровский сельсовет | 43,618 | 43,618 | 40,888 | 40,888 | 98,800 | 91,100 | 1 582 | 1 582 | 2,265 | 2,089 |
| 07 630 407 | село Красногвардейское | 486,914 | 489,520 | 475,088 | 477,694 | 1 103,590 | 1 099,100 | 16 549 | 16 549 | 2,266 | 2,245 |
| 07 630 410 | село Ладовская Балка | 38,867 | 38,867 | 38,148 | 38,148 | 88,150 | 78,230 | 4 931 | 4 931 | 2,268 | 2,013 |
| 07 630 413 | Медвеженский сельсовет | 35,071 | 35,071 | 34,839 | 34,839 | 79,540 | 73,200 | 1 539 | 1 539 | 2,268 | 2,087 |
| 07 630 416 | село Новомихайловское | 49,810 | 49,810 | 49,162 | 49,162 | 112,850 | 99,400 | 2 005 | 2 005 | 2,266 | 1,996 |
| 07 630 419 | село Покровское | 45,794 | 45,794 | 43,972 | 43,972 | 103,780 | 103,780 | 1 430 | 1 430 | 2,266 | 2,266 |
| 07 630 422 | село Преградное | 102,535 | 102,535 | 93,567 | 93,567 | 232,270 | 232,270 | 3 117 | 3 117 | 2,265 | 2,265 |
| 07 630 425 | Привольненский сельсовет | 106,130 | 106,130 | 98,622 | 98,622 | 240,420 | 210,700 | 3 510 | 3 510 | 2,265 | 1,985 |
| 07 630 428 | Родыковский сельсовет | 59,029 | 59,029 | 58,357 | 58,357 | 133,690 | 120,600 | 1 948 | 1 948 | 2,265 | 2,043 |
| 07 630 443 | Штурмовский сельсовет | 199,882 | 199,882 | 199,882 | 199,882 | 452,970 | 388,100 | 1 002 | 1 002 | 2,266 | 1,942 |
| **07 633 000** | **Курский муниципальный район** | **166,129** | **166,129** | **155,828** | **155,828** | **357,380** | **357,380** | **9 463** | **9 463** | **2,151** | **2,151** |
| 07 633 416 | Ростовановский сельсовет | 107,965 | 107,965 | 102,449 | 102,449 | 211,960 | 211,960 | 4 765 | 4 765 | 1,963 | 1,963 |
| 07 633 422 | Русский сельсовет | 58,164 | 58,164 | 53,379 | 53,379 | 145,420 | 145,420 | 4 698 | 4 698 | 2,500 | 2,500 |
| **07 636 000** | **Левокумский муниципальный район** | **991,111** | **991,111** | **682,699** | **682,699** | **1 402,610** | **1 403,540** | **37 440** | **37 440** | **1,415** | **1,416** |
| 07 636 404 | Величаевский сельсовет | 98,802 | 98,802 | 75,710 | 75,710 | 124,100 | 124,500 | 6 520 | 6 520 | 1,256 | 1,260 |
| 07 636 407 | Владимировский сельсовет | 56,521 | 56,521 | 46,178 | 46,178 | 45,900 | 46,000 | 2 500 | 2 500 | 0,812 | 0,814 |
| 07 636 409 | Заринский сельсовет | 44,262 | 44,262 | 35,172 | 35,172 | 38,640 | 38,600 | 1 900 | 1 900 | 0,873 | 0,872 |
| 07 636 410 | село Левокумское | 428,908 | 428,908 | 296,290 | 296,290 | 507,700 | 508,000 | 10 320 | 10 320 | 1,184 | 1,184 |
| 07 636 414 | поселок Новокумский | 74,928 | 74,928 | 55,538 | 55,538 | 85,130 | 85,200 | 2 200 | 2 200 | 1,136 | 1,137 |
| 07 636 416 | село Правокумское | 131,039 | 131,039 | 65,154 | 65,154 | 333,700 | 333,800 | 5 400 | 5 400 | 2,547 | 2,547 |
| 07 636 417 | село Приозерское | 28,157 | 28,157 | 15,610 | 15,610 | 77,200 | 77,200 | 2 350 | 2 350 | 2,742 | 2,742 |
| 07 636 419 | Турксадский сельсовет | 33,204 | 33,204 | 24,312 | 24,312 | 75,140 | 75,140 | 2 050 | 2 050 | 2,263 | 2,263 |
| 07 636 422 | село Урожайное | 95,290 | 95,290 | 68,735 | 68,735 | 115,100 | 115,100 | 4 200 | 4 200 | 1,208 | 1,208 |
| **07 721 000** | **Минераловодский городской округ** | **6 307,520** | **6 982,900** | **4 929,865** | **5 605,245** | **2 966,654** | **3 140,950** | **140 667** | **141 354** | **0,470** | **0,450** |
| 07 721 000 | Минераловодский городской округ | 6 307,520 | 6 982,900 | 4 929,865 | 5 605,245 | 2 966,654 | 3 140,950 | 140 667 | 141 354 | 0,470 | 0,450 |
| **07 641 000** | **Нефтекумский муниципальный район** | **1 152,412** | **1 444,300** | **1 063,326** | **1 355,214** | **1 209,780** | **1 209,780** | **26 803** | **28 055** | **1,050** | **0,838** |
| 07 641 101 | город Нефтекумск | 1 133,796 | 1 425,684 | 1 046,319 | 1 338,207 | 1 197,389 | 1 197,389 | 25 566 | 26 818 | 1,056 | 0,840 |
| 07 641 404 | Зимнеставочный сельсовет | 18,616 | 18,616 | 17,007 | 17,007 | 12,391 | 12,391 | 1 237 | 1 237 | 0,666 | 0,666 |
| **07 643 000** | **Новоалександровский муниципальный район** | **1 530,196** | **2 387,716** | **1 185,064** | **2 042,584** | **7 420,722** | **7 906,349** | **52 656** | **52 978** | **4,850** | **3,311** |
| 07 643 101 | город Новоалександровск | 981,907 | 1 803,175 | 703,750 | 1 525,018 | 4 253,832 | 4 868,630 | 26 925 | 27 025 | 4,332 | 2,700 |
| 07 643 404 | Григорополисский сельсовет | 185,654 | 207,664 | 157,534 | 179,544 | 887,000 | 864,186 | 10 234 | 10 364 | 4,778 | 4,161 |
| 07 643 406 | станица Кармалиновская | 34,940 | 39,670 | 32,895 | 37,625 |  |  | 1 534 | 1 572 | 0,000 | 0,000 |
| 07 643 407 | Краснозоринский сельсовет | 67,504 | 71,577 | 62,950 | 67,023 | 51,176 | 44,040 | 2 539 | 2 574 | 0,758 | 0,615 |
| 07 643 410 | Присадовый сельсовет | 22,700 | 25,591 | 22,700 | 25,591 | 33,500 | 34,294 | 706 | 706 | 1,476 | 1,340 |
| 07 643 413 | Раздольненский сельсовет | 100,578 | 100,578 | 83,818 | 83,818 | 1 701,312 | 1 658,131 | 4 396 | 4 400 | 16,915 | 16,486 |
| 07 643 417 | Светлинский сельсовет | 38,700 | 40,525 | 34,090 | 35,915 | 68,510 | 61,460 | 1 225 | 1 234 | 1,770 | 1,517 |
| 07 643 419 | Темижбекский сельсовет | 98,213 | 98,936 | 87,327 | 88,050 | 425,392 | 375,608 | 5 097 | 5 103 | 4,331 | 3,796 |
| **07 644 000** | **Новоселицкий муниципальный район** | **393,395** | **393,395** | **378,580** | **378,580** | **753,860** | **741,650** | **18 349** | **18 349** | **1,916** | **1,885** |
| 07 644 404 | Журавский сельсовет | 6,568 | 6,568 | 1,897 | 1,897 | 121,500 | 121,500 | 2 804 | 2 804 | 18,499 | 18,499 |
| 07 644 409 | Новомаякский сельсовет | 28,328 | 28,328 | 27,889 | 27,889 | 8,450 | 8,450 | 1 485 | 1 485 | 0,298 | 0,298 |
| 07 644 410 | село Новоселицкое | 233,345 | 233,345 | 227,823 | 227,823 | 244,310 | 232,100 | 8 536 | 8 536 | 1,047 | 0,995 |
| 07 644 413 | село Чернолесское | 125,154 | 125,154 | 120,971 | 120,971 | 379,600 | 379,600 | 5 524 | 5 524 | 3,033 | 3,033 |
| **07 646 000** | **Петровский муниципальный район** | **1 804,080** | **2 540,256** | **1 714,578** | **2 450,754** | **807,145** | **897,735** | **40 626** | **40 647** | **0,447** | **0,353** |
| 07 646 101 | город Светлоград | 1 712,924 | 2 449,100 | 1 625,101 | 2 361,277 | 763,724 | 867,280 | 35 526 | 35 547 | 0,446 | 0,354 |
| 07 646 402 | село Благодатное | 91,156 | 91,156 | 89,477 | 89,477 | 43,421 | 30,455 | 5 100 | 5 100 | 0,476 | 0,334 |
| **07 648 000** | **Предгорный муниципальный район** | **2 848,951** | **3 613,100** | **2 763,717** | **3 527,866** | **1 207,878** | **1 207,878** | **79 914** | **83 929** | **0,424** | **0,334** |
| 07 648 407 | станица Боргустанская | 78,206 | 89,141 | 77,397 | 88,332 | 288,801 | 288,801 | 5 000 | 5 054 | 3,693 | 3,240 |
| 07 648 410 | Винсадский сельсовет | 401,416 | 421,483 | 392,824 | 412,891 |  |  | 9 000 | 9 143 | 0,000 | 0,000 |
| 07 648 413 | Ессентукский сельсовет | 900,369 | 1 229,121 | 852,277 | 1 181,029 | 388,463 | 388,463 | 22 100 | 23 828 | 0,431 | 0,316 |
| 07 648 416 | Нежинский сельсовет | 171,866 | 183,205 | 169,859 | 181,198 |  |  | 4 500 | 4 561 | 0,000 | 0,000 |
| 07 648 422 | Новоблагодарненский сельсовет | 134,175 | 148,777 | 134,128 | 148,730 |  |  | 3 707 | 3 763 | 0,000 | 0,000 |
| 07 648 424 | Подкумский сельсовет | 120,966 | 141,537 | 114,200 | 134,771 |  |  | 3 700 | 3 722 | 0,000 | 0,000 |
| 07 648 428 | Пятигорский сельсовет | 177,253 | 235,551 | 169,576 | 227,874 | 292,989 | 292,989 | 6 157 | 6 430 | 1,653 | 1,244 |
| 07 648 431 | Суворовский сельсовет | 465,940 | 662,651 | 458,212 | 654,923 |  |  | 18 081 | 19 250 | 0,000 | 0,000 |
| 07 648 432 | Тельмановский сельсовет | 37,743 | 134,198 | 35,960 | 132,415 |  |  | 2 669 | 3 133 | 0,000 | 0,000 |
| 07 648 440 | Яснополянский сельсовет | 361,017 | 367,437 | 359,284 | 365,704 | 237,625 | 237,625 | 5 000 | 5 045 | 0,658 | 0,647 |
| **07 652 000** | **Степновский муниципальный район** | **511,649** | **511,649** | **463,994** | **463,994** | **1 018,172** | **1 018,172** | **16 470** | **16 470** | **1,990** | **1,990** |
| 07 652 402 | Богдановский сельсовет | 31,638 | 31,638 | 22,764 | 22,764 | 63,286 | 63,286 | 1 153 | 1 153 | 2,000 | 2,000 |
| 07 652 404 | Варениковский сельсовет | 44,240 | 44,240 | 43,847 | 43,847 | 88,334 | 88,334 | 1 360 | 1 360 | 1,997 | 1,997 |
| 07 652 407 | Верхнестепновский сельсовет | 53,449 | 53,449 | 51,792 | 51,792 | 105,784 | 105,784 | 1 918 | 1 918 | 1,979 | 1,979 |
| 07 652 410 | Иргаклинский сельсовет | 88,772 | 88,772 | 69,649 | 69,649 | 172,772 | 172,772 | 3 039 | 3 039 | 1,946 | 1,946 |
| 07 652 415 | Ольгинский сельсовет | 58,174 | 58,174 | 57,359 | 57,359 | 116,366 | 116,366 | 1 864 | 1 864 | 2,000 | 2,000 |
| 07 652 420 | Село Соломенское | 58,985 | 58,985 | 57,296 | 57,296 | 118,018 | 118,018 | 1 936 | 1 936 | 2,001 | 2,001 |
| 07 652 426 | Степновский сельсовет | 176,391 | 176,391 | 161,287 | 161,287 | 353,612 | 353,612 | 5 200 | 5 200 | 2,005 | 2,005 |
| **07 654 000** | **Труновский муниципальный район** | **858,798** | **869,863** | **855,430** | **866,495** | **432,643** | **418,600** | **22 414** | **22 457** | **0,504** | **0,481** |
| 07 654402 | Безопасненский сельсовет | 233,366 | 233,366 | 233,343 | 233,343 | 73,766 | 71,800 | 6 856 | 6 856 | 0,316 | 0,308 |
| 07 654 404 | Донской сельсовет | 625,432 | 636,497 | 622,087 | 633,152 | 358,877 | 346,800 | 15 558 | 15 601 | 0,574 | 0,545 |
| **07 656 000** | **Туркменский муниципальный район** | **391,475** | **793,917** | **386,713** | **789,155** | **722,190** | **692,800** | **11 502** | **11 508** | **1,845** | **0,873** |
| 07 656 402 | село Казгулак | 57,760 | 57,760 | 55,338 | 55,338 | 113,670 | 110,000 | 1 875 | 1 875 | 1,968 | 1,904 |
| 07 656 404 | село Камбулат | 69,568 | 69,798 | 69,329 | 69,559 | 157,430 | 155,000 | 2 106 | 2 107 | 2,263 | 2,221 |
| 07 656 416 | Кучерлинский сельсовет | 81,551 | 82,920 | 81,245 | 82,614 | 67,700 | 67,800 | 3 207 | 3 212 | 0,830 | 0,818 |
| 07 565 422 | село Малые Ягуры | 59,377 | 59,377 | 59,241 | 59,241 | 123,430 | 110,000 | 1 823 | 1 823 | 2,079 | 1,853 |
| 07 656 426 | Овощинский сельсовет | 123,219 | 524,062 | 121,560 | 522,403 | 259,960 | 250,000 | 2 491 | 2 491 | 2,110 | 0,477 |
| **07 658 000** | **Шпаковский муниципальный район** | **2 450,675** | **4 119,893** | **2 296,198** | **3 965,416** | **1 505,401** | **1 373,380** | **88 092** | **98 858** | **0,614** | **0,333** |
| 07 658 101 | город Михайловск | 1 987,479 | 3 152,512 | 1 866,967 | 3 032,000 | 50,494 | 45,900 | 71 366 | 79 700 | 0,025 | 0,015 |
| 07 658 410 | Надеждинский сельсовет | 278,572 | 312,710 | 274,136 | 308,274 | 18,207 | 15,300 | 11 000 | 11 235 | 0,065 | 0,049 |
| 07 658 413 | станица Новомарьевская | 78,946 | 102,105 | 73,619 | 96,778 | 623,700 | 610,200 | 2 638 | 2 749 | 7,900 | 5,976 |
| 07 658 419 | Сенгилеевский сельсовет | 105,678 | 552,566 | 81,476 | 528,364 | 813,000 | 701,980 | 3 088 | 5 174 | 7,693 | 1,270 |
|  | **Города КМВ** | **32 389,236** | **47 622,054** | **25 160,663** | **40 393,481** | **14 175,860** | **14 459,290** | **444 749** | **454 744** | **0,438** | **0,304** |
| **07 710 000** | Город-курорт Ессентуки | 7 128,382 | 10 774,067 | 5 789,704 | 9 435,389 | 1 750,100 | 2 042,990 | 110 548 | 115 958 | 0,246 | 0,190 |
| **07 712 000** | Город-курорт Железноводск | 3 521,410 | 6 961,320 | 3 136,742 | 6 576,652 | 467,000 | 450,000 | 52 862 | 53 382 | 0,133 | 0,065 |
| **07 715 000** | Город-курорт Кисловодск | 8 591,578 | 15 444,104 | 6 593,709 | 13 446,235 | 1 996,300 | 1 996,300 | 135 368 | 138 468 | 0,232 | 0,129 |
| **07 727 000** | Город-курорт Пятигорск | 13 147,866 | 14 442,563 | 9 640,508 | 10 935,205 | 9 962 | 9 970 | 145 971 | 146 936 | 0,758 | 0,690 |
|  | **Итого по МО** | **70 603,829** | **93 738,912** | **59 749,686** | **82 884,769** | **62 966,111** | **63 847,250** | **1 484 282** | **1 514 059** | **0,892** | **0,681** |

**Прогнозируемая протяженность новых построенных централизованных сетей водоотведения за период реализации программы по ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в разрезе муниципальных образований Ставропольского края**

| Код территории | Наименование МО | Протяженность сетей, км | | Протяженность новых построенных сетей в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы, км | в том числе | | Индекс нового строительства, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.01.2016 г. | после окончания программы | Протяженность новых построенных сетей с целью подключения объектов капитального строительства, км | Протяженность новых построенных сетей, не связанных с подключением объектов капитального строительства |
|  | **Всего по ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", в т.ч.** | **2 018,400** | **2 056,948** | **38,548** | **38,548** | **0,000** | **1,91%** |
| **07 602 000** | **Александровский муниципальный район** | **43,600** | **43,850** | **0,250** | **0,250** | **0,000** | **0,57%** |
| 07 602 402 | Александровский сельсовет | 43,600 | 43,850 | 0,250 | 0,250 |  | 0,57% |
| **07 632 000** | **Андроповский муниципальный район** | **19,900** | **21,088** | **1,188** | **1,188** | **0,000** | **5,97%** |
| 07 632 410 | Курсавский сельсовет | 19,900 | 21,088 | 1,188 | 1,188 |  | 5,97% |
| **07 610 000** | **Благодарненский муниципальный район** | **37,300** | **37,300** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 610 101 | город Благодарный | 37,300 | 37,300 |  |  |  | 0,00% |
| **07 612 000** | **Буденновский муниципальный район** | **114,600** | **114,705** | **0,105** | **0,105** | **0,000** | **0,09%** |
| 07 612 101 | город Буденновск | 114,600 | 114,705 | 0,105 | 0,105 |  | 0,09% |
| **07 615 000** | **Георгиевский муниципальный район** | **163,960** | **163,960** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 707 000 | город Георгиевск | 151,960 | 151,960 |  |  |  | 0,00% |
| 07 615 406 | село Краснокумское | 12,000 | 12,000 |  |  |  | 0,00% |
| **07 721 000** | **Минераловодский городской округ** | **154,654** | **170,949** | **16,295** | **16,295** | **0,000** | **10,54%** |
| 07 721 000 | Минераловодский городской округ | 154,654 | 170,949 | 16,295 | 16,295 |  | 10,54% |
| **07 641 000** | **Нефтекумский муниципальный район** | **44,640** | **46,300** | **1,660** | **1,660** | **0,000** | **3,72%** |
| 07 641 101 | город Нефтекумск | 44,640 | 46,300 | 1,660 | 1,660 |  | 3,72% |
| **07 643 000** | **Новоалександровский муниципальный район** | **19,900** | **19,900** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 643 101 | город Новоалександровск | 19,900 | 19,900 |  |  |  | 0,00% |
| **07 646 000** | **Петровский муниципальный район** | **22,323** | **39,083** | **16,760** | **16,760** | **0,000** | **75,08%** |
| 07 646 101 | город Светлоград | 22,323 | 39,083 | 16,760 | 16,760 |  | 75,08% |
| **07 648 000** | **Предгорный муниципальный район** | **83,930** | **84,650** | **0,720** | **0,720** | **0,000** | **0,86%** |
| 07 648 410 | Винсадский сельсовет | 8,300 | 8,300 |  |  |  | 0,00% |
| 07 648 413 | Ессентукский сельсовет | 36,840 | 37,260 | 0,420 | 0,420 |  | 1,14% |
| 07 648 416 | Нежинский сельсовет | 2,790 | 3,090 | 0,300 | 0,300 |  | 10,75% |
| 07 648 424 | Подкумский сельсовет | 4,390 | 4,390 |  |  |  | 0,00% |
| 07 648 428 | Пятигорский сельсовет | 5,710 | 5,710 |  |  |  | 0,00% |
| 07 648 440 | Яснополянский сельсовет | 25,900 | 25,900 |  |  |  | 0,00% |
| **07 654 000** | **Труновский муниципальный район** | **33,330** | **33,330** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 654 404 | Донской сельсовет | 33,330 | 33,330 |  |  |  | 0,00% |
| **07 658 000** | **Шпаковский муниципальный район** | **78,625** | **78,625** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,00%** |
| 07 658 101 | город Михайловск | 78,625 | 78,625 |  |  |  | 0,00% |
|  | **Города КМВ** | **743,950** | **745,520** | **1,570** | **1,570** | **0,000** | **0,21%** |
| **07 710 000** | Город-курорт Ессентуки | 141,608 | 141,608 |  |  |  | 0,00% |
| **07 712 000** | Город-курорт Железноводск | 133,800 | 134,620 | 0,820 | 0,820 |  | 0,61% |
| **07 715 000** | Город-курорт Кисловодск | 193,242 | 193,992 | 0,750 | 0,750 |  | 0,39% |
| **07 727 000** | Город-курорт Пятигорск | 275,300 | 275,300 |  |  |  | 0,00% |
|  | **Итого по МО** | **1 560,712** | **1 599,260** | **38,548** | **38,548** | **0,000** | **2,47%** |

**Прогнозируемая протяженность реконструируемых централизованных сетей водоотведения за период реализации программы по ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в разрезе муниципальных образований Ставропольского края**

| Код территории | Наименование МО | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | | Протяженность реконструируемых существующих сетей в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы, км | в том числе | | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | | Износ сетей, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.01.2016 г. | после окончания программы | Протяженность реконструируемых сетей с целью подключения объектов капитального строительства | Протяженность реконструируемых сетей не связанных с подключением объектов капитального строительства | на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы |
|  | **Всего по ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", в т.ч.** | **817,294** | **783,812** | **33,482** | **15,324** | **18,158** | **40,49%** | **38,11%** | **78,00%** | **73,00%** |
| **07 602 000** | **Александровский муниципальный район** | **4,760** | **4,760** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **10,92%** | **10,86%** |  |  |
| 07 602 402 | Александровский сельсовет | 4,760 | 4,760 |  |  |  | 10,92% | 10,86% | 10,92% | 10,66% |
| **07 632 000** | **Андроповский муниципальный район** | **1,500** | **0,000** | **1,500** | **0,000** | **1,500** | **7,54%** | **0,00%** |  |  |
| 07 632 410 | Курсавский сельсовет | 1,500 | 0,000 | 1,500 |  | 1,500 | 7,54% | 0,00% | 99,90% | 74,90% |
| **07 610 000** | **Благодарненский муниципальный район** | **2,940** | **2,670** | **0,270** | **0,000** | **0,270** | **7,88%** | **7,16%** |  |  |
| 07 610 101 | город Благодарный | 2,940 | 2,670 | 0,270 |  | 0,270 | 7,88% | 7,16% | 61,00% | 61,00% |
| **07 612 000** | **Буденновский муниципальный район** | **90,070** | **86,300** | **3,770** | **0,000** | **3,770** | **78,60%** | **75,24%** |  |  |
| 07 612 101 | город Буденновск | 90,070 | 86,300 | 3,770 |  | 3,770 | 78,60% | 75,24% | 78,60% | 74,40% |
| **07 615 000** | **Георгиевский муниципальный район** | **122,130** | **122,088** | **0,042** | **0,042** | **0,000** | **74,49%** | **74,46%** |  |  |
| 07 707 000 | город Георгиевск | 122,130 | 122,088 | 0,042 | 0,042 |  | 80,37% | 80,34% | 86,50% | 86,00% |
| 07 615 406 | село Краснокумское | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 80,00% |
| **07 721 000** | **Минераловодский городской округ** | **82,763** | **82,763** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **53,51%** | **48,41%** |  |  |
| 07 721 000 | Минераловодский городской округ | 82,763 | 82,763 |  |  |  | 53,51% | 48,41% |  |  |
| **07 641 000** | **Нефтекумский муниципальный район** | **5,660** | **5,625** | **0,035** | **0,000** | **0,035** | **12,68%** | **12,15%** |  |  |
| 07 641 101 | город Нефтекумск | 5,660 | 5,625 | 0,035 |  | 0,035 | 12,68% | 12,15% | 48,00% | 49,00% |
| **07 643 000** | **Новоалександровский муниципальный район** | **5,700** | **4,422** | **1,278** | **0,000** | **1,278** | **28,64%** | **22,22%** |  |  |
| 07 643 101 | город Новоалександровск | 5,700 | 4,422 | 1,278 |  | 1,278 | 28,64% | 22,22% |  |  |
| **07 646 000** | **Петровский муниципальный район** | **11,990** | **11,990** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **53,71%** | **30,68%** |  |  |
| 07 646 101 | город Светлоград | 11,990 | 11,990 |  |  |  | 53,71% | 30,68% | 35,00% | 35,00% |
| **07 648 000** | **Предгорный муниципальный район** | **52,023** | **52,023** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **61,98%** | **61,46%** |  |  |
| 07 648 410 | Винсадский сельсовет | 6,767 | 6,767 |  |  |  | 81,53% | 81,53% | 81,50% | 73,50% |
| 07 648 413 | Ессентукский сельсовет | 13,524 | 13,524 |  |  |  | 36,71% | 36,30% | 91,72% | 79,39% |
| 07 648 416 | Нежинский сельсовет | 0,444 | 0,444 |  |  |  | 15,91% | 14,37% | 15,90% | 4,60% |
| 07 648 424 | Подкумский сельсовет | 3,234 | 3,234 |  |  |  | 73,67% | 73,67% | 73,68% | 73,68% |
| 07 648 428 | Пятигорский сельсовет | 5,090 | 5,090 |  |  |  | 89,14% | 89,14% | 89,21% | 89,21% |
| 07 648 440 | Яснополянский сельсовет | 22,964 | 22,964 |  |  |  | 88,66% | 88,66% | 88,66% | 88,66% |
| **07 654 000** | **Труновский муниципальный район** | **0,750** | **0,600** | **0,150** | **0,000** | **0,150** | **2,25%** | **1,80%** |  |  |
| 07 654 404 | Донской сельсовет | 0,750 | 0,600 | 0,150 |  | 0,150 | 2,25% | 1,80% | 56,00% | 53,00% |
| **07 658 000** | **Шпаковский муниципальный район** | **9,328** | **4,928** | **4,400** | **0,000** | **4,400** | **11,86%** | **6,27%** |  |  |
| 07 658 101 | город Михайловск | 9,328 | 4,928 | 4,400 |  | 4,400 | 11,86% | 6,27% | 78,00% | 75,00% |
|  | **Города КМВ** | **427,680** | **405,643** | **22,037** | **15,282** | **6,755** | **57,49%** | **54,41%** |  |  |
| **07 710 000** | Город-курорт Ессентуки | 117,534 | 112,187 | 5,347 | 1,092 | 4,255 | 83,00% | 79,22% | 83,00% | 82,49% |
| **07 712 000** | Город-курорт Железноводск | 67,700 | 59,010 | 8,690 | 8,690 |  | 50,60% | 43,83% | 65,10% | 64,00% |
| **07 715 000** | Город-курорт Кисловодск | 123,446 | 117,946 | 5,500 | 5,500 |  | 63,88% | 60,80% | 66,00% | 65,80% |
| **07 727 000** | Город-курорт Пятигорск | 119,000 | 116,500 | 2,500 |  | 2,500 | 43,23% | 42,32% | 88,00% | 88,00% |
|  | **Итого по МО** | **817,294** | **783,812** | **33,482** | **15,324** | **18,158** | **52,37%** | **49,01%** |  |  |

**Плановые показатели надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами водоотведения по ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в разрезе муниципальных образований Ставропольского края**

| Код территории | Наименование МО | Количество аварий и засоров на сетях коммунальной инфраструктуры, ед. | | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км | | Общий объем принятых сточных вод, тыс.м3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы |
|  | **Всего по ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", в т.ч.** | **17 462** | **16 915** | **8,65** | **8,22** | **47 593,856** | **53 766,425** |
| **07 602 000** | **Александровский муниципальный район** | **89** | **77** | **2,04** | **1,76** | **261,581** | **279,600** |
| 07 602 402 | Александровский сельсовет | 89 | 77 | 2,04 | 1,76 | 261,581 | 279,600 |
| **07 632 000** | **Андроповский муниципальный район** | **135** | **128** | **6,78** | **6,07** | **190,137** | **204,138** |
| 07 632 410 | Курсавский сельсовет | 135 | 128 | 6,78 | 6,07 | 190,137 | 204,138 |
| **07 610 000** | **Благодарненский муниципальный район** | **100** | **90** | **2,68** | **2,41** | **1 241,335** | **1 275,152** |
| 07 610 101 | город Благодарный | 100 | 90 | 2,68 | 2,41 | 1 241,335 | 1 275,152 |
| **07 612 000** | **Буденновский муниципальный район** | **504** | **488** | **4,40** | **4,25** | **2 110,473** | **2 515,010** |
| 07 612 101 | город Буденновск | 504 | 488 | 4,40 | 4,25 | 2 110,473 | 2 515,010 |
| **07 615 000** | **Георгиевский муниципальный район** | **1 794** | **1 793** | **10,94** | **10,94** | **2 901,823** | **2 912,295** |
| 07 707 000 | город Георгиевск | 1 686 | 1 685 | 11,10 | 11,09 | 2 735,822 | 2 746,294 |
| 07 615 406 | село Краснокумское | 108 | 108 | 9,00 | 9,00 | 166,001 | 166,001 |
| **07 721 000** | **Минераловодский городской округ** | **1 702** | **1 702** | **11,01** | **9,96** | **4 154,633** | **4 322,161** |
| 07 721 000 | Минераловодский городской округ | 1 702 | 1 702 | 11,01 | 9,96 | 4 154,633 | 4 322,161 |
| **07 641 000** | **Нефтекумский муниципальный район** | **657** | **655** | **14,72** | **14,15** | **705,493** | **873,933** |
| 07 641 101 | город Нефтекумск | 657 | 655 | 14,72 | 14,15 | 705,493 | 873,933 |
| **07 643 000** | **Новоалександровский муниципальный район** | **275** | **214** | **13,82** | **10,75** | **243,625** | **944,502** |
| 07 643 101 | город Новоалександровск | 275 | 214 | 13,82 | 10,75 | 243,625 | 944,502 |
| **07 646 000** | **Петровский муниципальный район** | **296** | **296** | **13,26** | **7,57** | **602,074** | **801,072** |
| 07 646 101 | город Светлоград | 296 | 296 | 13,26 | 7,57 | 602,074 | 801,072 |
| **07 648 000** | **Предгорный муниципальный район** | **223** | **213** | **2,66** | **2,52** | **1 223,463** | **1 430,766** |
| 07 648 410 | Винсадский сельсовет | 103 | 99 | 12,41 | 11,93 | 168,429 | 179,608 |
| 07 648 413 | Ессентукский сельсовет | 103 | 99 | 2,80 | 2,66 | 583,503 | 689,642 |
| 07 648 416 | Нежинский сельсовет |  |  | 0,00 | 0,00 | 147,207 | 215,900 |
| 07 648 422 | Новоблагодарненский сельсовет |  |  |  |  | 0,000 | 10,828 |
| 07 648 424 | Подкумский сельсовет | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36,669 | 37,662 |
| 07 648 428 | Пятигорский сельсовет |  |  | 0,00 | 0,00 | 78,316 | 78,623 |
| 07 648 432 | Тельмановский сельсовет |  |  |  |  | 0,000 | 0,343 |
| 07 648 440 | Яснополянский сельсовет | 17 | 15 | 0,66 | 0,58 | 209,339 | 218,160 |
| **07 654 000** | **Труновский муниципальный район** | **91** | **85** | **2,73** | **2,55** | **117,670** | **117,670** |
| 07 654 404 | Донской сельсовет | 91 | 85 | 2,73 | 2,55 | 117,670 | 117,670 |
| **07 658 000** | **Шпаковский муниципальный район** | **764** | **650** | **9,72** | **8,27** | **1 879,768** | **1 960,221** |
| 07 658 101 | город Михайловск | 764 | 650 | 9,72 | 8,27 | 1 879,768 | 1 960,221 |
|  | **Города КМВ** | **8 139** | **7 831** | **10,94** | **10,50** | **28 360,566** | **42 692,302** |
| **07 710 000** | Город-курорт Ессентуки | 2 376 | 2 361 | 16,78 | 16,67 | 6 185,070 | 9 770,119 |
| **07 712 000** | Город-курорт Железноводск | 971 | 890 | 7,26 | 6,61 | 3 096,125 | 6 505,327 |
| **07 715 000** | Город-курорт Кисловодск | 1 086 | 1 080 | 5,62 | 5,57 | 7 514,100 | 14 357,072 |
| **07 727 000** | Город-курорт Пятигорск | 3 706 | 3 500 | 13,46 | 12,71 | 11 565,271 | 12 059,783 |
|  | **Итого по МО** | **14 769** | **14 222** | **9,46** | **8,89** | **43 992,641** | **60 328,822** |

**Плановые показатели энергоэффективности объектов водоотведения по ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в разрезе муниципальных образований Ставропольского края**

| Код территории | Наименование МО | Общий объем принятых сточных вод, тыс.м3 | | Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, тыс.кВт/ч | | Численность населения муниципального образования, чел | | Эффективность использования энергии, кВт/ч / м3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы | на 01.01.2016 г. | после окончания программы |
|  | **Всего по ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", в т.ч.** | **47 593,856** | **53 766,425** | **39 755,012** | **40 523,940** | **1 240 180** | **1 240 180** | **0,835** | **0,754** |
| **07 602 000** | **Александровский муниципальный район** | **261,581** | **279,600** | **531,700** | **558,300** | **27 263** | **27 281** | **2,033** | **1,997** |
| 07 602 402 | Александровский сельсовет | 261,581 | 279,600 | 531,700 | 558,300 | 27 263 | 27 281 | 2,033 | 1,997 |
| **07 632 000** | **Андроповский муниципальный район** | **190,137** | **204,138** | **308,700** | **319,720** | **11 500** | **11 572** | **1,624** | **1,566** |
| 07 632 410 | Курсавский сельсовет | 190,137 | 204,138 | 308,700 | 319,720 | 11 500 | 11 572 | 1,624 | 1,566 |
| **07 610 000** | **Благодарненский муниципальный район** | **1 241,335** | **1 275,152** | **1 434,583** | **1 400,000** | **31 720** | **31 727** | **1,156** | **1,098** |
| 07 610 101 | город Благодарный | 1 241,335 | 1 275,152 | 1 434,583 | 1 400,000 | 31 720 | 31 727 | 1,156 | 1,098 |
| **07 612 000** | **Буденновский муниципальный район** | **2 110,473** | **2 515,010** | **5 425,550** | **5 420,000** | **63 644** | **63 944** | **2,571** | **2,155** |
| 07 612 101 | город Буденновск | 2 110,473 | 2 515,010 | 5 425,550 | 5 420,000 | 63 644 | 63 944 | 2,571 | 2,155 |
| **07 615 000** | **Георгиевский муниципальный район** | **2 901,823** | **2 912,295** | **1 716,900** | **1 724,670** | **89 278** | **89 323** | **0,592** | **0,592** |
| 07 707 000 | город Георгиевск | 2 735,822 | 2 746,294 | 1 716,900 | 1 724,670 | 72 126 | 72 170 | 0,628 | 0,628 |
| 07 615 406 | село Краснокумское | 166,001 | 166,001 |  |  | 17 152 | 17 153 | 0,000 | 0,000 |
| **07 721 000** | **Минераловодский городской округ** | **4 154,633** | **4 322,161** | **6 224,226** | **6 267,826** | **140 667** | **141 628** | **1,498** | **1,450** |
| 07 721 000 | Минераловодский городской округ | 4 154,633 | 4 322,161 | 6 224,226 | 6 267,826 | 140 667 | 141 628 | 1,498 | 1,450 |
| **07 641 000** | **Нефтекумский муниципальный район** | **705,493** | **873,933** | **423,516** | **423,516** | **25 566** | **25 597** | **0,600** | **0,485** |
| 07 641 101 | город Нефтекумск | 705,493 | 873,933 | 423,516 | 423,516 | 25 566 | 25 597 | 0,600 | 0,485 |
| **07 643 000** | **Новоалександровский муниципальный район** | **243,625** | **944,502** | **620,191** | **1 222,330** | **26 925** | **27 125** | **2,546** | **1,294** |
| 07 643 101 | город Новоалександровск | 243,625 | 944,502 | 620,191 | 1 222,330 | 26 925 | 27 125 | 2,546 | 1,294 |
| **07 646 000** | **Петровский муниципальный район** | **602,074** | **801,072** | **836,060** | **1 058,490** | **35 326** | **36 751** | **1,389** | **1,321** |
| 07 646 101 | город Светлоград | 602,074 | 801,072 | 836,060 | 1 058,490 | 35 326 | 36 751 | 1,389 | 1,321 |
| **07 648 000** | **Предгорный муниципальный район** | **1 223,463** | **1 430,766** | **25,341** | **25,341** | **59 164** | **55 662** | **0,021** | **0,018** |
| 07 648 410 | Винсадский сельсовет | 168,429 | 179,608 | 25,341 | 25,341 | 9 000 | 9 011 | 0,150 | 0,141 |
| 07 648 413 | Ессентукский сельсовет | 583,503 | 689,642 |  |  | 22 100 | 22 210 | 0,000 | 0,000 |
| 07 648 416 | Нежинский сельсовет | 147,207 | 215,900 | 0,000 | 0,000 | 4 500 | 4 528 | 0,000 | 0,000 |
| 07 648 422 | Новоблагодарненский сельсовет | 0,000 | 10,828 |  |  | 3 707 | 42 | 0,000 | 0,000 |
| 07 648 424 | Подкумский сельсовет | 36,669 | 37,662 |  |  | 3 700 | 3 702 | 0,000 | 0,000 |
| 07 648 428 | Пятигорский сельсовет | 78,316 | 78,623 | 0,000 | 0,000 | 6 157 | 6 157 | 0,000 | 0,000 |
| 07 648 432 | Тельмановский сельсовет | 0,000 | 0,343 |  |  | 5 000 | 5 000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 648 440 | Яснополянский сельсовет | 209,339 | 218,160 | 0,000 | 0,000 | 5 000 | 5 012 | 0,000 | 0,000 |
| **07 654 000** | **Труновский муниципальный район** | **117,670** | **117,670** | **194,956** | **194,956** | **15 558** | **15 558** | **1,657** | **1,657** |
| 07 654 404 | Донской сельсовет | 117,670 | 117,670 | 194,956 | 194,956 | 15 558 | 15 558 | 1,657 | 1,657 |
| **07 658 000** | **Шпаковский муниципальный район** | **1 879,768** | **1 960,221** | **2 299,000** | **2 100,000** | **71 366** | **72 150** | **1,223** | **1,071** |
| 07 658 101 | город Михайловск | 1 879,768 | 1 960,221 | 2 299,000 | 2 100,000 | 71 366 | 72 150 | 1,223 | 1,071 |
|  | **Города КМВ** | **28 360,566** | **42 692,302** | **1 422,282** | **1 516,784** | **444 749** | **454 744** | **0,050** | **0,036** |
| **07 710 000** | Город-курорт Ессентуки | 6 185,070 | 9 770,119 |  |  | 110 548 | 115 958 | 0,000 | 0,000 |
| **07 712 000** | Город-курорт Железноводск | 3 096,125 | 6 505,327 | 1 137,000 | 1 100,000 | 52 862 | 53 382 | 0,367 | 0,169 |
| **07 715 000** | Город-курорт Кисловодск | 7 514,100 | 14 357,072 | 140,330 | 272,784 | 135 368 | 138 468 | 0,019 | 0,019 |
| **07 727 000** | Город-курорт Пятигорск | 11 565,271 | 12 059,783 | 144,952 | 144,000 | 145 971 | 146 936 | 0,013 | 0,012 |
|  | **Итого по МО** | **43 992,641** | **60 328,822** | **21 463,005** | **22 231,933** | **1 042 726** | **1 053 062** | **0,488** | **0,369** |