**Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 10 октября 2014 |
| Цели инвестиционной программы | Реконструкция, модернизация и строительство объектов водоснабжения ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 1. Администрация муниципального образования г. Георгиевск 2. Администрация муниципального образования с. Краснокумского 3. Администрация муниципального образования г. Михайловск 4. Администрация муниципального образования города-курорта Железноводска  5. Администрация муниципального образования города-курорта Кисловодска  6. Администрация муниципального образования г. Нефтекумск 7. Администрация муниципального образования п. Затеречный 8. Администрация муниципального образования станицы Бекешевская 9. Администрация муниципального образования станицы Боргустанская  10. Администрация муниципального образования Винсадского сельсовета 11. Администрация муниципального образования Ессентукского сельсовета  12. Администрация муниципального образования Нежинского сельсовета  13.Администрация муниципального образования Новоблагодар-ненского сельсовета  14.Администрация муниципального образования Подкумского сельсовета  15.Администрация муниципального образования Пятигорского сельсовета  16.Администрация муниципального образования Суворовского сельсовета  17.Администрация муниципального образования Тельмановского сельсовета  18.Администрация муниципального образования Этокского сель-совета  19.Администрация муниципального образования Яснополянского сельсовета  20.Администрация муниципального образования с. Шведино |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | **2015-2019** |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разделов ИП | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, тыс.рублей** | | | | | | Источники финансирования |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего |
| **1** | Мероприятия по модернизации и реконструкции, направленные на увеличение мощности и производительности существующих объектов, увеличение пропускной способности централизованных систем водоснабжения с целью подключения объектов капитального строительства абонентов | **307 849,0** | **614 937,1** | **667 177,8** | **710 187,8** | **1 138 197,9** | **3 438 350,5** | Плата за подключение (по ставке тарифа за подключаемую нагрузку) |
| **2** | Мероприятия по проектированию и строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (от точки подключения (технологического присоединения) объектов заявителей до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения) | **25 819,8** | **27 073,2** | **28 325,7** | **29 578,6** | **30 831,7** | **141 629,0** | Плата за подключение (по ставке тарифа за протяженность) |
| **3** | Проектирование и строительство групповых систем водоснабжения, предназначенных для нужд нескольких муниципальных образований Ставропольского края (водоснабжение г.Михайловска, Шпаковского и Грачевского районов) | **383 615,0** | **905 017,5** | **946 901,25** | **988 785,0** | **1 030 668,75** | **4 254 987,5** | Предполагались прочие источники финансирования (бюджетные средства, средства инвесторов) |
| **4** | Мероприятия по модернизации существующих сетей водоснабжения ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в целях снижения их износа | **718 664,1** | **753 537,8** | **788 411,1** | **823 284,5** | **858 157,7** | **3 942 055,2** | Бюджетные средства, амортизационные отчисления |
|  | **ИТОГО:** | **1 435 948,8** | **2 300 565,6** | **2 430 815,85** | **2 551 835,9** | **3 057 856,05** | **11 777 022,2** |  |

**Показатели эффективности реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Прогноз** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Плановые значения показателей качества объектов централизованного водоснабжения** | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0,159% | 0,159% | 0,158% | 0,157% | 0,156% |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0,670% | 0,660% | 0,650% | 0,640% | 0,630% |
| **Плановые значения показателей надежности и бесперебойности** | | | | | |
| Фактические и прогнозные значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения: количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 |
| **Плановые значения показателей эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды** | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 67,970% | 67,590% | 67,170% | 66,640% | 65,050% |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб.м) | 0,5412 | 0,5412 | 0,5412 | 0,5412 | 0,5341 |

**Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разделов ИП | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, тыс.рублей** | | Источники финансирования |
| План 2015 год | Факт 2015 год |
| **1** | Мероприятия по модернизации и реконструкции, направленные на увеличение мощности и производительности существующих объектов, увеличение пропускной способности централизованных систем водоснабжения с целью подключения объектов капитального строительства абонентов | 307 849,9 | 0,0 | Недостаточное поступление денежных средств от заявителей |
| **2** | Мероприятия по проектированию и строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (от точки подключения (технологического присоединения) объектов заявителей до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения) | 25 819,8 | 0,0 | Договоры на 2015 год не заключалить |
| **3** | Проектирование и строительство групповых систем водоснабжения, предназначенных для нужд нескольких муниципальных образований Ставропольского края (водоснабжение г.Михайловска, Шпаковского и Грачевского районов) | 383 615,0 | 0,0 | Отсутствие источников финансирования |
| **4** | Мероприятия по модернизации существующих сетей водоснабжения ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в целях снижения их износа | 718 664,1 | 0,0 | Отсутствие источников финансирования |
|  | **ИТОГО:** | **1 435 948,8** | **0,0** |  |

**Внесение изменений в инвестиционную программу**

Изменения и корректировки в 2015 году в Инвестиционную программу не вносились